# UCHWAŁA Nr 51/105/2007

ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 15 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o roboty budowlane z podwykonawcą przez wykonawcę inwestycji

Na podstawie art. 6471 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.)

### Zarząd Powiatu Tucholskiego

uchwala, co następuje:

- Wyrazić zgodę na zawarcie umowy o roboty budowlane z podwykonawcą przez wykonawcę inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi po wprowadzeniu w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały następujących zmian:

  - w nagłówku umowy dokładnie ująć dane rejestrowe stron zawierających umowę,

  - w §2 ust. 3 pkt c winno być § 3 pkt 1.

- Wykonanie uchwały zlecić Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego.

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Zarząd Powiatu

Piotr Mówiński …………………

Tadeusz Zaborowski……………

Bogusław Szramka………………

Piotr Broszkiewicz………………

Załącznik do uchwały Nr 51/105/2007

Zarządu Powiatu Tucholskiego

z dnia 15 października 2007 r.

UMOWA NR...............

o podwykonawstwo robót budowlanych

zawarta w dniu 	......... w Bydgoszczy pomiędzy. Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym PERFEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 103 zwanym dalej GENERALNYM WYKONAWCĄ., reprezentowanym przez:

Leszka Eugeniusza Klawe – Prezesa Zarządu

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

prowadzonym przez: ………………………………………………………………………….

zamieszkałego w………………………………………............................................................

………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej PODWYKONAWCĄ.

§ 1

W ramach wykonawstwa robót budowlanych polegających na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi wraz z adaptacją zaplecza na podstawie projektu opracowanego przez ............................ realizowanych dla Powiatu Tucholskiego z siedzibą przy Placu Zamkowym 1, 89-500 Tuchola zwanego dalej INWESTOREM, GENERALNY WYKONAWCA zleca, a PODWYKONAWCA przyjmuje do wykonania:

- .....................

Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz opracowany na podstawie dokumentacji kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- rozpoczęcie:           ..........................

- zakończenie:	  ............................

- Szczegółowe terminy realizacji wyznaczono w harmonogramie robót stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Terminy wykonania robot objętych niniejszą umową ulegną zmianie w przypadku:

  - opóźnienia przekazania przez INWESTORA placu budowy lub frontu robót,

  - nie przedłożenia pozwolenia na budowę w dniu przekazania placu budowy,

  - nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, o której mowa w § 4 pkt 1, lub wprowadzenia zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót

  - przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od INWESTORA

  - zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

§ 3

- PODWYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną, którą INWESTOR przekaże GENERALNEMU WYKONAWCY w 1 egzemplarzu wraz z oświadczeniem o jej kompletności, w dniu podpisania umowy.

- PODWYKONAWCA otrzyma od GENERALNEGO WYKONAWCY kopię wymienionej w ust. 1 dokumentacji – załącznik nr 3 do niniejszej umowy – w zakresie przedmiotu umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, błędów rachunkowych lub wprowadzenia innych rozwiązań, INWESTOR dokona zmian we własnym zakresie i na własny koszt w terminie uzgodnionym przez strony. nie dłuższym niż 10 dni, a GENERALNY WYKONAWCA niezwłocznie przekaże PODWYKONAWCY aktualną dokumentację.

- W przypadku stwierdzenia wad w przedmiotowej dokumentacji, PODWYKONAWCA jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić je GENERALNEMU WYKONAWCY w formie pisemnej.

§ 4

- PODWYKONAWCA wyznacza do kierowania robotami ....................................... .........................................................................

- Przedstawicielem  GENERALNEGO WYKONAWCY upoważnionym do kontroli oraz odbioru robót jest kierownik budowy – Marek Stasiewski tel. (052)3608100, 665890111.

- Inspektorem nadzoru z ramienia INWESTORA jest ......................................................... tel. ..................................................

- Przedstawicielem PODWYKONAWCY jest kierownik robót - ............................................. ........................................................... tel. ..........................................

- PODWYKONAWCA stosuje się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru oraz kierownika budowy, które są zgodne z obowiązującym prawem.

§ 5

- GENERALNY WYKONAWCA obciąży PODWYKONAWCĘ kosztami zużytych mediów, kosztami ochrony placu budowy, kosztami ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych oraz innymi kosztami związanymi z utrzymaniem budowy oraz infrastruktury technicznej do czasu odbioru końcowego umożliwiającego użytkowanie budynku.

- GENERALNY WYKONAWCA zobowiązany jest do wskazania punktów poboru wody, energii elektrycznej i udostępni odpłatnie ich pobór w okresie realizacji robót.

- Strony ustalają, że w/w koszty stanowią ....% rzeczywistej wysokości poniesionych przez GENERALNEGO WYKONAWCĘ kosztów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6

- Funkcję koordynatora robót pełni GENERALNY WYKONAWCA.

- PODWYKONAWCA zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- PODWYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych przez siebie robót.

- PODWYKONAWCA będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

- PODWYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą — Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- PODWYKONAWCA zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- Po zakończeniu robot PODWYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go GENERALNEMU WYKONAWCY w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót objętych umową.

§ 7

- PODWYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. PODWYKONAWCA będzie uzgadniać z INWESTOREM i GENERALNYM WYKONAWCĄ wybór materiałów dla robót wykończeniowych. Odstępstwa od przyjętego w ofercie standardu na materiały wykończeniowe lub wyposażenie nie powodują zmiany wynagrodzenia, jeżeli ustalone na życzenie INWESTORA odmienne rozwiązania w stosunku do przyjętego w ofercie, nie przekraczają cen jednostkowych ustalonych w ofercie.

- Materialny i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Na zastosowane materiały PODWYKONAWCA obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 8

- Wynagrodzenie PODWYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie: netto 	zł (słownie

VAT 22 % 	. zł (słownie:

brutto: 	zł (słownie:

W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie dokumentacji i kosztorysu ofertowego - załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy i zostanie potwierdzona przez INWESTORA, PODWYKONAWCA zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie GENERALNEGO WYKONAWCY przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów. Na powyższą  okoliczność zostanie spisany aneks do niniejszej umowy, ustalający zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

- Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 2, będzie ustalone kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez INWESTORA i GENERALNEGO WYKONAWCĘ, uwzględniającym n/w składniki kalkulacyjne:

stawka r-godz.: ..................

koszty pośrednie: ...............

koszty zakupu: ................

zysk: ....................

- PODWYKONAWCA gwarantuje stałość stawek roboczogodziny za roboty dodatkowe wykonane w okresie do zakończenia robót.

§ 9

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionej po zakończeniu prac.

- Faktury częściowe wystawiane będą za okresy miesięczne, za roboty wykonane w danym okresie. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będzie protokół odbioru robót podpisany przez przedstawiciela INWESTORA, Kierownika Budowy i Kierownika Robót.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Łączna wartość faktur za realizację zakresu zamówienia zawartego w niniejszej umowie nie może przekraczać kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § ......... ust. ......

- Ustala się, że faktury będą wystawiane na Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane PERFEKT Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz, NIP: 554-023-12-14.

§ 10

Ustala się, że zapłata za wykonane prace nastąpi po dokonaniu odbioru w terminie ....... dni od daty dostarczenia faktury GENERALNEMU WYKONAWCY.

Zaplata należności z faktur nastąpi przelewem na konto PODWYKONAWCY w
	nr konta

§ 11

PODWYKONAWCA przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania INWESTORA i GENERALNEGO WYKONAWCY o konieczności wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- informowania INWESTORA I GENERALNEGO WYKONAWCY o terminie zakrycia robot ulegających zakryciu; jeżeli PODWYKONAWCA nie poinformował o tych faktach INWESTORA I GENERALNEGO WYKONAWCY, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części. bądź urządzeń z winy PODWYKONAWCY w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- PODWYKONAWCA płaci GENERALNEMU WYKONAWCY kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy PODWYKONAWCY, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

    - za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady — w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez PODWYKONAWCE w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego.

- GENERALNY WYKONAWCA zapłaci PODWYKONAWCY kary umowne:

      - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od PODWYKONAWCY w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego,

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 13

- PODWYKONAWCA wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ustalonego w ................................... zostanie wniesione w formie ....................................... w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.

- Strony ustalają, że:

- 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.

- 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku, gdy w toku realizacji umowy ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia ustalonego w .................., PODWYKONAWCA zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od wezwania przez GENERALNEGO WYKONAWCĘ.

§ 14

- Warunkiem odbioru przez GENERALNEGO WYKONAWCĘ robót wykonywanych przez PODWYKONAWCĘ jest dokonanie odbioru przedmiotu umowy przez INWESTORA.

- PODWYKONAWCA będzie zgłaszał gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy, potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez INWESTORA w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

- INWESTOR wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym GENERALNEGO WYKONAWCĘ. O odbiorze PODWYKONAWCĘ zawiadamia GENERALNY WYKONAWCA.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

- W przypadku nie dokonania odbioru przez INWESTORA w ustalonym terminie, PODWYKONAWCA powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i uregulowania należności przez GENERALNEGO WYKONAWCĘ.

- INWESTOR dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

§ 15

- PODWYKONAWCA udziela 3-letniej gwarancji i wydłużonej o 3 miesiące po okresie gwarancji rękojmi na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego lub od daty przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy lub poszczególnych jego obiektów.

- Na zakupione przez siebie urządzenia PODWYKONAWCA udziela gwarancji zgodnej z gwarancją, jaką. dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.

- W okresie rękojmi i gwarancji PODWYKONAWCA zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez siebie w terminie 15 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 16

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 17

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- GENERALNEMU WYKONAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy zawartej między INWESTOREM a GENERALNYM WYKONAWCĄ nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy PODWYKONAWCY,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku PODWYKONAWCY,

  - PODWYKONAWCA nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania INWESTORA I GENERALNEGO WYKONAWCY złożonego na piśmie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, PODWYKONAWCĘ oraz GENERALNEGO WYKONAWCĘ obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 od daty odstąpienia od umowy PODWYKONAWCA przy udziale GENERALNEGO WYKONAWCY i INWESTORA sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- PODWYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- PODWYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez PODWYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umowa, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, PODWYKONAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które PODWYKONAWCA nie odpowiada, GENERALNY WYKONAWCA zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez PODWYKONAWCĘ, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy oraz przejmie od PODWYKONAWCY teren budowy.

§ 18

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez właściwy sąd.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

PODWYKONAWCA                                                         GENERALNY WYKONAWCA

Zatwierdzam