Załącznik do Uchwały Rady Powiatu  nr XXXVI/249/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r.

Wieloletni Program Inwestycji Drogowych Powiatu Tucholskiego na lata 2006 – 2007

| Lp | Nazwa Inwestycji | Łaczne nakłady tyś zł | Nakłady 2006-2009 tyś zł | 2006 tyś. zł | 2007 tyś zł | Uwagi do inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iwiec – Wełpin 3,2 km | 2600*** | 2600 |  |  | II etap przebudowy drogi 1035C. Do realizacji w latach następnych |
| 2 | Most w Pile | 445** | 445 | 445** /318/* | 445** /318/* | Konieczna przebudowa mostu ze względu na zły stan techniczny |
| 3 | # Wlk. Klonia – Wałdowo 0,715 km | 615** | 615 | 615 /430/* |  | Przebudowa obejmująca poszerzenie |
| 5 | Żalno – Kęsowo 3,5 km | 3540*** | 3540 | 40 | 1000 /700/* | Przebudowa obejmująca poszerzenie |
| 6 | Bladowo – Bladówek 2,5 km | 2020*** | 1020 | 20 |  | Przebudowa drogi gruntowej na nawierzchnię utwardzoną – asfaltową |
| 7 | Lubiewo ul. Wojska Polskiego – 1,3 km | 500*** | 500 | 500 |  | Przebudowa po zakończeniu przez Gminę Lubiewo instalacji podziemnych wodno-kanalizacyjnych |
| 8 | Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i podniesienia atrakcyjności turystycznej – 2,0 km | 2050*** | 50 | 50 |  | Przebudowa po zakończeniu przez gminę Tuchola wymiany instalacji podziemnych wodno-kanalizacyjnych |
| 9 | Budowa odcinka drogi w miejscowości Rzepiczna | 300*** | 80 | 80 |  | Utwardzenie drogi przez miejscowość |
| 10 | Budowa odwodnienia na ulicy Świeckiej w Śliwicach | 85** | 85 | 85 |  | Niezbędna budowa kanalizacji deszczowej ze względu na szczególne ukształtowanie terenu wraz z odbudową chodnika |
| 11 | Przebudowa drogi 1015C Tuchola – Tleń celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i dostępności turystycznej powiatów Świeckiego i Tucholskiego | 5100*** | 100 | 100 |  | Przygotowanie do wspólnej inwestycji z Powiatem Świeckim |
| 12 | Przebudowa dróg powiatowych przebiegających przez miejscowość Cekcyn | 2000*** | 50 | 50 |  | Przygotowania do wspólnej z gminą Cekcyn inwestycji przebudowy infrastruktury. Gmina przygotuje projekt wymiany i budowy instalacji podziemnych, powiat przebudowe nawierzchni. Będzie to wspólny wniosek o dofinansowanie z EFRR |
| 13 | Współfinansowanie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 237 z drogami powiatowymi 1033C i 1042C i drogą gminna w Gostycynie | 385** | 385 | 250 | 135 | Inwestycja realizowana z inicjatywy gminy Gostycyn jako zadanie trzech samorządów. Samorząd województwa Kujawsko-Pomorskiego /726 tyś. złotych/, powiat Tucholski /385/ i gminę Gostycyn /403 tyś. złotych/ |

- / /* - Przewidywana udział środków z innych źródeł

- ** - Koszty wynikające z kosztorysu,

- *** - Koszty szacunkowe.

- Zadanie „Most w Pile” podaje się alternatywnie w związku z pojawieniem się szansy na dofinansowanie tego zadania w roku 2006 lub jeżeli tego dofinansowania nie będzie podane ono zostało  do dofinansowania w latach 2007-2013 co wymaga ujęcia w WPI.

Wiceprzewodniczący

R a d y    P o w i a t u

Tadeusz Zaborowski