Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXV/162/2005

Rady Powiatu Tucholskiego

Z 23 lutego 2005 r.

| Nazwa planowanego działania (lokalizacja) | Kryteria kolejności realizacji | Dokument umożliwiający realizację planowanej inwestycji | Etapy działania, czas realizacji (harmonogram) | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia a/ UE b/ budżet państwa c/ budżet JST d/ inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ROZWÓJ SYSTEMU KOMUNIKACJI |  |  |  |  |  |  |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa ulic jako ciągi pieszo – jezdni o nawierzchni z kostki polbrukowej, ulic: Szerokiej, Granicznej, Słonecznej, Kwiatowej, Łąkowej i Przytorze z miejscami parkingowymi dla pojazdów osobowych i ciężarowych wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Leśnej, przebudową wodociągu w ulicy Granicznej i Słonecznej, budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach oraz lokalizacja osadnika i separatora substancji ropopochodnych | priorytet 1 | decyzja celu publicznego | 2005r.-2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa estetyki wsi, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - utwardzenie 13090 m2 nawierzchni | Gmina Cekcyn | 3.500.000,00 a/ 2.100.000,00 b/ 350.000,00 c/ 1.050.000,00 d/ 0 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa ulic jako ciągi pieszo – jezdni o nawierzchni z kostki polbrukowej, ulic: Szerokiej, Granicznej, Słonecznej, Kwiatowej, Łąkowej i Przytorze z miejscami parkingowymi dla pojazdów osobowych i ciężarowych wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Leśnej, przebudową wodociągu w ulicy Granicznej i Słonecznej, budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach oraz lokalizacja osadnika i separatora substancji ropopochodnych | priorytet 1 | decyzja celu publicznego | 2005r.-2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa estetyki wsi, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - utwardzenie 14341 m2 nawierzchni | Gmina Cekcyn | 2.785.934,85 a/ 1.633.190,86 b/ 272.198,48 c/ 880.545,51 d/ 0 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi do wsi Okoniny Nadjeziorne | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2005r | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 1,5 km dróg | U.G. Śliwice | 160.000,00 a/ 120.000,00 b/ 0 c/ 40.000,00 d/ 0 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi Okoniny Nadjeziorne – Brzozowe Błota | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2005r | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 1006 m drogi | U.G. Śliwice | 445.513,18 a/ 267.307,91 b/ 44.551,32 c/ 133.653,95 d/ 0 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa ul. Leśnej w Śliwicach | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2005r | - poprawa bezpieczeństwa ruchu - poprawa estetyki wsi, - 600 m chodnika - 310 m kanalizacji deszczowej | U.G. Śliwice | 1.115.657,80 a/ 669.394,80 b/ 111.565,00 c/ 334.698,00 d/ 0 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa ul. Leśnej w Śliwicach | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2005r | - poprawa bezpieczeństwa ruchu - poprawa estetyki wsi, - przebudowa 714 m drogi - 777 m .kanalizacji deszczowej | U.G. Śliwice | 1.115.658,80 a/ 669.395,28 b/ 111.565,88 c/ 334.697,64 d/ 0 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa ulic i jezdni w mieście Tucholi: - ul. Wiejska - ul. Borowiacka - Aleja 700 - lecia | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. – 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki miasta - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - wzrost natężenia ruchu rowerowego; | Gmina Tuchola | 1.900.000,00 a/ 1.140.000,00 b/190.000,000 c/ 570.000,00 d/ 0 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa ulic i jezdni w mieście Tucholi: - ul. Borowiacka - Aleja 700 - lecia | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. – 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki miasta - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - wzrost natężenia ruchu rowerowego; | Gmina Tuchola | 1.618.286,00 a/ 970.971,60 b/161.828,60 c/ 485.485,80 d/ 0 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Remont mostu ma rzece Brdzie w miejscowości Piła Młyn | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2004r. – 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - polepszenie warunków komunikacyjnych (dojazd do istniejących gospodarstw agroturystycznych i ośrodków wypoczynkowych) - wzrost natężenia ruchu rowerowego; | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 439.617,30 a/ 263.770,38 b/ 43.961,73 c/ 131.885,19 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Remont mostu drogowego na rzece Brdzie w miejscowości Piła Młyn | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2004r. – 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - polepszenie warunków komunikacyjnych (dojazd do istniejących gospodarstw agroturystycznych i ośrodków wypoczynkowych) - wzrost natężenia ruchu rowerowego; | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 439.617,30 a/ 263.770,38 b/ 43.961,73 c/ 131.885,19 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi powiatowej Trzciany – Wałdowo – Gostycyn w miejscowości Wielka Klonia | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów, - przebudowa 715 m dróg | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 614.228,99 a/ 368.537,39 b/ 61.422,90 c/ 184.268,70 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1042C do miejscowości Wielka Klonia | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów, - przebudowa 715 m dróg | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 614.228,99 a/ 368.537,39 b/ 61.422,90 c/ 184.268,70 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi powiatowej Bysław – Lubiewo – Cierplewo w miejscowości Sucha | priorytet 2 | # plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa estetyki wsi, - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów, - polepszenie warunków komunikacyjnych (dojazd do istniejących gospodarstw agroturystycznych) - wzrost natężenia ruchu rowerowego; - przebudowa 2264 m dróg | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający Projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 1.508.072,60 a/ 904.843,56 b/ 150.807,26 c/ 452.421,78 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa odcina drogi powiatowej nr1030C do miejscowości Sucha | priorytet 2 | # plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa estetyki wsi, - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów, - polepszenie warunków komunikacyjnych (dojazd do istniejących gospodarstw agroturystycznych) - wzrost natężenia ruchu rowerowego; - przebudowa 2264 m dróg | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający Projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 1.508.072,60 a/ 904.843,56 b/ 150.807,26 c/ 452.421,78 |
| WYKREŚLIĆ ZADANIE: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Drożdzienica - Przymuszewo | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | ETAP I –2005r. ETAP II- 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów - przebudowa 2000 m - poprawa estetyki wsi | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg powiatowych w Tucholi | 1.600.000,00 I Etap 600.000,00 a/ 450.000,00 b/ 0 c/ 150.000,00 II Etap 1.000.000,00 a/ 750.000,00 b/ 0 c/ 250.000,00 |
| DODAĆ ZADANIE: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Żalno -Kęsowo | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | ETAP I –2005r. ETAP II- 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów - przebudowa 2000 m - poprawa estetyki wsi | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg powiatowych w Tucholi | 1.600.000,00 I Etap 600.000,00 a/ 450.000,00 b/ 0 c/ 150.000,00 II Etap 1.000.000,00 a/ 750.000,00 b/ 0 c/ 250.000,00 |
| DODAĆ ZADANIE: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa nawierzchni ulicy Wiejskiej w Tucholi | priorytet 2 | # plan zagospodarowania przestrzennego | 2005 r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki miasta - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - wzrost natężenia ruchu rowerowego; | Gmina Tuchola | 281.714,00 a/ 165.477,85 b/ 27.579,64 c/ 88.656,51 d/ 0 |
| ROZWÓJ SYSTEMU INFRASTRUKTURY |  |  |  |  |  |  |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości dla miejscowości Ludwichowo, Trzebciny, Mikołajskie, Wielkie Gacno i Zamarte | priorytet 2 | decyzja celu publicznego | 2005r | - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych - podłączenie 108 posesji | Gmina Cekcyn | 1.797.623,00 a/ 1.078.573,00 b/ 179.762,00 c/ 539.288,00 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości dla miejscowości Ludwichowo, Trzebciny, Mikołajskie, Wielkie Gacno i Zamarte | priorytet 2 | decyzja celu publicznego | 2005r - 2006 r. | - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych - podłączenie 180 posesji | Gmina Cekcyn | 1.828.074,79 a/ 1.022.989,20 b/ 170.498,20 c/ 634.587,39 d/ 0 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Cekcynek, Stary Sumin, Nowy Sumin i część Ostrowa | priorytet 2 | decyzja celu publicznego | 2004r.- 2006r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych | Gmina Cekcyn | 3.555.032,82 a/2.666.274,62 b/ 533.254,92 c/ 355.503,28 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Cekcynek, Stary Sumin, Nowy Sumin i część Ostrowa w gminie Cekcyn | priorytet 2 | decyzja celu publicznego | 2005r.- 2006r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - podłączenie 178 posesji | Gmina Cekcyn | 3.603.673,65 a/ 2.017.398,07 b/ 336.233,01 c/ 1.250.042,57 d/ 0 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rosochatka i. ul. Czerskiej w Śliwcach | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | projekt- 2004r. realizacja-2005r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - 88 przyłączy kanalizacyjnych | Gmina Śliwice | 2.361.611,83 a/ 1.416.966,60 b/ 236.161,00 c/ 708.484,23 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w wsi Rosochatka i na ul. Czerskiej w Śliwcach | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | projekt- 2004r. realizacja-2005r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - 85 przyłączy kanalizacyjnych | Gmina Śliwice | 2.392.703,05 a/ 1.435.621,83 b/ 239.270,30 c/ 717.810,92 d/ 0 |
| WYKREŚLIĆ ZADANIA: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Bagienicy i w Wielkim Mędromierzu | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. – 2006 r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - powstanie 159 przyłączy | Gmina Gostycyn, mieszkańcy | 3.500.000,00 a/ 2.100.000,00 b/ 350.000,00 c/ 1.050.000,00 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Raciąż, Kiełpin, Słupy | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2004r. – 2006r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - likwidacja 47 zbiorników do gromadzenia nieczystości, - zwiększenie o 8 km długości sieci kanalizacyjnej, - zwiększenie o 150 gospodarstw obsługiwanych przez nową sieć kanalizacyjną, | Gmina Tuchola | 2.949.705,00 a/ 2.250.000,00 b/ 100.588,95 c/ 599.116,05 z tego w Raciążu: 1.092.205,53 a/754.417,11 b/100.588,95 c/150.883,42 |
| Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej istotnym elementem ochrony Borów Tucholskich zlewni rzeki Brdy oraz element wyjściowy dla projektowanego rezerwatu biosfery | Priorytet 1 |  | 2004r. – 2006r. | A. - zmniejszenie strat wody na przesyle - oszczędne gospodarowanie zasobami wody - zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej -podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie niezawodności dostaw wody - zmiana technologii uzdatniania wody na ujęciach: usuwanie manganu -modernizacja ujęcia wody w Tucholi: automatyka, wizualizacja sieci wod., monitoring jakości wody -uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi - wymiana 10,4 km sieci wod. z AC w m. Tuchola, Raciąż Kiełpin, M.Mędromierz, M. Komorza - rozbudowa, modernizacja 7,9 km sieci wod. - budowa zbiornika wyrównawczego i pompowni II stopnia w Kiełpinie B. - poprawa jakości wód powierzchn. i podziemnych, zlewni rzeki Brdy - odpowiednie oczyszczanie wód opadowych i roztopowych, - zapewnienie odpowiednich parametrów oczyszczania ścieków z terenu gmin:Tuchola, Cekcyn, Kęsowo - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej: Tuchola- Stare Miasto, OM Kopernika - rozbudowa, modernizacja 11,9 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Tuchola, Stobno, Kiełpin - modernizacja oczyszczalni ścieków: przepompowni, OKF, kompostowni osadów ściekowych | PrzedsiębiorstwoKomunalne w Tucholi, sp. z o.o. | 13.034.491,00 a/ 9.775.868,00 b/ 0 c/ 0 d/ 3.258.623,00 |
| DODAĆ ZADANIA: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Bagienicy | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. – 2006 r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - powstanie 49 przyłączy | Gmina Gostycyn, mieszkańcy | 1.329.400,00 a/ 797.640,00 b/ 132.940,00 c/ 398.820,00 d/ 0 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Mędromierzu | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. – 2006 r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - powstanie 67 przyłączy | Gmina Gostycyn, mieszkańcy | 2.458.700,00 a/ 1.475.220,00 b/ 245.870,00 c/ 737.610,00 d/ 0 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Raciąż – IV etap | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005 r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - likwidacja 47 zbiorników do gromadzenia nieczystości, - zwiększenie o 2537 m długości sieci kanalizacyjnej, - zwiększenie o 98 gospodarstw obsługiwanych przez nową sieć kanalizacyjną, - 11 przepompowni | Gmina Tuchola | 1.092.205,53 a/754.417,10 b/100.588,95 c/237.199,48 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełpin | priorytet 1 | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 2005r. – 2006r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - likwidacja 47 zbiorników do gromadzenia nieczystości, - zwiększenie o 6.681,5 m długości sieci kanalizacyjnej, - zwiększenie o 94 gospodarstwa obsługiwanych przez nową sieć kanalizacyjną, - 20 przepompowni ( w tym 2 sieciowe i 18 przydomowych) | Gmina Tuchola | 2.225.000,00 a/ 1.230.505,32 b/ 205.084,22 c/ 789.410,46 |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy # I ETAP | Priorytet I | Zgłoszenie robót budowlanych, pozwolenie na budowę | 2004 - 2006 r. | - zwiększenie niezawodności dostaw wody - zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej - podniesienie standardu życia mieszkańców, - zmniejszenie strat wody na przesyle, - zmiana technologii uzdatniania wody na ujęciach: Tuchola, Kiełpin, Stobno, Raciąż - usuwanie manganu, - modernizacja ujęć wodociągowych: automatyka sterowanie, pompownia IIo - rozbudowa systemu wizualizacji i sterowania urządzeń na sieci wod.-kan. - uzbrojenie terenów pod przemysł i usługi, - budowa 3.248 mb sieci wodociąg. i 1.689 mb sieci kanaliz., - wymiana 7.206 mb sieci i 3.459 mb przyłączy wodociągowych z rur AC i stalowych: miasto i tereny wiejskie, - modernizacja laboratorium na Oczyszczalni Ścieków w Tucholi, - wymiana kolektora sanitarnego w ul. Chojnickiej 530 mb. | Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. | 3.933.020,00 - 2.280.612,00 - 380.102,00 - 0,00 - 1.272.306,00 |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy ## II ETAP | Priorytet I | Zgłoszenie robót budowlanych, pozwolenie na budowę | 2004 - 2007 r. | - poprawa jakości wód powierzchniowych, podziemnych i zlewni rzeki Brdy, - oczyszczanie wód opadowych i roztopowych, - zapewnienie odpowiednich parametrów oczyszczania ścieków z terenów gmin: Tuchola, Cekcyn, Kęsowo, - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych, - dociążenie oczyszczalni ścieków, - podniesienie standardu życia mieszkańców, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój turystyki, - uzbrojenie terenów pod przemysł i usługi, - rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej: Tuchola – Stare Miasto, OM Kopernika, - rozbudowa i modernizacja 9.503,5 mb kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - budowa 5 separatorów wód opadowych, - wymiana 2.616,5 mb sieci wodociągowej wykonanej z rur AC (Tuchola), - budowa 4.407,5 mb sieci wodociągowej (miasto, Kiełpin -Trzcionek), - modernizacja oczyszczalni ścieków II etap: budynek krat, przepompownia wielofunkcyjna, OKF, laguny, produkcja nawozu mineralnego z osadów ściekowych. | Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. | 9.101.480,00 - 6.826.110,00 - 0,00 - 100.000,00 - 2.175.370,00 |
| POPRAWA STANU ŚRODOWISKA KULTUROWEGO |  |  |  |  |  |  |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Remont kościoła parafialnego w Raciążu | priorytet 2 | decyzja lokalizacji celu publicznego | 2005r. – 2007r. | - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój turystyki, - Polepszenie estetyki krajobrazu, - Umożliwienie organizacji imprez kulturalnych i religijnych, - Polepszenie estetyki wsi, - Wyremontowanie obiektu wpisanego do rejestru zbytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | Parafia p.w. Świętej Trójcy w Raciążu, Gmina Tuchola | 650.000,00 a/ 390.000,00 b/ 65.000,00 c/ 0 d/ 195.000,00 |
| Rewitalizacja kościoła parafialnego w Raciążu | priorytet 2 | decyzja lokalizacji celu publicznego | 2005r. – 2007r. | - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój turystyki, - Polepszenie estetyki krajobrazu, - Umożliwienie organizacji imprez kulturalnych i religijnych, - Polepszenie estetyki wsi, - Wyremontowanie obiektu wpisanego do rejestru zbytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | Parafia p.w. Świętej Trójcy w Raciążu, Gmina Tuchola | 650.000,00 a/ 390.000,00 b/ 65.000,00 c/ 0 d/ 195.000,00 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Rewitalizacja kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Tucholi. | priorytet 2 | decyzja lokalizacji celu publicznego | 2005r. – 2007r. | - Zakres prac: remont dachu, otynkowanie ścian, wykonanie posadzki i schodów zewnętrznych, remont placu wokół kościoła, zakup i zamontowanie żyrandoli, podświetlenie kościoła, wykonanie systemu grzewczego kościoła, wykonanie i zamontowanie witraży - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój turystyki, - Umożliwienie organizacji imprez kulturalnych i religijnych, - Polepszenie estetyki miasta Tucholi, - Wyremontowanie obiektu wpisanego do rejestru zbytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. . | Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła w Tucholi | 950.000,00 a/ 570.000,00 b/ 95.000,00 c/ 0 d/ 285.000,00 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Rewitalizacja kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Tucholi. | priorytet 2 | decyzja lokalizacji celu publicznego | 2005r. – 2007r. | Zakres prac: wykonanie tynków zewnętrznych, wykonanie posadzki, wykonanie schodów zewnętrznych, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana pokrycia dachowego. Zakładane efekty działania: - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój turystyki, - Umożliwienie organizacji imprez kulturalnych i religijnych, - Polepszenie estetyki miasta Tucholi, - Wyremontowanie obiektu wpisanego do rejestru zbytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła w Tucholi | 403.874,49 a/ 242.324,69 b/ 40.387,55 c/ 0 d/ 121.162,35 |
| POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA |  |  |  |  |  |  |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Adaptacja budynków magazynowych przy Szpitalu Powiatowym w Tucholi w celu przeznaczenia ich do lecznictwa ambulatoryjnego | priorytet 1 | pozwolenie na budowę | 2004r.-2005r. | - poprawa opieki medycznej - podniesienie standardu życia mieszkańców | Szpital Tucholski Sp. z o.o. | 150.000,00 a/ 75.000,00 b/ 0 c/ 0 d/ 75.000,00 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa budynków Szpitala Tucholskiego na Zespół Przychodni Dziecięcych | priorytet 2 | pozwolenie na budowę | 2005r. | - poprawa opieki medycznej - podniesienie standardu życia mieszkańców | Szpital Tucholski Sp. z o.o. | 405.779,37 a/ 243.467,62 b/ 40.577,94 c/ 0 d/ 121.733,81 |
| DODAĆ ZADANIE: |  |  |  |  |  |  |
| Zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala Tucholskiego | priorytet 2 | nie wymaga | 2005 r. | - poprawa opieki medycznej - podniesienie standardu życia mieszkańców | Szpital Tucholski Sp. z o.o. | 210.700,00 a/ 126.420,00 b/21.070,00 c/ 0 d/ 63.210,00 |