UCHWAŁA NR XVII/97/2004

RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycji Drogowych dla Powiatu Tucholskiego na lata 2004-2007

Na podstawie art.12 pkt.4 i art.4 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r.Nr.142 poz.1592 ze zm.) w związku z art. 20 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn.  zm.)

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmienionej uchwałą nr X/51/2003 z dnia 25 września 2003 r. dotychczasowy załącznik do uchwały zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y   P o w i a t u

Janusz Kiedrowski

Uzasadnienie

W związku z podjęciem decyzji o finansowaniu inwestycji przewidzianej do realizacji w miejscowości Iwiec z programu ZPORR a nie z SAPARD-u powstaje możliwość zdecydowanie większego zwrotu środków z funduszy unijnych, które w tym momencie przeznaczyć będzie można na rozpoczęcie realizacji jedynej nie rozpoczętej inwestycji z planu  na lata 2000-2003, czyli drogi w Rzepicznej. Ponieważ na tego typu inwestycję nie jest możliwe uzyskanie fundusz unijnych Zarząd Dróg Powiatowych przygotuje dokumentację i wykona prace /możliwe ze względu na posiadany sprzęt/ przy jej budowie siłami własnymi.

Uchwała została przyjęta 9 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 5 wstrzymujących.

Przewodniczący

R a d y   P o w i a t u

Janusz Kiedrowski

Załącznik do uchwały Rady Powiatu  nr XVII/97/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Wieloletni Program Inwestycji Drogowych Powiatu Tucholskiego na lata 2004 – 2007.

| Lp | Nazwa Inwestycji | Łaczne nakłady Mln zł | Nakłady 2004-2007 Mln zł | 2004 mln zł | 2005 mln zł | 2006 mln zł | 2007 mln zł | Uwagi do inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iwiec – Wełpin 3,2 km | 2,72*** | 2,72 | 1,12 /0,92/* |  | 0,8 /0,5/* | 0,8 /0,5/* | Przebudowa drogi gruntowej na nawierzchnię utwardzoną – asfaltową |
| 2 | Most w Pile | 0,44** | 0,44 | 0,44 /0,36/* |  |  |  | Konieczna przebudowa mostu ze względu na zły stan techniczny |
| 3 | Bruchniewo – Sucha 2,2km | 1,325*** | 1,325 |  | 1,325 /0,93/* |  |  | Przebudowa obejmująca poszerzenie |
| 4 | Wlk. Klonia – Wałdowo 0,715 km | 0,54*** | 0,54 |  | 0,54 /0,37/* |  |  | Przebudowa obejmująca poszerzenie |
| 5 | Żalno – Kęsowo 8,2 km | 10,0*** | 2,6 |  | 0,6 /0,4/* | 1,0 /0,6/* | 1,0 /0,6/* | Przebudowa obejmująca poszerzenie |
| 6 | Rzepiczna 1.06 km | 0,6*** | 0,3 |  | 0,3 |  |  | Przebudowa drogi gruntowej |
| 7 | Bladowo – Bladówek 2,5 km | 2,0*** | 0,9 |  |  |  | 0,9 /0,54/* | Przebudowa drogi gruntowej na nawierzchnię utwardzoną – asfaltową |
| 8 | Lubiewo ul. Wojska Polskiego – 1 km | 0,6*** | 0,6 |  |  | 0,6 /0,3/* |  | Przebudowa po zakończeniu przez Gminę Lubiewo instalacji podziemnych wodno-kanalizacyjnych |
| 9 | Raciąż ul. Wczasowa –1.5 km | 0,8*** | 0,8 |  |  | 0,8 /0,5/* |  | Przebudowa po zakończeniu przez gminę Tuchola wymiany instalacji podziemnych wodno-kanalizacyjnych |
| 10 | Most w Plaskoszu | 0,7*** | 0,7 |  |  |  | 0,7 /0,4/* | Konieczna przebudowa ze względu na zły stan techniczny z jednoczesnym poszerzeniem na potrzeby ścieżki rowerowej |
| 11 | Most w Białej | 0,2*** | 0,2 |  |  |  |  | Remont |

* - przypuszczalny zwrot z UE; ** - koszty wynikające z kosztorysu; *** - koszty szacunkowe