Załącznik do uchwały nr IX/43/2003

Rady Powiatu  Tucholskiego

z dnia 28.08.2003 r.

Wieloletni Plan Inwestycji Drogowych Powiatu Tucholskiego na lata 2004 – 2007.

| Lp | Nazwa Inwestycji | Łaczne nakłady Mln zł | Nakłady 2004-2007 Mln zł | 2004 mln zł | 2005 mln zł | 2006 mln zł | 2007 mln zł | Uwagi do inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iwiec – Wełpin 3,2 km | 2,6** | 2,6 | 1,0 /0,69/* |  | 0,8 /0,5/* | 0,8 /0,5/* | Przebudowa drogi gruntowej na nawierzchnię utwardzoną – asfaltową |
| 2 | Most w Pile | 0,39** | 0,39 | 0,39 /0,27/* |  |  |  | Konieczna przebudowa mostu ze względu na zły stan techniczny |
| 3 | Bruchniewo – Sucha 2,2km | 1,325** | 1,325 |  | 1,325 /0,93/* |  |  | Przebudowa obejmująca poszerzenie |
| 4 | Wlk. Klonia – Wałdowo 0,715 km | 0,54** | 0,54 |  | 0,54 /0,37/* |  |  | Przebudowa obejmująca poszerzenie |
| 5 | Żalno – Kęsowo 8,2 km | 10,0*** | 2,6 |  | 0,6 /0,4/* | 1,0 /0,6/* | 1,0 /0,6/* | Przebudowa obejmująca poszerzenie |
| 6 | Bladowo – Bladówek 2,5 km | 2,0*** | 0,9 |  |  |  | 0,9 /0,54/* | Przebudowa drogi gruntowej na nawierzchnię utwardzoną – asfaltową |
| 7 | Lubiewo ul. Wojska Polskiego – 1 km | 0,6*** | 0,6 |  |  | 0,6 /0,3/* |  | Przebudowa po zakończeniu przez Gminę Lubiewo instalacji podziemnych wodno-kanalizacyjnych |
| 8 | Raciąż ul. Wczasowa –1.5 km | 0,8*** | 0,8 |  |  | 0,8 /0,5/* |  | Przebudowa po zakończeniu przez gminę Tuchola wymiany instalacji podziemnych wodno-kanalizacyjnych |
| 9 | Most w Plaskoszu | 0,7*** | 0,7 |  |  |  | 0,7 /0,4/* | Konieczna przebudowa ze względu na zły stan techniczny z jednoczesnym poszerzeniem na potrzeby ścieżki rowerowej |
| 10 | Most w Białej | 0,2*** | 0,2 |  |  |  |  | Remont |

- / /* - Przewidywana refundacja z funduszy unijnych po zakończeniu inwestycji do wykorzystania w roku następnym,

- ** - Koszty wynikające z kosztorysu,

- *** - Koszty szacunkowe