Zarząd Powiatu Tucholskiego

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami

dla powiatu tucholskiego

za okres od dnia uchwalenia planu 
do dnia 31 grudnia 2006 r.

Opracował:

Referat Gospodarki

Nieruchomościami i Zasobami Przyrody

Tuchola, czerwiec 2007 r.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Spis treści:

1.	Wprowadzenie…………………………………………………………….3

2.	Realizacja Powiatowego Programu Gospodarki Odpadami (PGO) z podziałem na gminy:

Gmina Cekcyn…………………………………………………………….4

Gmina Kęsowo……………………………………………………………7

Gmina Śliwice…………………………………………………………….8

Gmina Lubiewo…………………………………………………………...9

Gmina Tuchola…………………………………………………………..11

Powiat ogółem…………………………………………………………...14

- Spis tabel…………………………………………………………….......18

4.	Załączniki – karty składowisk odpadów………………………………...43

5.	Wykorzystane materiały…………………………………………………84

6.	Autorzy sprawozdania…………………………………………………...84

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

1.	Wprowadzenie

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360) Rada Powiatu została zobowiązana do uchwalenia powiatowych programów ochrony środowiska do dnia 31 grudnia 2003 r.. Art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360) stanowi, iż powiatowy plan gospodarki odpadami (PGO) stanowi część powiatowego programu ochrony środowiska (POŚ) i tworzony jest w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Zakres i sposób opracowania powiatowego PGO sporządzono na podstawie art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz w § 3, § 6 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333).

Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu tucholskiego na lata 2004 – 2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020 został przyjęty Uchwałą NR XX/107/2004 Rady Powiatu Tucholskiego 
z dnia 2 września 2004 r. Plan ten określa politykę środowiskową, ustala cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram realizacji zadań na szczeblu lokalnym zgodnie z założeniami polityki ekologicznej państwa oraz środki niezbędne do osiągnięcia tych celów.

Podstawowym celem opracowanego PGO jest realizowanie obowiązku planowania, projektowania i prowadzenia wszelkich działań mogących powodować powstawanie odpadów zgodnie z zasadami określonymi w art. 6 – 13 ustawy o odpadach. Ponadto PGO ma stworzyć zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

PGO wspomaga dążenie do uzyskania w Powiecie Tucholskim sukcesywnego z roku na rok ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla PGO, a dowody jego osiągnięcia dostarcza ocena efektów działalności środowiskowej dokonywana okresowo.

Najważniejszym procesem wdrażania Planu i realizacji założonych w nim celów jest rejestracja zmian środowiska poprzez monitorowanie jego stanu jako całości i poszczególnych jego elementów. Działania te wraz z oceną stopnia realizacji zadań dostarczają podstawowych informacji o stopniu wdrożenia i efektach realizacji powyższego Planu. W celu zwiększenia efektywności działań na rzecz ochrony środowiska oraz skuteczności realizowanego Planu prowadzony jest system pomiarów ocen i prognoz stanu środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska. Pomiary przeprowadza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Corocznie WIOŚ publikuje informacje w formie raportu zawierające analizę otrzymanych wyników wraz z oceną stanu środowiska na badanym terenie. Raporty o stanie środowiska oraz wyniki pomiarów poszczególnych elementów środowiska stanowią podstawę do określenia prawidłowości wdrażania PGO na terenie powiatu.

Z wykonania PGO zarząd powiatu sporządza co dwa lata sprawozdanie, które przedkłada radzie powiatu oraz zarządowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca, po upływie okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie niniejsze odnosi się w swojej treści do poszczególnych elementów PGO i obejmuje okres od dnia uchwalenia planu tj. od dnia 2 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Niniejszy Plan zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem podlega

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Realizację Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami z podziałem na gminy przedstawiono poniżej.

Gmina Cekcyn

W ramach gospodarki odpadami stałymi na terenie gminy Cekcyn zostało ustawionych 15 pojemników typu KP – 7, które zostały rozmieszczone przy większych kompleksach działek letniskowych oraz na cmentarzach w Cekcynie, Iwcu i Zdrojach. Gmina zakupiła również 71 pojemników do zbiórki śmieci segregowanych – plastik, szkło, papier, puszki, z których odpady w całości są odzyskiwane. Z poszczególnych gospodarstw domowych odbierane są niesegregowane odpady zbierane do pojemników SM – 110, których na terenie gminy ustawionych jest 1200.

Ilość odpadów wywiezionych na składowisko odpadów do Świecia, [Mg]:

-	od IX 2004 r – 88,28;

-	2005 r. – 221;

-	2006 r. 221.

Rodzaj i ilość odpadów segregowanych zbieranych selektywnie, [Mg]:

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tworzywa sztuczne | 0,15 | 9,2 | 15,5 |
| Szkło | 0,95 | 30,4 | 38,17 |
| Makulatura | 0,01 | 2,5 | 0,24 |
| Złom | 0,01 | 0,06 | 0,16 |
| Razem | 1,11 | 42,16 | 54,07 |

Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania, które zdeponowano na składowisku w Bladowie w latach 2004 – 2006, [Mg]:

| Kod | Rodzaj odpadów | Od IX 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 01 01 | Żużle | - | - | 0,29 |
| 10 01 99 | Inne niewymienione odpady | 3,54 | 2,41 | 33,25 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 14,22 | 1,76 | 20,85 |
| 17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 0,73 | 0,58 | - |
| 17 03 80 | Odpadowa papa | - | - | 0,43 |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 2,69 | 0,23 | 0,43 |
| 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 0,57 | 0,1 | - |
| 20 02 02 | Odpady z targowisk | 0,2 | - | - |
| 20 03 01 | Niesegregowane odpady komunalne | 82,47 | 385,66 | 421,78 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 0,66 | 12,06 | 7,49 |
| RAZEM: |  | 105,08 | 402,80 | 487,19 |

Na terenie gminy Cekcyn działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów prowadzą następujące firmy:

-	Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o., ul. Ciepła 4, 89-511 Cekcyn,

-	Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o. o, ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola,

-	Zakład Usługowo – Handlowy, Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych, Jerzy

Kołodziejski, ul. Szkolna 34, 89-511 Cekcyn.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

W gminie Cekcyn istnieje bezpośredni system odbioru odpadów bazujący na regularnie świadczonych usługach zbierania odpadów za pomocą odpowiedniego sprzętu do ich gromadzenia i wywozu.

Na terenie posesji indywidualnych, odpady gromadzone są w pojemnikach 
SM – 110, na terenie gminy znajduje się 1107 szt. tych pojemników. W pobliżu terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych ustawiono 15 pojemników KP - 7 i jeden pojemnik 
KP – 8.

Organizowane są co roku w każdym sołectwie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów po remoncie i zbiórka opon. Od 2000 r. selektywna zbiórka odpadów realizowana jest za pomocą pojemników typu DZWON 1500 l. Łącznie na terenie gminy ustawiono 82 szt. tych pojemników, z czego:

-	36 szt. – pojemników do szkła,

-	37 szt. – pojemników do zbiórki plastiku,

-	4 szt. – pojemników do zbiórki papieru,

-	5 szt. – pojemników do zbiórki metalu.

Przy drogach i przystankach PKS na terenie gminy ustawiono 128 szt. koszy ulicznych.

W oparciu o obserwację ilości i jakości odpadów komunalnych można stwierdzić, że ilość odpadów sukcesywnie rośnie, a ich skład zmienia się w miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia mieszkańców.

Na terenie gminy Cekcyn nie obserwuje się praktycznie zmian demograficznych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. na terenie gminy mieszkało 6527 osób, 
w 2005 r. – 6555, a w 2006 r. – 6557 osób.

Z przedstawionych wyżej danych wynika, że zwiększa się ilość wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy, a także zwiększa się ilość wysegregowanych odpadów. Można prognozować, że stopień wyodrębnienia poszczególnych rodzajów odpadów ze strumienia odpadów komunalnych będzie ulegał zwiększeniu w miarę wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców i rozwoju selektywnej zbiórki.

Ilość wytworzonych odpadów na terenie gminy Cekcyn (M – mieszkaniec)

| Rok | Wskaźnik (kg/M/rok) |
| --- | --- |
| 2004 | 102,48 |
| 2005 | 106,43 |
| 2006 | 118,25 |

Na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych powyższe informacje dotyczące gminy Cekcyn przekazywane są corocznie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uzyskali zezwolenia Wójta Gminy Cekcyn na prowadzenie powyższej działalność w okresie listopad – grudzień 2006 r.

Koszty gospodarowania odpadami w gminie Cekcyn w latach 2004 – 2006:

-	koszty zorganizowania systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz systemu selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynosiły 162.218,63 zł i stanowiły środki własne gminy, 3.200 to dotacje, a koszt całkowity wyniósł 165.418,63 zł.

Gmina Gostycyn

W roku 2004 zakupiono kolejne zestawy do segregacji odpadów. Zakupiono również 35 szt. nowych koszy ulicznych w celu utrzymania porządku w gminie. Gmina Gostycyn przeprowadziła prace inwentaryzacyjne w budynkach należących do gminy, na których materiałem budowlanym był azbest. Przeprowadzono także plan inwentaryzacyjny materiałów

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

zawierających azbest na terenie całej gminy oraz opracowano stosowny program usuwania azbestu dla całej gminy. Przedsięwzięcia te mają na celu wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych przede wszystkim azbestowych z terenu gminy.

Ilość i rodzaj odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy Gostycyn, [Mg].

|  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 03 01 | 268,66 | D 5 | 455 | D 5 |

Objaśnienia:

D 5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych procesowi odzysku na terenie gminy Gostycyn, [Mg].

|  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa | Oznaczenie procesu odzysku | Masa | Oznaczenie procesu odzysku |
| 20 01 01 | 28,0 | R 14 | 37,0 | R 14 |
| 20 01 02 | 30,0 | R 14 | 31,0 | R 14 |
| 20 01 39 | 27,2 | R 14 | 34,6 | R 14 |
| 20 01 40 | 27,2 | R 14 | 6,5 | R 14 |

Objaśnienia:

R 14 - inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, nie wymienione w punktach od R 1 do R 13

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale.

W ciągu ostatnich 2 lat nastąpiło znaczne obniżenie poziomu przekazywanych na składowisko odpadów komunalnych w Gostycynie odpadów, wzrosła natomiast ilość odpadów poddawanych procesowi odzysku. Gmina kontynuowała i usprawniała opracowane wcześniej systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów. Dokonano zakupu nowych pojemników zarówno do zbiórki niesegregowanych odpadów komunalnych jak również pojemników i zestawów pojemników oraz worków do segregacji odpadów i koszy ulicznych. Aby zachęcić mieszkańców do segregacji odpadów również systemem selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” z wykorzystaniem worków do segregacji odpadów ogłoszono konkurs pt.: „Ekologiczne sołectwo”.

W celu wyeliminowania ze strumienia odpadów komunalnych zużytych baterii podpisano w 2005 r. umowę z firmą REBA S. A. i zaopatrzono w pojemniki do zbiórki baterii placówki oświatowe, handlowe i użyteczności publicznej. W 2006 r. przekazano do utylizacji 0,275 Mg tych odpadów. Podpisano także umowę z firmą REMONDIS w zakresie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych (AGD i RTV). Punkt zbiórki tego rodzaju odpadów działa od kwietnia 2007 r. przy ul. Usługowej 2 w Gostycynie (siedziba firmy KAMIONKA). Na terenie

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

gminy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gromadzenia i transportu odpadów komunalnych posiadają następujące podmioty

-	P. U. H. KAMIONKA Sp. z o. o., ul. Usługowa 2, Gostycyn,

-	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Tucholi, ul. Świecka 68,

-	Usługi Transportowe i Samochodowe, Zbigniew Chmara, ul. Główna 75, Bysław.

Gmina Gostycyn jest gminą wiejską i nie prowadzi się zorganizowanej zbiórki odpadów biodegradowalnych, gdyż przeważająca ilość tego typu odpadów trafia na przydomowe kompostowniki.

Odpady budowlane po poddaniu ich procesowi rozdrobnienia trafiają na gminne drogi gruntowe.

W roku 2009 planowane jest zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Gostycynie. Po tym czasie odpady komunalne kierowane będą na międzygminne składowisko odpadów komunalnych w Bladowie.

Na terenie gminy Gostycyn prowadzona jest edukacja ekologiczna wśród wszystkich mieszkańców gminy poprzez kolportaż ulotek i broszur oraz organizację konkursów o tematyce ekologicznej. 95 % mieszkańców gminy objętych jest selektywną zbiórką odpadów. Gmina planuje zakup dodatkowych zestawów do segregacji odpadów w Kamienicy i Bagienicy. Obecnie zakończone zostały prace nad systemem zbiórki i utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych, które można oddawać w nowo otwartym punkcie przy ul. Usługowej 2 
w Gostycynie

Gmina Kęsowo

Wiele uwagi poświęca się działaniom informacyjno – edukacyjnym poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy jak również przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami. Organizowane są konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, drukowane są foldery i gazetki o tematyce ekologicznej, które trafiają do każdego mieszkańca gminy. Gmina aktywnie uczestniczy w corocznych akcjach Sprzątania Świata. W ubiegłym roku oddano do użytku mieszkańców nie tylko gminy, ale też całego powiatu tucholskiego przyrodniczą ścieżkę rowerową. Koszt inwestycji wyniósł ok. 30.161,00 zł i w całości pochodził 
z funduszy europejskich.

W zakresie ochrony przyrody prowadzone są zalesienia, na które wydano 
ok. 3.300,00 zł i cała kwota pokryta została ze środków własnych gminy. Duże środki finansowe gminy, przeznaczone zostały również na posadzenie nowych drzew poza lasami oraz nowych krzewów.

Gospodarka odpadami na trenie gminy odbywa się poprzez bezpośredni odbiór odpadów „u źródła”. Odbiorem i transportem odpadów komunalnych z terenu gminy zajmują się trzy firmy:

-	Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o. o.,

-	Zakład Oczyszczania Miasta, pestka, z Chojnic,

-	Zakład Usług Komunalnych w Świeciu.

Na terenie gminy znajduje się 40 koszy ulicznych oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów stałych na plastik i szkło (pięć zestawów, które zlokalizowane są w punktach użyteczności publicznej). W 2006 r. selektywną zbiórką odpadów stałych (plastik i szkło) objęto wszystkie gospodarstwa domowe. Odpady składowane są na międzygminnym składowisku odpadów komunalnych w Bladowie.

W 2006 r. przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. 
W miejscach publicznych zinwentaryzowano 19 Mg wyrobów zawierających azbest, 
u właścicieli prywatnych 2650 Mg.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Gmina Śliwice

Z zakresu gospodarki odpadami w roku 2004 70 % mieszkańców gminy podpisało umowy na zorganizowany odbiór śmieci ze swoich gospodarstw domowych. Gmina prowadzi na bieżąco kontrole posesji, która dotyczy postępowania z odpadami. Na terenie gminy ustawione są pojemniki typu DZWON do segregacji odpadów na następujące frakcje: szkło i plastik. Na dzień 31 grudnia 2006 r. gmina dysponowała 49 szt. pojemników typu DZWON do segregacji szkła (24 szt)i plastiku (25 szt).Zebrane odpady przekazywane są do recyklingu firmom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Na ten cel wydano w 2004 r. ok. 15.394,00 zł i całość kosztów pokryta została ze środków własnych gminy. W latach 2004 – 2006 gmina na zorganizowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych oraz systemu selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wydała środki własne w wysokości 142.296, 00 zł.

W coraz większym stopniu następuje rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych poprzez wykorzystanie gruzu po uzgodnieniu z wytwórcą na remont i utwardzanie gruntowych dróg gminnych.

Ilość wytworzonych na terenie gminy Śliwice odpadów budowlanych w strumieniu odpadów komunalnych [Mg], oraz osiągnięty procent zbierania tego typu odpadów [%].

| Wskaźnik | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość, Mg | 250 | 250 | 250 |
| % zbierania | 70 | 70 | 70 |

Gmina wprowadziła również selektywną zbiórkę baterii w wyznaczonych punktach m. in. w szkołach, ośrodku zdrowia. Baterie zbierane są do specjalnych pojemników i przekazywane do recyklingu firmie REBA z Warszawy.

Gmina prowadzi prace nad opracowaniem gminnego programu oczyszczania terenów i obiektów z azbestu. Obecnie demontażem i odbiorem odpadów z azbestu zajmują się firmy zewnętrzne na zlecenie zamawiającego.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. 82 % mieszkańców gminy objętych zostało zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych.

Ilość wytwarzanych na terenie gminy Śliwice odpadów komunalnych [Mg].

| Rok | Ilość |
| --- | --- |
| 2004 | 423,625 |
| 2005 | 444,87 |
| 2006 | 530,5 |
| Średnia z lat | 466,33 |

Odpady komunalne zbierane są w pojemniki o pojemności 110 l bezpośrednio od mieszkańców gminy. Na dzień 31 grudnia 2006 r. zawarto 1034 umów z właścicielami nieruchomości na odbiór odpadów komunalnych.

Ilość i rodzaj odpadów opakowaniowych selektywnie zbieranych na terenie gminy Śliwice, [Mg].

| Rodzaj odpadów opakowaniowych | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Szkło | 51,6 | 43,5 | 68,9 |
| Tworzywa sztuczne | 2,13 | 5,313 | 6,82 |

Wdrażane są na bieżąco działania informacyjno – edukacyjne wśród mieszkańców gminy, organizowane są zebrania wiejskie, na których poruszana jest tematyka ekologiczna mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców. Wydawany

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

jest biuletyn informacyjny, w którym zawarte są m. in. informacje o sposobach postępowania z odpadami. Gmina bierze czynny udział w corocznych akcjach „Sprzątanie Świata”, podnosi świadomość wśród młodzieży i dzieci poprzez organizowanie: zbiórek makulatury i puszek aluminiowych, konkursów o tematyce ekologicznej. W akcjach: Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi udział wzięło ok. 700 osób, w ten sposób oczyszczono ok. 88 km dróg, 20 placów nad jeziorami Gmina Lubiewo

W gminie Lubiewo od 1997 r. realizowany jest Program Edukacji Ekologicznej. Program ten ma na celu kształtowanie postawy proekologicznej wśród mieszkańców gminy. Edukacja ekologiczna odbywa się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą jest edukacja w szkołach i przedszkolach, drugą – edukacja dorosłych mieszkańców gminy. Edukacja dzieci i młodzieży (w szkołach i przedszkolach) obejmuje pomoc w organizowaniu m. in. corocznych akcji pt.: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, selektywnej zbiórki odpadów w budynkach szkolnych oraz wyposażenie szkół w kontenery do segregacji odpadów. Edukacja dorosłych mieszkańców gminy obejmuje m. in. coroczne przeprowadzanie konkursu pt.: „Najbardziej estetyczna posesja w gminie”, wsparcie pieniężne sołectw w akcjach zadrzewieniowych, które mają na celu poprawienie estetyki wsi przez wprowadzenie nowych zadrzewień i krzewów ozdobnych oraz pielęgnację już istniejących terenów zieleni i parków, (na zakup sadzonek przeznacza się corocznie ok. 3 tys. zł.), na bieżąco wdrażany jest w życie Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Lubiewo uchwalony uchwałą Rady Gminy Lubiewo Nr XXXIII/237/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. Określone zostały również wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przedsiębiorcy zobowiązani zostali do dostosowania się do tych wymagań w okresie 6 miesięcy od daty uchwalenia regulaminu. Obecnie wnioski złożyli i zezwolenia otrzymali następujący przedsiębiorcy:

-	Usługi Samochodowo – Transportowe, Zbigniew Chmara , Lubiewo 57 – zezwolenie na wywóz odpadów stałych i ciekłych,

-	Usługi Bogusława Cieluch, Bysław 72 – zezwolenie na wywóz odpadów ciekłych,

-	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Ciepła 4, Świecie n/Wisłą – zezwolenie na wywóz odpadów stałych,

-	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Świecka 68, Tuchola – zezwolenie na wywóz odpadów stałych,

-	Usługi Transportowe i Asenizacyjne, Krzysztof Pik, Wełpin, 24, Bysław – zezwolenie na wywóz odpadów ciekłych.

Gmina posiada ewidencję umów zawartych przez mieszkańców na wywóz odpadów stałych. Na dzień 31 grudnia 2006 r. mieszkańcy zawarli 400 umów z przedsiębiorcą prowadzącym odbiór odpadów stałych. W trakcie realizacji prowadzona jest ewidencja zbiorników bezodpływowych. Działalność polityki informacyjnej i edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest ciągle realizowana. Między innymi corocznie organizowane są przez szkoły akcje pt.: „Sprzątanie Świata”, podczas której odpady zbierane są w worki foliowe, a następnie odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) w Bysławiu. W celu wdrażania systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła’ w roku 2005 i 2006 zorganizowana została akcja skierowana do jednostek prowadzących działalność w sektorze gastronomicznym, która polegała na segregacji odpadów opakowaniowych typu plastik i szkło. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bysławiu dostarczał specjalne worki do segregacji, a następnie je odbierał. Do akcji na terenie gminy Lubiewo przystąpił Bar „Ewa” z Szumiącej oraz Ośrodek Wczasowy „Leśne Ustronie” z Zamrzenicy. W trakcie akcji ZGK w Bysławiu wydał 135 worków do segregacji szkła i 181 worków do segregacji plastiku. ZGK w Bysławiu

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

rozmieścił na terenie gminy Lubiewo 12 pojemników do segregacji odpadów typu PA 1100, 15 pojemników trzykomorowych KP – 8 o poj. 8 m3, na poszczególnych kondygnacjach szkół w Lubiewie, Bysławiu i w przedszkolu w Bysławiu ustawiono 9 szt. trzysegmentowych

pojemników do segregacji odpadów. Gmina zakupiła 18 szt. koszy ulicznych typu KACPER o poj. 35 l, które przekazano ZGK w Bysławiu. Kosze zamontowano na terenie sołectw, obecnie ustawiono 5 szt., kolejne będą sukcesywnie montowane.

Gmina czyni działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów poprzez ich zbiórkę, segregację i przekazywanie firmom zewnętrznym do recyklingu. Obecnie w każdym sołectwie ustawiony został przynajmniej jeden kontener do selektywnej zbiórki śmieci.

Na terenie gminy w miejscowości Bysławek zlokalizowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W ramach dążenia do spełnienia wymogów unijnych w dziedzinie ochrony środowiska prowadzi się modernizację składowiska. Na składowisko przyjmowane są niesegregowane odpady komunalne oraz odpady segregowane typu: tworzywa sztuczne, szkło makulatura, złom. Gmina uzyskała zezwolenie Starosty Tucholskiego na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Bysławku. Na składowisku umieszczono informację dotyczącą przedsiębiorstwa, które przyjmuje zużyte opony (tj. firma KARAT, Karallus Dawid, ul. św. Józefa 74 A, Toruń). Natomiast odpady budowlane można przekazywać do przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego Sp. z o. o. PDM w Chojnicach s/z w Pawłówku. Przyjmowane na składowisko odpady niesegregowane poddawane są segregacji, w wyniku tych czynności udaje się odzyskać takie odpady jak: plastik, szkło, złom czy makulaturę. Następnie odzyskane odpady opakowaniowe i poużytkowe po sprasowaniu i podziale szkła na białe i kolorowe odsprzedaje się firmom zewnętrznym zajmującym się odzyskiem odpadów. Uzyskany dochód przeznacza się na dalsze realizowanie zadań w Programie Gospodarki Odpadami.

Rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie składowiska w Bysławku.

|  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa Mg | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa Mg | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa Mg | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 03 01 | 384 | D 5 | 395 | D 5 | 455 | D 5 |

Objaśnienia:

D 5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom odzysku na terenie składowiska w Bysławku.

|  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa Mg | Oznaczenie procesu odzysku | Masa Mg | Oznaczenie procesu odzysku | Masa Mg | Oznaczenie procesu odzysku |
| 20 01 01 | 1,7 | R 14 | 1,1 | R 14 | 1,5 | R 14 |
| 20 01 02 | 30 | R 14 | 29,7 | R 14 | 49,9 | R 14 |
| 20 01 39 | 1,2 | R 14 | 3,6 | R 14 | 3,3 | R 14 |
| 20 01 40 | 0,8 | R 14 | 0,2 | R 14 | 0 | - |

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Objaśnienia:

R 14 - inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, nie wymienione w punktach od R 1 do R 13

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale

Masa odpadów składowana na składowisku odpadów komunalnych w Bysławku, [Mg]

| Rok | Ilość całkowita | Ilość poddawana odzyskowi na składowisku |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 350 | 44,3 |
| 2004 | 384 | 33,7 |
| 2005 | 395 | 34,6 |
| 2006 | 455 | 54,7 |

Gmina Tuchola

Na terenie Gminy Tuchola istnieje 1 punkt służący do gromadzenia odpadów stałych – Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Bladowie uruchomione, staraniem Gmin Cekcyn, Kęsowo i Tuchola, w listopadzie 1999 r. Do końca roku 2006 zdeponowano tam łącznie 69.176,67 Mg, z czego z gmin:

| Tuchola | 41.752,87 Mg |
| --- | --- |
| Cekcyn | 2.530,01 Mg |
| Kęsowo | 1.908,54 Mg |
| Koronowo | 22.985,25 Mg |

Założenia projektowane przewidywały rocznie deponowanie 12.000 Mg odpadów.

W latach 2005 i 2006 na składowisku w Bladowie zdeponowano [Mg]:

| 2005 | Tuchola | Cekcyn | Kęsowo | Koronowo | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 324,20 | 13,60 | 18,30 | 253,60 | 609,70 |
| II | 289,10 | 21,30 | 19,60 | 226,30 | 556,30 |
| III | 406,35 | 14,67 | 21,54 | 318,35 | 760,91 |
| IV | 428,12 | 50,73 | 26,93 | 298,47 | 804,25 |
| V | 443,87 | 38,10 | 20,60 | 291,16 | 793,73 |
| VI | 427,04 | 27,94 | 18,98 | 308,50 | 782,46 |
| VII | 348,05 | 38,30 | 18,39 | 318,50 | 723,24 |
| VIII | 439,05 | 56,52 | 19,44 | 341,92 | 856,93 |
| IX | 449,48 | 34,38 | 31,14 | 318,88 | 833,88 |
| X | 463,76 | 36,82 | 28,57 | 294,34 | 823,49 |
| XI | 437,85 | 36,46 | 31,12 | 381,08 | 886,51 |
| XII | 391,67 | 22,72 | 16,35 | 284,14 | 714,88 |
| Gruz | 541,11 | 4,17 | 0,64 | 0,00 | 545,92 |
|  | 5.389,65 | 395,71 | 271,60 | 3.635,24 | 9.692,20 |

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

| 2006 | Tuchola | Cekcyn | Kęsowo | Koronowo | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 360,99 | 17,77 | 18,09 | 246,24 | 643,09 |
| II | 313,24 | 9,49 | 16,89 | 254,33 | 593,95 |
| III | 421,20 | 10,95 | 21,23 | 285,64 | 739,02 |
| IV | 488,57 | 54,82 | 20,21 | 341,98 | 905,58 |
| V | 430,77 | 45,59 | 19,71 | 356,37 | 852,44 |
| VI | 415,97 | 37,54 | 19,10 | 380,97 | 853,58 |
| VII | 388,44 | 3,00 | 7,66 | 341,98 | 741,08 |
| VIII | 452,21 | 57,44 | 36,68 | 475,65 | 1.021,98 |
| IX | 489,91 | 71,27 | 22,11 | 314,40 | 897,69 |
| X | 500,71 | 39,68 | 42,47 | 335,08 | 917,94 |
| XI | 463,99 | 42,19 | 21,34 | 356,62 | 884,14 |
| XII | 443,36 | 34,29 | 22,30 | 304,04 | 803,99 |
| Gruz | 425,33 | 54,39 | 0,66 | 0,00 | 480,38 |
|  | 5.594,69 | 478,42 | 268,45 | 3.993,30 | 10.334,86 |

Rodzaj i ilości odpadów segregowanych zbieranych selektywnie wyrażone w Mg

| Wyszczególnienie/rok | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Szkło | 21,54 | 50,38 |
| Makulatura | 12,31 | 14,10 |
| Tworzywa sztuczne | 15,99 | 28,35 |
| Aluminium | 3,499 | 3,113 |
| Baterie | 0,29 | 0,47 |
| Razem | 53,629 | 96,413 |

Na terenie gminy Tuchola na dzień 31 grudnia 2006 r. tylko Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi posiadało zezwolenie burmistrza na działalność polegającą na odbiorze odpadów komunalnych stałych od mieszkańców w pełnym zakresie (odpady niesegregowane i segregowane, elektryczne, wielkogabarytowe, budowlane itp. oraz ZUHiWNPiS Jerzego Kołodziejskiego w zakresie wywozu odpadów komunalnych segregowanych, budowlanych, mineralnych i popiołów.

Istniejące systemy zbierania odpadów

Na terenie Gminy Tuchola istnieje bezpośredni system odbioru odpadów bazujący na regularnie świadczonych usługach zbierania odpadów za pomocą odpowiedniego sprzętu do ich gromadzenia i wywozu (pojazdy bezpylne i pojazdy wyposażone w HDS).

Na terenie posesji indywidualnych, kamienicach, blokach, zakładach i obiektach użyteczności publicznej odpady gromadzone są w pojemnikach SM-110 (2167 szt.), PA-1100 (77 szt.) oraz KP-7 (61 szt.).

Odpady wielkogabarytowe i elektryczne wywożone są przez firmę z którą właściciele posesji mają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych.

Od roku 2000 realizowana jest selektywna zbiórka odpadów realizowana za pomocą pojemników typu Bell (57 szt.), Mini Leader (42 szt.), metalowe (11 szt.), do gromadzenia tetrapaku (14 szt.) i na baterie (25 szt.), z czego:

do zbiórki szkła	43 szt.

do zbiórki plastiku 	40 szt.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

do zbiórki papieru	26 szt.

do zbiórki metalu	1 szt.

do zbiórki tetrapaku (kartoników)	14 szt.

do zbiórki baterii	25 szt.

Równolegle rozwijana jest zbiórka odpadów segregowanych w domach jednorodzinnych oraz na terenach wiejskich za pomocą kolorowych, oznaczonych worków. Worki te o pojemności 110 l (80 l do szkła) można nabyć w Przedsiębiorstwie Komunalnym i pojazdach służących do odbioru odpadów komunalnych; w cenie zakupu mieści się ich wywóz. W każdy 3 czwartek miesiąca worki te odbierane są od mieszkańców.

W 2006 r. zostało zakupionych 120 pojemników do gromadzenia odpadów biodegradowalnych.

Przy ulicach i przystankach PKS na terenie gminy ustawiono 217 sztuk koszy ulicznych.

Planowane zmiany

W oparciu o obserwację ilości i jakości powstających odpadów komunalnych można stwierdzić, że ilości odpadów nieznacznie rosną, a ich skład zmienia się w miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia mieszkańców.

-	rok 2005 – 5.389,7 Mg

-	rok 2006 – 5.594,7 Mg

Na terenie gminy Tuchola nie obserwuje się praktycznie istotnych zmian demograficznych. Z przedstawionych wyżej danych wynika, że zwiększa się ilość wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy, a także zwiększa się ilość wysegregowanych odpadów. Można prognozować, że stopień wyodrębnienia poszczególnych rodzajów odpadów ze strumienia odpadów komunalnych będzie ulegał zwiększaniu w miarę wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców i rozwoju selektywnej zbiórki. Cały czas prowadzone są starania zmierzające w celu uruchomienia sortowni odpadów komunalnych oraz wprowadzenia selekcji odpadów biodegradowalnych u źródła.

Koszty gospodarowania odpadami w gminie w latach 2004-2006

|  | Kosz całkowity | W tym dotacje | Środki własne |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowa systemu zbiórki odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie, oraz doposażanie składowiska | 37.841,54 | 0 | 37.841,54 |
| Działania informacyjno – edukacyjne | 45.758,74 | 0 | 45.758,74 |

System monitoringu i oceny realizacji planu.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach plan gospodarki odpadami powinien być aktualizowany nie rzadziej niż co cztery lata; sprawozdanie 
z realizacji planu powinny być przedstawiane Radzie Miejskiej co dwa lata.

Monitoring służący ocenie realizacji planu:

- ilość wytworzonych odpadów

- ilość odpadów wysegregowanych do odzysku ze strumienia odpadów komunalnych

- ilość zebranych odpadów niebezpiecznych i sposób ich zagospodarowania

- koszty i efekty funkcjonowania systemu zbiórki odpadów

Na podstawie danych otrzymywanych od przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych powyższe dane dotyczące Gminy Tuchola przekazywane są co roku do Urzędu Marszałkowskiego. Następnie Marszałek przygotowuje raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – dostosowali się w zakresie posiadanych zezwoleń na tę działalność w okresie do końca 2006 r.

Starostwo Powiatowe w Tucholi na szeroką skalę prowadzi edukację ekologiczną wśród mieszkańców powiatu poprzez współorganizowanie wszelkiego rodzaju konkursów ekologicznych. Prowadzona jest również ciągła kontrola zakładów korzystających ze środowiska w zakresie gospodarki odpadami, a także monitoring gospodarki odpadami poprzez tworzenie rejestru odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych na terenie powiatu w oparciu o stosowne decyzje administracyjne.

Powiat od lat współpracuje ze szkołami, gminami, Tucholskim Parkiem Krajobrazowym, Nadleśnictwami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu. Corocznie prowadzone są akcje tj.: Odkręcona, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, a także liczne konkursy ekologiczne kierowane do dzieci i młodzieży „Przyroda wokół nas”.

Efekty popularyzacji ekologicznego stylu życia obrazują zwiększone ilości zbieranych surowców wtórnych podczas ww. akcji.

Prowadzone akcje ekologiczne na terenie powiatu wraz z ilością zebranych odpadów.

| Akcja | odpad | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzień Ziemi | PET | 3000 szt. | 4000 szt. | 6800 szt. |
|  | Baterie | 37,6 kg | 117 kg | 186 kg |
| Odkręcona | nakrętki | 2152 kg | 2255 kg | 4231 kg |
| Zamień puszki na pieniądze | Puszka ALU | 5383 kg | 5343 kg | 6554 kg |

Starostwo Powiatowe wspólnie z gminami z terenu powiatu tucholskiego oraz współpracującym powiatem tarnogórskim przeprowadziło konkurs ekologiczny kierowany do podmiotów świadczących usługi w branży turystycznej i gastronomicznej pt. „Firma przyjazna środowisku w Powiecie Tucholskim i Powiecie Tarnogórskim”. Konkurs odbywał się jednocześnie na terenach obydwu powiatów i polegał na selektywnej zbiórce szkła i plastiku powstających w wyniku prowadzonej działalności zainteresowanych podmiotów.

Działania z zakresu edukacji ekologicznej skutkują wykształceniem wśród społeczeństwa pożądanych nawyków dotyczących gospodarowania odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych. Edukacja ekologiczna wykształca wśród młodego pokolenia świadomość zagrożeń wynikających z nieprawidłowego korzystania z zasobów i walorów środowiska naturalnego.

Realizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami sprawowana jest poprzez ciągły monitoring wytwarzanych na terenie powiatu odpadów, sposobu ich zagospodarowania, wykorzystania i utylizacji.

Na terenie powiatu następuje ciągły rozwój selektywnej zbiórki odpadów, co umożliwia wydzielenie ze strumienia odpadów kierowanych na składowiska frakcji nadających się do wykorzystania (surowców wtórnych), a przez to ograniczenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym systemem zbiórki odpadów umożliwi wyeliminowanie niekontrolowanego usuwania odpadów do środowiska i pozwoli na ograniczenie liczby nowopowstających tzw. „dzikich wysypisk śmieci”. Ponadto ponowne wykorzystanie pozyskanych surowców wtórnych znacznie ograniczy zużycie energii potrzebnej do ich wytworzenia.

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest poprzez system pojemników na poszczególne typy odpadów tj. szkło, makulatura, plastik. W szkołach, urzędach, ośrodkach zdrowia oraz sklepach zlokalizowane są pojemniki do zbierania baterii.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Jednym z głównych zadań realizacji PGO jest system monitoringu istniejących instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, monitoring podmiotów wytwarzających odpady poza instalacjami, monitoring przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów), zajmujących się gospodarką odpadami, identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań w zakresie gospodarki odpadami.

Starosta Tucholski w okresie sprawozdawczym (2004 – 2006 r.) wydał ok. 110 decyzji administracyjnych na gospodarkę odpadami obejmującą m. in.: zezwolenia na wytwarzanie odpadów, zatwierdzenia gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz przyjął ok. 20 informacji o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Sposób monitorowania gospodarki odpadami określony jest w ustawie o odpadach. Podstawowe informacje o odpadach gromadzone są w bazach danych prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Starosta przesyła informacje do systemu, który stanowić będzie źródło informacji przy opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji planów gospodarki odpadami.

Monitoring ilości, przepływu i zagospodarowania odpadów opiera się generalnie na ich ilościowej i jakościowej ewidencji prowadzonej przez posiadaczy odpadów. Wymóg ewidencjonowania odpadów określony jest w ustawie o odpadach. W świetle obowiązujących przepisów do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, zobowiązany jest każdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby. W przypadku odpadów komunalnych ewidencję prowadzić muszą wszystkie podmioty zajmujące się ich odbiorem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem. Starosta wydając decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami nakłada na podmiot obowiązek prowadzenia systemu ewidencji opierającego się na sporządzaniu kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów. Wzory dokumentów oraz zakres danych określone są w przepisie wykonawczym do ustawy – rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

W celu prawidłowego wdrażania Planu, Starosta Tucholski monitoruje jego realizacje poprzez:

-	wykorzystanie swoich kompetencji w zakresie gospodarki odpadami (wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zatwierdzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne, wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów, prowadzenie kontroli w zakresie wydanych pozwoleń, zezwoleń i przyjętych informacji),

-	współpracę z gminami z teren powiatu,

-	współpracę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska – realizującymi zadania wynikające z ich kompetencji służące prawidłowej gospodarce odpadami.

Jednocześnie Starosta, realizując PGO, prowadzi na bieżąco rejestr wydanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Ważnym elementem kontroli funkcjonowania gospodarki odpadami jest monitoring obiektów służących gospodarce odpadami, w tym:

-	wszystkich składowisk odpadów pod kątem ich oddziaływania na środowisko,

-	wszystkich instalacji unieszkodliwiania (poza składowiskami), odzysku i zbierania odpadów,

-	przekazywanie informacji do WIOŚ w Bydgoszczy.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Zasady monitorowania reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Stała kontrola wpływu obiektu na środowisko pozwoli na szybkie wykrycie źródeł zanieczyszczenia oraz podjęcie natychmiastowych działań w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń.

Wskaźniki kontrolne dla prowadzenia monitoringu systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu tucholskiego zawierają poniższe tabele.

Ilość nagromadzonych odpadów komunalnych na monitorowanych składowiskach w latach 2004 - 2006

| Lp. | Lokalizacja składowiska | Pojemność projektowana w m3 | Ilość nagromadzonych odpadów na koniec 2004 r. w Mg | Ilość nagromadzonych odpadów na koniec 2005 r. w Mg | Ilość nagromadzonych odpadów na koniec 2006 r. w Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bladowo Gmina Tuchola | 528400 | 9753 | 9711 | 10335 |
| 2. | Gostycyn Gmina Gostycyn | 18400 | 881,9 | 913,65 | 911 |
| 3. | Rosochatka Gmina Śliwice | 40013 | 370 | 413,6 | 473 |
| 4. | Bysławek Gmina Lubiewo | 27150 | 384 | 395 | 455 |
| RAZEM |  | 613963 | 11388,9 | 11433,25 | 12174 |

Prognozowane zmiany ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie powiatu zawarte w Planie Gospodarki Odpadami

| Rok | Liczba mieszkańców | Masa odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 47164 | 8074,03 |
| 2005 | 47258 | 8146,81 |
| 2006 | 47353 | 82220,24 |

Rzeczywista ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie powiatu

| Rok | Liczba mieszkańców | Masa odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 47718 | 11388,90 |
| 2005 | 47870 | 11433,25 |
| 2006 | 47814 | 12174,00 |

Powyższe dane wykazują, iż z roku na rok zwiększa się ilość odpadów składowanych na poszczególnych składowiskach komunalnych zlokalizowanych na terenie powiatu, a także, że w dalszym ciągu podstawową metodą ich unieszkodliwiana jest składowanie. Dane dotyczące ilości zbieranych odpadów komunalnych (zwiększenie się tej ilości) mogą wynikać ze zwiększonej ilości zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z firmami zajmującymi się odbieraniem odpadów komunalnych oraz wyeliminowaniem pozbywania się tych odpadów w sposób niewłaściwy (spalanie tworzyw sztucznych w domowych piecach, porzucanie odpadów w przydrożnych rowach, lasach i tworzenie tzw. „dzikich wysypisk”).

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Gospodarka odpadami powstałymi na terenie powiatu tucholskiego w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w 2004 i 2005 r. (wg. danych zawartych w raporcie WIOŚ)

| Odpady [Mg] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone | odzysk | Unieszkodliwione |  | magazynowane |
|  |  | poza składowaniem | poprzez składowanie |  |
| Rok 2004 |  |  |  |  |
| 12269,594 | 12608,890 | 7,345 | 182,730 | 185,778 |
| Rok 2005 |  |  |  |  |
| 1483,92 | 1366,00 | - | 94,35 | 47,87 |

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi na terenie powiatu tucholskiego w 2004 r. (wg. danych zawartych w raporcie WIOŚ)

| Odpady [Mg] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone | odzysk | Unieszkodliwione |  | magazynowane |
|  |  | poza składowaniem | poprzez składowanie |  |
| 42,800 | 36,157 | 6,415 | 0 | 0,330 |

Ze względu na to, iż odpady niebezpieczne stanowią potencjalne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, albo środowiska, dlatego gospodarka tymi odpadami wymaga szczególnego z nimi postępowania. Podstawowym źródłem ich powstawania jest działalność przemysłowa i usługowa. Odpady tej grupy powstają także w placówkach służby zdrowia oraz gospodarstwach domowych. Podmioty gospodarcze, zgodnie z ustawą o odpadach są zobowiązane do przekazywania odpadów niebezpiecznych jednostkom posiadającym zezwolenia na ich odzysk lub utylizację. Na terenie powiatu nie ma firmy zajmującej się utylizacją odpadów niebezpiecznych. Całość wytworzonych odpadów niebezpiecznych utylizowana jest poza granicami powiatu.

Istotne zagrożenie stanowią odpady niebezpieczne wytwarzane w gospodarstwach domowych, trafiające do odpadów komunalnych. Odpady te powinny być wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych „u źródła”, czyli przez samych mieszkańców przy czym konieczne jest stworzenie w tym zakresie odpowiednich warunków i zachęt. Dlatego tak ważne staje się prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej szczególnie wśród najmłodszych, a także zwiększenie świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców powiatu, a także przedsiębiorców, co w przyszłości pozwoli na prawidłowe i przynoszące efekty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Realizacja PGO powinna opierać się na dalszej kontynuacji wprowadzania założeń i rozszerzeniu w najbliższych latach działań określonych w powyższej dokumentacji.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

SPIS TABEL:

Tabela 1.	Polityka gospodarki odpadami, zadania ilościowe i jakościowe.

Tabela 2.	Harmonogram zadań, zawarty w opracowaniach wyższego szczebla znajdujący swe odzwierciedlenie w powiatowym  i gminnym PGO (KPGO i WPGO – Krajowy i Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.

Tabela 3.	Zadania ilościowe przewidziane do realizacji w powiecie tucholskim.

Tabela 4.	Zadania jakościowe przewidziane do realizacji w powiecie tucholskim.

Tabela 5.	Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu tucholskiego w klatach 2004 – 2006.

Tabela 6.	Koszty gospodarowania odpadami poniesione przez powiat w latach 2004 – 2006.

Tabela 7.	Przebieg procesu uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu.

Tabela 8.	Przebieg procesu uchwalania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie powiatu.

Tabela 9.	Przebieg procesu określania i podawania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu.

Tabela 10.	Przebieg procesu występowania przez przedsiębiorców z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu.

Tabela 11.	Przebieg procesu tworzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w gminach na terenie powiatu.

Tabela 12.	Przebieg procesu przekazywania przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi mieli zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych w dniu 13 października 2005 r.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Tabela 1. Polityka gospodarki odpadami, zadania ilościowe i jakościowe:

| Lp. | Przedmiot działania | Zakres działania | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Cekcyn |  |  |  |
| 1. | Gospodarka odpadami | Opracowanie i uchwalenie Gminnego Planu Gospodarki odpadami | Uchwalono 15.09.2004 r. |
| 2. | Usługi zbierania odpadów komunalnych | Objęcie co najmniej 90 % gospodarstw zorganizowaną zbiórką odpadów | Objęto 90 % gospodarstw |
| 3. | Selektywna zbiórka odpadów komunalnych | - wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów | Nie zrealizowano |
|  |  | - dalszy rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów | W trakcie realizacji |
| 4. | Odpady niebezpieczne | - określenie ilości odpadów zawierających azbest | Zrealizowano |
|  |  | - opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest | Opracowano wytyczne do gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest |
| 5. | Szkolenia, informacja | -organizacja akcji mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców | - organizowanie konkursu ekologicznego dla sołectw |
|  |  | - informowanie mieszkańców o rezultatach i korzyściach osiągniętych w wyniku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów | - zamieszczanie informacji w biuletynie informacyjnym |
| Gmina Tuchola |  |  |  |
| 1. | Ustawodawstwo gminne | opracowanie i uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami | uchwalono 24.09.2004 r |
|  |  | opracowanie i uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola | uchwalono 27 stycznia 2006 r. |
| 2. | Usługi zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych | objęcie 100 % gospodarstw zorganizowaną zbiórką odpadów | objęto ~83 % gospodarstw |
| 3. | Selektywna zbiórka odpadów komunalnych | wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła | w trakcie realizacji |
|  |  | dalszy rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów | w trakcie realizacji |
| 4. | Odpady niebezpieczne | stworzenie systemu selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych | stworzono dla gromadzenia baterii |
|  |  | określenie ilości odpadów zawierających azbest i opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest | w trakcie realizacji |
| 5. | Rozbudowa składowiska odpadów w Bladowie | doposażanie składowiska | zakupiono wagę elektroniczną, agregat prądotwórczy, wykaszarkę i rębak do gałęzi |
|  |  | budowa sortowni odpadów | w trakcie opracowywania warunków |
| 6. | Szkolenia | organizacja akcji mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców | corocznie organizowana jest akcja Dzień Ziemi; organizowane są konkursy dla szkół, młodzieży, Spółdzielni Mieszkaniowych i wspólnot; we współpracy z TPK organizowane są zajęcia edukacyjne połączone z wyjazdem na składowisko |
| Gmina Lubiewo |  |  |  |
| 1. | Gospodarka odpadami | Opracowanie i uchwalenie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami | 30.06.2004 |
| 2. | Usługi zbierania odpadów komunalnych | Objęcie co najmniej 90 % gospodarstw zorganizowana zbiórką odpadów | do 2006 r. |
| 3. | Składowisko odpadów | Dostosowanie funkcjonowania składowiska do wymagań wynikających z aktualnych przepisów, rozbudowa | 31.12.2009 |
| 4. | Selekcyjna zbiórka odpadów komunalnych | - wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, - wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów organicznych „u źródła”, - dalszy rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów | Do 2006 Do 2007 Do 2010 |
| 5. | Odpady wielkogabarytowe | Wdrożenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz ich recyklingu (zwłaszcza urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych) | Do 2010 |
| 6. | Odpady opon | Organizacja punktu odbioru i magazynowania odpadów zużytych opon, podpisania umowy na odbiór tych odpadów | Do 2010 |
| 7. | Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych | Organizacja punktu zbioru odpadów niebezpiecznych (baterie, akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin) | Do 2010 |
| 8. | Odpady elektryczne i elektroniczne | Organizacja punktu zbioru odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych | Do 2010 |
| 9. | Odpady komunalne | - ograniczenie ogólnej ilości odpadów komunalnych o 30 % (w stosunku do roku 2000) poprzez wzrost ilości odzyskiwanych surowców, - redukcja do 75 % wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w porównaniu do roku 1995, - redukcja do 50 % wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w porównaniu do roku 1995, - redukcja do 35 % wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w porównaniu do roku 1995. | Do 2006 Do 2010 Do 2013 Do 2020 |
| 10. | Odpady opakowaniowe i poużytkowe | przedsiębiorcy powinni osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, | 31.12.2007 |
| 11. | Odpady budowlane | Wdrożenie systemu zbiórki odpadów budowlanych | Do 2010 |
| 12. | Wraki samochodowe | Wdrożenie systemu kasacji pojazdów i zbiórki poszczególnych części kasowanych samochodów lub przyłączenie się do istniejącego już systemu organizowanego na wyższym szczeblu | Do 2010 |
| 13. | Odpady niebezpieczne | - określenie odpadów zawierających azbest, - opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest, - stopniowe usuwanie odpadów zawierających azbest, - inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB, - zewidencjonowanie zakładów posiadających rocznie ponad 500 l olejów odpadowych, - zewidencjonowanie wszystkich podmiotów wytwarzających odpady medyczne oraz określenie faktycznej ilości w/w odpadów, - zewidencjonowanie wszystkich wytwórców odpadów niebezpiecznych oraz skontrolowanie stanu zgodności z aktualnymi przepisami. | Do 2006 Do 2032 2010 |
| 14. | Szkolenia, informacje | - organizacja szkoleń/akcji mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, - informowanie mieszkańców o rezultatach i korzyściach osiągniętych w wyniku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, - zachęcanie mieszkańców do kompostowania organicznej frakcji odpadów domowych, - kontynuacja i rozszerzanie powyższych działań | Do 2006 Do 2006 Do 2010 2007 - 2020 |
| 15. | Selektywna zbiórka odpadów komunalnych | Dalsza organizacja i podnoszenie efektywności systemu selektywnej zbiórki odpadów | 2010 – 2020 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | Rozszerzenie asortymentu zbieranych odpadów, zwiększenie liczby punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych | 2010 - 2020 |
| 17. | Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych | Rozszerzenie asortymentu zbieranych odpadów, zwiększenie liczby punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych | 2010 – 2020 |
| 18. | Odpady elektryczne i elektroniczne | - podnoszenie stopnia selekcji zbieranych odpadów, - zwiększenie liczby punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych | 2010 - 2020 |
| Gmina Gostycyn |  |  |  |
| 1. | Szkolenia informacja | - organizacja szkoleń/akcji mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, - informowanie mieszkańców o rezultatach i korzyściach osiągniętych w wyniku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, - zachęcanie mieszkańców do kompostowania organicznej frakcji odpadów domowych, - kontynuacja i rozszerzanie powyższych działań | Do 2006 Do 2006 Do 2010 2007 - 2020 |
| 2. | Selektywna zbiórka odpadów komunalnych | Dalsza organizacja i podnoszenie efektywności systemu selektywnej zbiórki odpadów | 2010 - 2020 |
| 3. | Odpady wielkogabarytowe | - Rozszerzenie asortymentu zbieranych odpadów, - zwiększenie liczby punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych | 2010 - 2020 |
| 4. | Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych | Rozszerzenie asortymentu zbieranych odpadów, zwiększenie liczby punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych | 2010 – 2020 |
| 5. | Odpady elektryczne i elektroniczne | - podnoszenie stopnia selekcji zbieranych odpadów, - zwiększenie liczby punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych | 2010 - 2020 |

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Tabela 2. Harmonogram zadań, zawarty w opracowaniach wyższego szczebla znajdujący swe odzwierciedlenie w powiatowym  i gminnym PGO (KPGO i WPGO – Krajowy i Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami)

| Lp. | Zadania | Podstawa działania | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewniającej wzrost odzysku zmniejszającego ich masę unieszkodliwianą przez składowanie co najmniej o 30% do 2006 roku i o 75% do roku 2010 (w stosunku do roku 2000), | Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 | do 2010r. |
| 2. | zintensyfikowanie realizacji opracowanych planów gospodarowania odpadami | II Polityka Ekologiczna | do 2010r. |
| 3. | wdrożenie w całym kraju systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych; | II Polityka Ekologiczna | do 2010r. |
| 4. | tworzenie kompleksowych systemów odzysku surowców wtórnych z odpadów, m.in. makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów gumowych, puszek aluminiowych; odzyskiwanie i powtórne wykorzystywanie co najmniej 50% papieru i szkła | II Polityka Ekologiczna | do 2010r. |
| 5. | stworzenie kompleksowego systemu odzysku opakowań i recyklingu materiałów z opakowań, w tym jednolitego systemu ewidencji tych odpadów; opracowanie i wdrożenie harmonogramu osiągnięcia określonego stopnia odzysku i recyklingu, z uwzględnieniem Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów z opakowań | II Polityka Ekologiczna | do 2010r. |
| 6. | budowa zintegrowanej infrastruktury do bezpiecznego zbierania, segregacji, transportu, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (m.in. przepracowanych olejów, zużytych akumulatorów i baterii) | II Polityka Ekologiczna | do 2010r. |
| 7. | zewidencjonowanie urządzeń zanieczyszczonych PCB i podjęcie działań technicznych dla eliminacji tych urządzeń i bezpiecznego usuwania olejów odpadowych zawierających powyżej 50 ppm PCB/PCT (na przykład oczyszczania transformatorów o zawartości powyżej 0,005% wagowych PCB) | II Polityka Ekologiczna | do 2010r. |
| 8. | wprowadzenie systemów ewidencji zakładów posiadających rocznie ponad 500 litrów olejów odpadowych | II Polityka Ekologiczna | do 2010r. |
| 9. | podejmowanie działań w celu eliminacji PCB, w tym, w pierwszej kolejności przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń zawierających powyżej 5 litrów PCB oraz do końca 2010 r. oczyszczenie wszelkich urządzeń i instalacji zawierających te substancje | II Polityka Ekologiczna | do 2010r. |
| 10. | tworzenie rynków zbytu dla materiałów z odzysku | II Polityka Ekologiczna | do 2010r. |
| 11. | opracowanie i stopniowe wdrażanie narodowej strategii redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, z uwzględnieniem Dyrektywy Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów | II Polityka Ekologiczna | do 2010r. |
| 12. | pełna przebudowa modelu konsumpcji i produkcji w kierunku poprawy efektywności energetycznej i surowcowej | II Polityka Ekologiczna | 2010-2025 |
| 13. | realizacja zobowiązań w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, z uwzględnieniem Dyrektywy Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów | II Polityka Ekologiczna | 2010-2025 |
| 14. | ostateczne rozwiązanie problemu opakowań i odpadów z opakowań | II Polityka Ekologiczna | 2010-2025 |
| 15. | zorganizowanie sprawnego systemu odzysku wszystkich surowców wtórnych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT) | II Polityka Ekologiczna | 2010-2025 |
| 16. | objęcie wszystkich mieszkańców kraju zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska | KPGO | 2003 – 2006 |
| 17. | podnoszenie świadomości społecznej obywateli | KPGO | 2003 – 2006 |
| 18. | podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | KPGO | 2003 – 2006 |
| 19. | rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, | KPGO | 2003 – 2006 |
| 20. | rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, | KPGO | 2003 – 2006 |
| 21. | rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych | KPGO | 2003 – 2006 |
| 22. | dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, | KPGO | 2007-2014 |
| 23. | dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, | KPGO | 2007-2014 |
| 24. | kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej | KPGO | 2007-2014 |
| 25. | intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych | KPGO | 2007-2014 |
| 26. | opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami | WPGO | 2003 – 2006 |
| 27. | wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, | WPGO | 2003 – 2006 |
| 28. | zakończenie działalności i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych | WPGO | 2003 – 2006 |
| 29. | likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów | WPGO | 2003 – 2006 |
| 30. | planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady możliwe do wspólnego zagospodarowania, niezależnie od źródła ich pochodzenia | WPGO | do 2010r. |
| 31. | utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami | WPGO | do 2010r. |
| 32. | dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi | WPGO | do 2010r. |
| 33. | dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | WPGO | do 2010r. |
| 34. | kontynuacja i intensyfikacja szkoleń w celu podnoszenia świadomości społecznej i ograniczania ilości wytwarzanych odpadów | WPGO | do 2010r. |
| 35. | intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, minimalizacja produkcji odpadów | WPGO | do 2010r. |
| 36. | rozwój lokalnych kompostowni wykorzystujących selektywnie zbierane odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone | WPGO | do 2010r. |
| 37. | w zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi innymi niż niebezpieczne zakłada się, że podstawowym sposobem unieszkodliwiania tych odpadów nadal będzie wykorzystanie gospodarcze | WPGO | do 2010r. |

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Tabela 3. Zadania ilościowe przewidziane do realizacji w powiecie tucholskim

| Lp. | Przedmiot działania | Zakres działania | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gospodarka odpadami | - opracowanie i uchwalenie Powiatowego i Gminnych Planów Gospodarki Odpadami | 31.12.2003 30.06.2004 |
|  |  | - wdrożenie systemu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania (baza danych) | do 2010 |
| 2. | Usługi zbierania odpadów komunalnych | - objęcie wszystkich mieszkańców regionu zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska, (uporządkowanie sytuacji w zakresie odbioru (wywożenia) odpadów z indywidualnych gospodarstw domowych | do 2006r. |
| 3. | Składowiska odpadów | - dostosowanie funkcjonowania składowisk do wymagań wynikających z aktualnych przepisów | do 31.12.2009 |
|  |  | - doposażenie składowiska w Bladowie (nowoczesna sortownia odpadów, grzebowisko dla zwierząt) | 2010-2020 |
|  |  | - skupienie gospodarki odpadami w powiecie (sortowanie, odzysk, unieszkodliwianie, składowanie) na składowisku w Bladowie | 2010-2020 |
|  |  | - przekształcenie składowiska w Bladowie w regionalny zakład unieszkodliwiania odpadów według standardów UE (wraz z sortownią) | 2010-2020 |
| 4. | Selektywna zbiórka odpadów komunalnych | - wdrożenie we wszystkich gminach systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” | do 2006r. |
|  |  | - wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów organicznych „u źródła” | do 2007r. |
|  |  | - dalszy rozwój sytemu selektywnej zbiórki odpadów (odzysk co najmniej 50% papieru i szkła) | do 2010r. |
| 5. | Odpady wielkogabarytowe | - wdrożenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz ich recyklingu (zwłaszcza urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych) | do 2010r. |
| 6. | Odpady opon | - organizacja punktów odbioru i magazynowania odpadów zużytych opon, podpisanie umowy na odbiór w.w. odpadów | do 2010r. |
| 7. | Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych | - organizacja punktów zbioru odpadów niebezpiecznych (baterie, akumulatory, tonery, opakowania po środkach ochrony roślin) | do 2010r. |
| 8. | Odpady elektryczne i elektroniczne | - organizacja punktów zbioru odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych | do 2010r. |
| 9. | Odpady komunalne | - ograniczenie ogólnej ilości odpadów komunalnych o 30% (w stosunku do roku 2000) poprzez wzrost ilości odzyskiwanych surowców | do 2006r. |
|  |  | - redukcja do 75% wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w porównaniu do roku 1995 | do 2010r. |
|  |  | - redukcja do 50% wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w porównaniu do roku 1995 | do 2013r. |
|  |  | - redukcja do 35% wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w porównaniu do roku 1995 | do 2020r. |
| 10. | Odpady opakowaniowe i poużytkowe | - przedsiębiorcy powinni osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (stosownie do załącznika Nr 4 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. 2001 Nr 63, poz. 639)) | 31.12.2007 |
| 11. | Odpady budowlane | - wdrożenie i rozwijanie systemu zbiórki odpadów budowlanych | do 2010 r. |
| 12. | Wraki samochodowe | - wdrożenie systemu kasacji pojazdów i zbiórki poszczególnych części kasowanych pojazdów lub przyłączenie się do istniejącego już systemu organizowanego na wyższym szczeblu | do 2010 r. |
| 13. | Odpady niebezpieczne | - określenie ilości odpadów zawierających azbest | do 2006 r. |
|  |  | - opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest | do 2006 r. |
|  |  | - stopniowe usuwanie odpadów zawierających azbest | do 2032 r. |
|  |  | - inwentaryzacja urządzeń zanieczyszczonych PCB - zewidencjonowanie zakładów posiadających rocznie ponad 500 litrów olejów odpadowych - zewidencjonowanie wszystkich podmiotów wytwarzających odpady medyczne oraz określenie faktycznej ilości w/w odpadów | do 2010 r. |

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Tabela 4. Zadania jakościowe przewidziane do realizacji w powiecie tucholskim

| Lp. | Przedmiot działania | Zakres działania | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenia, informacja | - organizacja szkoleń/akcji mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin powiatu | do 2006 r. |
|  |  | - informowanie mieszkańców o rezultatach i korzyściach osiągniętych w wyniku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów | do 2006 r. |
|  |  | - zachęcanie mieszkańców do kompostowania organicznej frakcji odpadów domowych | do 2010 r. |
|  |  | - kontynuacja i rozszerzanie powyższych działań | 2007 – 2020 |
| 2. | Selektywna zbiórka odpadów komunalnych | - dalsza organizacja i podnoszenie efektywności systemu selektywnej zbiórki odpadów | 2010 – 2020 |
| 3. | Odpady wielkogabarytowe | - rozszerzenie asortymentu zbieranych odpadów, - zwiększenie liczby punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych | 2010 – 2020 |
| 4. | Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych | - rozszerzenie asortymentu zbieranych odpadów, - zwiększenie liczby punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych | 2010 – 2020 |
| 5. | Odpady elektryczne i elektroniczne | - podnoszenie stopnia selekcji zbieranych odpadów, - zwiększenie liczby punktów zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 2010 – 2020 |

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Tabela 5. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu tucholskiego w klatach 2004 – 2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym PGO | Okres realizacji | Nazwa zadania w powiatowym PGO | Podjęte działania | Koszt, [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie powiatowych planów gospodarki odpadami | 2003 | Przyjęcie powiatowego PGO | Powiatowy PGO przyjęty został Uchwałą NR XX/107/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 2 września 2004 r., Gminne PGO: - Uchwała Rady Gminy Tuchola Nr XXV/199/04 z dnia 24 września 2004 r. - Uchwała Rady Gminy Cekcyn Nr XVII/133/04 z dnia 15 września 2004 r., - Uchwała rady Gminy Gostycyn Nr XXIII/111/04 z dnia 25 września 2004 r., - Uchwała Rady Gminy Kęsowo Nr XX/78/2004 z dnia 30 września 2004 r., - Uchwała Rady Gminy Lubiewo Nr XVIII/119/2004 z dnia 02 września 2004 r., - Uchwała Rady Gminy Śliwice Nr XVI/105/04 z dnia 28 września 2004 r. | 79.300,00 |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 2003 – 2006 | Przekształcenie składowiska w Bladowie w regionalny zakład unieszkodliwiania odpadów wg standardów unijnych(wraz z sortownią)—realizacja na lata 2010 - 2020 | Na dzień dzisiejszy istnieje jedno międzygminne składowisko odpadów komunalnych w Bladowie. Składowisko to gromadzi odpady z gmin: Tuchola, Cekcyn i Kęsowo. Ponadto dowożona jest limitowana ilość odpadów z gminy Koronowo. Po roku 2009 planowane jest dołączenie gminy Gostycyn. |  |
|  |  |  | Wprowadzenie nowego systemu zbierania odpadów | W gminach na terenie powiatu wprowadzone zostały nowe systemy gospodarki odpadami. Dotyczy to wszystkich gmin powiatu tucholskiego. Wprowadzono system pojemnikowy z podziałem na szkło, plastik, papier, metal. Pojemniki zlokalizowane zostały przy budynkach wielorodzinnych (bloki), osiedlach domków jednorodzinnych, szkołach , instytucjach użyteczności publicznej itp. Następuje przez to segregacja odpadów „u źródła”. Wszystkich mieszkańców powiatu objęto systemem zbierania i wstępnej segregacji odpadów „u źródła”. Wszystkie gminy powiatu tucholskiego uchwaliły nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie. Przebieg procesu uchwalania regulaminów przedstawia tabela 8. Tylko Gmina Śliwice uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie w ustawowym terminie czyli do dnia 13.01.2006 r. Wszyscy Wójtowie z terenu powiatu i Burmistrz Tucholi określili i podali do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jedynie Gmina Gostycyn wywiązała się z w/w obowiązku w ustawowym terminie. Przebieg procesu określania i podawania do publicznej wiadomości określa tabela9. Przebieg procesu występowania przez przedsiębiorców z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych przedstawia tabela 10. Przebieg procesu tworzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych przedstawia tabela 11. Przebieg procesu przekazywania przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych przedstawia tabela 12. |  |
| 3. | Objęcie 100 % mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | 2003 – 2006 | Wdrażanie systemów selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi | Teren powiatu objęty został selektywną zbiórka odpadów komunalnych. Odbiorem i transportem odpadów zajmowały się podmioty posiadające stosowne zezwolenia z w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady komunalne unieszkodliwiane są na gminnych składowiskach odpadów komunalnych, których na terenie powiatu jest 4. Przedsiębiorcy systematycznie zwiększają poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Corocznie prowadzony jest konkurs pt.: Odkręcona. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół i przedszkoli. Jego ideą jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez odkręcanie plastikowych nakrętek z butelek, co wiąże się ze zmniejszeniem objętości odpadów komunalnych na składowisku (zgnieciona butelka). |  |
| 4. | Rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych | 2003 - 2006 | Rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych | Powadzone są kilka razy w roku akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych we wszystkich gminach na terenie powiatu tucholskiego. |  |
| 5. | Rozwój selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych | 2003 - 2006 | Rozwój selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych | Na terenie powiatu tucholskiego działalność prowadzą podmioty gospodarcze zajmujące się odbiorem i przetwarzaniem odpadów pochodzących z placów budowlanych i rozbiórkowych. Firmy prowadzą odzysk odpadów budowlanych na terenie całego powiatu. |  |
| 6. | Rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych | 2003 - 2006 | Rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych | Wdrażany jest system zbierania odpadów niebezpiecznych. W instytucjach publicznych tj. urzędy, szkoły, ośrodki zdrowia itp., jak również w dużych sklepach tj. POLOMarket, znajdują się pojemniki do selektywnego zbierania baterii. W wyznaczonych aptekach na terenie powiatu zlokalizowane są pojemniki do zbierania odpadów po zużytych lub przeterminowanych lekach. |  |
| 7. | Instalacja linii recyklingu odpadów budowlanych |  | Instalacja linii recyklingu odpadów budowlanych | Na terenie miasta Tuchola funkcjonuje firma zajmująca się odbiorem i odzyskiem odpadów budowlanych. Odpady po ich skruszeniu wykorzystywane są m. in. do utwardzania dróg. |  |
| 8. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami | 2003 - 2006 | Podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli w zakresie gospodarowania odpadami | Od wielu lat powiat współpracuje ze szkołami, gminami, Tucholskim Parkiem Krajobrazowym, Nadleśnictwami oraz organizacjami pozarządowymi a także innymi powiatami, w zakresie edukacji ekologicznej. Jednostki oświatowe prowadzą edukacje wśród uczniów i mieszkańców powiatu. Starostwo partycypuje w kosztach organizacyjnych powyższych działań. Szersze informacje w zakresie działań na rzecz ekologicznego życia i postępowania z odpadami poczynione przez powiat znaleźć można na stronie nr 14 i 15 niniejszego sprowadzania. |  |

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

TABELA 6. KOSZTY GOSPODAROWANIA ODPADAMI PONIESIONE PRZEZ POWIAT W LATACH 2004 - 2006

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Poniesione koszty realizowanych zadań w latach 2004-2006 ( zł ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Całkowite | Krajowe fundusze celowe |  | Fundusze UE | Środki własne |
|  |  |  | pożyczki | dotacje |  |  |
| 1. | Zorganizowane systemy zbiórki odpadów komunalnych oraz systemy selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | - | - | - | - | - |
| 2. | Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza składowaniem | - | - | - | - | - |
| 3. | Budowa, rozbudowa, składowisk odpadów komunalnych | - | - | - | - | - |
| 4. | Modernizacja składowisk odpadów komunalnych | - | - | - | - | - |
| 5. | Działania informacyjno-edukacyjne | 20.136,76 | - | - | - | 20.136,76 |
| 6. | Inne działania (podać jakie): wykonanie badań monitoringowych składowiska odpadów w | 1.500,00 | - | - | - | 1.500,00 |
| 7. | RAZEM | 21.636,76 | - | - | - | 21.636,76 |

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Tabela 7. Przebieg procesu uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu.

| Do 30.06.2004 r. (termin ustawowy) | 01.07.2004 r. – 31.12.2004 r. | 01.01.2005 r. – 31.12.2005 r. | 01.01.2006 r. – 31.12.2006 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Tuchola |  |  |  |
|  | Uchwała Rady Gminy Nr XXV/199/04 z dnia 24.09.2004 r. |  |  |
| Gmina Cekcyn |  |  |  |
|  | Uchwała Rady Gminy Nr XVII/133/04 z dnia 15.09.2004 r. na lata 2004 – 2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020 |  |  |
| Gmina Gostycyn |  |  |  |
|  | Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/111/04 z dnia 25.09.2004 r. |  |  |
| Gmina Kęsowo |  |  |  |
|  | Uchwała Rady Gminy Nr XX/78/2004 z dnia 30.09.2004 r. |  |  |
| Gmina Lubiewo |  |  |  |
|  | Uchwaliła PGO w dniu 02.09.2004 r., Uchwała Nr XVIII/119/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 02.09.2004 r. |  |  |
| Gmina Śliwice |  |  |  |
|  | Uchwaliła PGO w dniu 28.09.2004 r., Uchwała Nr XVI/105/04 Rady Gminy Śliwice z dnia 28.09.2004 r. |  |  |

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Tabela 8. Przebieg procesu uchwalania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie powiatu.

| Do 13.01.2006 r. (termin ustawowy) | 14.01.2006 r. – 13.04.2006 r. | 14.04.2006 r. – 31.12.2006 r. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Tuchola |  |  |  |
|  | Gmina Tuchola uchwaliła regulamin dnia 27.01.2006 r., Uchwała Nr XLI/359/06 |  |  |
| Gmina Cekcyn |  |  |  |
|  | Gmina Cekcyn uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dnia 08.03.2006 r., Uchwała Nr XXVII/209/06 |  |  |
| Gmina Gostycyn |  |  |  |
|  |  |  | Gmina Gostycyn uchwaliła regulamin dnia 27.09.2006 r., Uchwała Nr XLVI/249/06 |
| Gmina Kęsowo |  |  |  |
|  | Gmina Kęsowo uchwaliła regulamin dnia 23.03.2006 r., Uchwała Nr XXXIII/150/2006 |  |  |
| Gmina Lubiewo |  |  |  |
|  |  | Gmina Lubiewo uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dnia 26.04.2006 r., Uchwała Nr XXXIII/237/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26.04.2006 r. |  |
| Gmina Śliwice |  |  |  |
| Gmina Śliwice uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dnia 28.12.2005 r., Uchwała Nr XXVII/203/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 28.12.2005 r. ogłoszona w Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 20 poz. 293 z dnia 22.02.2006 r. |  |  |  |

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Tabela 9. Przebieg procesu określania i podawania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu.

| do 13.04.2006 r. (termin ustawowy) | 14.04.2006 r. – 13.07.2006 r. | 14.07.2006 r. – 31.12.2006 r. |
| --- | --- | --- |
| Gmina Tuchola |  |  |
|  | 23.05.2006 r. |  |
| Gmina Cekcyn |  |  |
|  |  | Zarządzenie nr 51/2006 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31.11.2006 r. |
| Gmina Gostycyn |  |  |
| Zarządzenie nr 7/2006 z dnia 16.01.2006 r. |  |  |
| Gmina Kęsowo |  |  |
|  | 24.11.2006 r. |  |
| Gmina Lubiewo |  |  |
|  |  | Zarządzenie nr 50/2006 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 01.08.2006 r., 01.08.2006 r. – data określenia, 02.08.2006 r. – data podania do publicznej wiadomości |
| Gmina Śliwice |  |  |
|  | 28.04.2006 r. |  |

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Tabela 0. Przebieg procesu występowania przez przedsiębiorców z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu.

| Nazwa gminy | Liczba przedsiębiorców, którzy posiadali zezwolenie na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy w dniu 13 października 2005 r. | Liczba przedsiębiorców, którzy wystąpili z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia w ciągu sześciu miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości nowych wymagań jakie powinni spełnić. | Liczba przedsiębiorców, którzy wystąpili z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości nowych wymagań jakie powinni spełnić. | Liczba przedsiębiorców, którzy nie wystąpili z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia. | Liczba zezwoleń wygaszonych z urzędu zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Tuchola | 22 | 5 | 0 | 17 | 17 |
| Gmina Cekcyn | 5 – przedsiębiorcy, którzy posiadali zezwolenie na odbiór odpadów płynnych i stałych, 2 – na odbiór odpadów stałych, 12 – na odbiór odpadów płynnych | 3 – w zakresie odpadów stałych 2 – w zakresie odpadów płynnych | 1 –nowy przedsiębiorca nie posiadający dotychczas zezwolenia | 16 przedsiębiorców. Różnica między kolumną 5 i 6: Ogólnie posiadało zezwolenie 19 przedsiębiorców, z czego 3 wystąpiło zmianę. W tej grupie 3 przedsiębiorców – 1 przedsiębiorca (PK Tuchola) nie wystąpił z ponownym wnioskiem na wywóz płynnych nieczystości. | 17 zezwoleń (w trakcie wygaszania) |
| Gmina Gostycyn | - | 2 | - | - | - |
| Gmina Kęsowo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gmina Lubiewo | 5 | - | 4 | 1 | - |
| Gmina Śliwice | 1 | - | - | 1 | - |

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Tabela 11. Przebieg procesu tworzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w gminach na terenie powiatu.

| do 13.04.2006 r. (termin ustawowy) | 14.04.2006 – 13.07.2006 r. | 14.07.2006 r. – 31.12.2006 r. |
| --- | --- | --- |
| Gmina Tuchola |  |  |
| Gmina Cekcyn |  |  |
| 02.2006 r. – wg. inf. od ZUK |  |  |
| Gmina Gostycyn |  |  |
|  | 14.04.2006 – 13.07.2006 r. |  |
| Gmina Kęsowo |  |  |
| 05.04.2006 r. |  |  |
| Gmina Lubiewo |  |  |
| 01.2006 r. |  |  |
| Gmina Śliwice |  |  |
|  |  | 15.07.2006 r. |
| Gminy, które nie utworzyły ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: Gmina Tuchola |  |  |

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Tabela 12. Przebieg procesu przekazywania przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi mieli zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych w dniu 
13 października 2005 r.

| Nazwa gminy | Liczba przedsiębiorców, którzy posiadali zezwolenie na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy w dniu 13 października 2005 r. | Liczba przedsiębiorców, którzy do dnia 13 listopada 2005 r. przekazali wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi mieli zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych w dniu 13 października 2005 r. | Liczba przedsiębiorców, którzy w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca przekazują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Tuchola | 22 | 0 | 4 |
| Gmina Cekcyn | 7 – odpady stałe 17 – odpady płynne | 0 0 | 1 – ZUK Świecie 0 |
| Gmina Gostycyn | 2 | 2 | 2 |
| Gmina Kęsowo | 3 | 2 | 1 |
| Gmina Lubiewo | 5 | - | 4 |
| Gmina Śliwice | 1 | 1 | 1 |

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Załączniki – karty składowisk odpadów:

Nr 1 – składowisko odpadów komunalnych w Bladowie

Nr 2 - składowisko odpadów komunalnych w Bysławku

Nr 3 - składowisko odpadów komunalnych w Gostycynie

Nr 4 - składowisko odpadów komunalnych w Rosochatce

Załącznik Nr 1- karta składowiska odpadów w Bladowie– stan na dzień 31 grudnia 
2006 r.

| LP. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne o obiekcie |  |  |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko Odpadów Komunalnych w Bladowie 89-500 Tuchola |
| 1.2 | Gmina |  | Tuchola |
| 1.3 | Powiat |  | Tucholski |
| 1.4 | Województwo |  | Kujawsko-Pomorskie |
| 1.5 | REGON (jeśli posiada) |  | 870257484 |
| 1.6 | NIP (jeśli posiada) |  | 561-100-04-63 |
| 1.7 | Typ Składowiska |  | IN |
| 1.8 | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Przedsiębiorca prywatny (podać % udział JST) | Urząd Gminy Tuchola |
| 1.9 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.10 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.11 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Przedsiębiorca prywatny (podać % udział JST) | Urząd Gminy Tuchola |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.13 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.14 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów. | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Przedsiębiorca prywatny (podać % udział JST) | Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi ul.Świecka 68 89-500 Tuchola |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) | 870257484 |  |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) | 561-100-04-63 |  |
| 1.17 | Czy kierownik składowiska posiada wymagane kwalifikacje | Tak |  |
| 1.18 | Liczba kwater | 4 |  |
| 1.19 | Liczba kwater eksploatowanych | 1 szt. |  |
| 1.20 | Liczba kwater zamkniętych | 0 szt. |  |
| 1.21 | Czy składowisko jest w trakcie budowy | Nie |  |
| 1.22 | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem | Tak |  |
| 1.23 | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji | Nie |  |
| 1.24 | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji | Nie dotyczy |  |
| 1.25 | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu | Nie dotyczy |  |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji |  |
| 2.2 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Nie dotyczy |
| 2.3 | Pozwolenie na budowę | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Kierownik Urzędu Rejonowego w Chojnicach Decyzja Nr Tuch/46/98 z dnia Urząd Gminy Tuchola 15.10.1998r. |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Starosta Tucholski BK-7351/Tuch/104/99 z dnia 28.06.1999r. |
| 2.5 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podst. art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2 | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Starosta Tucholski ZP.I 7644-9/2/02 z dnia 28.02.2002 |
| 2.6 | Decyzja o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2 | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Nie dotyczy |
| 2.7 | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej2 została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |
| 2.8 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłożona | Tak/Nie] Jeżeli tak to na podstawie jakiej decyzji - Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji wyznaczony rok dostosowania | Nie dotyczy |
| 2.9 | Czy przedłożona decyzja została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |
| 2.10 | Rok faktycznego dostosowania | podać datę dostosowania | Nie dotyczy |
| 2.11 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2 (Jeśli dotyczy) | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |
| 2.12 | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej2 została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |
| 2.13 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłożona | [Tak/Nie] Jeżeli tak to na podstawie jakiej decyzji - Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji wyznaczony rok dostosowania | Nie dotyczy |
| 2.14 | Czy przedłożona decyzja została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |
| 2.15 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | podać rok | Nie dotyczy |
| 2.16 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia | Nie dotyczy |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.18 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.20 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów | Nie dotyczy |
| 2.22 | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia | W trakcie eksploatacji |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Wojewoda Kujawsko-Pomorski WsiR.II.SE/.6622-24/06 z dnia 21.11.2006r. |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | Nie |
| 2.25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie dotyczy |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania | Wojewoda Kujawsko-Pomorski WSRiRW.III.AD/6618-2/06/07 z dnia 30.04.2007r. |
| 2.27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku | otrzymało |
| 2.28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1 | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | Tak |  |
| 3.2 | Czy w wojewódzkim lanie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | 2064r. |  |
| 3.3 | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | Tak |  |
| 3.4 | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | Tak |  |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | Tak |  |
| 3.6 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [Tak/Nie] |  |
| 3.7 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [Tak/Nie] |  |
| 3.8 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [Tak/Nie] |  |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |
| 4.1 | Pojemność całkowita | 528 400 tyś m3 |  |
| 4.2 | Pojemność zapełniona | 51 286 tyś m3 |  |
| 4.3 | Pojemność pozostała do zapełnienia | 477 114 tyś m3 |  |
| 4.4 | Powierzchnia w granicach korony | 7,6 ha |  |
| 4.5 | Uszczelnienie | Tak |  |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Folia PEHD 2 mm |
| 4.6 | Drenaż odcieków | Tak |  |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) |  |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) |  |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | Nie |
| 4.7 | Gromadzenie odcieków | Tak |  |
|  |  | w specjalnych zbiornikach (pojemność m3) | 740 m3 |
| 4.8 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Tak |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | Nie |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | Nie |
| 4.9 | instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [Tak/Nie] | Tak |
|  |  | Z emisją do atmosfery | Tak |
|  |  | Spalanie w pochodni | Nie |
|  |  | Odzysk energii | Nie |
| 4.10 | Pas zieleni | Tak | Tak |
|  |  | [m] | 10 m |
| 4.11 | Ogrodzenie | Tak | Tak |
| 4.12 | Rejestracja wjazdów | Tak | Tak |
| 4.13 | Ewidencja odpadów | Tak | Tak |
| 4.14 | Waga | Tak |  |
| 4.15 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 4.16 | Wykonywanie warstw przykrywających odpady | [materiał (jeśli odpady podać kod) | 10 01 01, 17 0101, 170102, 20 02 02 |
| 4.17 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne |  |
|  |  | Kontrola elementów służących do monitoringu |  |
|  |  | Wody powierzchniowe | Brak |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
| 4.18 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Tak |
|  |  | Wody powierzchniowe | Brak |
|  |  | Wody odciekowe | Tak |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | Tak |
|  |  | osiadanie powierzchni składowiska | Nie |
|  |  | struktura i skład odpadów | Nie |
| 5 | Dofinansowanie |  |  |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. |  |
| 5.2 | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. |  |
| 6 | Odpady |  |  |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [Tak/Nie] | Tak |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [Tak/Nie] | Nie |
| 6.3 | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | 010504, 020103, 020304, 020601, 020701, 020704, 030101, 030301, 030307, 030308, 100101, 100199, 101299, 150101, 150102, 168202, 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170181, 170182, 170201, 170202, 170203, 170380, 170504, 190801, 190802, 190805, 191201, 191204, 191205, 191212, 200101, 200102, 200108, 200110, 200201, 200202, 200203, 200301, 200303, 200306, 200307, 200399 |
| 6.4 | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [Tak/Nie] | Tak |
| 6.5 | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | 150101, 150102, 150104, 150105, 150106, 150107, 200101, 200139, 200140 |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | 10 01 01, 17 0101, 170102, 20 02 02, - Instrukcja eksploatacji |
| 6.7 | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 9595,2 |
| 6.8 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 112,99 |
| 6.9 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 9752,7 |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 112,36 |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 9710,8 |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 91,77 |
| 6.15 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.16 | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 10334,6 |
| 6.17 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 155,3 |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |

Objaśnienia do tabeli:

1) N .  składowisko  odpadów  niebezpiecznych,  O  .  składowisko  odpadów  obojętnych,  IN  składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze  (zdefiniowane  w dyrektywie  2006/21/WE)  dodatkowo  dopisać określenie UOU . obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

3) Według  rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 27 września 2001  r. w  sprawie  katalogu odpadów.

4) Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia  30 października  2002  r.  w  sprawie  rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Załącznik Nr 2 - karta składowiska odpadów w Bysławku– stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| LP. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne o obiekcie |  |  |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko Odpadów Komunalnych w Bysławku |
| 1.2 | Gmina |  | Lubiewo |
| 1.3 | Powiat |  | tucholski |
| 1.4 | Województwo |  | Kujawsko-Pomorskie |
| 1.5 | REGON (jeśli posiada) |  | 093197935 |
| 1.6 | NIP (jeśli posiada) |  | 561-151-15-31 |
| 1.7 | Typ Składowiska | (N/O/IN; OUO1)2 | IN |
| 1.8 | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Przedsiębiorca prywatny (podać % udział jednostek samorządu terytorialnego - JST) | Zakład Gospodarki Komunalnej Lubiewo z/s w Bysławiu ul. Główna 75, 89-510 Bysław |
| 1.9 | REGON (jeśli posiada) |  | 093197934 |
| 1.10 | NIP (jeśli posiada) |  | 561-151-15-31 |
| 1.11 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Przedsiębiorca prywatny (podać % udział JST) | Zakład Gospodarki Komunalnej Lubiewo z/s w Bysławiu ul. Główna 75, 89-510 Bysław |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  | 093197934 |
| 1.13 | NIP (jeśli posiada) |  | 561-151-15-31 |
| 1.14 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów. | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Przedsiębiorca prywatny (podać % udział JST) | Zakład Gospodarki Komunalnej Lubiewo z/s w Bysławiu ul. Główna 75, 89-510 Bysław |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  | 093197934 |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) | 561-100-04-63 | 561-151-15-31 |
| 1.17 | Czy kierownik składowiska posiada wymagane kwalifikacje | [tak/nie] | tak |
| 1.18 | Liczba kwater | szt. | 1 |
| 1.19 | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 1 |
| 1.20 | Liczba kwater zamkniętych | szt. | 0 |
| 1.21 | Czy składowisko jest w trakcie budowy | [tak/nie] | nie |
| 1.22 | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem | [tak/nie] | tak |
| 1.23 | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji | [tak/nie] | nie |
| 1.24 | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji | [tak/nie] | nie |
| 1.25 | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu | [tak/nie] | nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Wójt Gminy Lubiewo, 01.08.1996, 7334/48/96 |
| 2.2 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji |  |
| 2.3 | Pozwolenie na budowę | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Kierownik Urzędu Rejonowego w Chojnicach 08.10.1996 r. UANB-7351/Lub/6/96 |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Kierownik Urzędu Rejonowego w Chojnicach 22.09.1997 r. UANB-7351/Lub/2/97 |
| 2.5 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podst. art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2 | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Złożono dnia 26.06.2002 r., Starostwo Powiatowe w Tucholi |
| 2.6 | Decyzja o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2 | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji |  |
| 2.7 | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej2 została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane |  |
| 2.8 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłożona | Tak/Nie] Jeżeli tak to na podstawie jakiej decyzji - Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji wyznaczony rok dostosowania |  |
| 2.9 | Czy przedłożona decyzja została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane |  |
| 2.10 | Rok faktycznego dostosowania | podać datę dostosowania |  |
| 2.11 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2 (jeśli dotyczy) | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane |  |
| 2.12 | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej2 została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane |  |
| 2.13 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłożona | [Tak/Nie] Jeżeli tak to na podstawie jakiej decyzji - Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji wyznaczony rok dostosowania |  |
| 2.14 | Czy przedłużona decyzja została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane |  |
| 2.15 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | podać rok |  |
| 2.16 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2 (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia |  |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2 została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. |  |
| 2.18 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji . podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. |  |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. |  |
| 2.20 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. |  |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów |  |
| 2.22 | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia |  |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starosta Tucholski 30.12.2002 r., ZP I 7644-46/2002 |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | Nie |
| 2.25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. |  |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania |  |
| 2.27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku | nie |
| 2.28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1 | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] |  |
| 3.2 | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. |  |
| 3.3 | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] |  |
| 3.4 | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] |  |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] |  |
| 3.6 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] |  |
| 3.7 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] |  |
| 3.8 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] |  |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |
| 4.1 | Pojemność całkowita | m3 | 15250 |
| 4.2 | Pojemność zapełniona | m3 | 11572 |
| 4.3 | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 3678 |
| 4.4 | Powierzchnia w granicach korony | m² |  |
| 4.5 | Uszczelnienie | [tak/nie] | tak |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | Folia PEHD gr. 1,5 mm |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) |  |
| 4.6 | Drenaż odcieków | [tak/nie] | tak |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | Filtr gruntowy, gr. 0,6 m z piasku |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | PCV, Ø 60 |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | Współczynnik pewności 1,172 |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | folia i płyty |
| 4.7 | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | tak |
|  |  | w specjalnych zbiornikach (pojemność m3) | 172 m³ |
| 4.8 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | nie |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | tak (nadmiar) |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) |  |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) |  |
| 4.9 | instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [Tak/Nie] | nie |
|  |  | Z emisją do atmosfery | x |
|  |  | Spalanie w pochodni |  |
|  |  | Odzysk energii |  |
| 4.10 | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | tak |
|  |  | [m] | 2 m |
| 4.11 | Ogrodzenie | [tak/nie] | tak |
| 4.12 | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | tak |
| 4.13 | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | tak |
| 4.14 | Waga | [tak/nie] | nie |
| 4.15 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | tak |
| 4.16 | Wykonywanie warstw przykrywających odpady | materiał (jeśli odpady podać kod) | piasek |
| 4.17 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne |  |
|  |  | Kontrola elementów służących do monitoringu |  |
|  |  | Wody powierzchniowe |  |
|  |  | Wody podziemne |  |
| 4.18 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | x |
|  |  | Wody powierzchniowe |  |
|  |  | Wody odciekowe | x |
|  |  | Wody podziemne | x |
|  |  | Gaz składowiskowy | x |
|  |  | osiadanie powierzchni składowiska |  |
|  |  | struktura i skład odpadów |  |
| 5 | Dofinansowanie |  |  |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0” | 1.500.000 PLN 350.000 PLN – środki własne |
| 5.2 | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0” | nie |
| 6 | Odpady |  |  |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak./nie] | tak |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] | tak |
| 6.3 | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | 20 03 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 01 |
| 6.4 | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [tak/nie] | tak |
| 6.5 | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | 390 |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | 7,3 |
| 6.7 | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 350 |
| 6.8 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 44,3 |
| 6.9 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) |  |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 384 |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 33,7 |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) |  |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 395 |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 34,6 |
| 6.15 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) |  |
| 6.16 | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 455 |
| 6.17 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 54,7 |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) |  |

Objaśnienia do tabeli:

1) N .  składowisko  odpadów  niebezpiecznych,  O  .  składowisko  odpadów  obojętnych,  IN  składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze  (zdefiniowane  w dyrektywie  2006/21/WE)  dodatkowo  dopisać określenie UOU . obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

3) Według  rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 27 września 2001  r. w  sprawie  katalogu odpadów.

4) Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia  30 października  2002  r.  w  sprawie  rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Załącznik Nr 3 - karta składowiska odpadów w Gostycynie– stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| LP. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne o obiekcie |  |  |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko Odpadów Komunalnych w Gostycynie |
| 1.2 | Gmina |  | Gostycyn |
| 1.3 | Powiat |  | Tucholski |
| 1.4 | Województwo |  | Kujawsko-Pomorskie |
| 1.5 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.6 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.7 | Typ Składowiska |  | IN |
| 1.8 | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Przedsiębiorca prywatny (podać % udział JST) | Gostycyn 100% |
| 1.9 | REGON (jeśli posiada) |  | 092351110 |
| 1.10 | NIP (jeśli posiada) |  | 561-14-94-399 |
| 1.11 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Przedsiębiorca prywatny (podać % udział JST) | Gmina Gostycyn ul. Bydgoska 8 89-520 Gostycyn 100% |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  | 092351110 |
| 1.13 | NIP (jeśli posiada) |  | 561-14-94-399 |
| 1.14 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów. | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Przedsiębiorca prywatny (podać % udział JST) | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Kamionka ul. Usługowa 2 89-520 Gostycyn |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  | 002525497 |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) | 561-100-04-63 | 561-000-22-99 |
| 1.17 | Czy kierownik składowiska posiada wymagane kwalifikacje | [TAK/NIE] | TAK |
| 1.18 | Liczba kwater | szt. | 2 |
| 1.19 | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 1 |
| 1.20 | Liczba kwater zamkniętych | szt. | 1 |
| 1.21 | Czy składowisko jest w trakcie budowy | [TAK/NIE] | NIE |
| 1.22 | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem | [TAK/NIE] | TAK |
| 1.23 | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji | [TAK/NIE] | NIE |
| 1.24 | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji | [TAK/NIE] | NIE |
| 1.25 | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu | [TAK/NIE] | NIE |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Nie dotyczy |
| 2.2 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Wójt Gminy Gostycyn 20.09.1996 r. |
| 2.3 | Pozwolenie na budowę | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Kierownik Urzędu Rejonowego w Chojnicach 17.03.1997 r. UANB-7351/Gost/1/97 |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Starosta Tucholski 21.05.1999 r. BK-7351/Gost/6/99 |
| 2.5 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podst. art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2 | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | inż. Zofia Reszka Urząd Gminy Lubiewo 12.11.2003 r. |
| 2.6 | Decyzja o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2 | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Nie dotyczy |
| 2.7 | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej2 została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |
| 2.8 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłożona | Tak/Nie] Jeżeli tak to na podstawie jakiej decyzji - Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji wyznaczony rok dostosowania | Nie dotyczy |
| 2.9 | Czy przedłożona decyzja została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |
| 2.10 | Rok faktycznego dostosowania | podać datę dostosowania | Nie dotyczy |
| 2.11 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2 (Jeśli dotyczy) | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |
| 2.12 | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej2 została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |
| 2.13 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłożona | [Tak/Nie] Jeżeli tak to na podstawie jakiej decyzji - Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji wyznaczony rok dostosowania | Nie dotyczy |
| 2.14 | Czy przedłożona decyzja została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |
| 2.15 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | podać rok | Nie dotyczy |
| 2.16 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia | Nie dotyczy |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.18 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji . podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.20 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów | Nie dotyczy |
| 2.22 | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia | 31.12.2009 r. |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starosta Tucholski 08.07.2003 r. ZT I 7644-40/2003 |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | Nie |
| 2.25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie dotyczy |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania |  |
| 2.27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku | nie |
| 2.28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | NIE |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1 | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [TAK/NIE] | TAK |
| 3.2 | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | TAK 31.12.2009 r. |
| 3.3 | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [TAK/NIE] | TAK |
| 3.4 | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [TAK/NIE] | TAK |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [TAK/NIE] | TAK |
| 3.6 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [TAK/NIE] | TAK |
| 3.7 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [TAK/NIE] | TAK |
| 3.8 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [TAK/NIE] | TAK |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |
| 4.1 | Pojemność całkowita | m3 | 18400,00 |
| 4.2 | Pojemność zapełniona | m3 | 9606,68 |
| 4.3 | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 8793,32 |
| 4.4 | Powierzchnia w granicach korony | m² | 2,11 ha |
| 4.5 | Uszczelnienie | [TAK/NIE] | NIE |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | NIE |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | Folia z tworzyw sztucznych PEHD Ø 110 i 140 mm |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | NIE |
| 4.6 | Drenaż odcieków | [TAK/NIE] | NIE |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | Drenaż pod podłożem PEHD Ø 110 i 140 mm |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | NIE |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | NIE |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | - |
| 4.7 | Gromadzenie odcieków | Brak [TAK/NIE] | NIE |
|  |  | w specjalnych zbiornikach (pojemność m3) | Bezodpływowy zbiornik 144 m³ |
| 4.8 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | NIE |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | TAK |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | NIE |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | NIE |
| 4.9 | instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [Tak/Nie] | NIE |
|  |  | Z emisją do atmosfery | Studnie pracujące w czasie eksploatacji |
|  |  | Spalanie w pochodni | - |
|  |  | Odzysk energii | - |
| 4.10 | Pas zieleni | Brak [TAK/NIE] | TAK |
|  |  | [m] | 4 m |
| 4.11 | Ogrodzenie | [TAK/NIE] | TAK |
| 4.12 | Rejestracja wjazdów | [TAK/NIE] | TAK |
| 4.13 | Ewidencja odpadów | [TAK/NIE] | TAK |
| 4.14 | Waga | [TAK/NIE] | NIE |
| 4.15 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [TAK/NIE] | TAK |
| 4.16 | Wykonywanie warstw przykrywających odpady | [materiał (jeśli odpady podać kod) | piasek |
| 4.17 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | NIE |
|  |  | Kontrola elementów służących do monitoringu | NIE |
|  |  | Wody powierzchniowe | NIE |
|  |  | Wody podziemne | NIE |
| 4.18 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | NIE |
|  |  | Wody powierzchniowe | NIE |
|  |  | Wody odciekowe | TAK |
|  |  | Wody podziemne | TAK |
|  |  | Gaz składowiskowy | NIE |
|  |  | osiadanie powierzchni składowiska | NIE |
|  |  | struktura i skład odpadów | NIE |
| 5 | Dofinansowanie |  |  |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | 0 |
| 5.2 | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | Nie dotyczy |
| 6 | Odpady |  |  |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [TAK/NIE] | TAK |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [TAK/NIE] | NIE |
| 6.3 | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | 20 03 01, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 19 08 05 |
| 6.4 | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [TAK/NIE] | TAK |
| 6.5 | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | Nie dotyczy |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | Nie dotyczy |
| 6.7 | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 872,9 |
| 6.8 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |
| 6.9 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 881,9 |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 913,65 |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |
| 6.15 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.16 | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 911 |
| 6.17 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |

Objaśnienia do tabeli:

1) N .  składowisko  odpadów  niebezpiecznych,  O  .  składowisko  odpadów  obojętnych,  IN  składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze  (zdefiniowane  w dyrektywie  2006/21/WE)  dodatkowo  dopisać określenie UOU . obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

3) Według  rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 27 września 2001  r. w  sprawie  katalogu odpadów.

4) Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia  30 października  2002  r.  w  sprawie  rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Załącznik Nr 3 - karta składowiska odpadów w Gostycynie – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| LP. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne o obiekcie |  |  |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko Odpadów Komunalnych w Bladowie 89-500 Tuchola |
| 1.2 | Gmina |  | Tuchola |
| 1.3 | Powiat |  | Tucholski |
| 1.4 | Województwo |  | Kujawsko-Pomorskie |
| 1.5 | REGON (jeśli posiada) |  | 870257484 |
| 1.6 | NIP (jeśli posiada) |  | 561-100-04-63 |
| 1.7 | Typ Składowiska |  | IN |
| 1.8 | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Przedsiębiorca prywatny (podać % udział JST) | Urząd Gminy Tuchola |
| 1.9 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.10 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.11 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Przedsiębiorca prywatny (podać % udział JST) | Urząd Gminy Tuchola |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.13 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.14 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów. | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Przedsiębiorca prywatny (podać % udział JST) | Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi ul.Świecka 68 89-500 Tuchola |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) | 870257484 |  |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) | 561-100-04-63 |  |
| 1.17 | Czy kierownik składowiska posiada wymagane kwalifikacje | Tak |  |
| 1.18 | Liczba kwater | 4 |  |
| 1.19 | Liczba kwater eksploatowanych | 1 szt. |  |
| 1.20 | Liczba kwater zamkniętych | 0 szt. |  |
| 1.21 | Czy składowisko jest w trakcie budowy | Nie |  |
| 1.22 | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem | Tak |  |
| 1.23 | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji | Nie |  |
| 1.24 | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji | Nie dotyczy |  |
| 1.25 | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu | Nie dotyczy |  |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji |  |
| 2.2 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Nie dotyczy |
| 2.3 | Pozwolenie na budowę | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Kierownik Urzędu Rejonowego w Chojnicach Decyzja Nr Tuch/46/98 z dnia Urząd Gminy Tuchola 15.10.1998r. |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Starosta Tucholski BK-7351/Tuch/104/99 z dnia 28.06.1999r. |
| 2.5 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podst. art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2 | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Starosta Tucholski ZP.I 7644-9/2/02 z dnia 28.02.2002 |
| 2.6 | Decyzja o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2 | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Nie dotyczy |
| 2.7 | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej2 została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |
| 2.8 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłożona | Tak/Nie] Jeżeli tak to na podstawie jakiej decyzji - Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji wyznaczony rok dostosowania | Nie dotyczy |
| 2.9 | Czy przedłożona decyzja została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |
| 2.10 | Rok faktycznego dostosowania | podać datę dostosowania | Nie dotyczy |
| 2.11 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2 (Jeśli dotyczy) | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |
| 2.12 | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej2 została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |
| 2.13 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłożona | [Tak/Nie] Jeżeli tak to na podstawie jakiej decyzji - Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji wyznaczony rok dostosowania | Nie dotyczy |
| 2.14 | Czy przedłożona decyzja została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |
| 2.15 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | podać rok | Nie dotyczy |
| 2.16 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia | Nie dotyczy |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.18 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.20 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów | Nie dotyczy |
| 2.22 | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia | W trakcie eksploatacji |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Wojewoda Kujawsko-Pomorski WsiR.II.SE/.6622-24/06 z dnia 21.11.2006r. |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | Nie |
| 2.25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie dotyczy |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania | Wojewoda Kujawsko-Pomorski WSRiRW.III.AD/6618-2/06/07 z dnia 30.04.2007r. |
| 2.27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku | otrzymało |
| 2.28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1 | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | Tak |  |
| 3.2 | Czy w wojewódzkim lanie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | 2064r. |  |
| 3.3 | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | Tak |  |
| 3.4 | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | Tak |  |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | Tak |  |
| 3.6 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [Tak/Nie] |  |
| 3.7 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [Tak/Nie] |  |
| 3.8 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [Tak/Nie] |  |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |
| 4.1 | Pojemność całkowita | 528 400 tyś m3 |  |
| 4.2 | Pojemność zapełniona | 51 286 tyś m3 |  |
| 4.3 | Pojemność pozostała do zapełnienia | 477 114 tyś m3 |  |
| 4.4 | Powierzchnia w granicach korony | 7,6 ha |  |
| 4.5 | Uszczelnienie | Tak |  |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Folia PEHD 2 mm |
| 4.6 | Drenaż odcieków | Tak |  |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) |  |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) |  |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | Nie |
| 4.7 | Gromadzenie odcieków | Tak |  |
|  |  | w specjalnych zbiornikach (pojemność m3) | 740 m3 |
| 4.8 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Tak |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | Nie |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | Nie |
| 4.9 | instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [Tak/Nie] | Tak |
|  |  | Z emisją do atmosfery | Tak |
|  |  | Spalanie w pochodni | Nie |
|  |  | Odzysk energii | Nie |
| 4.10 | Pas zieleni | Tak | Tak |
|  |  | [m] | 10 m |
| 4.11 | Ogrodzenie | Tak | Tak |
| 4.12 | Rejestracja wjazdów | Tak | Tak |
| 4.13 | Ewidencja odpadów | Tak | Tak |
| 4.14 | Waga | Tak |  |
| 4.15 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 4.16 | Wykonywanie warstw przykrywających odpady | [materiał (jeśli odpady podać kod) | 10 01 01, 17 0101, 170102, 20 02 02 |
| 4.17 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne |  |
|  |  | Kontrola elementów służących do monitoringu |  |
|  |  | Wody powierzchniowe | Brak |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
| 4.18 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Tak |
|  |  | Wody powierzchniowe | Brak |
|  |  | Wody odciekowe | Tak |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | Tak |
|  |  | osiadanie powierzchni składowiska | Nie |
|  |  | struktura i skład odpadów | Nie |
| 5 | Dofinansowanie |  |  |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. |  |
| 5.2 | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. |  |
| 6 | Odpady |  |  |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [Tak/Nie] | Tak |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [Tak/Nie] | Nie |
| 6.3 | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | 010504, 020103, 020304, 020601, 020701, 020704, 030101, 030301, 030307, 030308, 100101, 100199, 101299, 150101, 150102, 168202, 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170181, 170182, 170201, 170202, 170203, 170380, 170504, 190801, 190802, 190805, 191201, 191204, 191205, 191212, 200101, 200102, 200108, 200110, 200201, 200202, 200203, 200301, 200303, 200306, 200307, 200399 |
| 6.4 | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [Tak/Nie] | Tak |
| 6.5 | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | 150101, 150102, 150104, 150105, 150106, 150107, 200101, 200139, 200140 |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | 10 01 01, 17 0101, 170102, 20 02 02, - Instrukcja eksploatacji |
| 6.7 | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 9595,2 |
| 6.8 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 112,99 |
| 6.9 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 9752,7 |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 112,36 |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 9710,8 |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 91,77 |
| 6.15 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.16 | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 10334,6 |
| 6.17 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 155,3 |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |

Objaśnienia do tabeli:

1) N .  składowisko  odpadów  niebezpiecznych,  O  .  składowisko  odpadów  obojętnych,  IN  składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze  (zdefiniowane  w dyrektywie  2006/21/WE)  dodatkowo  dopisać określenie UOU . obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

3) Według  rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 27 września 2001  r. w  sprawie  katalogu odpadów.

4) Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia  30 października  2002  r.  w  sprawie  rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006

Załącznik Nr 4 - karta składowiska odpadów w Rosochatce– stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| LP. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne o obiekcie |  |  |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Gminne składowisko odpadów komunalnych w Rosochatce |
| 1.2 | Gmina |  | Śliwice |
| 1.3 | Powiat |  | Tucholski |
| 1.4 | Województwo |  | Kujawsko-Pomorskie |
| 1.5 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.6 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.7 | Typ Składowiska |  | IN |
| 1.8 | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Przedsiębiorca prywatny (podać % udział JST) | Gmina Śliwice 100% |
| 1.9 | REGON (jeśli posiada) |  | 000542511 |
| 1.10 | NIP (jeśli posiada) |  | 561-10-02-025 |
| 1.11 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Przedsiębiorca prywatny (podać % udział JST) | Gmina Śliwice |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  | 0005425511 |
| 1.13 | NIP (jeśli posiada) |  | 561-10-02-025 |
| 1.14 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów. | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Przedsiębiorca prywatny (podać % udział JST) | Zakład Usług Komunalnych 89-530 Śliwice, ul. Czerska 2 Tel. 33 400 65 NIP 561-000-25-72 P-090460935-9090900053-3-561-00721 |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) | 561-100-04-63 | 561-000-25-72 |
| 1.17 | Czy kierownik składowiska posiada wymagane kwalifikacje | [TAK/NIE] | TAK |
| 1.18 | Liczba kwater | szt. | 1 |
| 1.19 | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 1 |
| 1.20 | Liczba kwater zamkniętych | szt. | - |
| 1.21 | Czy składowisko jest w trakcie budowy | [TAK/NIE] | NIE |
| 1.22 | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem | [TAK/NIE] | TAK |
| 1.23 | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji | [TAK/NIE] | NIE |
| 1.24 | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji | [TAK/NIE] | NIE |
| 1.25 | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu | [TAK/NIE] | NIE |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Wójt Gminy Śliwice 27.03.1995 r. 7332-16/95 |
| 2.2 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Wójt Gminy Śliwice 27.03.1995 r. 7332-16/95 |
| 2.3 | Pozwolenie na budowę | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Urząd Rejonowy Chojnice 21.03.1996 r. UANB-7351/ŚL/1/96 |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | W trakcie realizacji |
| 2.5 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podst. art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2 | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | Starosta Tucholski ZP I 7644-9/4/02 z dnia 08.03.2002 r. |
| 2.6 | Decyzja o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2 | Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji | - |
| 2.7 | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej2 została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | - |
| 2.8 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłożona | Tak/Nie] Jeżeli tak to na podstawie jakiej decyzji - Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji wyznaczony rok dostosowania | - |
| 2.9 | Czy przedłożona decyzja została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | - |
| 2.10 | Rok faktycznego dostosowania | podać datę dostosowania | - |
| 2.11 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2 (Jeśli dotyczy) | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | - |
| 2.12 | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej2 została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | - |
| 2.13 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłożona | [Tak/Nie] Jeżeli tak to na podstawie jakiej decyzji - Podać organ wydający i datę wydania decyzji znak decyzji wyznaczony rok dostosowania | - |
| 2.14 | Czy przedłożona decyzja została wykonana | [Tak/Nie] jeżeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | - |
| 2.15 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | podać rok | - |
| 2.16 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia | - |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | - |
| 2.18 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji . podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | - |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | - |
| 2.20 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | - |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów | - |
| 2.22 | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia | 2017 r. |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starosta Tucholski 18.12.2002 r. ZPI/7644-45/02 |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | Nie |
| 2.25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | - |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania | Zwolnienie ustawowe |
| 2.27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku | NIE |
| 2.28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | NIE |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1 | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [TAK/NIE] | TAK |
| 3.2 | Czy w wojewódzkim lanie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | TAK 2017 |
| 3.3 | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [TAK/NIE] | TAK |
| 3.4 | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [TAK/NIE] | TAK |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [TAK/NIE] | TAK |
| 3.6 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [TAK/NIE] | - |
| 3.7 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [TAK/NIE] | - |
| 3.8 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [TAK/NIE] | - |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |
| 4.1 | Pojemność całkowita | m3 | 41860 |
| 4.2 | Pojemność zapełniona | m3 | 14659 |
| 4.3 | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 27201 |
| 4.4 | Powierzchnia w granicach korony | m² | 0,5 ha |
| 4.5 | Uszczelnienie | [TAK/NIE] | TAK |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | Folia hydrotechniczna gr. 1,5 mm |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | - |
| 4.6 | Drenaż odcieków | [TAK/NIE] | TAK |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | - |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | Rury PCV Ø 160 mm |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | 1,5 % |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | - |
| 4.7 | Gromadzenie odcieków | [TAK/NIE] | TAK |
|  |  | w specjalnych zbiornikach (pojemność m3) | Staw stabilizacyjny 1146,2 m³ |
| 4.8 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | NIE |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | NIE |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | System recyrkulacji |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | Badania odcieków nie wymagają odczyszczania |
| 4.9 | instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [Tak/Nie] | - |
|  |  | Z emisją do atmosfery | - |
|  |  | Spalanie w pochodni | - |
|  |  | Odzysk energii | - |
| 4.10 | Pas zieleni | Tak | TAK |
|  |  | [m] | 4 m |
| 4.11 | Ogrodzenie | [TAK/NIE] | TAK |
| 4.12 | Rejestracja wjazdów | [TAK/NIE] | TAK |
| 4.13 | Ewidencja odpadów | [TAK/NIE] | TAK |
| 4.14 | Waga | [TAK/NIE] | NIE |
| 4.15 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [TAK/NIE] | TAK |
| 4.16 | Wykonywanie warstw przykrywających odpady | [materiał (jeśli odpady podać kod) | Warstwa piaskowa |
| 4.17 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | - |
|  |  | Kontrola elementów służących do monitoringu | - |
|  |  | Wody powierzchniowe | - |
|  |  | Wody podziemne | Monitoring II w roku |
| 4.18 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | codziennie |
|  |  | Wody powierzchniowe | - |
|  |  | Wody odciekowe | II razy w roku monitoring |
|  |  | Wody podziemne | II razy w roku |
|  |  | Gaz składowiskowy | co m-c |
|  |  | osiadanie powierzchni składowiska | - |
|  |  | struktura i skład odpadów | I raz w roku |
| 5 | Dofinansowanie |  |  |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | - |
| 5.2 | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | - |
| 6 | Odpady |  |  |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [TAK/NIE] | TAK |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [TAK/NIE] | NIE |
| 6.3 | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | 20 03 01 |
| 6.4 | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [TAK/NIE] | TAK |
| 6.5 | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | - |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | NIE |
| 6.7 | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 376,34 |
| 6.8 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.9 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) |  |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 369,90 |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 413,60 |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.15 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) |  |
| 6.16 | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 472,76 |
| 6.17 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) |  |

Objaśnienia do tabeli:

1) N .  składowisko  odpadów  niebezpiecznych, „O”.  składowisko  odpadów  obojętnych,  IN  składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze  (zdefiniowane  w dyrektywie  2006/21/WE)  dodatkowo  dopisać określenie UOU . obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

3) Według  rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 27 września 2001  r. w  sprawie  katalogu odpadów.

4) Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia  30 października  2002  r.  w  sprawie  rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 – 2006

Wykorzystane materiały:

- Sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami.

- Decyzje administracyjne wydane przez Starostę Tucholskiego w zakresie gospodarki odpadami.

- Roczniki statystyczne.

- Raporty o stanie środowiska województwa Kujawsko – pomorskiego.

- Krajowy plan gospodarki odpadami.

- Plan gospodarki odpadami dla województwa kujawsko – pomorskiego.

- Roczne sprawozdania powiatowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Autorzy sprawozdania:

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody