Załącznik nr 6 SIWZ

„Wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjnym Szpitala Tucholskiego ”

Umowa nr ...........

zawarta w Tucholi w dniu .......................... r. pomiędzy:

„Szpitalem Tucholskim” Spółką z o.o.

ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000033036

posiadającą  NIP 561-15-55-873

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – lek. med. Leszka Plucińskiego

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a

.................................................................................................................... z siedzibą w ............

........................................ ul. .......................................................

zarejestrowanym w ................................ pod nr numerem ......................................................

posiadającym  NIP ........................................

reprezentowanym przez:

.........................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne    w trybie przetargu nieograniczonego, po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z ustawa z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Rozdział I. Przedmiot i zakres rzeczowy umowy

§1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  „Wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjnym Szpitala Tucholskiego ” przy ul. Nowodworskiego 14-18 w Tucholi.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w  przedmiarach robót i  Specyfikacji Technicznej,    stanowiących załączniki do niniejszej umowy i będących jej integralną częścią.

- Finansowanie robót odbywać się będzie z uwzględnieniem warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zapisów niniejszej umowy.

Dokumentacja Zamawiającego

§2

- Zamawiający najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Wykonawcy jeden egzemplarz szkicu pomieszczeń sanitarnych do remontu i modernizacji.

- Wykonawca ma obowiązek dokładnego sprawdzenia, czy dostarczona dokumentacja szkicowa oraz przedmiary robót nadają się do prawidłowego ich wykonania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w dokumentacji szkicowej o ile zmiany te powodować będą oszczędności lub poprawę funkcjonalności proponowanych rozwiązań.

Jawność umowy

§3

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Rozdział II. Obowiązki Zamawiającego

§4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie Wykonawcy terenu robót i wprowadzenie go na ten teren na podstawie  protokołu przekazania zgodnie z zapisem § 5,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz nadzoru autorskiego,

- sprawdzenie faktur wystawionych i dostarczonych mu przez Wykonawcę,

- dokonywanie odbioru robót na zasadach określonych w specyfikacji technicznej

- zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w każdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu prac budowlanych.

Przekazanie terenu budowy

§5

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy nie później niż na 3 ( trzy) dni przed datą rozpoczęcia realizacji umowy.

# Rozdział III. Nadzór inwestorski

§6

- Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie :

- imię i nazwisko:................................. zam. ..................................... posiadającego uprawnienia budowlane nr ................. wydane przez ............................................. w dniu ......................................................, należący do ................................. nr ewid. ............. ,

który działa w granicach  umocowania nadanego mu umową z Zamawiającym oraz  wynikającego z przepisów Prawa Budowlanego oraz z przepisów szczególnych.

Rozdział IV. Prowadzenie prac budowlanych - Obowiązki Wykonawcy

§7

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją szkicową, przedmiarami robót, niniejszą umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania określonych standardów materiałów oraz zachowanie jakości robót określonych w dokumentacji wykonawczej nie niższej niż zadeklarowanej w ofercie,

- kierowania do wykonania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie,

- zabezpieczenia i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny, i  prawidłowość oznakowania remontowanych pomieszczeń przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi,

- przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji rysunków zamiennych dotyczących proponowanych zmian nieistotnych przed wykonaniem danego zakresu robót budowlanych,

- terminowego wykonania robót, a także usuwania wad, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego,

- zabezpieczenia pomieszczeń,  przed dostępem osób trzecich,

- Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.

- Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych dokumentów, stanowiących podstawę umowy, których wprowadzenie może okazać się konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego.

- O ile wskazuje na to charakter wykonywanych przez Wykonawcę czynności, Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy „o odpadach” z dnia 14 grudnia 2012.( Dz. U. z 2013r., Nr 0, poz. 21 z późn. zm.) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych ( np. odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu, a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, będą stanowiły własność Wykonawcy.

- Dostawa wszystkich materiałów, poza wyraźnie wyłączonymi przez Zamawiającego, obciąża Wykonawcę. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ubezpieczy i odpowiednio opakuje materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca wskazuje na kierownika budowy osobę ............................ zam. ................................. posiadającego uprawnienia budowlane nr ............................... wydane  przez ................................... w dniu ..................................... należącą do ........................................... o nr ewid. .....................................

Zlecanie prac i robót podwykonawcom

§8

- Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zlecenie przez Wykonawcę robót budowlanych Podwykonawcom.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dostawców materiałów budowlanych.

- Podwykonawcy i dostawcy wymienieni w ust.1 i 2  będą akceptowani na piśmie przez Zamawiającego.

- Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne jak i jego pracowników.

Utrzymanie przebudowywanych pomieszczeń

§9

- W okresie od przekazania przebudowywanych pomieszczeń  do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie terenu wykonywanych robót.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie wykonywanych robót, Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak:  zapory, znaki ostrzegawcze oraz zapewnić ich działanie w okresie trwania robót.

- Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w stanie wolnym od przeszkód i usuwać zbędne przedmioty.

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska

§10

- Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu.

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu robót przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub przez jego podwykonawców, a w razie uszkodzenia doprowadzi do przywrócenia stanu istniejącego w momencie rozpoczęcia użytkowania.

# Rozdział V. Terminy realizacji

§11

- Strony umowy ustalają:

- termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy,

- termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: nie później niż do  2 miesiące od podpisania umowy

Przedłużenie terminów realizacji

§12

- Wykonawca może wystąpić o przedłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy w trakcie realizacji robót wprowadzono zmiany zakresu robót. Zmiany te lub wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, uprawniają Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający uzna zasadność wystąpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z Wykonawcą przedłużenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu odpowiedniego aneksu do umowy.

- W każdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1, ma obowiązek powiadomić o nich Zamawiającego, jeśli mogą one wpłynąć na możliwość niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Wstrzymanie robót

§13

- Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma wykonywanie przedmiotu umowy w takim zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny.

- Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru.

- Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót zostało uznane za konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a powstało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# Rozdział VI. Odbiór

§14

- Odbiór będzie dokonywany przez Zamawiającego, po otrzymaniu stosownych zgłoszeń od Wykonawcy, pod warunkiem potwierdzenia przez nadzór inwestorski gotowości przedmiotu umowy do takich odbiorów.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

# Rozdział VII. Wynagrodzenie

§15

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formę wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ....................... zł.

(słownie złotych................................) ustalone według zaakceptowanego przez Zamawiającego 
        kosztorysu ofertowego.

- Rozliczenie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych odbywać się będzie na postawie obmiaru wykonanych robót oraz zestawienia rzeczowo-ilościowego z uwzględnieniem elementów cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie tj.:

R-g = ...................

Kp (R+S) = ....................

Kz (od M) = ...................

Z (od S+R+Kp)= ........................

- W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych lub uzupełniających, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do ich wykonania. Uzgadnianie między stronami wysokości i sposobu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, a także pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z części robót, odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron, lecz nie będzie większe niż ustalone w oparciu o elementy cenotwórcze, o których mowa w ust.2.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy realizację części zamówienia podwykonawcom zgodnie z §8 umowy, Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru robót stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT, pisemnego potwierdzenia przez Wykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową tej faktury o dokonaniu terminowej zapłaty na rzecz tego podwykonawcy, a w przypadku niedotrzymania terminu określonego w umowie bądź w przepisach prawa o otrzymaniu należnych mu odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.

# Rozdział IX. Rozliczenia

§16

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania przedmiotu umowy z podziałem na :

-  roboty budowlane,

-  roboty instalacji wod-kan

-  przebudowa przyłącza kanalizacyjnego

-  roboty instalacji elektrycznej,

-  remont podestu i schodów zewnętrznych do budynku

po całkowitym zakończeniu tych prac i dokonanym odbiorze częściowym.

Do każdej faktury Wykonawca załączy protokół odbioru robót po zakończeniu i odebraniu przedmiotu umowy, złożeniu kompletu dokumentów rozliczeniowych nie zawierających błędów i podpisania protokołu odbioru technicznego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego wraz z kosztorysem powykonawczym w terminie 3 (trzy) dni

- Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będą płatne przelewem na konto

Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Należności Wykonawcy będą płatne w terminie do 30 dni liczonych od daty wpływu do siedziby Zamawiającego faktury. Podstawą zafakturowania będzie bezusterkowy protokół odbioru robót  sprawdzony przez Inspektora Nadzoru i podpisany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zapłatę za roboty zlecone podwykonawcom, przed terminem zapłaty określonym w fakturze wystawionej przez Wykonawcę. Nie przedstawienie w/w dokumentów będzie podstawą do wstrzymania płatności ze strony Zamawiającego na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców.

- Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Rozdział X. Gwarancja

§17

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały.

- Termin gwarancji na roboty budowlane i materiały wynosi nie mniej niż 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 18 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

# Rozdział XII. Kary umowne

§18

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych:

- w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w §15 ust.1 za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do nieprzekraczalnego terminu realizacji, wskazanego w §12 ust.2,

- w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w §15 ust.1 za każdy dzień zwłoki z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji i rękojmi,

- w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w §15 ust.1 za odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych w wysokości:

- 10% wartości przedmiotu umowy określonej w §15 ust.1 w przypadku odstąpienia od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- 0,1% wartości nieodebranego w terminie, a prawidłowo zrealizowanego, przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki powstałej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zapłacenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania innych zobowiązań.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innej firmy na teren budowlany na koszt Wykonawcy, w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli postęp realizacji przedmiotu umowy nie rokuje dotrzymania terminów umownych, informując o powyższym Wykonawcę z wyprzedzeniem 14-dniowym.

# Rozdział XIII. Ryzyko

§19

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu zobowiązań wynikających z umowy, a także za szkody i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

## Rozdział XV. Odstąpienie od umowy

§20

- Zamawiający może oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, odstąpić od umowy, jeżeli:

- wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty  przekazania placu budowy

- wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi lub nie dokona ich naprawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania takiego polecenia,

- wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 7 dni,

- nastąpiła upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przedłożył Zamawiającemu zgłoszenie swej upadłości,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,

- Wykonawca wprowadził na teren budowy podwykonawców nie zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli odstąpiono od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu umowy, dokonać komisyjnie z udziałem Zamawiającego inwentaryzacji robót wstrzymanych, a w przypadku rozpoczęcia robót budowlano-montażowych zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić go w terminie 7 dni od daty odstąpienia.

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy

§21

- Jeżeli odstąpiono od umowy, Zamawiający:

- dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy,

- sprawdzi fakturę Wykonawcy określającą wartość wykonanej części przedmiotu umowy, pomniejszoną o wartość części przedmiotu umowy, która nie została do tego dnia ukończona, a która została już zafakturowana,

- spowoduje wypłatę uznanej należności Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

Przedstawiciele Stron

§22

- Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy: ……………………………………. tel. ……………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym przy realizacji niniejszej Umowy jest:  ……………………….. tel. ………………

Adresy do doręczeń stron

§23

- Adresami do doręczeń są:

- dla Zamawiającego: ......................................................,

- dla Wykonawcy: ……………………………………..

- Każda ze stron umowy zobowiązuje się do pisemnego informowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu do doręczeń oraz osób ją reprezentujących przy wykonywaniu niniejszej umowy. Wszelkie pisma i faktury przekazane pod ostatni podany adres do doręczeń uznane będą za skutecznie doręczone.

§24

- Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Szkic pomieszczeń sanitarnych

- Przedmiary robót,

- Specyfikacje Techniczne  wykonania i odbioru robót – ST

- Oferta Wykonawcy

- SIWZ

Wykonawca:								Zamawiający: