PROJEKT UMOWY NR ZDP 3450 – 9/2011

W dniu ………………2011 r. w Tucholi pomiędzy:

Dyrektorem ZDP 				– ………………………………..

przy kontrasygnacie głównej księgowej 		– ……………………………………….

reprezentującym Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola,

NIP 561–13–30–172, zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………..				– ………………………………..

reprezentującym …………………………………………………. z siedzibą przy ul. …………………………. wpisany w dniu …………………… do ……………………………………….………………………. pod numerem ………………………, NIP …....–…….–……..–…….., zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.10.113.759 z późn. zm.) na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019C Przymuszewo – Droździenica”.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1019C Przymuszewo – Droździenica.

- Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

TERMIN REALIZACJI:

§ 2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 17.10.2011 r.

Dopuszcza się wcześniejsze zakończenie realizacji robót.

WYNAGRODZENIE:

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązuje w formie ryczałtowej, zgodnie z ofertą Wykonawcy:

| Nazwa zamówienia | Wartość (netto) [zł] | Wartość VAT = ….% [zł] | Cena (brutto) [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019C Przymuszewo – Droździenica”. |  |  |  |

słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………………………………………….

słownie wartość brutto: …….……………………………………………………………………………………………………….

ZASADY ROZLICZENIA:

§ 4

- Strony ustalają, że rozliczenie nastąpi na podstawie końcowego protokołu odbioru oraz wystawionej faktury po odebraniu inwestycji.

- Rozliczając zakres robót, w którym biorą udział podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany:

  - zapłacić podwykonawcom za wykonaną część przedmiotu zamówienia przed odbiorem końcowym robót budowlanych.

  - najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę należności wynikających z podwykonawstwa,

- W przypadku niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie zostanie wypłacone tylko za zrealizowaną cześć umowy.

- Należność zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

- Należność, zgodnie z umową i wystawioną fakturą, zostanie przelana na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Zamawiający ma prawo pomniejszyć wynagrodzenie za przedmiot zamówienia o naliczone kary umowne, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Strony dopuszczają wcześniejszy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

- Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy jest: ……………………………; kontakt: ………………………………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym przy realizacji niniejszej Umowy jest: ……………………………; kontakt: ………………………………………………

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

§ 6

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1019C Przymuszewo – Droździenica polegająca na wykonaniu warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej układanej na gorąco.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskał niezbędne informacje zapewniające terminową i rzetelną realizację przedmiotu umowy, 
z uwzględnieniem w szczególności możliwości urządzenia zaplecza technicznego, dostaw mediów, stanu dróg dojazdowych, uzbrojenia terenu, instalacji znajdujących się na terenie realizacji przedmiotu umowy, innych danych niezbędnych do wykonania robót.

- Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione w/w informacje.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY:

§ 8

Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeśli dotyczy).

- Podmioty występujące wspólnie jako spółka cywilna dostarczają umowę spółki (jeśli dotyczy).

- opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

- dokumenty kierownika robót potwierdzające posiadanie przez niego uprawnień do kierowania robotami budowlanymi;

- wykaz podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:

§ 9

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, potwierdzone protokołem przekazania;

- dokonywanie odbioru robót;

- sprawdzenie faktury wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę;

- zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w każdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu prac budowlanych.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

§ 10

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z obowiązującymi przepisami, normami oraz sztuką budowlaną.

- Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznakowania miejsca prowadzenia robót.

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji w zakresie pomiarów oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

- Zapewnienie kierownictwa o wymaganych kwalifikacjach i nadzoru nad realizowanym przedmiotem umowy.

- Opracowanie i uzgodnienie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia oraz dostarczenie go do Zamawiającego.

- Pokrycie wszelkich opłat i kar nałożonych na Wykonawcę przez właściwe podmioty, organy 
i instytucje za złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

- Terminowe wykonanie robót budowlanych.

- Terminowe usunięcie wad, zgodnie z harmonogramem i ze wskazaniami Zamawiającego.

- Uzyskanie protokołu odbioru wykonanych robót budowlanych.

Udzielenie gwarancji na wykonane roboty i wykonywanie rocznych przeglądów gwarancyjnych.

KIEROWANIE ROBOTAMI

§ 11

Funkcję kierownika robót pełnić będzie: ……………………………………………………… – uprawnienia budowlane nr ………………………………

ZASADY REALIZACJI UMOWY

§ 12

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie pełnić funkcję Generalnego Wykonawcy 
i zobowiązuje się zapewnić właściwą organizację i koordynację robót.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe przez osoby odpowiednio uprawnione do tych czynności.

- Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów należy do obowiązków Wykonawcy, aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

- W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć sprzęt i pomieszczenia przed dostępem osób trzecich.

- Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony 
w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie budowy.

- Wszelkie czynności niezbędne do wykonania robót powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać funkcjonowania lokalnej społeczności przez cały okres trwania umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie placu budowy i w jego otoczeniu.

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców dróg prowadzących do terenu robót, a w razie uszkodzenia przywróci je do stanu występującego przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Zamawiający nie zapewnia źródła poboru energii elektrycznej i wody.

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia pomocnicze, materiały, odpady 
i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonanie robót zamiennych i dodatkowych musi być zatwierdzone do realizacji przez Zamawiającego.

- Zaniechanie wykonania robót niepotrzebnych musi być poprzedzone uzyskaniem zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Wykonawca będzie realizował roboty zgodnie z zapisami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 
W przypadku niedotrzymania terminu, Zamawiający ma prawo uporządkować teren na koszt Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Użycie materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych 
i jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- Nazwy handlowe materiałów zawartych w dokumentacji technicznej nie są obowiązujące.

- Jeżeli Zamawiający, w trakcie wykonywania robót zażąda badań dotyczących jakości użytych do wykonania zamówienia materiałów, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli badania te wykażą, iż jakość użytych materiałów jest odpowiednia, to koszty tych badań pokrywa Zamawiający,

- Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, stanowiących podstawę umowy, konieczności wykonania prac dodatkowych i zamiennych, a także o wszelkich szkodach powstałych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma podczas realizacji inwestycji stałe prawo wstępu na własne ryzyko na plac budowy z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich.

- Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.

- O ile wskazuje na to charakter wykonywanych przez Wykonawcę czynności, Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy „o odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddanie odpadów odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

- Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wszystkie materiały nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z prowadzonych 
w ramach inwestycji robót będą stanowiły własność Zamawiającego. Materiały te Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

- Dostawa wszystkich materiałów obciąża Wykonawcę. Wykonawca w ramach zamówienia umowy zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ubezpieczy i odpowiednio opakuje materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą robót budowlanych w dwóch egzemplarzach najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od odbioru końcowego.

- Roboty, które nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego odebrane, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać za nie wynagrodzenie. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo na swój koszt.

PODWYKONAWCY

§ 13

- Za podwykonawcę zostanie uznany podmiot, któremu Wykonawca powierzy wykonanie  określonej w dokumentacji technicznej części przedmiotu zamówienia, zostanie ujęty w wykazie podwykonawców sporządzonym dla Zamawiającego.

- Strony umowy dopuszczają zatrudnienie podwykonawców w czasie trwania umowy.

- Strony umowy dopuszczają zmianę podwykonawców w czasie trwania umowy.

- Strony umowy dopuszczają rezygnację z podwykonawców w czasie trwania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wykaz podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia, a także powiadomić Zawiadamiającego o każdej zmianie podwykonawców.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o zmianę podwykonawcy, jeżeli jego sytuacja, uprawnienia, kwalifikacje lub sposób wykonania prac będzie budził uzasadnione wątpliwości, co do poprawności i terminowości realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

- Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne jak i jego pracowników.

ODBIORY ROBÓT

§ 14

- Termin zakończenia realizacji inwestycji jest to data podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Podpisanie protokołu końcowego odbioru robót musi nastąpić najpóźniej w dniu wskazanym w §2 umowy.

- Zamawiający dokona odbioru robót po otrzymaniu stosownych zgłoszeń od Wykonawcy, pod warunkiem potwierdzenia pisemnego przez nadzór inwestorski gotowości przedmiotu umowy do takich odbiorów.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie odbiór końcowy.

- W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do:

- zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy będzie dokonany - w ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości takiego odbioru.

- Jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub są nieistotne, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

- Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru zadeklarował, że usunie wady w określonym terminie i nie dotrzymał poczynionych ustaleń, strony uznają, że do odbioru nie doszło.

- Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

- Odbiorów dokonywać będzie komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz innych osób powołanych do komisji.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …………. miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- Potwierdzeniem udzielania gwarancji będzie karta gwarancyjna, wystawiona przez Wykonawcę 
w dniu końcowego odbioru robót.

- W okresie gwarancji obowiązkowo będą wykonywane roczne przeglądy gwarancyjne w terminie ustalonym przez strony.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych 
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

- W przypadku ujawnienia wad wykonanych robót, takich jak: osiadanie nawierzchni, nierówności podłużne i poprzeczne, wykruszenia i spękania nawierzchni, krawężników, obrzeży i korytek oraz innych usterek obniżających wartość eksploatacyjną przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie wady w swoim zakresie, bezpłatnie, w terminie ustalonym przez strony.

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady spowodowane przez podwykonawców.

§ 16

Rękojmia za wady fizyczne obowiązuje zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY

§ 17

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 
w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty objęte umową dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT;

- jeżeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie potrzeba zmiany osób wymienionych 
w niniejszej umowie, dopuszcza się wprowadzenie zmian pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały wymagane w SIWZ kwalifikacje;

- jeżeli wystąpi działanie siły wyższej lub okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy dopuszcza się zmianę terminu i ceny realizacji przedmiotu zamówienia;

- jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian;

- jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian.

- Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej.

- Zmiana umowy może nastąpić do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 18

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach.

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych.

- Wykonawca nie rozpoczął prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub wykonaniem umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową, Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawca nie przestrzega postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca wprowadził na teren budowy podwykonawców niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

KARY UMOWNE

§ 19

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10 % ceny brutto podanej w § 3, gdy Zamawiający odstąpi od realizacji umowy 
z powodu okoliczności wymienionych w § 18 pkt. 2 – 9;

- w wysokości 10 % ceny brutto podanej w § 3, gdy Wykonawca odstąpi od realizacji umowy bez podania uzasadnionego powodu;

- 0,1 % ceny brutto podanej w § 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po terminie realizacji zamówienia określonym w § 2 niniejszej umowy;

- 0,1% ceny brutto podanej w § 3, za każdy dzień opóźnienia po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na wykonanie czynności związanych z usunięciem wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 10% ceny brutto podanej w § 3 w przypadku odstąpienia od wykonania całości lub części umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- 0,1% ceny brutto podanej w § 3 za każdy dzień zwłoki powstałej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nieodebranego w terminie, a prawidłowo zrealizowanego, przedmiotu umowy.

- Poza karami umownymi, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania za powstałe szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 o naliczone kary umowne.

- Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania innych zobowiązań.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

§ 20

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 23

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:								Zamawiający: