Zamawiający:

Powiat Tucholski

ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

e-mail: starostwo@tuchola.pl

www.bippowiat.tuchola.pl

- Tuchola, dnia 12 lipca 2010 roku

- ZP.3450-6 /2010

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) przekazuję treść następujących zapytania wraz z wyjaśnieniem, które wpłynęło do Zamawiającego w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Bory Tucholskie – w labiryntach natury ”- wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej Turystyczne zagospodarowanie szlaków wodnych (rzeki Brdy i Wielkiego Kanału Brdy) w Powiecie Tucholskim dla zadań będących częścią Projektu Kluczowego:

Pytanie nr 1:

Proszę o dokładne określenie rodzaju nawierzchni z kostki kamiennej prostokątnej (granit lub inne)

Odpowiedź nr 1:

Do budowy nawierzchni należy wykorzystać kostkę z kamienia polnego 
ciosanego.

Pytanie nr 2:

Rodzaj i moc paneli słonecznych oraz sposób magazynowania energii (jeżeli akumulator to jaka pojemność i rodzaj oraz sposób zabezpieczenia przed kradzieżą), rodzaj oświetlenia i moc.

Odpowiedź nr 2:

W załączeniu proponowane zestawy „fotowoltaików” do celów podgrzania wody i dostarczenia energii elektrycznej (oświetlenia). Odnośnie oświetlenia zaleca się zastosować żarówki typu LED z gwintem E27 (typowy gwint w żarówkach stosowanych w domu) o mocy ca 60[W].

Pytanie nr 3:

Producent pomostów pływających określił w zapytaniu termin realizacji zamówienia na ok. 2 miesiące od złożenia zamówienia (po podpisaniu umowy), a termin realizacji zadania 1 upływa 30.08.2010 -  w związku z tym czy możliwy będzie montaż pomostu w innym terminie niż zakończenie 1 zadania?

Odpowiedź nr 3:

Na dzień dzisiejszy, termin zakończenia 1 zadania pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej www.bippowiat.tuchola.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.