Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Przemysłowa 6

89-500 Tuchola

NIP: 561-13-30-172

REGON: 092361628

tel./fax: (52) 55 90 112

e-mail: zdp@tuchola.pl

strona: www.bippowiat.tuchola.pl

ZDP 3450 – 17/2009 								Tuchola, 2009-08-26

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZDP3450 - 17/2009.

Nazwa zadania:  Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1) w dniu 21.08.2009 r. wpłynęło pytanie:

"zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej spoczywa obowiązek uzyskania koniecznych decyzji w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawaną w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Prosimy o wskazanie terminu przekazania Wykonawcy projektów podziału nieruchomości – stanowiących załącznik do wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W przypadku scedowania na Wykonawcę obowiązku opracowania projektów podziału prosimy o informację nt. przewidywanej liczby działek do podziału.”

ODPOWIEDŹ:

Na Wykonawcy nie spoczywa obowiązek opracowania projektów podziału. Zamawiający wyłonił 
w innej procedurze przetargowej Wykonawcę do świadczenia usług geodezyjnych.

Wykonawca otrzyma projekty podziału nieruchomości – stanowiące załącznik do wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – w terminie 3 miesięcy od daty przedstawienia projektu dla działek wymagających podziału.

2) w dniu 21.08.2009 r. wpłynęło pytanie:

"zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający zapewni mapy do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej oraz wypisy z ewidencji gruntów. Prosimy o informację w jakim terminie materiały te zostaną przekazane Wykonawcy? Czy mapa w formie elektronicznej będzie dodatkowo zawierała plik tekstowy ze współrzędnymi i wysokościami punktów?”

ODPOWIEDŹ:

Mapy do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej będą dostępne dla Wykonawcy od momentu podpisania umowy.

Mapy ewidencyjne i wypisy z ewidencji gruntów Wykonawca otrzyma w ciągu 10 dni od momentu zgłoszenia Zamawiającemu zapotrzebowania na mapy i wykaz niezbędnych działek.

Mapa w formie elektronicznej będzie zawierała plik tekstowy ze współrzędnymi i wysokościami punktów.

3) w dniu 25.08.2009 r. wpłynęło pytanie:

"zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy w/w opracowaniu dokumentacji należy robić projekt podziału? Jeśli tak to proszę o podanie ilości działek do podziału.”

ODPOWIEDŹ:

Nie należy robić opracowania projektów podziału. Projekt podziału leży po stronie Zamawiającego. Zamawiający wyłonił w innej procedurze przetargowej Wykonawcę do świadczenia usług geodezyjnych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Z upoważnienia Dyrektora ZDP

inż. Bogdan Ryl

Kierownik działu administracyjno - technicznego