SIWZ

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Przemysłowa 6

89-500 Tuchola

NIP 561-13-30-172

Tel./fax. (52) 55 90 112

e-mail: zdp@tuchola.pl

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 
2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POMIĘDZY 14.000 EURO 
A PROGAMI UNIJNYMI OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót w zakresie budowy i przebudowy chodników przy drogach powiatowych.

Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2008 r.

Przedmiot zamówienia określają

– CPV 45.23.32.22 – 1, - opis przedmiotu zamówienia

Niniejsza Specyfikacja składa się łącznie z 21 stron.

# Z A T W I E R D Z A M

DYREKTOR ZDP

ZENON POTURALSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału           w przetargu nieograniczonym na:

„wykonanie robót w zakresie budowy i przebudowy chodników przy drogach powiatowych”

###### Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie chodników przy drogach powiatowych, na terenie Powiatu Tucholskiego, zgodnie 
z zapotrzebowaniem Zamawiającego i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, według poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis zamówienia | Jednostka | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | przygotowanie podłoża do ułożenia nowej kostki lub rozebranie starego chodnika, ułożenie szarej kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej wraz z materiałem, roboty wykończeniowe w tym plantowanie. | m² | zł/m² |
| 2. | przygotowanie powierzchni do ułożenia nowej kostki lub rozebranie starego chodnika, ułożenie czerwonej kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej wraz z materiałem, roboty wykończeniowe w tym plantowanie. | m² | zł/m² |
| 3. | przygotowanie powierzchni do ułożenia nowej kostki lub rozebranie starego chodnika, ułożenie szarej kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie betonowej wraz z materiałem (beton B10) , roboty wykończeniowe w tym plantowanie. | m² | zł/m² |
| 4. | przygotowanie powierzchni do ułożenia nowej kostki lub rozebranie starego chodnika, ułożenie czerwonej kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie betonowej wraz z materiałem (beton B10), roboty wykończeniowe w tym plantowanie. | m² | zł/m² |
| 5. | Ułożenie obrzeża 100x30x8 na ławie betonowej wraz z materiałem | mb | zł/mb |
| 6. | Ułożenie krawężnika 100x30x15 na ławie betonowej wraz z materiałem | mb | zł/mb |
| 7. | Ułożenie korytek odwadniających wraz z materiałem | mb | zł/mb |
| 8. | Uzupełnienie ubytków nawierzchni pomiędzy krawężnikiem a jezdnią masą mineralno – asfaltową. | m² | zł/m² |

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
w zakresie: usuwania gruzu i śmieci, nadania właściwych spadków skarpom oraz przywrócenia do stanu pierwotnego lub innego uzgodnionego z Zamawiającym urządzeń zabezpieczających i oznakowania. Ceny przedstawione w ofercie musza zawierać koszty związane z uporządkowaniem terenu.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp, a także na podstawie art. 647 § 2 kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego do zawarcia umowy z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wykonawca nie może zlecić całości prac objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców 
z dalszymi podwykonawcami. W przypadku zlecenia robót podwykonawcom, Wykonawca będzie odpowiadał za ich pracę jak za swoją własną. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę i jego Podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec Zamawiającego lub osób trzecich, które mogą powstać 
w związku z wykonaniem umowy.

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających zgodnie 
z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – oświadczenie (wraz z formularzem oferty)

  - Zamawiający celem potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

| Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Załącznik 1 | Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| --- | --- |
|  | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. |
|  | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę. |
| Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego Załącznik 2 | Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
|  | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. |
| Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Załącznik 3 | Aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzająca, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
|  | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. |
| Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej oraz w pkt 1.1.2, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego. |  |
| 1.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: |  |
| Doświadczenie zawodowe – załącznik 4 | Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu minimum 3 zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat robót odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, których łączna wartość wynosi min. 100 000,00 zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Do oferty należy załączyć min. 3 referencje potwierdzające należyte i staranne wykonanie robót przedstawionych w załączniku 4. W załączniku 4 należy podać również wartości robót oraz daty i miejsca ich wykonania. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie. |
| Potencjał kadrowy – załącznik 5 | Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. |
| Potencjał techniczny – załącznik 6 | Sporządzenie i załączenie do oferty wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. |

1.5 Oferta

Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA”, z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz:

- załącznik nr 1 – odpis z właściwego Rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,

- załącznik nr 2 – zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego,

- załącznik nr 3 – zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- załącznik nr 4 – doświadczenie zawodowe,

- załącznik nr 5 – potencjał kadrowy,

- załącznik nr 6 – potencjał techniczny.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Forma dokumentów

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

3. Podpisy

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą:

– podpisać druk „OFERTA”,

– podpisać załączniki,

– podpisać w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

##### 4. Forma oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Wszystkie kwoty w ofercie należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. Ofertę należy złączyć 
w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, niezłączona z ofertą w sposób trwały.

#### W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

5. Adresowanie ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:

Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi

ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola.

OFERTA NA:

Wykonanie robót w zakresie budowy i przebudowy chodników przy drogach powiatowych

oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

Ponadto, na kopercie powinien znaleźć się adres Wykonawcy w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.

6. Zmiany, wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”.

##### Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

##### 7. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub elektronicznie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną przez „Zamawiającego” do kontaktowania się z oferentami jest: Pani Magdalena Ewa Gocek, Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, pokój nr 9, tel./fax. (52) 55 90 112, w godz. 8.00 – 15.00; e – mail: zdp@tuchola.pl

9. Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

Wykonawca może zwrócić się pisemnie lub drogą elektroniczną do Zamawiającego 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bippowiat.tuchola.pl (w zakładce zamówienia publiczne), bez ujawnienia źródła zapytania i będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bippowiat.tuchola.pl (w zakładce zamówienia publiczne) i będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców. Zamawiający może także, na wniosek Wykonawcy, skopiować modyfikację SIWZ i przesłać ją na wskazany adres. Na Wykonawcach spoczywa obowiązek monitorowania zmian dokonanych w Specyfikacji. Każda zmiana będzie umieszczona na stronie z ogłoszeniem i specyfikacją.

10. Kwota i termin wniesienia wadium

##### Wadium nie jest wymagane

11. Termin związania ofertą

Wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

##### 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tucholi przy ul. Przemysłowej 6 w Tucholi w biurze nr 1,

Termin składania ofert upływa dnia 09.01.2008 r. o godz. 10.45

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.01.2008 r. o godz. 11.00

##### 13. Informacje o trybie otwarcia ofert

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego  i warunków płatności zawartych w ofercie.

W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.

14. Opis kryterium i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

KRYTERIUM I – cena – waga 100%

Ilość punktów zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem i tabelą:

Najniższa cena	       x 100 pkt. x wartość procentowa wagi za daną pozycję

∑ 	Proponowana cena 			zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Opis zamówienia | Jedn. | Kryterium oceny – CENA – waga: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | przygotowanie podłoża do ułożenia nowej kostki lub rozebranie starego chodnika, ułożenie szarej kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej wraz z materiałem, roboty wykończeniowe w tym plantowanie. | m² | 10% |
| 2. | przygotowanie powierzchni do ułożenia nowej kostki lub rozebranie starego chodnika, ułożenie czerwonej kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej wraz z materiałem, roboty wykończeniowe w tym plantowanie. | m² | 15% |
| 3. | przygotowanie powierzchni do ułożenia nowej kostki lub rozebranie starego chodnika, ułożenie szarej kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie betonowej wraz z materiałem (beton B10) , roboty wykończeniowe w tym plantowanie. | m² | 15% |
| 4. | przygotowanie powierzchni do ułożenia nowej kostki lub rozebranie starego chodnika, ułożenie czerwonej kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie betonowej wraz z materiałem (beton B10), roboty wykończeniowe w tym plantowanie. | m² | 15% |
| 5. | Ułożenie obrzeża 100x30x8 na ławie betonowej wraz z materiałem | mb | 15% |
| 6. | Ułożenie krawężnika 100x30x15 na ławie betonowej wraz z materiałem | mb | 10% |
| 7. | Ułożenie korytek odwadniających wraz z materiałem | mb | 10% |
| 8. | Uzupełnienie ubytków nawierzchni pomiędzy krawężnikiem a jezdnią masą mineralno – asfaltową. | m² | 10% |

Oferta, które otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

###### Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

15. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcom w toku postępowania

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy zgodnie z art. 179 i następnymi Pzp.

W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest poniżej progów unijnych nie stosuje się przepisów rozdziałów 3 (odwołanie) i 4 (skarga) Działu VI powołanej wyżej ustawy.

#### W przypadku wniesienia protestu, należy go złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy Przemysłowej 6 w Tucholi w biurze nr 1.

16. Wykaz osób uczestniczących w dokonywaniu czynności związanych                             z przygotowywaniem prowadzonego postępowania

- Bogdan Ryl

- Magdalena Ewa Gocek

- Romana Zielińska

17. Informacja o formalnościach po wyborze oferty

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

.....................................................................................

pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Tel./fax: 	.............................................................

REGON: 	.............................................................

NIP: 		.............................................................

http://		.............................................................

e-mail: 		.............................................................

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na

Wykonanie robót w zakresie budowy i przebudowy chodników przy drogach powiatowych.

oferujemy realizację robót zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Opis zamówienia | Wartość jednostkowa (netto) [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa (brutto) [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | przygotowanie podłoża do ułożenia nowej kostki lub rozebranie starego chodnika, ułożenie szarej kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej wraz z materiałem, roboty wykończeniowe w tym plantowanie. za 1 m² |  |  |  |  |
| 2. | przygotowanie powierzchni do ułożenia nowej kostki lub rozebranie starego chodnika, ułożenie czerwonej kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej wraz z materiałem, roboty wykończeniowe w tym plantowanie. za 1 m² |  |  |  |  |
| 3. | przygotowanie powierzchni do ułożenia nowej kostki lub rozebranie starego chodnika, ułożenie szarej kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie betonowej wraz z materiałem (beton B10) , roboty wykończeniowe w tym plantowanie. za 1 m² |  |  |  |  |
| 4. | przygotowanie powierzchni do ułożenia nowej kostki lub rozebranie starego chodnika, ułożenie czerwonej kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie betonowej wraz z materiałem (beton B10), roboty wykończeniowe w tym plantowanie. za 1 m² |  |  |  |  |
| 5. | Ułożenie obrzeża 100x30x8 na ławie betonowej wraz z materiałem. za 1 mb |  |  |  |  |
| 6. | Ułożenie krawężnika 100x30x15 na ławie betonowej wraz z materiałem. za 1 mb |  |  |  |  |
| 7. | Ułożenie korytek odwadniających wraz z materiałem. za 1 mb |  |  |  |  |
| 8. | Uzupełnienie ubytków nawierzchni pomiędzy krawężnikiem a jezdnią masą mineralno – asfaltową. za 1 mb |  |  |  |  |

Powyższe ceny jednostkowe zawierają koszty związane z uporządkowaniem terenu.

Okres gwarancji – 3 lata oraz rękojmia wydłużona o 3 miesiące po okresie gwarancji.

Termin wykonania robót: do 31.07.2008 r.

Oświadczamy, że:

–  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności

– posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,           a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

– znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia                 w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

– zamówienie wykonamy samodzielnie,

– część zamówienia (określić zakres) ………………………………...………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………….… zamierzamy powierzyć podwykonawcom*,

– akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.

– akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

Na …... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

............................., dn. .....................													          .................................................................................

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

- Niepotrzebne skreślić lub wypełnić.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Tuchola, dnia …………………r.

.....................................................................................

pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykaz minimum 3 zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat robót odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, których łączna wartość wynosi min. 100 000,00 zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Do oferty należy załączyć min. 3 referencje potwierdzające należyte i staranne wykonanie robót przedstawionych w załączniku 4. W załączniku 4 należy podać również wartości  robót oraz daty i miejsca ich wykonania.

| L.P. | Przedmiot projektu | Data wykonania | Zleceniodawca | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

................................................................................

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5 do oferty

Tuchola, dnia ………………… r.

Pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu

POTENCJAŁ KADROWY

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że dysponuję potencjałem kadrowym posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia.

.....................................................................................

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6 do oferty

Tuchola, dnia ………………… r.

Pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonywania zamówienia, który ma do dyspozycji Wykonawca.

| Lp. | Sprzęt |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |

Oświadczam, że dysponuję sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia.

.....................................................................................

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Umowa nr ZDP 3450-……/2007

W dniu ……………… r. w Tucholi pomiędzy:

Zarządem Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola

reprezentowanym przez:

………………………………………

przy kontrasygnacie głównej księgowej

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………

………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

…………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy               w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót w zakresie budowy i przebudowy chodników przy drogach powiatowych, ogłoszonego w ramach zamówień publicznych.

§ 1

Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą do wykonania robót w zakresie budowy 
i przebudowy chodników przy drogach powiatowych.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§3.

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1.1. przekazanie placu budowy:		…………………..

1.2. rozpoczęcie robót:			…………………..

1.3. ostateczne zakończenie robót:		31.07.2008 r.

2. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową ulegną zmianie w przypadku:

2.1. opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy lub frontu robót,

2.2. nie przedłożenia zgłoszenia robót w dniu przekazania placu budowy,

  - nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, o której mowa w § 4 pkt 1, lub wprowadzenia zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót,

  - przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

  - zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

§4.

Na podstawie art. 647 § 2 kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego do zawarcia umowy z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§5.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, błędów rachunkowych lub wprowadzenia innych rozwiązań, Zamawiający dokona zmian we własnym zakresie i na własny koszt w terminie uzgodnionym przez strony.

§6.

- Nadzór inwestorski pełnić będzie: ……………………….

- Wykonawca Robót Ogólnobudowlanych – pełniący na budowie funkcję Generalnego Wykonawcy ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………..

§7.

Zamawiający nie zapewnia źródła poboru energii elektrycznej i wody,

§8.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie pełnić będzie funkcję Generalnego Wykonawcy i zobowiązuje się zapewnić właściwą organizację i koordynacji robót.

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze            i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
w zakresie: plantowania, usuwania gruzu i śmieci, nadania właściwych spadków skarpom oraz przywrócenia do stanu pierwotnego lub innego uzgodnionego z Zamawiającym urządzeń zabezpieczających i oznakowania, a następnie przekazać go Zamawiającemu 
w terminie 7 dni.

- Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

§9.

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 10.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wykonawca będzie uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów dla robót wykończeniowych. Odstępstwa od przyjętego w ofercie standardu na materiały wykończeniowe lub wyposażenie nie powodują zmiany wynagrodzenia, jeżeli ustalone na życzenie Zamawiającego odmienne rozwiązania w stosunku do przyjętego w ofercie, nie przekraczają cen jednostkowych ustalonych w ofercie.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym            w art. 10 ustawy – Prawo budowlane wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu.

3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 11.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 12.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych będzie odbywać zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Opis zamówienia | Wartość jednostkowa (netto) [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa (brutto) [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | przygotowanie podłoża do ułożenia nowej kostki lub rozebranie starego chodnika, ułożenie szarej kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej wraz z materiałem, roboty wykończeniowe w tym plantowanie. za 1 m² |  |  |  |  |
| 2. | przygotowanie powierzchni do ułożenia nowej kostki lub rozebranie starego chodnika, ułożenie czerwonej kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej wraz z materiałem, roboty wykończeniowe w tym plantowanie. za 1 m² |  |  |  |  |
| 3. | przygotowanie powierzchni do ułożenia nowej kostki lub rozebranie starego chodnika, ułożenie szarej kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie betonowej wraz z materiałem (beton B10) , roboty wykończeniowe w tym plantowanie. za 1 m² |  |  |  |  |
| 4. | przygotowanie powierzchni do ułożenia nowej kostki lub rozebranie starego chodnika, ułożenie czerwonej kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie betonowej wraz z materiałem (beton B10), roboty wykończeniowe w tym plantowanie. za 1 m² |  |  |  |  |
| 5. | Ułożenie obrzeża 100x30x8 na ławie betonowej wraz z materiałem. za 1 mb |  |  |  |  |
| 6. | Ułożenie krawężnika 100x30x15 na ławie betonowej wraz z materiałem. za 1 mb |  |  |  |  |
| 7. | Ułożenie korytek odwadniających wraz z materiałem. za 1 mb |  |  |  |  |
| 8. | Uzupełnienie ubytków nawierzchni pomiędzy krawężnikiem a jezdnią masą mineralno – asfaltową. za 1 mb |  |  |  |  |

i wykazem ilościowym robót. Powyższe ceny jednostkowe zawierają koszty związane 
z uporządkowaniem terenu.

2. Roboty dodatkowe, nieprzewidziane lub uzupełniające w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów.

4. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie roboty nie może przekroczyć kwoty: …………………….. zł.

§ 13.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbędzie się na podstawie faktur częściowych.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będzie częściowy protokół odbioru robót budowlanych podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego 
i Wykonawcę.

- Ustala się, że zapłata za wykonane prace nastąpi po dokonaniu odbioru w terminie 30-stu dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

§ 14.

Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy

w Banku ………………………. nr konta …………………………………………..

§ 15.

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

2) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

3) informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 16.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy,  w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto za daną część zrealizowanych robót za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie  rękojmi za wady – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto za daną część zrealizowanych robót za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia za daną część zrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % kwoty progowej, której nie można przekroczyć,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy –                         w wysokości 10 % kwoty progowej, której nie można przekroczyć,

3) Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 17.

1. Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 18.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  3 lata gwarancji oraz 3 lata i 3 miesiące rękojmi na roboty objęte niniejszą umową.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego lub od daty przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy lub poszczególnych jego obiektów.

2. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej                 z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.

3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Generalnego Wykonawcę w terminie 30 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 19.

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Na mocy ustawy o zamówieniach publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 20.

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie               z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 21.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez właściwy Sąd.

§ 22.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 23.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 
z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY