SIWZ

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POMIĘDZY 14.000 EURO A PROGAMI UNIJNYMI OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Przemysłowa 6

89-500 Tuchola

NIP: 561-13-30-172

Tel/fax: (52) 55 90 112

e-mail: zdp@tuchola.pl

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 
2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POMIĘDZY 14.000 EURO A PROGAMI UNIJNYMI OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2007 – 2008

Termin wykonania zamówienia: CZĘŚĆ A od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r. CZĘŚĆ B od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r. CZĘŚĆ C od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r. CZĘŚĆ D od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r. CZĘŚĆ E od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r. CZĘŚĆ F od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r.

Przedmiot zamówienia określają

– CPV 34.14.30.00–1, 28.81.39.10–6, 14.44.00.00–7 – opis przedmiotu zamówienia

Niniejsza Specyfikacja składa się łącznie z 24 stron.

# Z A T W I E R D Z A M

DYREKTOR ZDP

ZENON POTURALSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału           w przetargu nieograniczonym na:

zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2007 – 2008

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie sprzętu wraz z obsługą i materiałem do wykonania robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, leżących na terenie powiatu tucholskiego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi posiada w swoim zarządzie łącznie 394,3 km dróg powiatowych, które przebiegają przez 6 gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Tucholę i Śliwice, z czego 2,2 km występuje na terenie miasta Tuchola.

Zamawiający, do celów zimowego utrzymania, podzielił sieć dróg powiatowych na pięć Stref Zimowego Utrzymania (SZU), które zostały ujęte w poszczególnych częściach zamówienia:

CZĘŚĆ A. SZU I – GMINA GOSTYCYN I KĘSOWO Strefa I obejmuje obszar Gminy Gostycyn i Kęsowo. W strefie I leży 87.8 km dróg powiatowych. Zamawiający potrzebuje następujący sprzęt: - nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 6 ton, - pług o parametrach nie mniejszych niż PO – 64. Nośnik z piaskarką jest podstawiany na wezwanie Zamawiającego z: - jednorodną mieszanką kruszyw z solą drogową 10 – 12%, szacunkowa, całkowita ilość mieszanki: 280 ton; - solą drogową, szacunkowa, całkowita ilość soli drogowej: 34 tony.

CZĘŚĆ B. SZU II – GMINA LUBIEWO Strefa II obejmuje obszar Gminy Lubiewo. W strefie II leży 78,0 km dróg powiatowych. Zamawiający potrzebuje następujący sprzęt: - nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 6 ton, - pług o parametrach nie mniejszych niż PO – 64. Nośnik z piaskarką jest podstawiany na wezwanie Zamawiającego z: - jednorodną mieszanką kruszyw z solą drogową 10 – 12%, szacunkowa, całkowita ilość mieszanki: 250 ton; - solą drogową, szacunkowa, całkowita ilość soli drogowej: 30 ton.

CZĘŚĆ C. SZU III – GMINA CEKCYN Strefa III obejmuje obszar Gminy Cekcyn. W strefie III leży 83,7 km dróg powiatowych. Zamawiający potrzebuje następujący sprzęt: - nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 10 ton, - pług o parametrach nie mniejszych niż PO – 64. Nośnik z piaskarką jest podstawiany na wezwanie Zamawiającego z: - jednorodną mieszanką kruszyw z solą drogową 10 – 12%, szacunkowa, całkowita ilość mieszanki: 270 ton; - solą drogową, szacunkowa, całkowita ilość soli drogowej: 32 tony.

CZĘŚĆ D. SZU IV – GMINA ŚLIWICE Strefa IV obejmuje obszar Gminy Śliwice. W strefie IV leży 64,0 km dróg powiatowych. Zamawiający potrzebuje następujący sprzęt: - nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 8 ton, - pług o parametrach nie mniejszych niż PO – 64. Nośnik z piaskarką jest podstawiany na wezwanie Zamawiającego z: - jednorodną mieszanką kruszyw z solą drogową 10 – 12%, szacunkowa, całkowita ilość mieszanki: 200 tony; - solą drogową, szacunkowa, całkowita ilość soli drogowej: 24 tony

CZĘŚĆ E. SPRZĘT I Obejmuje obszar Powiatu Tucholskiego (SZU I, SZU II, SZU III, SZU IV, SZU V) oraz 394,3 km dróg powiatowych. Zamawiający potrzebuje następujący sprzęt: nośnik z pługiem o parametrach nie mniejszych niż PO – 64

CZĘŚĆ F. SPRZĘT II Obejmuje obszar Powiatu Tucholskiego (SZU I, SZU II, SZU III, SZU IV, SZU V) oraz 394,3 km dróg powiatowych. Zamawiający potrzebuje następujący sprzęt: nośnik z pługiem o parametrach nie mniejszych niż PO – 64

SZU V – GMINA TUCHOLA – w typowych warunkach Zamawiający utrzymuje drogi powiatowe we własnym zakresie. W trudnej sytuacji Zamawiający może posłużyć się sprzętem Wykonawcy.

1.1 Wymagania dla sprzętu:

A. Wymagania dotyczące sprzętu do usuwania śliskości zimowej.

Rozsypywarki (piaskarki) środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych środków do usuwania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek jednostkowy (g/m²), bez względu na prędkość ruchu piaskarki. Piaskarki powinny mieć możliwości zmiany szerokości (symetrycznie i asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy,  a także mogą być dodatkowo wyposażone w zbiorniki na solankę. Zbiorniki te powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję.

Sprzęt używany do robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg musi być wyposażony   w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.

Operatorem sprzętu może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, np. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość techniczną obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed rozpoczęciem pracy operator ma obowiązek dokonania sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu, a w czasie pracy powinien:

- wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzenia nośnika,

- obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,

- przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego.

Wszelkie uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu użytkowników dróg oraz obsługiwanego sprzętu należy niezwłocznie usunąć.

B. Wymagania dotyczące sprzętu do odśnieżania.

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne                z napędem na dwie lub więcej osi. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. Ponadto, podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie. Konstrukcja płyty czołowej (czołownicy) oraz jej mocowania musi być dostatecznie sztywna. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwiać szybki montaż i demontaż zespołu do odśnieżania. Odkładnice powinny być wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego                      o dostatecznej wytrzymałości i elastyczności. W zależności od pracy, jaką mają wykonywać, lemiesze powinny być wykonane z gumy lub tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju śnieżnego można używać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali odpornej na  ścieranie.

Sprzęt używany do robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg musi być wyposażony   w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.

Operatorem sprzętu może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, np. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość techniczną obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed rozpoczęciem pracy operator ma obowiązek dokonać sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu, a w czasie pracy powinien:

- wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzenia nośnika,

- obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,

- przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego.

Wszelkie uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu użytkowników dróg oraz obsługiwanego sprzętu należy niezwłocznie usunąć.

W przeciętnych warunkach zimowych, sprzęt będzie pracował na terenie określonym             w SIWZ, ale w przypadku wystąpienia szczególnych warunków na drogach, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania sprzętu wraz z materiałem na wszystkich zarządzanych drogach.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zamówień uzupełniających zgodnie 
z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych, według cen jednostkowych podanych
w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany cen w trakcie trwania umowy.

1.2 Wymagania dla jednorodnej mieszanki kruszyw z solą drogową:

Zamawiający złoży zamówienie na jednorodną mieszankę kruszywa z solą drogową
o zawartości wagowej soli w mieszance 10% - 12%.

Cena 1 tony jednorodnej mieszanki zawiera cenę załadunku.

A. Wymagania dla soli drogowej.

Sól drogowa powinna spełniać wymagania normy PN – 86/C-84081/02. Zalecany skład soli drogowej to 96% NaCl + 2,5%CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN)6.

B. Wymagania dla kruszyw.

Kruszywo stosowane do mieszanki nie powinno być zbyt łamliwe i nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych oraz gliniastych. Zawartość ziaren drobnych (<0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i powinny mieć kształt regularny. Kruszywo powinno wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne niszczenie ich przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych. Zamawiający dopuszcza do zastosowania w mieszance:

- piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN–B–11113:1996

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm, wg PN–B–11111:1996

- kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu do 4 mm, w PN–B– 112:1996

Dostarczenie mieszanki o parametrach lub materiałach innych niż podane w umowie, 
a nieuzgodnionych z Zamawiającym, będzie skutkowało nałożeniem na Wykonawcę kary, której wysokość będzie równowartością 25% wartości dostarczonej mieszanki. Wykonawca zostanie obciążany fakturą VAT o wartości równej wysokości kary. Zastosowanie kary wobec Wykonawcy, nie zwalnia go od obowiązku dostarczenia mieszanki odpowiedniej jakości.

Zastosowanie materiałów innych niż podane w SIWZ będzie dopuszczalne, ale tylko za zgodą Zamawiającego.

Ze względu na brak możliwości określenia dokładnej ilości zamawianej mieszanki, Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych, według cen jednostkowych podanych w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany cen w trakcie trwania umowy.

1.3 Wymagania dla soli drogowej:

Sól drogowa powinna spełniać wymagania normy PN – 86/C-84081/02. Zalecany skład soli drogowej to 96% NaCl + 2,5%CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN)6.

Cena 1 tony soli drogowej zawiera cenę załadunku.

Dostarczenie soli o parametrach innych niż podane w umowie, a nieuzgodnionych 
z Zamawiającym, będzie skutkowało nałożeniem na Wykonawcę kary, której wysokość będzie równowartością 25% wartości dostarczonej mieszanki. Wykonawca zostanie obciążany fakturą VAT o wartości równej wysokości kary. Zastosowanie kary wobec Wykonawcy, nie zwalnia go od obowiązku dostarczenia soli odpowiedniej jakości.

Ze względu na brak możliwości określenia dokładnej ilości zamawianej soli drogowej, Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych, według cen jednostkowych podanych w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany cen w trakcie trwania umowy.

1.4 Prowadzenie akcji zimowej.

Całością zadań dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych kieruje Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, zwany Zamawiającym.

Wykonawca dostarcza sprzęt wraz z obsługą i materiałem, oddając go do dyspozycji Zamawiającego.

Prowadzenie robót z zakresu zimowego utrzymania dróg będzie odbywać się według standardów uchwalonych przez Zarząd Powiatu Tucholskiego oraz potrzeb Zamawiającego.

Kierowanie akcją zimową odbywa się z siedziby Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 6      w Tucholi.

Zamawiający wyznaczy imiennie osoby tzw. dyżurnych do kierowania akcją zimową.

Dyżurny podejmuje decyzje dotyczące:

- zakresu robót zimowego utrzymania potrzebnych do wykonania na drogach danego obszaru,

- czasu trwania dyżuru operatorów sprzętu,

- ilości potrzebnego materiału,

- wezwania i zwolnienia Wykonawców,

- ilości potrzebnego sprzętu i czasu jego pracy,

- kontroli jakości wykonanej pracy przez Wykonawców.

Sprzęt powinien być przystosowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia 
w ciągu 1 godziny od chwili podjęcia decyzji o konieczności rozpoczęcia akcji na drodze.

Wykonawca będzie wzywany do wykonywania robót z zakresu zimowego utrzymania dróg telefonicznie od godziny 000 do godziny 2400 przez dyżurnego, powołanego do kierowania akcją zimową na sieci dróg powiatowych.

Operatorzy sprzętu, wyznaczeni do akcji zimowej muszą zgłosić się do dyżurnego przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. Operator sprzętu zgłasza się do dyżurnego przed rozpoczęciem akcji na drodze po szczegółowe wytyczne dotyczące bieżących robót na drodze. Od tego momentu liczony jest czas dyżuru. Następnie zgłoszony do akcji sprzęt zostaje załadowany materiałem, w zależności od potrzeb Zamawiającego i zostaje wysłany na drogę. Od momentu wyjazdu na drogę zostanie rozpoczęte liczenie czasu pracy sprzętu.

Każdy z operatorów musi posiadać sprawny telefon komórkowy.

W przypadku wystąpienia awarii sprzętu podczas wykonywania robót z zakresu zimowego utrzymania dróg, operator musi niezwłocznie powiadomić o tym dyżurnego. W tym momencie, czas pracy tego sprzętu zostanie przerwany, aż do chwili usunięcia awarii lub podstawienia innego, sprawnego sprzętu o podobnych parametrach. Ponowne przystąpienie do wykonywania powierzonych zadań również musi być zgłoszone dyżurnemu.

W ekstremalnych warunkach Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę sprzętu przez całą dobę oraz konieczną wymianę obsługi.

W bardzo sprzyjających warunkach atmosferycznych lub innych uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość czasowego zwolnienia sprzętu z gotowości do akcji zimowej, ale tylko po uzyskaniu zgody dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.

1.5 Zakres kontroli

Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad przebiegiem i jakością robót związanych           z zimowym utrzymaniem dróg.

Zakres kontroli może objąć:

- ilość rozsypywanych środków;

- miejsca sypania;

- szerokość i długość sypania;

- miejsca odśnieżania;

- szerokość odśnieżania;

- grubość warstwy pozostawionego na jezdni śniegu;

- czas wykonania zadania.

1.6 Kary

1.6.1 W przypadku, gdy sprzęt nie będzie gotowy do pracy w oznaczonym czasie tj. 1 godzinę od momentu wezwania przez dyżurnego, Zamawiający naliczy karę bez względu na przyczynę opóźnienia, w wysokości będącej równowartością stawki godzinowej pracy wezwanego sprzętu, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Wykonawca zostanie obciążany fakturą VAT o wartości równej wysokości kary.

1.6.2 Jeśli sprzęt nie zostanie zgłoszony do pracy w ciągu 24 godzin od momentu wezwania, umowa ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

1.6.3 Strona, z powodu, której zostanie zerwana umowa bez wypowiedzenia płaci karę                       w wysokości odpowiadającej 100 godzinom pracy zamówionego sprzętu.

1.6.4 Jeśli operator sprzętu wykona zlecone roboty niezgodnie z poleceniami dyżurnego, Zamawiający naliczy karę w wysokości 25% wartości prawidłowo wykonanych robót. Wykonawca zostanie obciążany fakturą VAT o wartości równej wysokości kary.

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia A – F. Oferta na poszczególne części może być złożona w jednej ofercie, tylko   w formularzu oferty należy zaznaczyć te części, na które składana jest oferta.

Jeżeli jeden Wykonawca zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wymagane załączniki składa wyłącznie w jednym egzemplarzu wraz z formularzem oferty.

Zamawiający wyłoni Wykonawców na poszczególne części zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym planowanym zamówieniem w celu oceny informacji przekazanych w ramach niniejszej specyfikacji.

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp.

Wykonawca nie może zlecić całości prac objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku zlecenia podwykonawcom, Wykonawca będzie odpowiadał za ich pracę jak za swoją własną. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę i jego Podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec Zamawiającego lub osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonaniem umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – oświadczenie (wraz z formularzem oferty)

  - Zamawiający celem potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

| Odpis z właściwego Rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej | Aktualnego odpisu z właściwego Rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| --- | --- |
|  | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. |
| Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego | Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
|  | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. |
| Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | Aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzająca, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
|  | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. |
| Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 1.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej oraz w pkt 1.1.2, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego. |  |
| - W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: |  |
| Doświadczenie zawodowe – załącznik 3 | Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu minimum 3, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie. |
| Potencjał kadrowy – załącznik 4 | Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiednich uprawnień. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. |

2.3 Oferta

Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA”, z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez Zamawiającego.

3. Forma dokumentów

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

4. Podpisy

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą:

– podpisać druk „OFERTA”,

– podpisać załączniki,

– podpisać w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

##### 5. Forma oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. Ofertę należy złączyć
 w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, niezłączona z ofertą w sposób trwały.

#### W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

6. Adresowanie ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:

Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi

Ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola.

OFERTA NA:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2007 – 2008

oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

W lewym górnym rogu powinna znajdować się pieczątka Wykonawcy.

7. Zmiany, wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta,
z dopiskiem „ZMIANA”.

##### Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

##### 8. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną przez „Zamawiającego” do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pani Magdalena Ewa Gocek, Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, pokój nr 9, tel./fax. (52) 55 90 112, w godz. 8.00 – 15.00; e – mail: zdp@tuchola.pl

10. Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Pisemna treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana Wykonawcy, którym doręczono SIWZ pisemnie oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawnienia źródła zapytania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej i będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

11. Kwota i termin wniesienia wadium

##### Wadium nie jest wymagane

12. Termin związania ofertą

Wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

##### 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tucholi przy ul. Przemysłowej 6 
w Tucholi w biurze nr 1,

Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2007 r. r. o godz. 10.00

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.09.2007 r. o godz. 10.15

##### 14. Informacje o trybie otwarcia ofert

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  w ofercie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.

15. Opis kryterium i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

KRYTERIUM I – cena – waga 100%

Ilość punktów zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

Koszt najniższy	       x 100 pkt. X 100 %

Koszt proponowany

###### Wykonawca jest zobowiązany podać ceny oferty na części zamówienia, o których realizację zamierza się ubiegać. Zamawiający dokona oceny ofert w poszczególnych częściach zamówienia według ww. wzoru.

Oferty, które w poszczególnych częściach zamówienia otrzymają najwyższą liczbę punktów zostaną uznane za najkorzystniejsze.

###### Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

16. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcom w toku postępowania

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy zgodnie z art. 179 i następnymi Pzp.

W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest poniżej progów unijnych nie stosuje się przepisów rozdziałów 3 (odwołanie) i 4 (skarga) Działu VI powołanej wyżej ustawy.

#### W przypadku wniesienia protestu, należy go złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy Przemysłowej 6 w Tucholi w biurze nr 1.

17. Wykaz osób uczestniczących w dokonywaniu czynności związanych                             z przygotowywaniem prowadzonego postępowania

- Bogdan Ryl

- Tomasz Stybaniewicz

- Magdalena Ewa Gocek

18. Informacja o formalnościach po wyborze oferty

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty  - przed upływem terminu związania ofertą.

.............................................................

pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

.............................................................

nr tel./faksu

..............................................................

REGON

............................................................

NIP

http://.....................................................

Internet

...............................................................

e-mail

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2007 – 2008

oferujemy wykonanie robót zimowego dla części zamówienia:

…………………………

wpisać symbole literowe (A, B, C, D, E, F) odpowiednich części zamówienia

zgodnie z poniższymi cenami:

| Część Zamów.* | Nazwa zamówienia* | Opis | Wartość Netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena (brutto) [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | SZU I – GMINA GOSTYCYN I KĘSOWO | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h dyżuru. |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 tonę jednorodnej mieszanki kruszywa i soli drogowej (10–12%) wraz z załadunkiem |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 tonę soli drogowej wraz z załadunkiem |  |  |  |  |
| B. | SZU II – GMINA LUBIEWO | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h dyżuru. |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 tonę jednorodnej mieszanki kruszywa i soli drogowej (10–12%) wraz z załadunkiem |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 tonę soli drogowej wraz z załadunkiem |  |  |  |  |
| C. | SZU III – GMINA CEKCYN | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h dyżuru. |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 tonę jednorodnej mieszanki kruszywa i soli drogowej (10–12%) wraz z załadunkiem |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 tonę soli drogowej wraz z załadunkiem |  |  |  |  |
| D. | SZU IV – GMINA ŚLIWICE | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h dyżuru. |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 tonę jednorodnej mieszanki kruszywa i soli drogowej (10–12%) wraz z załadunkiem |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 tonę soli drogowej wraz z załadunkiem |  |  |  |  |
| E. | SZU I, SZU II, SZU III, SZU IV, SZU V | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h dyżuru. |  |  |  |  |
| F. | SZU I, SZU II, SZU III, SZU IV, SZU V | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h dyżuru. |  |  |  |  |

* Rubryki dotyczące tych części zamówienia, na które nie jest składana oferta należy przekreślić.

Terminy realizacji zamówienia:

CZĘŚĆ A od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r.

CZĘŚĆ B od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r.

CZĘŚĆ C od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r.

CZĘŚĆ D od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r.

CZĘŚĆ E od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r.

CZĘŚĆ F od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r.

Oświadczamy, że:

–  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności

– posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,           a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

– znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia                 w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

– zamówienie wykonamy samodzielnie,

– część zamówienia (określić zakres) ………………………………...………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………..zamierzamy powierzyć podwykonawcom*,

– akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.

– akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

Na …... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

............................., dn. .....................													                      ......................................................................

czytelne podpisy osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

* Niepotrzebne skreślić lub wypełnić.

Załącznik nr 3 do oferty

Tuchola, dnia ………………… r.

Pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

wykaz usług  wykonywanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat, odpowiadających swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia

| L.P. | Przedmiot projektu | Data wykonania | Zleceniodawca | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

...................................................................

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 do oferty

Tuchola, dnia ………………… r.

Pieczęć oferenta i nr tel./faksu

POTENCJAŁ KADROWY

Należy sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stosownych uprawnień.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie (musi go spełniać co najmniej jeden Wykonawca).

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że dysponuję potencjałem kadrowym posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia.

.....................................................................................

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TUCHOLI

Umowa nr ZDP 3450-……/2007

W dniu ……………… r. w Tucholi pomiędzy:

Zarządem Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola

reprezentowanym przez:

………………………………………

………………………………………

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………

………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy               w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 
2007 – 2008, ogłoszonego w ramach Prawa  zamówień publicznych

§ 1

Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą, do udostępnienia sprzętu wraz z obsługą i materiałem do wykonania robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, leżących na terenie powiatu tucholskiego w sezonie 2007 – 2008.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z Ofertą:

| Część Zamów.* | Nazwa zamówienia* | Opis | Wartość Netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena (brutto) [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | SZU I – GMINA GOSTYCYN I KĘSOWO | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h dyżuru. |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 tonę jednorodnej mieszanki kruszywa i soli drogowej (10–12%) wraz z załadunkiem |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 tonę soli drogowej wraz z załadunkiem |  |  |  |  |
| B. | SZU II – GMINA LUBIEWO | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h dyżuru. |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 tonę jednorodnej mieszanki kruszywa i soli drogowej (10–12%) wraz z załadunkiem |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 tonę soli drogowej wraz z załadunkiem |  |  |  |  |
| C. | SZU III – GMINA CEKCYN | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h dyżuru. |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 tonę jednorodnej mieszanki kruszywa i soli drogowej (10–12%) wraz z załadunkiem |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 tonę soli drogowej wraz z załadunkiem |  |  |  |  |
| D. | SZU IV – GMINA ŚLIWICE | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h dyżuru. |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 tonę jednorodnej mieszanki kruszywa i soli drogowej (10–12%) wraz z załadunkiem |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 tonę soli drogowej wraz z załadunkiem |  |  |  |  |
| E. | SZU I, SZU II, SZU III, SZU IV, SZU V | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h dyżuru. |  |  |  |  |
| F. | SZU I, SZU II, SZU III, SZU IV, SZU V | Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+pług |  |  |  |  |
|  |  | Stawka za 1 h dyżuru. |  |  |  |  |

* - niepotrzebne skreślić

2. Powyższe ceny nie podlegają dalszej negocjacji.

§ 4

Termin realizacji zamówienia*:

CZĘŚĆ A od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r.

CZĘŚĆ B od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r.

CZĘŚĆ C od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r.

CZĘŚĆ D od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r.

CZĘŚĆ E od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r.

CZĘŚĆ F od 01.11.2007 r. do 31.03.2008 r.

* - niepotrzebne skreślić

§ 5

- Całością zadań dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych kieruje Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, zwany Zamawiającym.

- Prowadzenie robót z zakresu zimowego utrzymania dróg będzie odbywać się według standardów uchwalonych przez Zarząd Powiatu Tucholskiego oraz potrzeb Zamawiającego.

- Kierowanie akcją zimową odbywa się z siedziby Zamawiającego przy 
ul. Przemysłowej 6 w Tucholi.

- Zamawiający wyznaczy imiennie osoby tzw. dyżurnych do kierowania akcją zimową.

- Dyżurny podejmuje decyzje dotyczące:

- zakresu robót zimowego utrzymania potrzebnych do wykonania na drogach danego obszaru,

- czasu trwania dyżuru operatorów sprzętu,

- ilości potrzebnego materiału,

- wezwania i zwolnienia Wykonawców,

- ilości potrzebnego sprzętu i czasu jego pracy,

- kontroli jakości wykonanej pracy przez Wykonawców.

- Sprzęt powinien być przystosowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia 
w ciągu 1 godziny od chwili podjęcia decyzji o konieczności rozpoczęcia akcji na drodze.

- Wykonawca będzie wzywany do wykonywania robót z zakresu zimowego utrzymania dróg telefonicznie od godziny 000 do godziny 2400 przez dyżurnego, powołanego do kierowania akcją zimową na sieci dróg powiatowych.

- Operatorzy sprzętu, wyznaczeni do akcji zimowej muszą zgłosić się do dyżurnego przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. Operator sprzętu zgłasza się do dyżurnego przed rozpoczęciem akcji na drodze po szczegółowe wytyczne dotyczące bieżących robót na drodze. Od tego momentu liczony jest czas dyżuru. Następnie zgłoszony do akcji sprzęt zostaje załadowany materiałem, w zależności od potrzeb Zamawiającego i zostaje wysłany na drogę. Od momentu wyjazdu na drogę zostanie rozpoczęte liczenie czasu pracy sprzętu.

- Każdy z operatorów musi posiadać sprawny telefon komórkowy.

- W przypadku wystąpienia awarii sprzętu podczas wykonywania robót z zakresu zimowego utrzymania dróg, operator musi niezwłocznie powiadomić o tym dyżurnego. W tym momencie, czas pracy tego sprzętu zostanie przerwany, aż do chwili usunięcia awarii lub podstawienia innego, sprawnego sprzętu o podobnych parametrach. Ponowne przystąpienie do wykonywania powierzonych zadań również musi być zgłoszone dyżurnemu.

- W ekstremalnych warunkach Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę sprzętu przez całą dobę oraz konieczną wymianę obsługi.

- W bardzo sprzyjających warunkach atmosferycznych lub innych uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość czasowego zwolnienia sprzętu z gotowości do akcji zimowej, ale tylko po uzyskaniu zgody dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Tucholi.

§ 6

Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad przebiegiem i jakością robót związanych           z zimowym utrzymaniem dróg.

Zakres kontroli może objąć:

- ilość rozsypywanych środków;

- miejsca sypania;

- szerokość i długość sypania;

- miejsca odśnieżania;

- szerokość odśnieżania;

- grubość warstwy pozostawionego na jezdni śniegu;

- czas wykonania zadania.

§ 7

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego miesięcznego zestawienia pracy sprzętu oraz wystawionej, miesięcznej faktury częściowej.

- Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczoną jednorodna mieszankę kruszywa i soli drogowej 10–12% nastąpi na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego miesięcznego zestawienia dostaw oraz wystawionej, miesięcznej faktury częściowej.

- Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczoną sól drogową nastąpi na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego miesięcznego zestawienia dostaw oraz wystawionej, miesięcznej faktury częściowej.

- Należność, zgodnie z umową i wystawioną fakturą, zostanie przelana na konto Wykonawcy o nr ………………………………… w ciągu  14 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

§ 8

- W przypadku, gdy sprzęt nie będzie gotowy do pracy w oznaczonym czasie tj. 1 godzinę od momentu wezwania przez dyżurnego, Zamawiający naliczy karę bez względu na przyczynę opóźnienia, w wysokości będącej równowartością stawki godzinowej pracy wezwanego sprzętu, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Wykonawca zostanie obciążany fakturą VAT o wartości równej wysokości kary.

- Jeśli sprzęt nie zostanie zgłoszony do pracy w ciągu 24 godzin od momentu wezwania, umowa ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

- Strona, z powodu, której zostanie zerwana umowa bez wypowiedzenia płaci karę                       w wysokości odpowiadającej 100 godzinom pracy zamówionego sprzętu.

- Jeśli operator sprzętu wykona zlecone roboty niezgodnie z poleceniami dyżurnego, Zamawiający naliczy karę w wysokości 25% wartości pracy tego sprzętu w dniu niewłaściwego wykonania zadania. Wykonawca zostanie obciążany fakturą VAT 
o wartości równej wysokości kary.

- W razie niewykonania, nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od wykonywania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

5.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości ceny za 50 ton soli drogowej, określonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

5.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości ceny za 50 ton soli drogowej, określonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,

§ 9

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 10

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:								Zamawiający: