- Program

- Rozwoju Lokalnego

- Powiatu Tucholskiego

- na lata 2004 - 2013

- Tuchola, marzec 2006r.

Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego został opracowany przez zespół zadaniowy w składzie:

- Maciej Korda

- Magdalena Kurpinowicz

- Magdalena Gocek

- Dorota Gromowska

- Teresa Jaśtak

- Krzysztof Bujny

- Stanisław Pawlak

- Wioletta Szymczak

- Ludwik Knut

- Łukasz Janicki

- Eligia Ciżmowska

- Grażyna Śmieszek

- Maciej Gierszewski

SPIS TREŚCI

- Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego ..............................4

# Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na terenie powiatu tucholskiego ..........................................................................................5

- podstawowe informacje o powiecie tucholskim .................................. 5

- środowisko przyrodnicze ......................................................................6

- turystyka ................................................................................................9

- zagospodarowanie przestrzenne ..........................................................14

- gospodarka ..........................................................................................27

- sfera społeczna ....................................................................................29

- Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze ...........43

- Realizacja zadań i projektów ..............................................................51

- Powiązanie projektów z celami strategicznymi dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno – społeczno – gospodarczego

gmin i powiatu ....................................................................................97

- Efekty realizacji Planu Rozwoju Lokalnego .......................................99

# Plan finansowy na lata 2004 – 2006 .................................................100

- System wdrażania i monitoringu .......................................................100

- Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego

Niniejszy dokument opisuje Plan Rozwoju Lokalnego na terenie Powiatu Tucholskiego na lata 2004 – 2006 w ujęciu szczegółowym oraz na lata 2007 – 2013 w ujęciu ogólnym. Opracowanie ma charakter trójdzielny:

- część analityczna – diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej połączona z identyfikacją problemów

- część zadaniowa – opis działań przyczyniających sie do rozwiązania problemów zdiagnozowanych w części analitycznej

- opis systemu wdrażania i monitorowania

# I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Przedmiotem prowadzonych analiz jest 7 jednostek administracyjnych - Powiat Tucholski oraz 6 gmin (gmina miejsko – wiejska Tuchola oraz 5 gmin wiejskich: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice)

Analizy wykonywane są wspólnie dla wszystkich jednostek administracyjnych, bowiem w rzeczywistości dotyczą tej samej przestrzeni geograficznej i społeczno-gospodarczej.

Opracowanie ma charakter poznawczy i służy możliwie szerokiemu i kompleksowemu rozpoznaniu obecnego stanu rozwoju, wyodrębnieniu uwarunkowań sprzyjających rozwojowi (czyli szans), bądź ten rozwój ograniczających (czyli zagrożeń), określeniu mocnych i słabych stron powiatu w rywalizacji z innymi obszarami. Część diagnostyczna obejmuje różne sfery życia społeczno – gospodarczego istotne z punktu widzenia rozwoju powiatu. Część zadaniowa zawiera wykaz projektów mogących przyczynić się do poprawy życia mieszkańców i podzielona jest na: projekty realizowane w latach 2004 - 2006 oraz projekty realizowane w latach 2007 – 2013.Ten etap opracowywania został poddany bardzo szerokim konsultacjom społecznym - powołany został horyzontalny zespół zadaniowy, składający sie z osób reprezentujących środowiska w największym stopniu odpowiedzialne za rozwój gmin i powiatu oraz uznawane za autorytety w swym otoczeniu. Konsultacje realizowane były poprzez kilka spotkań w różnych gremiach, na szczeblu gminnym i powiatowym. Ponadto zebrano liczne uwagi, wnioski i sugestie ze strony lokalnych samorządów, instytucji, jak też osób prywatnych. Całość była na bieżąco konsultowana z Zarządem Powiatu oraz Burmistrzem Tucholi i Wójtami.

Zaproponowane zadania inwestycyjne są więc wyrazem aspiracji lokalnych środowisk, popartym kompleksową analizą możliwości realizacji tych aspiracji.

Horyzont czasowy dokumentu określony jest na rok 2013, głównie z powodu zmienności zjawisk społeczno – gospodarczych oraz akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej.

Część analityczna dokumentu podzielona jest na następujące grupy tematyczne:

- podstawowe informacje o Powiecie Tucholskim

- środowisko przyrodnicze

- turystyka

- zagospodarowane przestrzenne

- gospodarka

- sfera społeczna

W trakcie opracowywania „Programu” korzystano z danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędów gmin w: Cekcynie, Gostycynie, Kęsowie, Lubiewie, Śliwicach, Urzędu Miejskiego w Tucholi, Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi, innych instytucji działających na terenie powiatu oraz z materiałów zawartych w „Strategii Rozwoju Gmin i Powiatu Tucholskiego” oraz „Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Tucholskiego”.

Opracowując „Program” dołożono wszelkich starań, by wykorzystane dane statystyczne oraz inne informacje, będące podstawą do analizy uwarunkowań, szans i zagrożeń rozwoju powiatu, były możliwie najbardziej aktualne. Zdecydowana większość danych statystycznych dotyczy roku 2002.

Trzecim elementem opracowania jest opis systemu wdrażania i monitorowania zawierający m in. zakres kompetencji zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za prawidłową realizację Programu.

# II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na terenie powiatu tucholskiego

- podstawowe informacje o powiecie tucholskim

Powiat tucholski, posiadający kilkusetletnie tradycje, utworzony został ponownie 1 stycznia 1999 roku na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. nr 96, poz. 603). Siedzibą powiatu i jedynym miastem na jego terenie jest Tuchola. Powiat składa się z 6 gmin: gminy miejsko - wiejskiej Tuchola oraz gmin wiejskich: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo i Śliwice.

Powiat położony jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje powierzchnię 1075 km2 i jest zamieszkiwany przez 47.842 osób (2003 r.).

Tabela. Powierzchnia i liczba mieszkańców gmin powiatu tucholskiego.

| gmina | powierzchnia (km2) | ludność (31.12.2003r.) |
| --- | --- | --- |
| Cekcyn | 253 | 6518 |
| Gostycyn | 136 | 5431 |
| Kęsowo | 109 | 4557 |
| Lubiewo | 163 | 5767 |
| Śliwice | 175 | 5525 |
| Tuchola | 239 | 20044* |
| w tym miasto | 17 | 13903* |
| w tym obszary wiejskie | 222 | 6141* |
| razem powiat | 1075 | 47842 |

Źródło: Urzędy Gmin

* stan na 30.09.2003 r.

Powiat charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wewnętrznym w zakresie większości cech opisujących stan rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym przede wszystkim: liczby mieszkańców, gęstości zaludnienia, poziomu bezrobocia, stanu rozwoju przedsiębiorczości, udziału obszarów chronionych, stanu rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej, sposobu użytkowania gruntów oraz stanu rozwoju rolnictwa, jak również stanu i charakteru zagospodarowania przestrzennego i specjalizacji funkcjonalnej. Niemniej jednak niezaprzeczalną cechą wspólną wszystkich gmin powiatu, jest ciążenie do Tucholi, jako głównego ośrodka obsługi mieszkańców i pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w obrębie powiatu są bardzo trwałe, umacnianie przez kolejne podziały administracyjne (od co najmniej 80 lat), sytuujące wszystkie gminy obecnego powiatu w ramach tej samej jednostki podziału terytorialnego.

- środowisko przyrodnicze

Powiat tucholski położony jest w makroregionie Pojezierzy Południowopomorskich w jego południowo-wschodniej części (J. Kondracki 1998). Na terenie powiatu wyróżnia się cztery jednostki rangi mezoregionalnej, różniące się genezą i właściwościami krajobrazu. Część zachodnia zaliczana jest do Pojezierza Krajeńskiego (314.69), część południowo-wschodnia – do Wysoczyzny Świeckiej (314.71). Północne i wschodnie rejony powiatu należą do dużego regionu Borów Tucholskich (314.71), a położona centralnie, wysunięta na południe jednostka to Dolina Brdy (314.72). W układzie administracyjnym Pojezierze Krajeńskie obejmuje gminy: Kęsowo oraz na część gmin: Tuchola i Gostycyn. W granicach Borów Tucholskich leży gmina Śliwice i częściowo: Tuchola i Cekcyn. Gmina Lubiewo znajduje się w obrębie Wysoczyzny Świeckiej i Doliny Brdy. Ta ostatnia jednostka należy ponadto do terytorium gmin: Tuchola i Gostycyn.

W podziale hydrograficznym ok.80% powierzchni powiatu należy do zlewni Brdy. Część wschodnia, na wschód od jez. Długiego, Brzozia, Lubiewic, z jez. Okonińskim odwadniana jest do Wdy, chociaż dział wodny jest w kilku miejscach niepewny i jego wyznaczenie wymaga analizy kierunku odpływu podziemnego.

Typy gleb oraz ich wartość produkcyjna również nawiązują do struktury krajobrazu i są odmienne w poszczególnych gminach. Względnie najlepsze gleby pod względem bonitacyjnym występują w krajobrazie wysoczyzny morenowej płaskiej i falistej (kompleksy 2 i 4, gminy: Gostycyn, Tuchola, oraz na mniejszej powierzchni w gminach Kęsowo i Lubiewo). Najsłabsze gleby związane są z wyspami morenowymi na sandrze oraz z użytkowanymi terenami krajobrazu fluwioglacjalnego (gminy Śliwice, Cekcyn). Użytki zielone w zdecydowanej większości występują w krajobrazie obniżeń (wytopiskowym) oraz w dolinach rzecznych. Ich wartość zależy od lokalnych warunków litologicznych (skład torfu oraz stopień jego odwodnienia). Przeważają gleby o przeciętnych warunkach produkcyjnych, jednak względnie wysokich w odniesieniu do krajobrazu pojeziernego.

Występowanie wód podziemnych można również odnieść do struktury (pionowej) krajobrazu. Dotyczy to zarówno głębokości występowania I poziomu wód podziemnych, głębokości występowania I poziomu użytkowego oraz wydajności. Pierwszy poziom wodonośny występuje najczęściej na głębokości kilku do kilkunastu metrów (3-5 m do 12-15 m). Woda ma z reguły charakter subartezyjski i stabilizuje się na głębokości 3-5 m. Użytkowe poziomy wodonośne występują przeważnie na głębokości 20-40 m, zarówno w strefie sandrowej jak i na terenach wysoczyzn morenowych. Bardziej jednolita jest struktura i rozmieszczenie poziomów wodonośnych we wschodniej części powiatu (gminy: Śliwice, Cekcyn, Lubiewo i północna część gminy Tuchola). Wydajność poziomów wodonośnych w strefie wschodniej jest niewielka i wynosi 10-30 m3/h. W północnej części gminy Tuchola wartości te wzrastają do 30-70 m3/h, chociaż przeważnie wydajność wynosi 30-40 m3/h. Pod względem genezy są to wyłącznie wody z osadów czwartorzędowych. W części zachodniej powiatu sytuacja hydrologiczna jest bardziej zróżnicowana, zarówno pod względem głębokości, wydajności jak i genezy wód podziemnych. Najdalej na zachód położone obszary mają wydajności zbliżone do strefy wschodniej (10-30 m3/h, gminy Kęsowo i Gostycyn). We wschodniej części gminy Gostycyn wydajności wzrastają do 30-70 m3/h, a na południe od Gostycyna występuje niewielki obszar o wydajności w przedziale 70-120 m3/h, a głębokość zalegania wód użytkowych to 20-40 m. Podobną sytuację obserwujemy w okolicy Tucholi, gdzie na południe od miasta występuje niewielka równoleżnikowa struktura wodonośna. Z kolei na wschód od miasta jest strefa z wydajnościami 30-70 m3/h, ale wody zalegają na głębokości 60-80 m ppt. W związku z płytszym zaleganiem w tych rejonach osadów trzeciorzędowych to one stanowią warstwy wodonośne (piaski mioceńskie). Istotny jest również fakt, że miąższość warstw wodonośnych jest znaczna i wynosi przeciętnie 15-40 m, a lokalnie (w strefach dużej wydajności) powyżej 40 m. Ważne jest także, że duże wydajności występują w rejonach koncentracji ludności oraz aktywności produkcyjnej. Korzystną właściwością większości poziomów wodonośnych jest ich dobra izolacja od oddziaływań zewnętrznych (tzw. izolacja pełna). Tylko w części terenów sandrowych (północno-zachodnia strefa) oraz wysoczyznowych (głównie gmina Lubiewo) izolacja określana jest jako połowiczna. Przy niezbyt dużych wydajnościach oraz wartości użytkowej wód podziemnych rejony największych wydajności powinny być pod szczególna kontrolą

Powiat tucholski należy do terenów o największej lesistości w województwie kujawsko-pomorskim i wysokiej w skali kraju. Lasy i grunty leśne zajmują ponad 48% obszaru. Największą powierzchnię lasy zajmują w gminie Cekcyn (prawie 69%). Podobny wskaźnik charakteryzuje gminę Śliwice (66%). Najmniej lasów spotykamy w gminach: Kęsowo (ok.11%) i Gostycyn (ok.29%).

„Odwrócone” relacje dotyczą powierzchni gruntów ornych i sadów w poszczególnych gminach. Zwraca uwagę duża powierzchnia łąk i pastwisk w gminie Kęsowo (12%), co ma nie tylko istotne znaczenie dla zasobów i kierunków produkcji rolniczej, ale także dla walorów krajobrazowych. Zarówno ze względów produkcyjnych jak i krajobrazowych ważny jest odsetek łąk i pastwisk w stosunku do powierzchni gruntów rolnych. W gminie Śliwice użytki zielone stanowią 45% gruntów rolnych, w gminie Cekcyn wartość ta osiąga 32%. Warto również zwrócić uwagę na strukturę przestrzenną użytkowania gruntów rolnych. Użytki zielone z reguły występują we względnie dużych kompleksach przestrzennych. W gminie Cekcyn są to okolice Wielkiego Gacna, Małego Gacna i Wielkich Budzisk, Zalesia, Szklanej Huty, Brzozia, Lubińska, dolina Rakówki, Szumionki i chronione łąki i torfowiska nad Stążką (rezerwat przyrody). Na terenie gminy Śliwice łąki i pastwiska zajmują rozległe wytopisko odwadniane przez Zwierzynkę na wschód od jez. Okrągłego, na północ od leśnictwa Zielony Dół, okolice Dużego Krówna, dolina Prusiny, rejon położony na północ od Śliwic. W większości przypadków łąki zajmują tereny śródleśne, tworząc bardzo wartościowe struktury krajobrazowe. Są ponadto bardzo ważnym elementem bioróżnorodności. Kompleks łąk i pastwisk, częściowo zarastający, w gminie Kęsowo ma podobną wartość jak w innych gminach tereny leśne i w tym krajobrazie pełni podobną rolę ekologiczną. Pomimo mniejszej powierzchni użytków zielonych w pozostałych gminach ich struktura przestrzenna w istotny sposób wpływa na wartość ekologiczną i produkcyjną przestrzeni rolniczej oraz na walory krajobrazowe (przykładowo tereny na północ od Gostycyna, okolice Mędromierza, Kiełpina, Białowieży w gminie Tuchola, rejon Bysławek – Minikowo, okolice Klonowa, Trutnowa, Lubiewic w gminie Lubiewo).

Strukturę użytkowania ziemi przedstawia poniższa tabela:

Tabela. Struktura użytkowania ziemi

| Gmina | Powierzchnia ogólna (w ha) | Grunty leśne (%) | Łąki, pastwiska (%) | Grunty orne i sady (%) | Inne (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuchola miasto | 1768 | 19,7 | 6,4 | 39,3 | 34,6 |
| Tuchola wieś | 22175 | 47,9 | 6,7 | 37,0 | 8,4 |
| Cekcyn | 25332 | 68,8 | 5,5 | 17,2 | 8,5 |
| Śliwice | 17475 | 66,0 | 7,8 | 17,2 | 9,0 |
| Lubiewo | 16280 | 41,6 | 7,4 | 41,2 | 9,8 |
| Gostycyn | 13615 | 29,3 | 2,6 | 58,0 | 10,1 |
| Kęsowo | 10882 | 11,4 | 12,0 | 67,1 | 9,5 |

Źródło: Strategia Rozwoju Gmin i Powiatu Tucholskiego

Rozmieszczenie przestrzenne lasów uzależnione jest w dużym stopniu od genezy – typu krajobrazu naturalnego. Porastają one jeden z największych w Polsce obszar krajobrazu sandrowego na który składają się dwie duże struktury nazywane sandrem Brdy i sandrem Wdy, od dwóch głównych rzek stanowiących osie hydrograficzne regionu. Krajobraz sandrowy cechuje się dużą akumulacją osadów piaszczystych przewarstwionych żwirami i mułkami. Osady te przekształcone eolicznie tworzą liczne, niezbyt wysokie, ale powszechnie występujące pagórki wydmowe. Tereny sandrowe, zajmujące całą północną strefę powiatu (gminy Tuchola, Śliwice) zwężają się ku południowi, stąd w gminach: Tuchola (część południowa), Gostycyn i Lubiewo kompleks lasów ma szerokość 5-6 km. Osady sandrowe stanowią siedlisko dominującego zbiorowiska roślinnego jakim są bory świeże (ok. 70% powierzchni zalesionej) i występujących wśród nich borów suchych (ok.1%). Na kontakcie sandru z wysoczyzną morenową (w tym z tzw. wyspami morenowymi) oraz w miejscach płytkiego zalegania osadów o większej zwięzłości (wśród piasków sandrowych) warunki siedliskowe pozwalają rozwijać się zbiorowiskom grądowym, które obecnie w dużym stopniu porastają zbiorowiska borów mieszanych świeżych. Większe powierzchnie lasów grądowych (w tym dąbrów) występują w północno-wschodniej części gminy Gostycyn, w południowej części gminy Cekcyn, na terenie nadleśnictwa Zamrzenica w gminie Lubiewo (w nadleśnictwie Zamrzenica siedliska lasowe zajmują prawie 30% powierzchni). Podobne siedliska cechują również niektóre pagórki morenowe i kemowe występujące w gminach: Tuchola i Kęsowo, gdzie zachowały się płaty zadrzewień wśród pól uprawnych. Siedliska grądowe z wartościowymi zbiorowiskami leśnymi występują również w strefie zboczowej doliny Brdy, co było jednym z kryteriów utworzenia rezerwatu przyrody. Około 1% powierzchni leśnej zajmują olsy. Pomimo małej powierzchni są one bardzo ważnym składnikiem przestrzeni leśnej i zasobów przyrodniczych powiatu. Poza bardzo ważnym różnicowaniem struktury biologicznej lasy i zadrzewienia olszowe regulują stosunki hydrologiczne, glebowe i fitoklimatyczne. Występują we wszystkich dolinach w strefie dna dolin i najniższych poziomów terasowych oraz w większości obniżeń typu wytopiskowego lub związanych z nierównomierną akumulacją lądolodu. W większości siedlisk higrofilnych obok zadrzewień olszowych występują inne gatunki drzew i krzewów (przede wszystkim wierzby, topole, czasami brzoza), tworząc zbiorowiska w różnych fazach sukcesji. W zależności od charakteru siedliska zmienną powierzchnię zajmują zbiorowiska roślinności wodnej (szuwar trzcinowy, z pałką wodną). Znaczna część małych obniżeń wypełnionych wodą, z reguły w otoczeniu gruntów ornych, pozbawiona jest zadrzewień i krzewów.

Wartość terenów leśnych w powiecie podnoszą zarówno liczne obszary objęte ochroną przyrody jak i znaczna powierzchnia lasów ochronnych zajmujących ponad 10% powierzchni lasów (przede wszystkim glebochronne, wodochronne, masowego wypoczynku). Wartość lasów oraz konieczność racjonalizacji gospodarki leśnej spowodowały utworzenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych, do których należy w granicach powiatu przede wszystkim nadleśnictwo Tuchola, na mniejszej powierzchni nadleśnictwo Woziwoda. Utworzenie LKP ma na celu zwiększenie wykorzystania potencjału siedliskowego, przebudowę drzewostanów, ochronę gleb leśnych, monitoring stanu środowiska leśnego oraz procesów gospodarowania. LKP mają również przyczynić się do rozwoju edukacji ekologicznej i popularyzacji zasad gospodarki leśnej.

Pomimo dominacji w składzie gatunkowym lasów sosny zwyczajnej (ok. 94%) istotne jest, że średni wiek lasów w powiecie jest nieco wyższy (ok. 62 lata) niż średnia dla RDLP w Toruniu (ok. 56 lat). Szczególnie wartościowe pod tym względem są stare drzewostany występujące często w sąsiedztwie dolin rzecznych i jezior (np. dolina Brdy, rejon Rzepicznej, Legbądu, jezior cekcyńskich, Zamrzenicy).

- turystyka

Atrakcyjność turystyczna powiatu tucholskiego wynika przede wszystkim z wybitnych walorów przyrodniczych oraz z dużej wartości walorów krajoznawczych i kulturowych.

Powiat położony jest w strefie pojeziernej, charakteryzuje się znacznym zalesieniem (wskaźnik lesistości wynoszący ponad 48% jest najwyższy wśród powiatów województwa), dużą liczbą jezior i rzek oraz urozmaiconą rzeźbą terenu (szczególnie duże deniwelacje w strefie doliny Brdy). Potwierdzeniem wysokiej jakości środowiska przyrodniczego jest objęcie aż 56,5% powierzchni powiatu różnymi formami ochrony przyrody. Na terenie powiatu jest 9 rezerwatów przyrody. Liczba pomników przyrody wynosi 181. Z punktu widzenia rzeźby terenu, sieci hydrograficznej, walorów faunistycznych i florystycznych obszar Powiatu Tucholskiego możemy zaliczyć do jednego z najciekawszych i najpiękniejszych terenów Polski. Na jego atrakcyjność będzie też mieć wpływ powstanie projektowanego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, w skład którego ma wejść znaczna część obszaru powiatu.

Wśród obiektów dziedzictwa kulturowego, szczególnie w mniejszych i mniej zurbanizowanych miejscowościach, znaleźć można pozostałości charakterystycznego budownictwa związanego z kulturą grupy etnicznej Borowiaków, zamieszkującej ten teren. Drewniane chałupy pochodzące z połowy XIX w. spotkać można między innymi w: Cekcynku, Ludwichowie, Małym Gacnie, Ostrowie, Starym Suminie, Trzebcinach, Zielonce, Suchej, Krągu, Lińsku, Rosochatce, Śliwicach, Raciążu, Rzepicznej. Na obszarach o lepszych warunkach rozwoju rolnictwa, zachowało się kilkanaście dworów (często z parkami). Można je spotkać między innymi w: Dąbrówce, Kiełpinie, Małej Komorzy, Wysokiej, Kęsowie, Tuchółce, Małej Klonii, Motylu, Wielkiej Klonii, Starym Suminie. W Kamienicy atrakcją jest XVIII wieczny pałac. W kilkunastu miejscowościach atrakcjami krajoznawczymi są także XIX wieczne, lub z początku XX w., kościoły, w tym zwłaszcza zespół klasztorny w Bysławku. Wśród najciekawszych obiektów zabytkowych w Tucholi wymienić należy pozostałości XIV w. zamku i murów miejskich. W Raciążu, Obrowie i Gostycynie zachowały się pozostałości grodziska, które nie są w chwili obecnej wykorzystywane turystycznie. W Tucholi zlokalizowane jest Muzeum Borów Tucholskich. W jego zbiorach znajdują się między innymi przedmioty będące wytworami kultury materialnej grupy etnicznej Borowiaków, eksponuje się również stałe wystawy przedstawiające florę i faunę Borów Tucholskich oraz okazjonalne przestawiające twórczość lokalnych artystów. W budynku Muzeum mieści sie również Punkt Informacji Turystycznej, obejmujący zasięgiem działania teren całego powiatu.

Wśród licznych atrakcji krajoznawczych szczególne znaczenie mają: dolina Brdy, Tucholski Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody w tym zwłaszcza rezerwat „Cisy Staropolskie”, akwedukt w Fojutowie - miejsce dwupoziomowego skrzyżowania cieków wodnych oraz centrum edukacji ekologicznej w Woziwodzie. W Woziwodzie i Gołąbku edukacja ekologiczna realizowana jest m.in. za pomocą ścieżek przyrodniczych.

Szczegółowa waloryzacja terenu powiatu pod względem jego przydatności i atrakcyjności dla rozwoju turystyki została przeprowadzona przez Instytut Turystyki. Wśród jezior o największej przydatności dla turystyki wymieniano: północny, położony w granicach powiatu, fragment jez. Koronowskiego, jez. Okonińskie, jez. Białe, jez. Wielkie Cekcyńskie, jez. Drzycimskie, jez. Wlk. Bysławskie, jez. Średniak, jez. Stoczek, jez. Piaseczno, jez. Okrągłe. Doliny: Brdy, Bielskiej Strugi, Szumionki, Stążki, Rakówki, Kamionki, Sępolenki oraz okolice jezior, zwłaszcza: Wielkiego Cekcyńskiego, Gwiazda, Okonino, Okonińskiego, Białego, Okrągłego, Stobno, Śpierewnik, Szpitalnego i Suskich (Małego i Dużego), zostały uznane za tereny o atrakcyjnym, bądź bardzo atrakcyjnym środowisku dla rozwoju turystyki. W przeprowadzonej klasyfikacji terenów pod względem ich przydatności dla zainwestowania turystycznego, za bardzo przydatne uznano: okolice jeziora Wlk. Cekcyńskiego (w sołectwie Cekcyn), okolice jez. Okonińskiego wraz z sołectwami: Śliwice, Główka, Lińsk, Rosochatka, Okoniny Nadjeziorne; sołectwo Legbąd, tereny nad Brdą w Tucholi oraz Gostycynie; okolice Raciąża i Raciąskiego Młyna. Znaczna część lasów na terenie powiatu została przez Instytut Turystyki określona jako „korzystne dla turystyki”. Na terenie powiatu wyznaczono kilkanaście szlaków turystycznych - pieszych, rowerowych i wodnych.

Niewątpliwym uzupełnieniem atrakcji turystycznych oferowanych przez powiat tucholski jest bogaty program imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w każdej z gmin. Do najważniejszych z nich należą: Dni Borów Tucholskich, Lato z Gminą Cekcyn, Festiwal Orkiestr Dętych w Śliwicach, Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędu w Lubiewie, Ogólnopolski Andrzejkowy Turniej Piłki Ręcznej w Kęsowie, „Świętojanki” w Gostycynie.

Istniejąca baza noclegowa stanowi niezbędny element zagospodarowania turystycznego i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki na danym obszarze. Odpowiedni standard i różnorodność obiektów noclegowych ze zróżnicowanymi cenami jest kluczowym elementem w procesie podejmowania decyzji o wyborze miejsca pobytu zarówno krótkiego, jak i dłuższego.

- Tabela. Zestawienie bazy noclegowej w powiecie tucholskim – ilość obiektów

| Rodzaj obiektu | Ilość obiektów |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GT | GK | GG | GC | GŚ | GL | Razem |
| Hotele, pensjonaty | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| domy wycieczkowe, schroniska OW | 6 | - | 2 | - | 5 | 6 | 19 |
| pola namiotowe, pola biwakowe, campingi | 3 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 |
| Agroturystyka | 23 | 3 | - | 25 | 15 | 16 | 82 |
| Internaty szkoły | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 19 |
| OGÓŁEM 141 | 41 | 5 | 8 | 34 | 27 | 26 | 141 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie „Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Tucholskiego” oraz danych urzędów gmin.

- Tabela. Zestawienie bazy noclegowej w powiecie tucholskim – ilość miejsc noclegowych

| Rodzaj obiektu | Ilość miejsc noclegowych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GT | GK | GG | GC | GS | GL | Razem |
| hotele motele pensjonaty | 47 | - | - | 20 | - | - | 67 |
| domy wycieczkowe schroniska OW | 560 | - | 335 | - | 906 | 870 | 2671 |
| pola namiotowe pola biwakowe campingi | 500 | - | 230 | 130 | 50 st + 100 | 220 | 1180 + 50 st. |
| agroturystyka | 233 | 38 | - | 253 | 160 | 152 | 836 |
| internaty szkoły | 951 | 150 | 30 | 190 | - | - | 1321 |
| OGÓŁEM 6075 + 50 st | 2291 | 188 | 595 | 593 | 1166 + 50 st | 1242 | 6075+ 50 st. |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie „Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Tucholskiego” oraz danych urzędów gmin.

- Tabela. Baza noclegowa – internaty, szkoły

| Kategoria obiektu | Ilość miejsc noclegowych | Opis |
| --- | --- | --- |
| Szkoła Podstawowa w Stobnie (gm. Tuchola) | 90 | - baza dla kolonii i obozów - sale bez wyposażenia - kuchnia z personelem - boisko sportowe |
| Szkoła Podstawowa w Raciążu (gm. Tuchola) | 70 | - możliwość zorganizowania kolonii, obozów - sale bez wyposażenia - kuchnia z personelem |
| Szkoła Podstawowa w Legbądzie (gm. Tuchola) | 100 | - sale bez wyposażenia - kuchnia z personelem lub bez - ok. 2 km do jeziora |
| Zespół Szkół w Żalnie (gm. Kęsowo) | 50 | - sale bez wyposażenia - kuchnia z personelem - boisko sportowe - niedaleko jeziora |
| Zespół Szkół w Kęsowie (gm. Kęsowo) | 100 (w tym 50 całorocznie) | - sale bez wyposażenia - kuchnia z personelem lub bez |
| Internat Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi (gm. Tuchola) | Internat A – 280 Internat N – 160 Internat B – 55 | - miejsca noclegowe dla 42 osób, pokoje 2-os. - na dwa pokoje jedna łazienka - sale telewizyjne, sale klubowe, sala konferencyjna, stołówki (razem na 270 osób) - kuchnia z personelem - wysoki standard pomieszczeń |
| Internat Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Kamienicy (gm. Gostycyn) | 30 | - 9 pokoi - kuchnia z personelem, stołówka na 30 osób - świetlica, boisko do piłki siatkowej |
| Internat Zespołu Szkół Licealnych Technicznych w Tucholi (gm. Tuchola) | 156 | - 39 pokoi 4-osobowych - stołówka na 70 osób - sala TV, sala konferencyjna |
| Szkoła Podstawowa w Cekcynie | 100 | - możliwość wyżywienia 100 osób - boisko, sala gimnastyczna - sanitariaty |
| Szkoła Podstawowa w Zielonce (gm. Cekcyn) | 40 | - 5 pokoi sypialnych - sanitariaty - kuchnia |
| Szkoła Podstawowa w Iwcu (gm. Cekcyn) | 30 | - sale z wyposażeniem - mała sala gimnastyczna |
| Budynek poszkolny w Trzebcinach (gm. Cekcyn) | 20 | - budynek przygotowywany jest na ośrodek edukacji przyrodniczo – leśnej - stołówka, świetlica, plac zabaw |
| Szkoła Podstawowa nr 5 w Tucholi | 40 | - sale bez wyposażenia - kuchnia bez personelu - boisko sportowe |
| Szkoły Podstawowe w Gostycynie, Pruszczu, Śliwicach, Lińsku, Lubiewie |  | - sale bez wyposażenia - możliwość zakwaterowania i wyżywienia |
| ilość obiektów – 18; ilość miejsc noclegowych – 1321 |  |  |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie „Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Tucholskiego” oraz danych urzędów gmin.

Zestawienie bazy noclegowej w powiecie tucholskim pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

1. W powiecie tucholskim znajduje się 141 obiektów bazy noclegowych oferujących 6075 (+ 50 stanowisk namiotowych) miejsc noclegowych.

2. Na terenie Powiatu Tucholskiego występuje relatywnie wysoka ilość gospodarstw agroturystycznych i kwater prywatnych (82 obiektów).

3. Najwięcej miejsc noclegowych oferowanych jest przez ośrodki wypoczynkowe i domy wycieczkowe (45,2%)

4. Obiekty bazy noclegowej nie są równomiernie rozłożone w przestrzeni całego powiatu – najwięcej obiektów znajduje się w gminie Tuchola (30,1%) i Cekcyn (25%), najmniej w gminie Kęsowo (3,7%); pozostałe gminy – Śliwice – 19,1%, Lubiewo – 16,2% i Gostycyn – 5,9%.

5. Największa ilość miejsc noclegowych oferowana jest w gminie Tuchola (38,7%), Lubiewo i Śliwice (po 19%), najmniejsza w gminie Kęsowo (3,2%); pozostałe gminy – Gostycyn – 10,1% i Cekcyn 10%.

7. Cechą charakterystyczną bazy noclegowej w powiecie tucholskim jest jej duża sezonowość.

8. Ogólnie należy stwierdzić, iż baza noclegowa nie jest wystarczająca ani pod względem jakości, ani pod względem ilości. Powiat tucholski potrzebuje bazy dobrej jakości, ale równocześnie ekonomicznej. Dlatego dobrym pomysłem jest zagospodarowywanie szkół i internatów na bazę noclegową. Duża ilość gospodarstw agroturystycznych jest elementem bardzo pozytywnym, ale wiele z nich świadczy usługi o bardzo niskiej jakości – dlatego też należałoby poddać je kategoryzacji (np. nadawanie gospodarstwom „szyszek”). Negatywnie należy także ocenić nierównomierne rozłożenie bazy noclegowej w powiecie – skupienie w gminie Tuchola i praktyczny brak obiektów w gminie Kęsowo.

Baza gastronomiczna jest drugim, oprócz bazy noclegowej, podstawowym elementem zagospodarowania turystycznego. Jej znaczenie w procesie kształtowania produktu turystycznego oraz planowania intensyfikacji ruchu turystycznego jest pierwszorzędne. Dobry standard i smaczne menu obiektów gastronomicznych bezpośrednio wpływają na zadowolenie turystów i opinię na temat odwiedzanego obszaru. Mogą być także kolejnym powodem przyjazdu lub argumentem za wyborem innego miejsca wypoczynku.

- Tabela. Zestawienie bazy gastronomicznej

|  | Rest | Kaw | Puby | Bary | Kluby | Inne | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GT | 3 | 5 | 1 | 12 | 1 | 6 | 28 |
| GK | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
| GG | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 6 |
| GC | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 7 |
| GS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| GL | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 6 |
| Ogółem | 11 | 8 | 5 | 18 | 3 | 11 | 56 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie „Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Tucholskiego” oraz danych urzędów gmin.

Zestawienie bazy gastronomicznej pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

1. Ilość obiektów bazy gastronomicznej jest bardzo mała – dominują bary (37,04%). Baza skupiona jest w gminie Tuchola (55,6%). Najmniejsza ilość obiektów występuje w gminie Kęsowo.

2. Niezadowalająca jest jakość obsługi gościa, menu nie jest zróżnicowane – brakuje specjałów kuchni regionalnej, na przykład kuchni borowiackiej, czy potraw z grzybów.

3. Bazę gastronomiczną w powiecie tucholskim cechuje duża sezonowość.

4. Istniejącą w powiecie tucholskim bazę gastronomiczną należy ocenić bardzo negatywnie z punktu widzenia rozwoju turystyki. Musi ona zostać rozbudowana i rozmieszczona równomiernie na terenie całego powiatu.

- Identyfikacja problemów

- słabe wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych na potrzeby turystyki

- niedostateczne wykorzystanie obiektów historycznych, sakralnych, architektury technicznej na potrzeby turystyki wynikające przede wszystkim ze złego stanu technicznego

- słabo rozwinięta ogólnodostępna infrastruktura turystyczna (zagospodarowanie kąpielisk, ścieżki rowerowe, pola biwakowe, parkingi, brak basenu, kina, itp.)

- niski standard bazy turystycznej

- sezonowość bazy turystycznej (szczególnie noclegowej)

- niewystarczająca liczba i zróżnicowanie bazy gastronomicznej

- niewystarczające środki na prowadzenie spójnej polityki informacyjnej i promocyjnej wśród samorządów leżących na terenie Borów Tucholskich

- d) zagospodarowanie przestrzenne

- - uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

- Na terenie Powiatu Tucholskiego występują następujące formy ochrony przyrody:

- Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe zaliczane są do wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. Ten rodzaj ochrony ma na celu, obok wartości przyrodniczych, zachowanie walorów historycznych i kulturowych danego obszaru, popularyzację i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. Parki krajobrazowe powoływane są w drodze rozporządzenia wojewody po uzgodnieniu z przedstawicielami zainteresowanych samorządów terytorialnych.

Najważniejszym walorem naturalnym powiatu tucholskiego jest utworzony w 1985 r. Tucholski Park Krajobrazowy obejmujący obszar 36.983 ha.

Tabela. Powierzchnia Tucholskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną na terenie powiatu tucholskiego

| Gmina | Powierzchnia Parku na terenie powiatu tucholskiego (ha) | Powierzchnia otuliny na terenie powiatu tucholskiego (ha) |
| --- | --- | --- |
| Tuchola | 12.690 | 3.081 |
| Śliwice | 4.780 | 2.120 |
| Cekcyn | 7.310 | 4.058 |
| Lubiewo | 230 | 1.960 |
| Gostycyn | 650 | 840 |
| Razem | 25.660 | 12.059 |

Źródło: Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Tucholskiego

Teren, na którym jest położony Tucholski Park Krajobrazowy został ukształtowany przez lodowiec skandynawski. Urozmaiceniem tego młodoglacjalnego krajobrazu są tu liczne rozcięcia erozyjne w postaci dolin i rynien, którymi płyną pośród malowniczego krajobrazu rzeki i strumienie. Główny szlak wodny Parku stanowi rzeka Brda płynąca miejscami głęboką doliną otoczoną starodrzewem lasów liściastych. Na szczególną uwagę zasługuje jej odcinek w miejscowości Świt, gdzie skupienie głazów narzutowych i strome brzegi doliny nadaje rzece charakter górski, a flisacy spławiający tędy drewno nazwali je „Piekiełkiem”. Kolejnym typowym i malowniczym elementem krajobrazu Parku są jeziora wytopiskowe o nieregularnym zarysie linii brzegowej oraz nieliczne jeziora rynnowe z unikalną florą i fauną. Spotkać też tu można niewielkie jeziorka śródleśne, tzw. „oczka” i „kociołki” naturalnie zarastające specyficzną roślinnością torfowiskową. Zadziwiającą ozdobą tych jeziorek są pływające wyspy utworzone przez oderwane pło mszarne.

Ponad 86% powierzchni Tucholskiego Parku Krajobrazowego stanowią lasy, w których gatunkiem panującym jest sosna. Zwarty kompleks borów sosnowych o dużej powierzchni oraz brak ośrodków przemysłowych wpływa na wytworzenie specyficznego klimatu o właściwościach leczniczych.

Najcenniejsze powierzchnie i obiekty przyrodnicze wyłączono z działalności gospodarczej i objęto różnymi formami ochrony. Na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego istnieje osiem prawnie uznanych rezerwatów przyrody, z których pięć leży na terenie powiatu tucholskiego.

Poza tym na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego i otuliny istnieje ponad 160 użytków ekologicznych, a ochroną objęto również 288 drzew, 6 grup głazów narzutowych, 5 stanowisk roślinnych oraz 1 stanowisko ptaków jako pomniki przyrody.

Tworząc Tucholski Park Krajobrazowy zakładano, iż będzie to teren wzmożonej ochrony szczególnych wartości przyrodniczych, krajoznawczych i kulturowych.

Wzmożona ochrona walorów Parku realizowana jest przez:

- tworzenie na jego obszarze rezerwatów krajobrazowych i rezerwatów przyrody,

- wyznaczanie stref ciszy,

- wprowadzanie koniecznych zakazów i ograniczeń wynikających z Planu Ochrony Tucholskiego Parku Krajobrazowego

- przeznaczanie określonych terenów dla celów dydaktyczno-naukowych i krajoznawczej turystyki kwalifikowanej,

- zagospodarowanie przestrzenne, podstawą którego są wytyczne wynikające ze szczegółowych programów ochrony środowiska przyrodniczego, opracowanych dla terenu Parku i jego strefy ochronnej.

Poddanie pod ochronę terenu Tucholskiego Parku Krajobrazowego pociąga za sobą liczne ograniczenia dla rozwoju turystyki, które wprowadzone zostały w celu racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Nie należy jednak traktować istniejących ograniczeń jako czynników hamujących rozwój turystyki. Istotą obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody jest bowiem prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju.

Na terenie powiatu tucholskiego położony jest również Wdecki Park Krajobrazowy – obejmuje on obszar w przeważającej części zalesiony, w nieznacznym stopniu zamieszkały, obfitujący w czyste jeziora, rzeki i cieki wodne, o bogatej florze i faunie. Przez teren parku przepływa silnie meandrująca rzeka Wda (stanowi ona oś hydrograficzną Parku, zwana jest Czarną Wodą) w głębokiej dolinie, obramowanej pięknymi lasami liściastymi z okazałymi pomnikami dębami i lipami. Wdecki Park Krajobrazowy posiada liczne cechy, które sprawiają, iż jest on chętnie odwiedzany przez turystów. Jego obszar wybitnie wyróżnia się spośród innych pięknem krajobrazu i rzeźbą terenu, na którą składa się niezwykle malowniczo wijąca w swej dolinie rzeka Wda, Zalew Żurski, sfalowany obszar sandrowy porośnięty lasem, śródleśne niecki i lasy z piennymi sosnami, brzozami i jałowcami. Krajobraz to także żywa przyroda: rozświergotane ptactwo, żerowiska z mniejszymi i większymi zwierzętami, przybrzeżne szuwary, miejsca lęgowe i sypialne ptactwa wodnego. Przyroda, z jaką spotykamy się na terenie Parku, to cała lista niezwykle cennych dla nauki gatunków żywych organizmów - gdzie indziej już dawno wymarłych lub rzadkich, a tu żyjących bezpiecznie.

- Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody, w myśl ustawy o ochronie przyrody, są obszarami obejmującymi naturalne lub mało zmienione ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej mające istotną wartość ze względów naukowych, kulturowych, krajobrazowych i dydaktycznych. Większość z rezerwatów znajdujących się w obrębie powiatu tucholskiego położona jest na obszarach leśnych i chroni złożone ekosystemy leśne, bagienne, a także stanowiska chronionych roślin i zwierząt.

Na terenie powiatu tucholskiego istnieje 9 rezerwatów przyrody, z czego 6 leży w obrębie Tucholskiego Parku Krajobrazowego:

- Bagna nad Stążką – położony w gminie Cekcyn rezerwat torfowiskowy ekosystemowy, utworzony w celu trwałego zabezpieczenia i zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych krajobrazowych torfowisk wraz z lasami położonymi w rozlewiskach Stążki z typowo wykształconymi zespołami roślinnymi torfowisk niskich, przejściowych i wysokich oraz unikalną florą gatunków reliktowych, chronionych, rzadkich i bardzo rzadkich w skali kraju.

- Źródła Rzeki Stążki – położony na terenie gminy Cekcyn rezerwat torfowiskowy fizjocentryczny utworzony w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych fragmentu doliny rzeki Stążki wraz z jej źródłami o wyjątkowych walorach widokowych.

- Jezioro Zdręczno – położony na terenie gminy Tuchola rezerwat wodny ekosystemowy utworzony w celu zachowania jeziora eutroficznego z wodami i szuwarowymi zespołami roślinnymi oraz roślinami chronicznymi i reliktowymi.

- Jeziorka Kozie- rezerwat torfowiskowy, obejmuje ochroną cztery śródleśne zarastające jeziorka dystroficzne z zespołami roślinności torfowisk przejściowych i wysokich.

- Bagno Grzybna – położony na terenie gminy Tuchola rezerwat torfowiskowy ekosystemowy utworzony w celu zachowania śródleśnego torfowiska z roślinnością charakterystyczną dla torfowisk wysokich i przejściowych.

- Dolina Rzeki Brdy – położony na terenie gmin Tuchola, Cekcyn, Gostycyn rezerwat krajobrazowy fizjocentryczny utworzony w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych, turystycznych doliny rzeki Brdy.

- Czapliniec Koźliny – położony na terenie gminy Lubiewo rezerwat faunistyczno -  ornitologiczny utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych miejsca lęgowego kolonii czapli siwej (rezerwat położony jest poza obszarem TPK).

- Jelenia Góra – położony na terenie gminy Cekcyn rezerwat leśny biocenotyczny utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska cisa pospolitego (rezerwat położony jest poza obszarem TPK).

- Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego – położony na terenie gminy Cekcyn ścisły rezerwat leśny biocenotyczny utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa (rezerwat położony jest poza terenem TPK). Jest najliczniejszym naturalnym stanowiskiem cisa w Polsce i w Europie.

- Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to pojedyncze, bądź grupowo występujące twory przyrodnicze szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej bądź krajobrazowej. Mogą to więc być np. sędziwe drzewa bądź ich skupiska, duże głazy narzutowe, skałki lub inne widowiskowe "dzieła natury". Pomnikiem stać się mogą także obiekty mniej okazałe, lecz mające jakieś szczególne znaczenie (np. drzewko posadzone przez kogoś znanego). Pomniki przyrody, jako kategoria chroniąca pojedyncze, szczególne egzemplarze określonego gatunku drzewa, czy pojedyncze duże głazy, mają więc przede wszystkim znaczenie kulturowe i dydaktyczne. Status pomnika przyrody nadaje danemu obiektowi wojewoda lub rada gminy.

- Tabela. Pomniki przyrody na terenie powiatu tucholskiego.

| Gmina | Liczba i rodzaje pomników przyrody |
| --- | --- |
| Tuchola | 54 (52-drzewa, 2-głazy narzutowe, 1-stanowisko florystyczne) |
| Cekcyn | 60 (55-drzewa, 3-głazy, 1-aleja drzew, 1-stanowisko florystyczne) |
| Gostycyn | 19 (16-drzewa, 1-aleja drzew, 2-głazy) |
| Kęsowo | 8 (8-drzewa) |
| Lubiewo | 15 (13-drzewa, 2-głazy) |
| Śliwice | 25 (22-drzewa, 2–aleje drzew, 1-bagno) |
| Razem | 181 (166-drzewa, 9-głazy, 2-stanowisko florystyczne, 4-aleje drzew, 1-bagno) |

Źródło: Strategia Rozwoju Gmin i Powiatu Tucholskiego,

- Jak widać w powyższej tabeli, wśród pomników przyrody przeważają drzewa.

- Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są kategorią stworzoną dla ochrony wielu licznych, niewielkich fragmentów przyrody, cennych w skali lokalnej (tj. typowych dla jakiegoś obszaru lub przeciwnie - rzadkich na jakimś terenie), lecz posiadających zbyt małą wartość przyrodniczą, aby mogły być uznane za rezerwaty przyrody. Użytki ekologiczne powołuje rada gminy lub wojewoda. W związku z tym, że na lokalnym szczeblu decyzje zapadają znacznie szybciej niż w ministerstwie, objęcie ochroną w formie użytku ekologicznego wykorzystywane jest niekiedy do „tymczasowego zabezpieczenia” jakiegoś cennego terenu, do czasu, aż Minister  Środowiska rozpatrzy wniosek o objęcie go ochroną rezerwatową.

- Projektowany rezerwat biosfery „Bory Tucholskie”

Rezerwaty Biosfery to tereny ekosystemów morskich lub lądowych, bądź kombinacji obu tych typów, które są postrzegane na płaszczyźnie międzynarodowej jako element Programu UNESCO pt. „Człowiek i Biosfera” (MAB). Celem tego programu jest promowanie i pokazywanie zrównoważonego związku człowieka i biosfery. Rezerwaty Biosfery są wyznaczone przez Międzynarodową Radę Koordynacji Programu MAB na prośbę zainteresowanego państwa. Poszczególne Rezerwaty Biosfery pozostają pod jurysdykcją kraju, w którym się znajdują. Wszystkie tworzą Światową Sieć, w której udział państwa jest nieobowiązkowy.

Proponowany rezerwat Biosfery jest jednym z największych kompleksów leśnych w północno-zachodniej części Polski. W sieci ekologicznej ECONET – Polska kompleks ten jest określany jako obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym. Wewnątrz tego obszaru leśnego występuje szereg naturalnych ekosystemów, oznaczonych na liście siedlisk chronionych Natura 2000 jako systemy ekologiczne o priorytetowym znaczeniu. Należą do nich wrzosowiska, jeziora lobeliowe i dystroficzne z łąkami ramienicowymi, torfowiska atlantyckie oraz lasy liściaste. Są to układy ekologiczne typowe dla niżowych obszarów Europy Środkowej, których istnienie jest obecnie zagrożone. W ekosystemach tych żyje wiele rzadkich reliktowych i chronionych gatunków roślin naczyniowych (drzew, krzewów, krzewinek, roślin zielnych i zarodnikowych, glonów, porostów, mchów i wątrobowców), grzybów oraz zwierząt bezkręgowych i kręgowych. Wiele z tych gatunków jest wymienianych na polskich czerwonych listach gatunków zagrożonych (m. in. - wśród dotychczas oznaczonych 10 gatunków, porosty 162, mchy 29, rośliny naczyniowe 101, grzyby 33 taksony, kręgoustych 1, ryb 4, płazów 1, gadów 1, ptaków 8 i ssaków 2).

Obszar proponowanego rezerwatu biosfery zamieszkuje kilka grup etnicznych ludności, których źródłem utrzymania jest eksploatacja ekosystemów leśnych (pozyskiwanie drewna, zbieractwo grzybów i jagód, myślistwo) i wodnych (rybactwo) oraz uprawa niewielkich pól uprawnych w obrębie “wysp” śródleśnych. Zagęszczenie populacji ludzkiej na tym, do II wojny światowej, pogranicznym i zalesionym terenie było i jest nadal nieduże. Na opisywanym terenie istnieją duże tradycje eksploatacji lasów i wód, ale też świadomość, że od stanu przyrody zależy jakość życia mieszkańców regionu.

W ostatnich latach intensywnie rozwijaną gałęzią gospodarki jest agroturystyka. Istnieją też możliwości przyspieszenia rozwoju rzemiosła opartego na przerobie surowca drzewnego. Istnienie na tym terenie unikalnych obiektów przyrodniczych oraz interesujących obiektów rekreacyjnych powoduje wzrost zainteresowania tym Regionem coraz większej liczby ludzi z Polski i z zagranicy. Powołanie Rezerwatu Biosfery jeszcze bardziej zwiększy to zainteresowanie i bardziej nastawi gospodarkę na proekologiczne sposoby użytkowania ekosystemów i tworzenie harmonii pomiędzy społeczeństwem i przyrodą.

- Inne formy ochrony przyrody

Inne formy ochrony przyrody na terenie powiatu tucholskiego to:

- Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu – obejmuje wschodnią cześć obrębu Twarożnica (1864,48 ha), jest ekologicznym pomostem pomiędzy Tucholskim i Wdeckim Parkiem Krajobrazowym, znajduje się na terenie gmin Śliwice i Cekcyn,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Kamionki (obszar 2400 ha), znajduje się na terenie gminy Gostycyn,

- Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Rzeki Prusiny”,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Sępolenki,

- Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie”, w skład którego wchodzą 4 nadleśnictwa: Dąbrowa, Osie, Tuchola i Woziwoda.

- Wody powierzchniowe

Powiat tucholski dysponuje dobrze rozwiniętą siecią wód powierzchniowych składającą się z licznych jezior, oczek wodnych, rzek i kanałów.

Stan czystości rzek według kryterium fizykochemicznego przedstawia się następująco:

- Brda – II klasa czystości

- Szumionka – II klasa czystości

- Ruda – II klasa czystości

- Kicz – nie odpowiada normom

- Bielska Struga – II czystości

- Czerska Struga – III czystości

- Wielki Kanał Brdy – II klasa czystości

- Kamionka – III klasa czystości

- Prusina – III klasa czystości

Wyniki badań z 2000 r. potwierdziły niezadowalającą jakość rzeki Raciąska Struga, aczkolwiek na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpiły bardo istotne zmiany w zanieczyszczeniu rzeki. Przede wszystkim zmniejszeniu uległo obciążenie związkami biogennymi, a jedynym spośród wskaźników fizykochemicznych, decydujący o pozaklasowym charakterze wód tej rzeki, były okresowo niedobory tlenu rozpuszczalnego poniżej jezior: Raciąskiego, Rudnicy i Przylonek. Na wszystkich objętych kontrolą stanowiskach pomiarowych wystąpiła ponadnormatywna koncentracja chlorofilu „a” świadcząca o postępujących procesach eutroficznych jezior odwadnianych przez Strugę.

Wody o III klasie czystości rzeka Brda prowadziła fragmentarycznie, tj. na granicy województwa poniżej Rytla i Zakładu Hodowli Pstrąga w Mylofie oraz poniżej ujścia Szumionki – do wlotu do Zbiornika Koronowskiego. Po przejęciu dopływów Raciąskiej Strugi i Czerskiej Strugi w Brdzie obserwuje się najpierw wzrost liczebności glonów, a następnie ich stopniową redukcję.

Jeziora powiatu tucholskiego są w większości II i III klasy czystości.

- Źródła zanieczyszczenia środowiska

Poziom zanieczyszczeń wskazuje na dobry stan komponentów środowiska przyrodniczego, chociaż niektóre z nich w wyniku długotrwałego użytkowania przez człowieka uległy degradacji (głównie wody powierzchniowe). Stan środowiska jest generalnie wypadkową koncentracji ludności, w dalszej kolejności koncentracji form gospodarowania i wreszcie form użytkowania. Potwierdzają się również prawidłowości zarówno co do przyczyn degradacji, jak i charakterystyki jakościowej.

W zakresie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego największą emisją cechuje się gmina Tuchola (81 ton/rok pyłów i 48 ton SO2). Pozostałe gminy mają wartości emisji niewiele mniejsze, poza gminami: Śliwice (ok.30 ton pyłów) i Lubiewo, gdzie wartości pokazują praktycznie brak zanieczyszczeń (ze źródeł zewidencjonowanych). Ważne jest również, że na 46 analizowanych emitorów 9 z nich daje ok. 75% wielkości emisji pyłów i 79% emisji gazów w stosunku do całej gminy. Podobne zależności występują również w mieście Tucholi. Pięć obiektów emituje ok. 28% pyłów i ok. 26% SO2. Analiza ta pokazuje, że o wielkości emisji w powiecie decydują zakłady przemysłowe, kotłownie typu komunalnego, duże obiekty produkcji rolniczej. Podobna prawidłowość występuje w Tucholi. Na charakter oddziaływań emitorów wpływa również ich lokalizacja w stosunku do przeważających kierunków wiatrów oraz lokalizacja w relacji do miejsc koncentracji ludności. Te czynniki muszą być podstawą oceny zagrożenia i polityki w zakresie ograniczania emisji do powietrza atmosferycznego. Należy ponadto zwrócić uwagę, że dodatkowym źródłem emisji zanieczyszczeń są paleniska domowe oraz komunikacja samochodowa. Jak wynika z analiz z terenu Bydgoszczy oraz niektórych gmin o podobnym charakterze jak na terenie powiatu tucholskiego, tzw. niska emisja stanowi 20 – 30% globalnej emisji do powietrza. W przypadku braku zanieczyszczeń przemysłowych zanieczyszczenia z palenisk domowych oraz ruch samochodowy są jedynymi źródłami zanieczyszczeń. Jako bardzo korzystne należy uznać przechodzenie na paliwo gazowe oraz istnienie sieci w większych miejscowościach (Tuchola, Cekcyn). Celowym byłoby rozszerzenie zasięgu wyposażenia w gaz jako źródła energii zwłaszcza w miejscowościach korzystnie położonych w stosunku do istniejącej sieci (Bysław). Zjawisko zanieczyszczeń z palenisk domowych lub obiektów szkolnych i użyteczności publicznej występuje w wielu wsiach na terenie powiatu (gmina Śliwice, Gostycyn, Lubiewo, Cekcyn, Kęsowo). Nie zmienia to ogólnej oceny, że poziom zanieczyszczeń jest niewielki i tylko lokalnie i przy niektórych typach pogód zanieczyszczenia powietrza mogą być zbliżone do poziomu dopuszczalnych norm. Należy zaznaczyć, że powierzchnia objęta tymi niewielkimi emisjami jest również niewielka i tylko w skrajnych przypadkach obejmuje obszar o promieniu większym niż kilkaset metrów.

Stan czystości wód powierzchniowych i podstawowe źródła zanieczyszczeń są znane. W zakresie tej problematyki należy zwrócić uwagę na zanieczyszczenia typu komunalnego pochodzące z sieci osadnictwa stałego oraz jednostek turystycznych oraz na zanieczyszczenia pochodzące z produkcji rolniczej. Pomimo niewielkich bezwzględnie ilości ścieków, odbiorniki ścieków (sieć rzeczna oraz jezior) szybko i wyraźnie reagują na ten typ zanieczyszczeń. Związki organiczne należą do groźnych substancji, powodujących przede wszystkim wzrost trofii i szybką zmianę składu gatunkowego flory i fauny oraz pojawianie się zanieczyszczeń o charakterze bakteriologicznym. Skutki są groźne zarówno ze względu na zdrowie człowieka jak i ze względów gospodarczych (wyłączanie zasobów przyrodniczych z użytkowania). Zanieczyszczenia te stanowią realne zagrożenie, co pośrednio można wywnioskować z poziomu rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu. Podobnie na wody powierzchniowe wpływają zanieczyszczenia rolnicze (duże stężenia fosforanów w wielu ciekach). Budowa geologiczna, rzeźba terenu oraz mała odporność ekosystemów wodnych wymaga regulacji nawożenia, zarówno mineralnego jak i organicznego, szczególnie w zlewniach bezpośrednich rzek i jezior. Skutki intensywnego nawożenia (przede wszystkim organicznego) można obserwować na przykładzie jez. Stobno, które dla samooczyszczenia wymaga okresu kilkudziesięciu lat, jeżeli ekosystem jeziora będzie w ogóle w stanie skutki degradacji ograniczyć.

W przypadku zanieczyszczeń wód powierzchniowych należy również zwrócić uwagę na źródła zanieczyszczeń położone poza granicami powiatu (głównie od strony zachodniej – gminy: Chojnice i Kamień oraz północnej Czersk). Stan czystości jezior rynny ciechocińsko-grochowskiej związany jest z dopływem zanieczyszczeń z zakładów przetwórstwa rolnego położonych poza powiatem. Podobnie na stan czystości niektórych cieków ma wpływ gospodarka i sieć osadnicza sąsiednich gmin (Czerska Struga, Kamionka, Sępolenka). Pomimo niskiej klasy czystości wielu jezior (Długie, Białe, Raciąskie), wynikającej z typu zbiornika i jego zlewni tylko jeziora w rynnie grochocińskiej mają wody pozaklasowe. Wszystkie ważniejsze zbiorniki wodne mogą być użytkowane dla celów turystycznych i rekreacyjnych.

Na terenach rolniczych lokalnie istotnym źródłem zanieczyszczenia środowiska mogą być obiekty intensywnej produkcji rolnej. Na podstawie danych uzyskanych ze starostwa powiatowego największa koncentracja tego typu produkcji występuje w:

- Gostycynie (trzoda – 2000 szt., bydło – 500 szt.),

- Bagienicy (trzoda – 4000 szt., brojlery,)

- Małej Kloni (trzoda – 300 szt.),

- Bladowie (trzoda 350 szt.),

- Pamiętowie (fermy kaczek ok.500 szt., gęsi ok. 2550 szt.),

- Drożdzienicy (ferma gęsi ok.1800 szt.),

- Lubiewie (ferma gęsi 370 szt., kaczek 950 szt.),

- Lińsku (ferma kaczek ok. 800 szt.).

- Cekcynie (ferma trzody).

Ponadto w kilku gminach funkcjonują wylęgarnie drobiu o mniejszej uciążliwości (Tuchola, Gostycyn).

Zanieczyszczenia środowiska w przypadku tego typu produkcji dotyczą zanieczyszczeń gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz zanieczyszczeń odorowych. Substancje organiczne, które są źródłem zanieczyszczeń, stanowią duże zagrożenie, przede wszystkim dla wód powierzchniowych (degradacja wód stojących na długi okres, przykładowo jeziora rynny grochocińskiej, jez. Stobno). Bardzo uciążliwe są zanieczyszczenia zapachowe, zarówno dla stałych mieszkańców jak i turystów. Ten typ produkcji jest przykładem możliwości degradacji zasobów przyrodniczych i wykluczenia innych form użytkowania (decyzja samorządu). Podstawowym elementem ograniczenia presji jest poprawny wybór lokalizacji, określenie warunków składowania (na szczelnym podłożu) nawozu organicznego, określenie zasad jego przerobu i wykorzystania w produkcji rolniczej (dawki, okres, obszar nawożenia).

Krajobraz definiowany jest jako zespół elementów, przyrodniczych i kulturowych, odbieranych poprzez obserwatora. W różnych rejonach powiatu tucholskiego mamy do czynienia z różnym stopniem ingerencji człowieka, co w konsekwencji spowodowało, że pod względem charakteru mamy do czynienia z różnymi typami krajobrazu, o różnym natężeniu czynników przyrodniczych i kulturowych. Zarówno krajobrazy przyrodnicze, jak i kulturowe dają się podzielić na różne jakościowo przestrzenie. Krajobraz na terenie powiatu cechuje się generalnie dużym udziałem elementów przyrodniczych, dużą harmonią wewnętrzną, względnie małą ilością elementów dysharmonijnych. Zwraca również uwagę duża ilość jednostek przestrzennych o wysokich walorach kulturowych, związanych z zachowaniem struktury przestrzennej sieci osadniczej i form gospodarowania. Należy ponadto podkreślić, że przede wszystkim cechy ukształtowania terenu, wielkość form przyrodniczych i kulturowych decydują o występowaniu na terenie powiatu szeregu mikrokrajobrazów (np. mikrownętrz), które bardzo łatwo podlegają degradacji. Wprowadzenie zarówno pewnych form zainwestowania, jak i gospodarowania w sposób istotny zmienia charakter krajobrazu i jego wartości.

Przykłady degradacji krajobrazu dotyczą:

- wprowadzenia form inwestowania o dużej wysokości, dużych wymiarach czy dużej powierzchni (np. maszty telefonii komórkowej, duże obiekty przemysłowe – jeziora Stobno, Łoboda, inwestycje letniskowe w widłach Brdy i Kamionki, podobnie w Okoninach Nadjeziornych, zabudowa nad jeziorem Raciąskim),

- wprowadzenia form inwestycji obcych funkcjonalnie i architektonicznie (budynki mieszkalne i letniskowe w Rzepicznej, Legbądzie, Klocku, Nadolnej Karczmie),

- wprowadzenie form inwestycji w krajobrazie otwartym, o dużym zasięgu widokowym (rejon Cekcyna, Okoninka, jezioro Ostrowite).

Przykłady degradacji dotyczą nie tylko krajobrazu. Często nietrafna lokalizacja wyklucza inne formy inwestycji i możliwości użytkowania przestrzeni przyrodniczej.

- - infrastruktura techniczna

## Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Na koniec roku 2003 w powiecie tucholskim długość sieci wodociągowej rozdzielczej wynosiła 640,1 km, z czego 82,3 km przypadało na miasto Tuchola. Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 297,4 km, z czego aż 63,8 km w mieście Tuchola. Zanotowano 7770 podłączeń budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej i 4966 do sieci kanalizacyjnej. Przeciętne zużycie wody z wodociągów na 1 mieszkańca wyniosło 22,2 m3.

Stan rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminach powiatu jest również zróżnicowany. W największym stopniu skanalizowana jest gmina Kęsowo (92%); pozostałe gminy – gm. Gostycyn – 65%, gm. Lubiewo – 30%, gm. Cekcyn 33,3% gm. Tuchola – 99,8 km, gm. Śliwice 54,5%

Stopień zwodociągowania powiatu przedstawia się następująco: gm. Cekcyn – 70%, gm. Gostycyn – 99,8%, gm. Kęsowo – 96%, gm. Lubiewo – 74%, Tuchola – 64,71%, gm. Śliwice 62,5%.

Tab. Stan rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminach powiatu tucholskiego (w 2003 r.)

| gminy | sieć wodociągowa (km) | sieć kanalizacyjna (km) | podłączenia sieci wodociągowej do budynków | podłączenia sieci kanalizacyjnej do budynków | Przeciętne zużycie wody z wodociągów (m3 na 1mk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuchola - ogółem | 120,4 | 99,8 | 2658 | 2238 | 36,5 |
| w tym: Tuchola - miasto | 82,3 | 63,8 | 1986 | 1903 | - |
| Cekcyn | 89,0 | 31,0 | 1098 | 542 | 16,3 |
| Gostycyn | 122,3 | 56,5 | 1212 | 577 | 26,1 |
| Kęsowo | 77,7 | 56,4 | 571 | 381 | 19,4 |
| Lubiewo | 164,0 | 21,6 | 1317 | 556 | 21,2 |
| Śliwice | 66,7 | 32,1 | 914 | 672 | 13,9 |
| Powiat ogółem | 640,1 | 297,4 | 7770 | 4966 | 22,2 |

Źródło: Dane z Urzędów Gmin

Na terenie powiatu funkcjonują 4 komunalne oczyszczalnie ścieków w: Tucholi (mechaniczno-biologiczno-chemiczna), Gostycynie, Lubiewie-Bysławiu i Śliwicach (mechaniczno-biologiczne). Dwie ostatnie oczyszczalnie należą do nowych, oddanych w ostatnich kilku latach. Oczyszczalnia w Tucholi przyjmuje także, na mocy porozumień międzygminnych, ścieki z gmin Kęsowo i Cekcyn. Podkreślić należy, że obecny stopień wykorzystania oczyszczalni jest stosunkowo niewielki, co wskazuje na ich znaczne rezerwy. Moc oczyszczalni w Tucholi wykorzystywana jest 32%, w Gostycynie w 22%, a w Śliwicach w niespełna 6%. Oczyszczalnia w Tucholi ma zdolność oczyszczania 6 tys. m3 na dobę, oczyszczalnia w Gostycynie 950, a obiekty w Bysławiu i Śliwicach - po 360 m3/d. Oprócz tego na terenie powiatu funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków, m.in. w Zielonce, Przyrowie, Woziwodzie.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi reguluje Ustawa o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków z 7 czerwca 2001 r. oraz Rozporządzenie Ministra w sprawie warunków, jakimi powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasady kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej.

Woda pitna na terenie powiatu tucholskiego pobierana jest z 25 ujęć:

- 2 ujęcia w gm. Cekcyn (Wielkie Budziska i Cekcyn),

- 3 ujęcia w gm. Gostycyn (Pruszcz, Wielki Mędromierz i Piła),

- 2 ujęcia w gm. Kęsowo (Kęsowo i Piastoszyn),

- 3 ujęcia w gm. Lubiewo (Bysław, Lubiewo, Sucha),

- 1 w gm. Śliwice (Śliwice),

- 14 w gm. Tuchola (Tuchola, 3 małe wiejskie sprzężone – Kiełpin, Stobno, Raciąż, inne: Przetwórnia Owoców i Warzyw w Tucholi, Rejon Dróg Wojewódzkich – Tuchola – Miejski Rów, GS Tuchola, NZOZ „Szpital Tucholski” Sp. z o.o, Tartak p. Gołuńskiej w Tucholi, ujęcia w dawnych PGR-ach na potrzeby gospodarstwa rolnego).

Stacje uzdatniania wody znajdują się przy większości ujęć. Procesy technologiczne uzdatniania wody wymagają uzupełnienia.

###### Gospodarka odpadami

Największą grupę odpadów powstających w powiecie tucholskim stanowią odpady komunalne związane z codzienną egzystencją człowieka. Na terenie powiatu działają 4 wysypiska. Niestety duża jest ilość dzikich wysypisk, zwłaszcza nad jeziorami.

Odpady komunalne składowane są na wysypiskach śmieci w: Bladowie (gm. Tuchola, Cekcyn i Kęsowo), Gostycynie (gm. Gostycyn), Rosochatce (gm. Śliwice), Bysławku (gm. Lubiewo). Przewidywany czas eksploatacji wysypisk jest zróżnicowany i wynosi jeszcze maksymalnie 12 lat dla wysypiska zlokalizowanego w Bladowie. W Gminie Gostycyn i Śliwice wysypiska funkcjonować będą bez rozbudowy do roku 2012, natomiast w Bysławku kwatery zapełnią się prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwóch lat. Wynika z tego pilna konieczność rozbudowy tego wysypiska. Pomimo stosunkowo długiego planowanego czasu eksploatacji wysypiska w Bladowie, perspektywicznie należy także uwzględnić jego rozbudowę, ponieważ obsługuje ono aż trzy gminy naszego powiatu. Problemem jest również segregacja odpadów w celu ich recyklingu. Powinno to być brane pod uwagę przy ewentualnych rozbudowach istniejących wysypisk lub budowie nowych tego typu obiektów.

Na uwagę zasługuje fakt, że na terenie powiatu nie znajdują się wysypiska przyjmujące odpady niebezpieczne. Jest to uwarunkowanie pozytywne, ponieważ eliminuje potencjalne źródło zagrożeń dla środowiska, ale jednocześnie stwarza barierę dla rozwoju części działalności gospodarczych, w których proces technologiczny wiąże się z użyciem tego rodzaju substancji.

- Dostępność komunikacyjna

Na dostępność komunikacyjną składa się przede wszystkim sieć dróg kolejowych i kołowych, częstotliwość połączeń kolejowych i autobusowych PKS utrzymywanych z innymi miastami oraz bliskość lotnisk. Istotną rolę pod względem turystycznym odgrywają również parkingi. Dostępność komunikacyjna jest elementem kluczowym z punktu widzenia możliwości rozwoju.

Ważniejszymi drogami przebiegającymi przez ten obszar są następujące trasy:

- droga wojewódzka nr 240 (Chojnice – Tuchola – Świecie)

- droga wojewódzka nr 237 (Czersk – Tuchola- Gostycyn - Mąkowarsko),

- droga wojewódzka nr 241 (Tuchola – Sępolno Krajeńskie – Nakło nad Notecią).

Długość dróg w powiecie tucholskim przedstawiona jest w poniższej tabeli.

Tab. Podstawowe informacje o drogach wojewódzkich i powiatowych według gmin. – 2003 r.

| Gmina | długość dróg wojewódzkich | długość dróg powiatowych | w tym drogi powiatowe gruntowe | długość dróg gminnych | w tym drogi gminne utwardzone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cekcyn | 6,4 | 104,8 | 6,6 | 82,3 | 5,6 |
| Gostycyn | 18,0 | 46,8 | 0,5 | 46 | 12 |
| Kęsowo | 14,5 | 48,1 | 3,0 | 70,4 | 4,6 |
| Lubiewo | 11,9 | 74,2 | 3,6 | 56 | 6 |
| Śliwice | 0 | 53,7 | 0,0 | 91,4 | 10,7 |
| Tuchola | 38,5 | 66,7 | 8,6 | 93,9 | 23 |
| razem powiat | 89,3 | 394,3 | 22,3 | 440 | 61,9 |

Źródło: Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi oraz Urzędy Gmin

Łączna długość dróg powiatowych wynosi 394,3 km, z czego aż 1/4 przebiega przez gminę Cekcyn.  Na terenie powiatu występuje 45 ciągów dróg o kategorii powiatowej, posiadających numerację kolejno od 1001C do 1045C. Zdecydowanie dominują drogi o nawierzchni twardej, stanowiące 94,3% ogółu długości dróg powiatowych. Drogi powiatowe występują w 3 klasach, odpowiadających odpowiednim parametrom technicznym drogi. W klasie Z (zbiorczej-najwyższa posiadana klasa!) występuje - 5,7 km dróg, w klasie L (lokalnej) - 310,3 km, a w klasie D (dojazdowej - najniższej) - 78,3 km. Ogólnie, sieć dróg powiatowych została zakwalifikowana do 3 najniższych klas technicznych z 7 występujących na terenie Polski. Największy udział dróg o nawierzchni gruntowej nieulepszonej notuje się w gminie Tuchola, gdzie stanowią one 12,9% ogółu dróg powiatowych w tej gminie. Sieć dróg powiatowych generalnie przebiega poza terenem miejskim, z jednym wyjątkiem - jest to odcinek ul. Głównej w Tucholi o długości 2,2 km, leżący w ciągu drogi powiatowej nr 1015C Tuchola - Tleń.

Dla prawidłowej obsługi mieszkańców powiatu szczególnie duże znaczenie mają drogi łączące największe miejscowości z Tucholą lub z drogami wojewódzkimi prowadzącymi do Tucholi. Drogi te powinny być traktowane priorytetowo z zakresie utrzymania, poprawy stanu technicznego oraz warunków i bezpieczeństwa jazdy.

Powiat Tucholski posiada sieć 440 km dróg gminnych i lokalnych z tego 61,9 km posiada ulepszoną nawierzchnię, stanowiąc niewielki odsetek ogółu dróg. Drogi gminne to głównie drogi gruntowe, stąd zachodzi pilna konieczność ich modernizacji i doprowadzenie do właściwego stanu technicznego i użytkowego przypisanego drogom klasy L. Oprócz konieczności modernizacji i budowy dróg gminnych łączących poszczególne miejscowości, wymagane są również inwestycje w drogi osiedlowe i chodniki, znajdujące się m.in. w Tucholi, Cekcynie, Lubiewie, Raciążu, Śliwicach, Gostycynie. Ze względu na nasilający się ruch samochodowy, zwłaszcza w dziedzinie transportu towarowego należałoby odciążyć miasto Tucholę poprzez budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i kierowców wskazane jest budowanie bezkolizyjnych skrzyżowań (rond), praktycznie we wszystkich większych miejscowościach powiatu.

W chwili obecnej każda większa miejscowość w powiecie posiada połączenia komunikacyjne z Tucholą (autobusowe, busowe lub kolejowe). Bardzo dynamicznie rozwija się prywatny transport osobowy. Obejmuje on swoim zasięgiem praktycznie całość powiatu. Oprócz sieci drogowej obszar powiatu przecinają 3 linie kolejowe: 201 Bydgoszcz- Wierzchucin- Lipowa Tucholska- Kościerzyna- Gdynia, 208 Działdowo- Laskowice- Wierzchucin- Tuchola- Chojnice, 215 Laskowice- Osie- Tleń- Śliwice- Szlachta- Czersk. Są to linie jednotorowe niezelektryfikowane. W chwili obecnej ze względu na małą rentowność ich funkcjonowanie jest zagrożone. Pewnym rozwiązaniem jest uruchomienie pojazdów /autobusów/ szynowych dla lokalnych przewozów pasażerskich przy współudziale finansowym samorządów.

Sieć wodna powiatu tucholskiego nie jest uczęszczana przez statki rzeczne z powodu nieuregulowanych koryt i niskich stanów wód i nie nadaje się do celów transportowych. Jedynie Brda wykorzystywana była do spławiania dłużycy leśnej

Na ocenę dostępności komunikacyjnej składa się także ilość parkingów. Nie jest wystarczająca. Przede wszystkim brakuje miejsc parkingowych przy plażach i kąpieliskach. Parkingi skupione są praktycznie tylko w najważniejszych miejscowościach powiatu. Sytuacja ta bezsprzecznie musi ulec zmianie, zwłaszcza że coraz większa liczba Polaków podróżuje samochodami.

Podsumowując, dostępność komunikacyjna nie jest zbyt mocną stroną Powiatu Tucholskiego. Ilość połączeń PKS, przewoźników prywatnych i PKP należy uznać za wystarczającą. Problemem jest natomiast zły stan nawierzchni dróg, który uniemożliwia w pełni bezpieczną i w miarę szybką jazdę oraz wewnętrzne skomunikowanie powiatu.

## Zaspokojenie potrzeb w zakresie energetyki

Gminy Powiatu Tucholskiego obsługiwane są w zakresie dostawy energii elektrycznej przez Grupę Energetyczną ENEA SA oddział w Bydgoszczy - Rejon Energetyczny w Chojnicach. Wprawdzie na terenie powiatu działają 3 małe elektrownie wodne (w gminie Gostycyn), jednak ich łączna moc (ok. 90 kW) ma jedynie symboliczne znaczenie w ogólnej ilości zużywanej energii, wskutek czego powiat uzależniony jest od energii „importowanej” spoza województwa.

Według danych urzędów gmin zabezpieczenie w zakresie dostawy energii jest następujące:

a) Cekcyn – istnieje konieczność rozbudowy linii energetycznej, biegnącej przez teren gminy Cekcyn do miejscowości Żur;

b) Gostycyn - w miejscowościach Gostycyn i Kamienica zachodzi potrzeba modernizacji sieci i zainstalowania transformatorów większej mocy;

c) Lubiewo - stare sieci energetyczne nie zapewniają właściwej obsługi mieszkańców wsi: Płazowo, Minikowo, Bysław, Lubiewo, Wełpin - wymagana jest rozbudowa sieci i zwiększenie mocy transformatorów; wymiana oświetlenia ulicznego;

d) Kęsowo - konieczność rozbudowy sieci oraz zwiększenia mocy transformatorów;

e) Śliwice i Tuchola - słaby stan techniczny sieci i konieczność zwiększenia mocy.

Przeprowadzone analizy wskazują, że najważniejszym zadaniem w zakresie energetyki jest zapewnienie odpowiedniej mocy transformatorów, tak by możliwa była z jednej strony prawidłowa obsługa obecnych odbiorców i ewentualna lokalizacja nowych inwestycji energochłonnych, jak również skracanie długości linii napowietrznych (obecnie często linie po ponad 20 km), gdyż obecny stan stwarza duże zagrożenia przerw w dostawie energii w związku z większym ryzykiem zerwania linii. Problemy te dotyczą w różnym stopniu praktycznie każdej z gmin. Konieczne jest wiec przeprowadzenie wtórnej reelektryfikacji gminy.

- stan dziedzictwa kulturowego

Na terenie powiatu tucholskiego nie występują niestety walory antropogeniczne o dużym znaczeniu ponadregionalnym. Praktycznie wszystkie zabytki architektoniczne uległy zniszczeniu, pozostał jedynie średniowieczny układ urbanistyczny w Tucholi. Patrząc na mapę powiatu tucholskiego rozkład miejscowości o znaczeniu historycznym wydaje się równomierny, jednak istnieje granica w postaci lasów, która dzieli powiat na dwie części o odmiennym obliczu historycznym. Południowo – zachodnia część to przewaga zabytków i architektury murowanej, a północno – wschodnia to charakterystyczna zabudowa borowiacka w swej drewnianej pierwotnej formie.

Najstarsze zabytki Regionu położone są wzdłuż szlaków Via Magna i Via Regia. Były to szlaki handlowe, pierwszy z nich stanowił odnogę szlaku bursztynowego i biegł z południa na północ trasą Nakło – Tuchola – Czersk; drugi z zachodu na wschód trasą Człuchów – Tuchola – Świecie. Na terenie powiatu występują takie obiekty dziedzictwa kulturowego, jak:

- obiekty sakralne (ponad 20 kościołów),

- cmentarze i pomniki

- zespoły pałacowo – parkowe (Mała Komorza, Bralewnica, Kęsowo, Żalno, Kamienica i inne)

- drewniane chaty borowiackie

- Inne obiekty (młyny wodne, akwedukt w Fojutowie, bunkry w okolicy Obrowa, Muzeum Borów Tucholskich, grodziska wczesnośredniowieczne, itp.)

W powiecie tucholskim dominują przede wszystkim zabytki sakralne, niszczejące młyny, dworki i pałace, drewniane zabudowania i gospodarstwa. Atrakcję stanowić może odremontowany akwedukt w Fojutowie. Brakuje obiektów unikalnych, niespotykanych, które byłyby identyfikowane z Regionem. Takimi właśnie mogłyby się stać stare, drewniane chaty borowiackie, na bazie których należałoby stworzyć skansen. Jest to szansa na przetrwanie tych zabytkowych obiektów w niezmienionym stanie.

- identyfikacja problemów

- brak drogi krajowej – tj. osi rozwoju gospodarczego regionu,

- utrudnione warunki komunikacyjne spowodowane niskim wskaźnikiem utwardzonych dróg gminnych, złym stanem nawierzchni dróg oraz niskimi parametrami infrastruktury drogowej,

- niski poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg spowodowany złą jakością nawierzchni ulic (jezdni i chodników), brakiem bezkolizyjnych skrzyżowań, małą ilością parkingów

- brak obejścia drogowego miasta w ciągu drogi wojewódzkiej o nr 240

- niski stopień zwodociągowania gmin, brak wystarczających technologii uzdatniania wody

- zanieczyszczenie lokalnych wód powierzchniowych i podziemnych spowodowane brakiem sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni na niektórych obszarach,

- dość szybkie zapełnianie kwater składowisk spowodowane m.in. brakiem sortowni,

- brak sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na nowych terenach inwestycyjnych

- zły stan techniczny dużej części obiektów dziedzictwa kulturowego

- brak sieci gazowej na terenach wiejskich

- niewielka ilość uzbrojonych terenów inwestycyjnych

- pogarszająca się dostępność komunikacyjna dla transportu kolejowego

- e) gospodarka

W grudniu 2002 r. na terenie powiatu tucholskiego w sektorze publicznym działały 3142 podmioty gospodarcze. Ich przestrzenny rozkład jest nierównomierny, ponieważ poszczególne gminy powiatu wykazują duże zróżnicowanie pod względem liczby działających firm. Znaczna ich część działa w mieście Tucholi. Wskaźnik stanu rozwoju przedsiębiorczości dla miasta Tucholi wynosi 78,7 (liczba podmiotów na 1000 mieszkańców). Wyraźnie gorszą sytuację notuje się w gminach wiejskich. Aż 1355 podmiotów gospodarczych działa w mieście Tucholi. Na obszarach wiejskich największa liczbę firm (około 378) notuje się w gminie Cekcyn, a najmniejszą (około 169) - w gminie Kęsowo. W latach 2001 – 2002 wszystkie gminy powiatu notują wzrost liczby zarejestrowanych firm. W okresie tym liczba podmiotów gospodarczych na terenie powiatu wzrosła z 2983 do 3142, a więc o ponad 5%. Największą dynamikę zanotowano w gminach Cekcyn i Lubiewo (wzrost o ponad 8%), natomiast w pozostałych gminach dynamika kształtowała się na poziomie 4%.

### Struktura branżowa działających firm

Tab. Liczba podmiotów gospodarczych w poszczególnych rodzajach działalności według wybranych sekcji

| sekcja | powiat | m. Tuchola | o. w. Tuchola | Cekcyn | Gostycyn | Kęsowo | Lubiewo | Śliwice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| przemysł | 445 | 168 | 21 | 63 | 50 | 10 | 60 | 73 |
| budownictwo | 342 | 135 | 32 | 51 | 28 | 18 | 42 | 36 |
| handel i naprawy | 928 | 450 | 73 | 71 | 109 | 60 | 63 | 102 |
| hotele i restauracje | 85 | 33 | 13 | 10 | 6 | 2 | 13 | 8 |
| transport, gospodarka magazynowa, łączność | 158 | 55 | 19 | 16 | 21 | 9 | 24 | 14 |
| pośrednictwo finansowe | 70 | 37 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| obsługa nieruchomości i firm | 354 | 210 | 27 | 39 | 24 | 9 | 26 | 19 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych US w Bydgoszczy

W powiecie tucholskim największa liczba podmiotów gospodarczych działa w handlu i naprawach. Jest ich 928 i stanowią 29,5% ogółu firm. Drugą grupę stanowią podmioty prowadzące działalności produkcyjne, których jest łącznie 445, a więc 14,2% wszystkich firm. Trzecią pod względem liczebności podmiotów sekcją, jest budownictwo, skupiające 10,9% podmiotów. Kolejne działalności koncentrują poniżej 9% ogółu podmiotów. Na uwagę zasługuje fakt, że ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, na terenie powiatu nie rozwinął się przemysł ciężki, a w działalnościach produkcyjnych notuje się bardzo duży udział podmiotów zajmujących się produkcją drewna i wyrobów z drewna, produkcją mebli oraz produkcją maszyn dla leśnictwa.

Wg danych statystycznych w 2002 r. na terenie powiatu tucholskiego w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej zatrudnione były 6.423 osoby (bez osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób oraz bez rolników):

| rolnictwo i łowiectwo | przemysł | budownic-two | handel, naprawy | transport, gosp. ma-gazynowa, łączność | obsługa nieruch. i firm | administra- cja publ., obrona narodowa | edukacja | ochrona zdrowia, opieka społeczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506 | 2198 | 127 | 645 | 229 | 375 | 510 | 1114 | 473 |

Osoby pracujące w gospodarce narodowej - wg płci i rodzajów działalności (bez osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób oraz bez rolników)- wg stanu na dzień 31.12.2002 r. przedstawiono poniżej:

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Działalność (w % ogółem) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rolnicza | przemysłowa | usługowa |
| Cekcyn | 579 | 336 | 243 | 14,9 | 38,1 | 47 |
| Gostycyn | 410 | 216 | 194 | 25,8 | 22 | 52,2 |
| Kesowo | 277 | 162 | 115 | 40,8 | 4,3 | 54,9 |
| Lubiewo | 531 | 312 | 219 | 14,3 | 34,7 | 51,0 |
| Śliwice | 698 | 371 | 327 | 2,4 | 67,1 | 30,5 |
| Tuchola miasto | 3534 | 1822 | 1712 | 1,0 | 35,9 | 63,1 |
| Tuchola wieś | 394 | 228 | 166 | 21,6 | 20,5 | 57,9 |
| Powiat | 6423 | 3447 | 2976 | 8,1 | 36,2 | 55,7 |

W strukturze wielkościowej działających firm zdecydowanie dominują podmioty małe, zatrudniające do 5 pracowników. Jest to sytuacja typowa także dla innych powiatów oraz dla województwa kujawsko-pomorskiego. Łączną liczbę podmiotów w powiecie w poszczególnych grupach wielkościowych zatrudnienia przedstawiono tabeli.

Tab. Liczba podmiotów w określonych klasach wielkości zatrudnienia

| liczba zatrudnionych rok | do 2 zatrudnionych | 2-5 zatrudnionych | 6 - 9 zatrudnionych | 10 - 49 zatrudnionych | ponad 50 zatrudnionych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 2257 | 461 | 93 | 139 | 33 |
| 2002 | 2394 | 467 | 105 | 144 | 32 |

Źródło:  US w Bydgoszczy

Jak wynika z tabeli największy przyrost ilości firm (137) nastąpił w grupie firm małych, zatrudniających do 2 osób. Z praktyki wiadomo, że firmy takie wymagają zwłaszcza w początkowym okresie funkcjonowania wsparcia doradczego, szkoleniowego i finansowego.

Obecnie wysoki poziom bezrobocia w połączeniu z zakładanym przyrostem liczby mieszkańców w grupie produkcyjnej wskazują, że najpilniejszym zadaniem samorządów jest aktywizacja gospodarcza prowadząca do zwiększenia liczby miejsc pracy. Rozwój przedsiębiorczości jest stymulowany poprzez następujące działania:

- tworzenie instytucji okołobiznesowych (fundusze poręczeniowe, pożyczkowe, centra wspierania biznesu),

- stworzenie systemu szkolnictwa dla dorosłych (poprawa posiadanych lub uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych)

- uzbrajanie terenów pod inwestycje,

- przygotowywanie ofert inwestycyjnych,

- promocję gospodarczą powiatu.

Szansą aktywizacji gospodarczej w powiecie jest rozwój działalności turystycznych. Wśród działań, które będzie podejmował samorząd w celu aktywizacji turystycznej wymienić należy:

- urządzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej (zagospodarowanie kąpielisk, szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, itp.)

- kompleksowe zagospodarowanie rejonów turystycznych w zakresie infrastruktury technicznej (podniesienie atrakcyjności terenu, ułatwienie dostępu do miejsc atrakcyjnych)

- wspieranie działań inwestorów prywatnych (poprawa standardu, zmiana charakteru bazy z sezonowej na całoroczną, tworzenie nowej bazy noclegowej).

Prognozy rozwoju przedsiębiorczości związane są z różnego rodzaju przetwórstwem drewna oraz turystyką (doskonały teren dla organizacji wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływów wodnych – szlak kajakowy rzeki Brdy oraz Wielkiego Kanału Brdy oraz agroturystyki).

- identyfikacja problemów

- niedostateczna liczba instytucji okołobiznesowych

- utrudniona dostępność komunikacyjna dla transportu towarowego drogi nr 237 oraz zły stan techniczny dróg dojazdowych,

- brak uzbrojonych terenów pod inwestycje (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa),

- niski poziom przedsiębiorczości, szczególnie na terenach wiejskich

- słabo rozwinięta baza przetwórstwa rolno-spożywczego

f) sfera społeczna

- sytuacja demograficzna i społeczna

W grudniu 2002 r. powiat tucholski zamieszkiwało 47067 osób. Stanowili oni 2,27% ogółu ludności województwa kujawsko - pomorskiego. Spośród 5 gmin wiejskich i 1 miejsko-wiejskiej, tworzących powiat, największa liczba mieszkańców zamieszkuje gminę Tuchola – 20 008, z czego 13 908 miasto i 6100 - obszary wiejskie. Liczba mieszkańców pozostałych gmin zawiera się od 4430 w gminie Kęsowo do 6409 w gminie Cekcyn. Pozytywnym uwarunkowaniem, na tle innych powiatów, jest fakt małej rozbieżności w liczbie mieszkańców poszczególnych gmin wiejskich. Podstawowe informacje o ludności gmin powiatu przedstawiono w tabeli.

Tab. Podstawowe informacje o ludności gmin powiatu tucholskiego (31.12.2002)

| Gmina | Liczba mieszkańców | liczba kobiet | liczba mężczyzn | % ludności powiatu | Gęstość zaludnienia - os/km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cekcyn | 6409 | 3218 | 3191 | 13,6 | 25 |
| Gostycyn | 5245 | 2611 | 2634 | 11,2 | 39 |
| Kęsowo | 4430 | 2182 | 2248 | 9,4 | 41 |
| Lubiewo | 5615 | 2771 | 2844 | 11,9 | 34 |
| Śliwice | 5360 | 2684 | 2676 | 11,4 | 31 |
| Tuchola | 20008 | 10177 | 9831 | 42,5 | 84 |
| w tym miasto | 13908 | 7136 | 6772 | 29,5 | 787 |
| w tym obszary wiejskie | 6100 | 3041 | 3059 | 13,0 | 28 |
| razem powiat | 47067 | 23643 | 23424 | 100,00 | 44 |

Źródło: US w Bydgoszczy

Gęstość zaludnienia ogółem w powiecie wynosi 44 osób/km2 i jest najniższa wśród powiatów województwa.

Struktura wieku mieszkańców powiatu tucholskiego, wyrażona w podziale na grupy wiekowe: przedprodukcyjną, produkcyjną i poprodukcyjną, różni się nieznacznie od struktur dla innych powiatów oraz przeciętnej dla województwa kujawsko-pomorskiego. Według danych z roku 2002, w wieku przedprodukcyjnym znajdowało się 27% ogółu mieszkańców, w wieku produkcyjnym – 59,8%, a w wieku poprodukcyjnym – 13,2%.

Przedstawiona struktura wskazuje, że społeczeństwo powiatu tucholskiego jest nieznacznie młodsze, niż przeciętnie społeczeństwo województwa. Należy to uznać za sytuację korzystną, choć nakładającą na władze samorządowe zarówno szczebla powiatowego, jak też gminnego, dodatkowe zadania z zakresu rozwoju infrastruktury przeznaczonej dla młodszych grup wiekowych. Wiąże się też z niebezpieczeństwem dużego zapotrzebowania na pracę. Kolejną negatywną konsekwencją jest wysoki wskaźnik obciążenia ekonomicznego, czyli liczba mieszkańców wieku pozaprodukcyjnym przypadająca na mieszkańców w wieku produkcyjnym. W powiecie tucholskim w roku 2002 wskaźnik ten wynosił 672 / 1000.

Struktura wieku mieszkańców w poszczególnych gminach powiatu jest zbliżona, co ilustruje poniższa tabela.

Tab. Liczba ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (2002 r.)

| Gmina | przedprodukcyjna | produkcyjna | poprodukcyjna |
| --- | --- | --- | --- |
| Cekcyn | 1726 | 3801 | 882 |
| Gostycyn | 1464 | 3063 | 718 |
| Kęsowo | 1291 | 2605 | 534 |
| Lubiewo | 1500 | 3352 | 763 |
| Śliwice | 1475 | 3138 | 747 |
| Tuchola | 5249 | 12190 | 2569 |
| miasto Tuchola | 3534 | 8614 | 1760 |
| obszary wiejskie gminy Tuchola | 1715 | 3576 | 809 |
| powiat | 12705 | 28149 | 6213 |

Źródło: US w Bydgoszczy

Strukturę wieku mieszkańców powiatu tucholskiego według danych z końca 2002 roku przedstawiono w tabeli.

Tab. Struktura wieku mieszkańców powiatu tucholskiego w 2002 roku (stan na 31.XII).

| wiek | 0-2 | 3-6 | 7-14 | 15-17 | 18-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-64 | 65 i więcej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1609 | 2384 | 5942 | 2770 | 1949 | 6977 | 5973 | 7389 | 5019 | 1787 | 5268 |

Źródło: US w Bydgoszczy

Struktury wieku mieszkańców powiatu oddają trendy typowe dla rozwoju ludnościowego całego kraju. Bardzo mała liczebnie jest grupa ludności urodzonej w okresie II wojny światowe, bardzo liczne jest pokolenie wyżu kompensacyjnego z przełomu lat 40-tych i 50-tych, wyraźnie odzwierciedla się niż z lat 60-tych oraz wyż lat 70-tych i 80-tych; mała liczebnie (szczególnie w mieście) jest grupa dzieci urodzonych w latach 90-tych, co jest efektem procesów transformacji systemowej skutkującej trudną sytuacją na rynku pracy, kryzysem mieszkaniowym, zmniejszaniem liczby zawieranych małżeństw i ogólnie zmianami modelu rodziny.

Poziom wykształcenia mieszkańców (stan na 20.05.2002 r. - dane dotyczą ludności w wieku 13 lat i więcej) przedstawiony został w tabeli:

| poziom wykształcenia | wyższe | policealne i średnie zawodowe | średnie ogólnokształcące | zasadnicze zawodowe | podstawowe | niepełne podstawowe | nieustalone | ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cekcyn | 196 | 765 | 177 | 1854 | 2104 | 126 | 11 | 5233 |
| Gostycyn | 145 | 672 | 163 | 1434 | 1724 | 128 | 21 | 4287 |
| Kęsowo | 93 | 451 | 151 | 1231 | 1580 | 91 | 4 | 3601 |
| Lubiewo | 157 | 622 | 147 | 1722 | 1804 | 80 | 5 | 4537 |
| Śliwice | 147 | 638 | 169 | 1379 | 1854 | 93 | 25 | 4305 |
| Tuchola ogółem | 1188 | 3063 | 1145 | 5022 | 5765 | 395 | 54 | 16 632 |
| Tuchola miasto | 1036 | 2474 | 975 | 3385 | 3633 | 237 | 36 | 11 776 |
| Tuchola ob. wiejskie | 152 | 589 | 170 | 1637 | 2132 | 158 | 18 | 4856 |
| powiat | 1926 | 6211 | 1952 | 12642 | 14831 | 913 | 120 | 38595 |

Źródło: US w Bydgoszczy

Porównując poziom wykształcenia ludności na terenie powiatu tucholskiego ze średnimi wskaźnikami w tej dziedzinie dla całego obszaru Polski można zauważyć kilka niepokojących różnic. Udział ludności z wykształceniem wyższym na terenie powiatu tucholskiego (4,1%) jest zdecydowanie niższy niż średnia dla całego kraju (11,6%). Udział ludności z wykształceniem podstawowym i niższym, który na terenie powiatu wynosi 33,7% jest znacząco wyższy od średniej dla całego kraju, która wynosi 17,6%. W dużym stopniu spowodowane to jest utrudniony dostępem mieszkańców powiatu do infrastruktury edukacyjnej, szczególnie na poziomie szkół wyższych, a także migrację lepiej wykształconych osób do dużych ośrodków miejskich, które oferują większą ilość lepiej płatnych miejsc pracy oraz wyższy standard życia.

- Rynek pracy, bezrobocie

Na dzień 31.12.2003 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi zarejestrowanych było 5.691 bezrobotnych. W ciągu 2003 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmalała o 1,6% (93 osoby). Spadek liczby bezrobotnych, odnotowano w gminie Cekcyn o 12%, Gostycyn - 1,2%, Lubiewo – 1,6%, Śliwice – 4,8%. Natomiast wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w gminie Kęsowo o 5% i Tucholi o 1,1%. Stopa bezrobocia liczona w stosunku do liczby ludności aktywnej zawodowo wyniosła w grudniu 2003 r. 26,4% (w grudniu 2002 r. – 26,6%), w województwie  kujawsko – pomorskim – 22,8%, w kraju – 18,0%.

W 2003 roku zarejestrowano 4.242 bezrobotnych (w 2002 r. 4.061). Osoby  dotychczas nie pracujące stanowiły 24,8% nowych rejestracji, natomiast osoby pracujące do momentu zarejestrowania się – 47,3% (w 2002 r. – 51,4%).

W 2003 r. z ewidencji bezrobotnych wyłączono 4.335 (w 2002 r. – 3.988) bezrobotnych. Przyczyny wyłączeń to m. in.:

- podjęcia pracy – dotyczyły 2.438 (w 2002 r. – 2.303) bezrobotnych tj. 56,2% wszystkich wyłączeń). Pracę bez udziału środków Funduszu Pracy podjęło 1.775 (w 2002 r. – 1.917) osób – 72,8% (w 2002 r. – 83,2%) wszystkich podjęć pracy, a subsydiowaną czyli w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, umów absolwenckich 663 osób (w 2002 r. 386). Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymały 46 (w 2002 r. – 23) osoby.

- nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy – dotyczyło 971 osób (w 2002 r. – 998) i stanowiło 22,4% (w 2002 r. – 25,0%) wszystkich wyłączeń. Najwięcej osób z tego powodu wyłączono z miasta i gminy Tuchola 403, a najmniej z gminy Kęsowo- 94,

- rozpoczęcie szkolenia lub stażu- dotyczyło 497 osób (w 2002 r. – 274) i stanowiło 11,5% (w 2002 r.- 6,9 %) wszystkich wyłączeń

- innych (dobrowolna rezygnacja, podjęcie nauki, nabycie prawa do emerytury lub renty, zmiana miejsca zamieszkania) objęły 429 osób (w 2002 r. – 413), co stanowiło 9,9% (w 2002 r. – 10,4%) wyłączeń.

Liczba bezrobotnych kobiet (2.891) w porównaniu ze stanem z końca ubiegłego roku zmniejszyła się o 59 osób. Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi 50,8% (w 2002 r. – 51,0%).

Prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych posiadało 1.138 osób tj. 20,0% ogółu bezrobotnych (w 2002 r. odpowiednio 1.191 i 20,6%). W poszczególnych gminach udział tej grupy osób wynosi: 18,1% w gminie Kęsowo, 19,5% w gminie Gostycyn, w gminie Tuchola 19,7%, Cekcyn 15,7%, Śliwice 22,1%, w mieście Tucholi 22,0%, Lubiewo 20,4%.

Osoby, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (71 osób) stanowiły w końcu grudnia 2003 r. 1,2% (w 2002 r. – 1,8% ) ogółu bezrobotnych. W 2003 roku zarejestrowało się 25 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w 2002 r.- 15 osób) i stanowiły  0,6% nowych rejestracji (w 2002 r. – 0,4% ).

Osoby długotrwale bezrobotne (a więc takie, które bez zatrudnienia pozostają dłużej niż 12 miesięcy) stanowią 53,9% wszystkich bezrobotnych (w 2002 r. – 53,3%). Znacznie trudniejsza pod tym względem jest sytuacja wśród kobiet, tu udział długotrwale bezrobotnych kobiet wynosi 63,3% (w 2002 r. – 62,9% ).

Absolwenci – 250 osób stanowią 4,4% ogółu bezrobotnych.

W 2003 r. zarejestrowało się 768 absolwentów (w 2002 r. – 719), natomiast pracę podjęło 198 osób (w 2002 r. 199), w tym 96 osób na stanowiskach częściowo finansowanych ze środków Funduszu Pracy. 46 osób brało udział w szkoleniu, a 5 osób uzyskało pożyczkę na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Ponadto 216 osobom umożliwiono odbywanie stażu, który miał na celu zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.

Struktura zarejestrowanych absolwentów wg poziomu wykształcenia na dzień 31.12.2003 r.:

- wyższe 14 (w 2002 r.- 21),

- policealne i średnie zawodowe 70 osób (2002 r.- 74),

- średnie ogólnokształcące 32 osoby, (w 2002 r.- 15),

- zasadnicze zawodowe 134 osoby, (w 2002 r.- 165)

Osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne w końcu 2003 r. było 138 (w końcu 2002 r. – 116) i stanowili 2,4% ogółu zarejestrowanych, (w 2002 r.- 2,0%). W 2003 r. zarejestrowano 136 osób, natomiast pracę podjęło 100 osób, (w 2002 r.- 77).

Oprócz osób bezrobotnych niepełnosprawnych w ewidencji tut. urzędu figuruje 27 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy (w końcu grudnia 2002 r. - 29 osób).

Bezrobocie dotyka najbardziej ludzi młodych – 30,1% (w 2002 r.-30,4%) to młodzież w wieku do 24 lat. Natomiast 28,7% (w 2002 r.-28,6%) osób bez pracy jest w wieku od 25 do 34 lat, a 21,6% (w 2002 r.- 21,4%) znajduje się w przedziale wieku 35-44 lata, 18,0% (w 2002 r.- 16,7%), w wieku 45- 54 lat i 1,7% (w 2002 r.- 1,7%) w wieku pow. 55 lat.

Struktura bezrobotnych wg poziomu wykształcenia przedstawia się następująco: najliczniejsze są grupy posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe – 47,0% (2002 r.- 48,0%) oraz gimnazjalne i poniżej – 31,2% ( w 2002 r.- 31,1%). W dalszej kolejności znajdują się bezrobotni legitymujący się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 15,7% (w 2002 r. 15,6%) oraz średnim ogólnokształcącym – 4,1% (w 2002 r. 4,0%)  Najmniej liczną jest populacja bezrobotnych z wykształceniem wyższym 1,2% (w 2002 r. 1,3%) wszystkich bezrobotnych.

W 2003 r przyjęto 1.072 ofert pracy (w 2002 r. - 867), w tym 748 w ramach aktywnych form, (w 2002 r.- 556) a 324 na miejsca pracy nie subsydiowane środkami Funduszu Pracy (w 2002 r.- 311).

Pracę podjęło 2.438 osób (w 2002 r.- 2303), w tym w ramach pracy subsydiowanej 663 bezrobotnych (w 2002 r.- 386).

Z ogółu bezrobotnych, którzy w 2003 r. podjęli pracę 38,6% to kobiety, 8,1% to absolwenci, 4,1% osoby niepełnosprawne.

Dla absolwentów zgłoszono 247 ofert pracy (stanowiły one 23,0% ogółu ofert) a dla osób niepełnosprawnych 18 ofert, które stanowiły 1,7% ogółu ofert.

Za pośrednictwem urzędu pracy poszukiwano przede wszystkim: pracowników  biurowych (143 oferty), robotników budowlanych (124 oferty), sprzedawców (88 ofert), robotników gospodarczych (69 ofert), ślusarzy (53 oferty), szwaczek  (47 oferty), robotników w przemyśle drzewnym (29 ofert), stolarzy (26 ofert), asystentów ekonomicznych (24 ofert), robotników drogowych (22 oferty), kierowców sam. ciężarowych (18 ofert).

- Bilans bezrobotnych (przygotowany przez PUP Tuchola)

| Lp. | Wyszczególnienie | Gminy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PUP | Cekcyn | Gostycyn | Kęsowo | Lubiewo | Śliwice | Tuchola |
| 1. | Liczba bezrobotnych na koniec 2002 r. | 5784 | 848 | 649 | 599 | 628 | 603 | 2457 |
| 2. | Bezrobotni zarejestrowani w 2003 r. | 4242 | 524 | 432 | 429 | 443 | 423 | 1991 |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - po raz pierwszy | 928 | 122 | 92 | 80 | 120 | 102 | 412 |
|  | - po raz kolejny | 3314 | 402 | 340 | 349 | 323 | 321 | 1579 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zwolnieni z przyczyn zakładu pracy | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 |
|  | - pracujący do momentu zarejestrowania się | 2005 | 232 | 217 | 229 | 206 | 177 | 944 |
|  | - absolwenci | 768 | 119 | 89 | 75 | 107 | 60 | 318 |
|  | - niepełnosprawni | 136 | 19 | 12 | 8 | 11 | 4 | 82 |
| 3. | Wyłączeni z ewidencji w 2003 r. | 4335 | 626 | 440 | 399 | 453 | 452 | 1965 |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - podjęcia pracy ogółem | 2438 | 378 | 243 | 234 | 243 | 238 | 1102 |
|  | - roboty publiczne | 291 | 58 | 32 | 37 | 34 | 35 | 95 |
|  | - prace interwencyjne | 212 | 34 | 13 | 16 | 23 | 40 | 86 |
|  | - otrzymania pożyczki | 46 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 24 |
|  | - umowy absolwenckiej | 31 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 |
|  | - rozpoczęcia szkolenia lub stażu | 555 | 62 | 50 | 54 | 67 | 74 | 248 |
|  | - niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy | 971 | 144 | 107 | 94 | 114 | 108 | 404 |
|  | - dobrowolnej rezygnacji | 72 | 11 | 11 | 3 | 8 | 9 | 30 |
|  | - podjęcia nauki | 38 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 23 |
|  | - ukończenia 60 lat - K i 65 lat - M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - nabycia praw emerytalnych i rentowych | 40 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 20 |
|  | - inne | 278 | 36 | 27 | 21 | 31 | 24 | 139 |
| 4. | Liczba bezrobotnych na koniec 2003 r | 5691 | 746 | 641 | 629 | 618 | 574 | 2483 |
|  | - wzrost w stosunku do 2002 r. w osobach | -93 | -102 | -8 | +30 | -10 | -29 | +26 |
|  | - wzrost w % | -1,6 | -12,0 | -1,2 | +5,0 | -1,6 | -4,8 | +1,1 |

- warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa

Warunki i jakość życia mieszkańców powiatu tucholskiego determinowane są głównie przez miejsce zamieszkania. Wiejska sieć osadnicza powiatu jest silnie zróżnicowana. Na obszarach silniej zalesionych wykształciło się szereg małych miejscowości liczących po kilkudziesięciu mieszkańców. Na obszarze tym bardzo słabo rozwinięta jest infrastruktura. Zdecydowanie najlepsza sytuacja występuje w miejscowościach gminnych, które posiadają odpowiednia infrastrukturę, zapewniającą obsługę mieszkańców na stosunkowo wysokim poziomie. Na poziom życia mieszkańców powiatu pozytywnie wpływa również centralne usytuowanie Tucholi jako stolicy powiatu oraz stosunkowa dobrze rozwinięty transport publiczny. Ponad 30% ludności powiatu mieszka w mieście Tuchola, która dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze oferuje najlepsze warunki życia. Tu też skupia się większość działań gospodarczych i społecznych podejmowanych na terenie powiatu.

### Opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna na terenie powiatu jest realizowana przez osiem podmiotów: NZOZ „Szpital Tucholski” Sp. z o.o., NZOZ - Miejskie Centrum Lekarskie Sp. z o.o .w Tucholi, SP ZOZ w Cekcynie, SP ZOZ w Gostycynie, SP ZOZ w Kęsowie (przychodnie w Kęsowie i w Żalnie), NZOZ w Lubiewie (przychodnie w Lubiewie i Bysławiu), spółka cywilna lekarzy rodzinnych w Raciążu. Wynika z tego, że w każdej gminie zlokalizowana jest co najmniej jedna przychodnia, dzięki czemu ułatwiony jest dostęp pacjentów do lekarza pierwszego kontaktu.

Opiekę lekarską na poziomie specjalistycznym zapewnia głównie „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. Prowadzona przez tą spółkę przychodnia specjalistyczna udziela porad w zakresie chirurgii, ortopedii, urologii, zdrowia psychicznego, dermatologii, neurologii, ginekologii i położnictwa oraz kardiologii. Specjalistyczna opieka zdrowotna realizowana jest także w przychodniach gminnych, jednak w mniejszym zakresie.

W Tucholi działa jedyny na terenie powiatu szpital (NZOZ „Szpital Tucholski” Sp. z o.o.). W szpitalu znajduje się 8 oddziałów, które łącznie dysponują 138 łóżkami. Są to:

- oddział wewnętrzny (30 łóżek),

- oddział ginekologiczno-położniczy (28),

- oddział przewlekły (20+4),

- oddział chirurgii ogólnej (16),

- oddział noworodkowy (15),

- oddział dziecięcy (15),

- oddział urazowo-ortopedyczny (8)

- i oddział intensywnej opieki medycznej – OIOM (2).

Szpital dysponuje dwiema karetkami pogotowia, które obsługują teren całego powiatu.

W powiecie znajduje się dziewięć aptek, zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Tuchola (4), Bysław, Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo, Śliwce.

- Wychowanie przedszkolne, szkolnictwo

Opieka przedszkolna w gminach powiatu tucholskiego nie jest najlepiej rozwinięta, i w poszczególnych gminach i kształtuje się na podobnym poziomie. W poniższej tabeli przedstawione jest zestawienie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (2002 r.)

| gmina | Przedszkola |  |  | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | miejsca | dzieci | ogółem | dzieci |
| Cekcyn | 1 | 78 | 83 | 2 | 29 |
| Gostycyn | 1 | 68 | 53 | 3 | 51 |
| Kęsowo | 2 | 95 | 74 | 1 | 13 |
| Lubiewo | 1 | 75 | 87 | 2 | 41 |
| Śliwice | 1 | 90 | 102 | 2 | 23 |
| Tuchola ogółem | 2 | 225 | 181 | 10 | 199 |
| Tuchola miasto | 2 | 225 | 181 | 3 | 107 |
| Tuchola o. wiejskie | 0 | 0 | 0 | 7 | 92 |
| Łącznie w powiecie | 8 | 631 | 580 | 20 | 356 |

Źródło: US w Bydgoszczy

Większość przedszkoli znajduje się w budynkach wymagających ciągłych inwestycji, zarówno w infrastrukturę techniczną, jak i termomodernizację (m.in. Kęsowo, Gostycyn). Warto podkreślić, że utrzymywanie przedszkoli jest jednym z elementów polityki prorodzinnej, której realizacja leży w kompetencjach między innymi także samorządów gminnych. Brak przedszkoli na obszarach wiejskich jest jedną z przyczyn utrudniających restrukturyzację rynku pracy i poprawę warunków bytowych mieszkańców, bowiem niemożność zapewnienia opieki dzieciom sprawia, iż duża część kobiet rezygnuje z poszukiwania pracy. Jednocześnie z obawy przed utratą pracy w czasie długiej opieki nad dzieckiem, znaczna część kobiet rezygnuje z posiadania potomstwa. Przedszkola, obok oczywistej funkcji wychowawczo-edukacyjnej, są więc istotnym elementem wpływającym na rozwój społeczny i gospodarczy gmin. Pożądane jest, by we wszystkich miejscowościach uznanych za rozwojowe funkcjonowały przedszkola lub oddziały przedszkolne przy szkołach.

Na terenie powiatu funkcjonuje 27 szkół podstawowych i 9 gimnazjów, w których uczy sie łącznie 6825 uczniów (rok szkolny 2002/2003). Szczegółowy wykaz w rozbiciu na gminy przedstawiony jest w tabeli.

| gmina | szkoły podstawowe | liczba uczniów | szkoły gimnazjalne | liczba uczniów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cekcyn | 3 | 581 | 1 | 337 |
| Gostycyn | 4 | 511 | 1 | 267 |
| Kęsowo | 3 | 442 | 2 | 279 |
| Lubiewo | 4 | 521 | 1 | 242 |
| Śliwice | 3 | 488 | 1 | 239 |
| Tuchola | 10 | 1745 | 3 | 1020 |
| Łącznie w powiecie | 27 | 4288 | 9 | 2384 |

Źródło: US w Bydgoszczy

W ostatnich latach liczba szkół w gminach ulega zmniejszeniu. Przyczyną tego procesu są z jednej strony czynniki ekonomiczne - samorządy lokalne ograniczając wydatki optymalizują sieć szkół, ale jednocześnie jest to wynikiem malejącej liczby dzieci w wielu uczęszczania do szkoły. Zmniejszania liczby szkół nie można jednoznacznie oceniać negatywnie. Mniejsza liczba pozwala na przeznaczanie większych nakładów na inwestycje i wyposażanie szkół. Dotyczy to w szczególności remontów bieżących oraz termomodernizacji. (np. Stobno, Drożdzienica)

Na terenie Powiatu znajduje sie również jedna szkoła specjalna, znajdująca się w Tucholi, do której uczęszcza 151 uczniów. W skład szkoły wchodzi szkoła podstawowa specjalna i gimnazjum specjalne. Znajdują się tu też klasy życia dla uczniów o większym stopniu upośledzenia. Część uczniów szkoły korzysta z nauczania indywidualnego.

Na terenie powiatu tucholskiego działają 3 szkoły średnie: Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych. Wszystkie one posiadają pracownie komputerowe i sale gimnastyczne. Zazwyczaj wykładane są w nich dwa języki – język angielski i niemiecki. Wyjątkiem jest tu Zespół Szkół Ogólnokształcących gdzie dodatkowo wykładany jest język rosyjski.. Największą szkołą średnią na terenie powiatu jest Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych, do którego uczęszcza 1251 uczniów. Zespół oferuje szeroki wachlarz kierunków kształcenia, głównie w kierunkach związanych z leśnictwem (np.: technik leśnik) i rolnictwem (np.: technik agrobiznesu). Dużą popularnością cieszy się również Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, do którego uczęszcza 1099 uczniów. Zespół również oferuje szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Dużą popularnością cieszy się również oferta Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Uczęszcza tu 525 uczniów (nie uwzględniając liczby uczniów gimnazjum). Do osób dorosłych skierowana jest oferta Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Ze względu na powyższe dostęp mieszkańców gminy do edukacji na poziomie średnim należy uznać za bardzo dobry.

Wzrasta oferta szkół policealnych i pomaturalnych, które są częścią tucholskich zespołów szkół. Obecnie (styczeń 2004) 4 tego typu szkoły oferują 6 kierunków kształcenia: techn. informatyk (szkoła działa w ramach ZSLiT), techn.. leśnik (ZSLiA), techn.. ochrony osób i mienia, techn. prac biurowych, techn. organizacji reklamy (wszystkie TCEZ) i ogólny (ZSO). Należy stwierdzić, iż dostęp mieszkańców gminy do szkół policealnych i pomaturalnych stale się poprawia.

Przy wszystkich typach szkół znajduje się w sumie 12 sal gimnastycznych o zróżnicowanej wielkości. Największa jest sala przy Szkole Podstawowej w Kęsowie, która ze względu na swoje duże wymiary, a co się z tym wiąże wysokie koszty eksploatacji wymaga termomodernizacji. Jedyną gminą, która nie posiada sali gimnastycznej jest Gostycyn. Z tego względu wskazana byłaby budowa obiektu sportowego, spełniającego zarazem funkcję widowiskową z możliwością prowadzenia rehabilitacji. Potrzebę taką widać również w Bysławiu, jednej z większych miejscowości powiatu. Chociaż sala taka istnieje w niedaleko położonym Lubiewie, to nie zaspokaja ona potrzeb wszystkich mieszkańców tej gminy.

W roku akademickim 2003/2004 rozpoczęła działanie, jedyna na terenie powiatu szkoła wyższa. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oferuje kształcenie na kierunku inżynieria środowiska. W planach jest otwarcie drugiego kierunku studiów o nazwie architektura krajobrazu. Pomimo powstania szkoły wyższej na terenie powiatu potrzeby edukacyjne mieszkańców w zakresie szkolnictwa wyższego są zaspakajane głównie poza terenem powiatu. Szkoła wyższa nie posiada jeszcze biblioteki akademickiej.

### Aktywność kulturalna, sportowa i społeczna

Aktywność społeczna, kulturalna i sportowa może przybierać bardzo różne formy. Zaliczyć tu można przede wszystkim działalność: instytucji obsługi kultury w dużej mierze będących skutkiem realizacji zadań własnych gmin (jako część infrastruktury społecznej - np. biblioteki, domy kultury), działalność stowarzyszeń kulturalnych, społecznych, oświatowych, religijnych, charytatywnych, turystyczno-krajoznawczych, działalność folklorystyczną, działalność klubów sportowych, drużyn harcerskich, działalność partii politycznych i związków zawodowych, wreszcie wydawanie lokalnych czasopism, czy cykliczne organizowanie imprez kulturalnych lub sportowych.

Mieszkańcy gmin powiatu tucholskiego charakteryzują się znaczną aktywnością kulturalną, społeczną i sportową pomimo niezbyt dobrze rozbudowanej bazy temu służącej. Zdecydowana większość instytucji kulturalnych w gminach to biblioteki i punkty biblioteczne (23), jak również domy kultury (6) oraz ewentualnie świetlice wiejskie. Ponadto w Tucholi działa Muzeum Borów Tucholskich. Niestety, od kilku lat na terenie powiatu nie funkcjonuje kino, którego budynek uległ spaleniu. Istnienie takiego obiektu z pewnością umożliwiłoby wielu mieszkańcom kontakt z kulturą na miejscu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, związanych z wyjazdem np. do Bydgoszczy lub Chojnic. Inną potrzebą wynikającą m.in. z organizacji wielu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym jest posiadanie obiektu spełniającego funkcję widowisko – sportową. Obiekt taki mógłby być wykorzystywany zarówno przez szkoły, samorządy, instytucje kultury, kluby sportowe, jak również przez mieszkańców w czasie imprez masowych. Optymalną lokalizacją takiego obiektu byłaby Tuchola, jako jedyne miasto w powiecie.

### Bezpieczeństwo publiczne

W Tucholi działa Powiatowa Komenda Policji, obejmująca swym zasięgiem obszar całego powiatu. W pozostałych gminach działają posterunki gminne, zlokalizowane w siedzibie gminy, jedynie w gminie Lubiewo posterunek taki znajduje się  w Bysławiu.

Z danych udostępnionych przez Komendę wynika, iż na terenie powiatu wzrasta poziom przestępczości. W roku 2002 odnotowano ogółem 935 czynów przestępczych, z czego wykryto 677 sprawców, co daje 71,9% wykrywalności. W roku 2003 odnotowano 1218 czynów, z czego wykryto 859 sprawców, czyli poziom wykrywalności wyniósł 72,2%.

|  | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Przestępstwa gospodarcze | 94 | 109 |
| Przestępstwa kryminalne - rozboje i wymuszenia - kradzieże cudzej rzeczy - kradzież z włamaniem - kradzież samochodów | 10 165 235 25 | 22 187 250 35 |
| Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych KPP w Tucholi Wykrywalność przestępstw gospodarczych w roku 2003 wyniosła 87,2%, co oznacza spadek o 4,3% w porównaniu z rokiem 2002. Wykrywalność przestępstw kryminalnych w roku 2003 wyniosła 54,2%, co oznacza spadek o 0,6% w odniesieniu do roku poprzedniego. |  |  |

W roku 2002 na terenie powiatu wydarzyło się 77 wypadków, w których zginęło 14 osób, a 87 zostało rannych. Zanotowano również 288 kolizji drogowych. W roku 2003 wypadków wydarzyło się 50, zginęło w nich 11 osób, a 69 zostało rannych. Zanotowano 327 kolizji.

W Tucholi działa Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi. W jej skład wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza. Dysponuje ona dwoma samochodami gaśniczymi średnimi (poj. 2 tys. litrów), jednym ciężkim (poj. 6 tys. litrów, samochód ten będzie wkrótce przekazany na stan OSP w Legbądzie), jednym samochodem gaśniczym-cysterną (o poj. 18 tys. litrów), jednym podnośnikiem hydraulicznym na samochodzie (o długości 21 metrów), jednym samochodem ratownictwa wodnego z pontonem i łodzią, lekkim samochodem ratownictwa technicznego oraz samochodami operacyjnymi. Stan techniczny pojazdów jest dobry. W 2003 roku zakupiono jeden pojazd gaśniczy średni, który jest przystosowany do pracy w trudnym terenie. W powiecie funkcjonuje kilkadziesiąt jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, m.in. w: Bysławiu, Cekcynie, Cierplewie, Drożdzienicy, Gostycynie, Iwcu, Jeleńczu, Kęsowie, Klonowie, Legbądzie, Lińsku, Lubiewie, Lubocieniu, Łosinach, Minikowie, Obrowie, Płazowie, Przymuszewie, Raciążu, Rzepicznej, Suchej, Śliwicach, Wełpinie, Wielkim Mędromierzu, Wielkich Budziskach, Wysokiej. Większość z tych jednostek jest niewystarczająco wyposażona w sprzęt gaśniczy oraz mieści sie budynkach wymagających remontu lub rozbudowy (np. Zdroje, Kęsowo). Zmodernizowany na początku 2000 roku sztab dowodzenia w Komendzie PSP w Tucholi zapewnia bardzo dobre warunki łączności i koordynacji akcji ratunkowych z oddziałami OSP.

- Tabela. Zdarzenia na terenie powiatu tucholskiego w 2002 r.

|  | Pożary | Zdarzenia miejscowe | Alarmy fałszywe | Obiekty mieszkalne dotknięte pożarami | Wypadki z ludźmi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cekcyn | 9 | 50 | 1 | 1 | 12 |
| Gostycyn | 7 | 51 | 2 | 1 | 13 |
| Kęsowo | 8 | 31 | 1 | 0 | 6 |
| Lubiewo | 12 | 74 | 4 | 2 | 26 |
| Śliwice | 6 | 38 | 4 | 0 | 8 |
| Tuchola | 40 | 193 | 14 | 9 | 30 |
| Łącznie w powiecie | 82 | 437 | 26 | 13 | 95 |

### Kościoły

Obiekty kultu religijnego reprezentowane są przez ponad 20 świątyń rzymsko-katolickich (zarówno kościołów parafialnych, jak też filialnych i kaplic). Ich sieć jest gęstsza w południowej części powiatu, gdzie obszary parafii są niezbyt duże, zapewniając łatwy dostęp z sąsiednich miejscowości.

Usługi finansowe

Bardziej złożona obsługa finansowa mieszkańców i podmiotów gospodarczych (operacje bankowe, kredyty, wymiana walut, rachunki oszczędnościowe) możliwa jest przede wszystkim w Tucholi, stanowiącej najważniejsze centrum finansowe północno-zachodniej części województwa. W mieście funkcjonuje Bank Spółdzielczy (samodzielny bank, nie podległy centrali w innym mieście) oraz oddziały 4 banków (jest to liczba duża w mieście o tej klasie wielkościowej) - Banku Millenium, BGŻ, PKO BP oraz Banku Pocztowego.

Na obszarach wiejskich obsługa mieszkańców możliwa jest tylko w siedzibach gmin. Działają tu placówki terenowe Banku Spółdzielczego z Tucholi lub z Koronowa.

- Opieka społeczna

Wśród problemów, z którymi najczęściej borykają się mieszkańcy powiatu dominują: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm i bezdomność. Najczęściej problemy te są ze sobą sprzężone i stanowią „naczynia połączone”.

Zjawisko ubóstwa ma wiele przyczyn – może ono być wywołane bezrobociem, niepełnosprawnością, ale także biernością życiową i brakiem odpowiedzialności. Z powodu ubóstwa o pomoc tylko w Gminie Tuchola w 2003 roku zwróciło się 780 rodzin, w tym 375 rodzin żyjących na wsi, co stanowi 14,49 % ogólnej liczby mieszkańców. Podobna sytuacja występuje w pozostałych gminach powiatu.

Problemem nieodłącznie sprzężonym, czy też powodującym ubóstwo jest bezrobocie. Rozmiary i cechy bezrobocia stawiają je w rzędzie najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych do rozwiązania problemów ekonomicznych, politycznych i społecznych.

Pokaźną grupę stanowią niepełnosprawni, których stan fizyczny lub psychiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych i ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i społecznymi. Według danych z roku 2002 liczba osób niepełnosprawnych na terenie powiatu wyniosła prawie 8000, z czego prawie 3200 osób w przedziale wiekowym 45-64 lata. W samej Tucholi było ponad 2300 osób niepełnosprawnych. Niwelowanie skutków niepełnosprawności oznacza odejście od socjalnej izolacji i tworzenie mechanizmów oraz instytucji ułatwiających tej kategorii osób integrację społeczną w środowisku zamieszkania, w pracy oraz w społeczności – jako całości. Ogromnego znaczenia nabrał ośrodek wsparcia w postaci Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi, który wyrwał z izolacji społecznej 15 osób.

Problem, który wnosi ogromne spustoszenie moralne i emocjonalne jest alkoholizm. Pauperyzacja społeczeństwa, załamanie się autorytetów, brak wzorców moralnych w wychowaniu, społeczna akceptacja nietrzeźwości – stanowią niektóre czynniki ściśle związane z pogłębianiem się skali tego problemu. W powiecie ponad 150 rodzin boryka się z tym problemem.

Nowym zjawiskiem jest bezdomność; jako zjawisko społeczne wiąże się z brakiem domu, pracy i środków do życia. W 2001 r. w Tucholi utworzono noclegownię dla mężczyzn. Jest to jedyna tego typu placówka w powiecie.

Obecnie na terenie powiatu realizowane są następujące programy przeciwdziałające marginalizacji i alienacji niektórych grup społecznych:

- Strategia rozwiązywania problemów społecznych

-  Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych

-  Koncepcja zintegrowanego systemu pomocy rodzinie i dziecku

-  Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Tuchola

-  Program pomocy na rzecz społeczności Romskiej

-  Gminne Programy Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i ich rodzin byłych pracowników     Państwowych Gospodarstw Rolnych – świetlice wiejskie

identyfikacja problemów

      - wysoki poziom bezrobocia, duży odsetek osób długotrwale pozostających bez pracy

      - niski poziom wykształcenia, migracje osób wykształconych z terenu powiatu do dużych ośrodków miejskich,

      - zły stan techniczny obiektów oświatowych i kulturalnych

      - niewystarczające zaplecze biblioteczne Szkoły Wyższej

      - niski standard zasobów mieszkaniowych (na terenach wiejskich) spowodowany brakiem wyposażenia w wodociąg i kanalizację,

      - słaby rozwój budownictwa mieszkaniowego (niska ilość mieszkań oddawanych do użytku)

      - postępujące ubożenie mieszkańców, zwłaszcza na terenach wiejskich (głównie popegeerowskich)

      - mała ilość mieszkań socjalnych,

      - niewystarczająca infrastruktura sportowa i kulturalna (np. sale sportowe, kino),

      - alienacja niektórych środowisk społecznych,

      - pogorszenie stanu bezpieczeństwa publicznego (głównie rosnąca ilość przestępstw, pożarów  itp.)

      - niewystarczające zaplecze sprzętowe i lokalowe jednostek OSP

      - bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych

      - niewystarczające zaplecze sprzętowe i lokalowe dla lecznictwa specjalistycznego i szpitalnego

III. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze

W celu zmniejszenia problemów określonych w dziale II należałoby zrealizować następujące zadania:

- Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania  rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

  - Osiągnięcie wyższego stopnia kultury użytków rolnych.

  - Tworzenie warunków dla rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz usług turystycznych.

  - Przeznaczenie pod zabudowę terenów najkorzystniejszych pod względem warunków fizjograficznych, o małej przydatności rolniczej gleb oraz istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej.

  - Wspieranie powstawania nowych i pomoc w rozwoju już istniejących przedsiębiorstw i producentów rolnych.

  - Aktywizacja osób bezrobotnych.

  - Przygotowywanie i udostępnianie terenów inwestycyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

  - Rozwój usług turystycznych i okołoturystycznych.

- Zmiany w sposobie użytkowania terenu

  - Utrzymanie wysokiego reżimu ochronnego w dziedzinie gospodarki wodno – ściekowej obszarów o szczególnych walorach wymagających ochrony.

  - Zalesianie obszarów gruntów klas o niskiej bonitacji.

  - Przeznaczanie pod zabudowę terenów określonych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania”, planach zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach o lokalizacji inwestycji i warunkach zabudowy.

  - Odtworzenie systemu wodnego Wielkiego Kanału Brdy.

  - Zagospodarowanie terenów przyległych do projektowanej obwodnicy Tucholi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240.

  - Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie rzek: Zdrojenki, Rakówki, Szumionki.

  - Rekultywacja terenów zdegradowanych.

  - Renaturyzacja rzeki Stążki.

  - Budowa zbiorników małej retencji na gruntach o niskiej bonitacji gleb (odbudowa oczek śródpolnych, budowa stawów rybnych).

  - Budowa odnawialnych źródeł energii na wodach płynących w miejscowości Rudzki Młyn i Piła Młyn na rzece Szumionce.

- Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

  - Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych poprzez budowę, przebudowę istniejących dróg, chodników, ścieżek rowerowych i ścieżek zdrowia oraz poprawa parametrów technicznych infrastruktury drogowej.

  - Budowa sieci wodociągowych na terenach, gdzie występuje brak wody do spożycia oraz przeznaczonych pod inwestycje.

  - Modernizacje i przebudowy istniejących ujęć i sieci wodociągowych.

  - Modernizacje oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnych, szczególnie na terenach gdzie występuje zagrożenie zanieczyszczenia lokalnych wód powierzchniowych i podziemnych oraz na terenach przeznaczonych pod inwestycje.

  - Budowa sieci elektroenergetycznej, szczególnie na nowych terenach inwestycyjnych oraz modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego.

  - Rozbudowa i przebudowa istniejącego systemu ciepłowniczego i termomodernizacji budynków.

  - Budowa sieci gazowej, szczególnie na obszarach wiejskich i na terenach przeznaczonych pod inwestycje.

  - Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej.

  - Budowa bazy przetwórstwa rolno – spożywczego.

  - Utrzymanie linii kolejowych o znaczeniu lokalnym.

  - Uruchomienie pojazdów /autobusów/ szynowych dla lokalnych przewozów pasażerskich.

- Poprawa stanu środowiska naturalnego.

  - Doposażenie i modernizacja składowisk odpadów komunalnych (np. budowa linii segregującej).

  - Likwidacja źródeł zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych w celu niedopuszczenia do eutrofizacji jezior i rzek.

  - Zmiana systemu ogrzewania obiektów powodującego zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

  - Konieczność zachowania wysokich walorów przyrodniczo-krajobrazowych przy jednocześnie rozwijającej się działalności inwestycyjnej.

  - Rozbudowa systemu segregacji odpadów „u źródła”.

  - Objęcie ochroną prawną obiektów i zespołów przyrodniczych o szczególnych walorach krajobrazowych.

- Poprawa stanu środowiska kulturowego

  - Rewitalizacja Starego Miasta w Tucholi.

  - Remonty obiektów dziedzictwa kulturowego i sakralnego

- Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania

  - Budowa infrastruktury technicznej.

  - Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych.

  - Budowa mieszkań socjalnych.

  - Umożliwienie zdobycia wykształcenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez mieszkańców powiatu.

  - Rozbudowa infrastruktury turystycznej, sportowej i kulturalnej.

  - Polepszenie stanu bezpieczeństwa publicznego.

  - Stworzenie bazy dla promowania produktów regionalnych.

  - Rozbudowa zaplecza naukowego na potrzeby szkolnictwa wyższego.

  - Budowa i remonty bazy oświatowej.

  - Poprawa i rozbudowa infrastruktury ochrony zdrowia.

- Inne działania

  - Tworzenie instytucji okołobiznesowych, oferujących poradnictwo i doradztwo dla powstających podmiotów gospodarczych.

  - Umożliwienie grupom wyalienowanym udziału w życiu społecznym.

Lista zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe:

Rozwój systemu komunikacji

Priorytet 1

- Budowa obejścia miasta Tucholi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240,

- Budowa ronda w Tucholi (ul. Cegielniana – Świecka)

- Przebudowa drogi w Klonowie

- Przebudowa dróg gminnnych (Teolog,  Cierplewo - Glinki, „Kozi Borek” w Bysławku, Lubiewo, kier. Brukniewo,  Lubiewice od Sochy do Kufla,   ul. Słoneczna w Suchej – Przebudowa nawierzchni)

- Budowa parkingu w Bysławiu

- Budowa chodników: Lubiewo (ul. Lipowa, Ks. Czarnowskiego, Witosa), Bysław (ul. 13 lutego, Pejasa, Nowowiejska, Zbysława), Sucha, Minikowo

- Budowa odwodnienia i nawierzchni ulic w Lubiewie (ul. Lipowa. Ks. Czarnowskiego)

- Przebudowa drogi na ul. Osiedle Młodych w Śliwicach;

- Przebudowa ul. Glinianej w Śliwicach

- Przebudowa ul. Pocztowej w Śliwicach

- Przebudowa drogi do wsi Zazdrość

- Przebudowa drogi gminnej Brzozie - Cekcyn

- Przebudowa ulic jako ciągi pieszo – jezdni o nawierzchni z kostki polbrukowej, ulic: Szerokiej, Granicznej, Słonecznej, Kwiatowej, Łąkowej i Przytorze z miejscami parkingowymi dla pojazdów osobowych i ciężarowych wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Leśnej, przebudową wodociągu w ulicy Granicznej i Słonecznej, budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach oraz lokalizacją osadnika i separatora substancji ropopochodnych

- Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na ulicy Półkole  w Gostycynie

- Przebudowa dróg: Kęsowo, Jeleńcz – Tuchółka, Drożdzienica, Kęsowo – Bralewnica. Obrowo – Przymuszewo

- Rozbudowa drogi powiatowej Iwiec – Wełpin

- Remont mostu drogowego na rzece Brdzie w miejscowości Piła Młyn

- Budowa ronda w Gostycynie

Priorytet  2

- Przebudowa ulic i jezdni w mieście Tucholi (ul. Borowiacka,  Aleja 700 – lecia)

- Budowa nawierzchni ulicy Wiejskiej w Tucholi

- Przebudowa ulic w Bysławiu (Nowowiejska, Pejasa, Zbysława, 13 lutego)

- Budowa ronda w Lubiewie na skrzyżowaniu Lubiewo-Bysław i Lubiewo-Klonowo

- Przebudowa drogi do wsi Okoniny

- Przebudowa ul. Leśnej w Śliwicach

- Przebudowa dróg na Osiedlu Leśnym w Śliwicach

- Przebudowa dróg gminnych Dzieci Drzewa Życia i Słonecznej w Gostycynie

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1042 C do miejscowości Wielka Klonia

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr1030 C do miejscowości Sucha

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Żalno - Kęsowo

- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Piastoszyn ul Spółdzielcza

Priorytet  3

- Przebudowa drogi gminnej Legbąd – Fojutowo

- Budowa ścieżek rowerowych (Bysław, Bysławek) oraz ścieżek zdrowia nad jeziorem Bysławskim

- Budowa pieszo –jezdni w Śliwiczkach (Os. Słoneczne)

- Przebudowa drogi do wsi Brzozowe Błota

- Przebudowa drogi do wsi Brzeźno

- Przebudowa drogi gminnej w m. Cekcyn: ul. Cmentarna + parking

- Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Sportowego w Gostycynie

- Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w miejscowości Lubiewo

- Przebudowa ulicy Wczasowej w miejscowości Raciąż

- Przebudowa drogi gminnej w Wielkim Mędromierzu

- Budowa ul. Koślinka w Gostycynie

- Budowa ulicy Pobocznej w Pruszczu

- Budowa ciągu pieszo – jezdnego wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Sportowym w Gostycynie

- Budowa ulicy Rzemieślniczej w Gostycynie

- Budowa ulicy Zygmunta Augusta w Gostycynie

- Przebudowa drogi Okoniny Nadjeziorne – Brzozowe Błota

- Przebudowa drogi Rosochatka – Okoniny

- Przebudowa ulic Sportowej i Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Lubiewo

Rozwój systemu infrastruktury

Priorytet 1

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raciąż, Stobno

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bladowo, Bladowo –Nad Bladówkiem

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Raciąż – IV etap

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełpin

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bysławku

- Rozbudowa infrastruktury na działkach budowlanych Bysław, Bysławek, Lubiewo (wodociągi, kanalizacja, oświetlenie)

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Osiedle Młodych w Śliwicach

- Budowa sieci wodociągowej do wsi: Kamionka, Lińsk, Lisiny, Jabłonka, Brzozowe Błota

- Budowa kanalizacji sanitarnej Żalno – Kęsowo – Jeleńcz

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bagienicy

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Mędromierzu

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostycynie

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Minikowo, Klonowo, Sucha i Cierplewo – obiekt Minikowo

Priorytet 2

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Tuchola

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Lubiewice i Bysław wyb. i Lubiewo wyb.

- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Lubiewo

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Minikowo, Klonowo,Sucha i Cierplewo – obiekt Klonowo,Sucha i Cierplewo – etap Klonowo

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Minikowo, Klonowo,Sucha i Cierplewo – obiekt Klonowo,Sucha i Cierplewo – etap Sucha

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Minikowo, Klonowo,Sucha i Cierplewo – obiekt Klonowo,Sucha i Cierplewo – etap Cierplewo

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bysławiu

- Modernizacja stacji wodociągowej w Suchej

- Budowa sieci wodociągowej do wsi Łoboda, Linówek, Brzeźno

- Budowa sieci wodociągowej do wsi Okoniny Nadjeziorne

- Budowa sieci wodociągowej części Śliwic wybudowania (Wądoły)

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Okoniny Nadjeziorne

- Budowa kanalizacji sanitarnej w wsi Rosochatka i na ul. Czerskiej w Śliwicach

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości dla miejscowości Ludwichowo, Trzebciny, Mikołajskie, Wielkie Gacno i Zamarte

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Cekcynek, Stary Sumin, Nowy Sumin i część Ostrowa w gminie Cekcyn

- Modernizacja sieci wodociągowej oraz stacji wodociągowej Kęsowo - Piastoszyn

Priorytet  3

- Budowa sieci wodociągowej Brukniewo i wyb. Lubiewo

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Trutnowie

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Krąg

- Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Brzozie

- Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Zielonka

- Uzbrojenie gruntów gminnych pod nowe inwestycje (gm. Śliwice)

Poprawa stanu środowiska naturalnego

Priorytet 1

- Zmiana systemu ogrzewania oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stobnie

- Wymiana okien, modernizacja ogrzewania i docieplenie GOK w m. Cekcyn

- Termomodernizacja hali sportowej Kęsowo

- Modernizacja ogrzewania w budynku Przedszkola Kęsowo

- Budowa kotłowni gazowo-olejowej dla Szpitala Powiatowego w Tucholi

Priorytet  2

- Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w ramach kontynuowania Programu Gospodarki Odpadami (sortownia, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)

- Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bysławku

- Budowa przydomowych -lokalnych oczyszczalni ścieków w sołectwie Zalesie

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kęsowo

- Skojarzenie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na terenie gminy Tuchola

- Przebudowa budynku SP ZOZ w Śliwicach

Priorytet  3

- Gazyfikacja Bysławia

- Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach

- Modernizacja systemu gospodarki cieplnej miasta Tucholi

Poprawa stanu środowiska kulturowego

Priorytet 1

- Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Grodziska Raciąż

- Rewitalizacja Starego Miasta i ulic przyległych oraz enklaw terenowych w Tucholi – wg oddzielnego planu

Priorytet 2

- Rewitalizacja kościoła parafialnego w Raciążu

- Rewitalizacja kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Tucholi

Poprawa warunków i jakości życia

Priorytet 1

- Budowa hali widowiskowo-sportowej w Tucholi

- Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lubiewo

- Budowa sali gimnastycznej w Bysławiu

- Modernizacja budynku OSP w Zdrojach

- Budowa centrum sportowo – rehabilitacyjnego w gminie Gostycyn

- Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy SPZOZ w Śliwicach

Priorytet 2

- Zagospodarowanie turystyczne jeziora Średniak

- Remont budynku  Przedszkola Kęsowo

- Remont budynków szkoły podstawowej Drożdzienica

- Rozbudowa  remizy OSP Kęsowo

- Budowa placów zabaw, skwerów, modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Gminy i centralnego placu w Gostycynie

- Budowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie

- Przebudowa budynków Szpitala Tucholskiego na Zespół Przychodni Dziecięcych

- Zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala Tucholskiego

Priorytet  3

- Budowa kina w Tucholi

- Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie

IV. Realizacja zadań i projektów

a). Planowane projekty w okresie 2004 – 2006

| Nazwa planowanego działania (lokalizacja) | Kryteria kolejności realizacji | Dokument umożliwiający realizację planowanej inwestycji | Etapy działania, czas realizacji (harmonogram) | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia a/ UE b/ budżet państwa c/ budżet JST d/ inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ROZWÓJ SYSTEMU KOMUNIKACJI |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi gminnej Brzozie-Cekcyn w km 0+777 do km 2+684,51 | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2004r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - utwardzenie 1,9 km nawierzchni | Gmina Cekcyn | 839.999,44 a/ 629.999,58 b/ 125.999,92 c/ 83.999,94 d/ 0 |
| Przebudowa ulic jako ciągi pieszo – jezdni o nawierzchni z kostki polbrukowej, ulic: Szerokiej, Granicznej, Słonecznej, Kwiatowej, Łąkowej i Przytorze z miejscami parkingowymi dla pojazdów osobowych i ciężarowych wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Leśnej, przebudową wodociągu w ulicy Granicznej i Słonecznej, budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach oraz lokalizacja osadnika i separatora substancji ropopochodnych | priorytet 1 | decyzja celu publicznego | 2005r.-2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa estetyki wsi, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - utwardzenie 14341 m2 nawierzchni | Gmina Cekcyn | 2.785.934,85 a/ 1.633.190,86 b/ 272.198,48 c/ 880.545,51 d/ 0 |
| Przebudowa drogi gminnej w m. Cekcyn: ul. Cmentarna + parking | priorytet 3 | decyzja celu publicznego | 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki wsi,, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - utwardzenie 270 m nawierzchni | Gmina Cekcyn | 185.000,00 a/138.750,00 b/27.750,00 c/ 18.500,00 d/ 0 |
| Przebudowa ciągu pieszo jezdnego na ulicy Półkole w Gostycynie | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2004r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki wsi,, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów, - przebudowa 500 m drogi | Gmina Gostycyn | 360.000,00 a/ 270.000,00 b/ 0 c/ 90.000,00 d/ 0 |
| Przebudowa dróg gminnych Dzieci Drzewa Życia i Słonecznej w Gostycynie | priorytet 2 | decyzja celu publicznego | 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki wsi,, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 900 m dróg | Gmina Gostycyn | 200.000,00 a/ 150.000,00 b/ 0 c/ 50.000,00 d/ 0 |
| Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Sportowego w Gostycynie | priorytet 3 | decyzja celu publicznego | 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa estetyki wsi, - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 500 m drogi | Gmina Gostycyn | 150.000,00 a/ 112.500,00 b/ 0 c/ 37.500,00 d/ 0 |
| Budowa ronda w Gostycynie | priorytet 1 | decyzja o warunkach zabudowy | 2005r.-2006 r. | zmniejszenie ilości wypadków o 50% | Zarząd Dróg Wojewódzkich Gmina Gostycyn | 500.000,00 a/0 b/0 c/30.000,00 d/470.000,00 |
| Przebudowa dróg Kęsowo, Jeleńcz-Tuchółka Drożdzienica Kęsowo-Bralewnica Obrowo-Przymuszewo | priorytet 1 | dokumentacja projektowo-kosztorysowa | 2004r. 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 8,6 km dróg | Gmina Kęsowo | 120.000,00 a/ 90.000,00 b/ 0 c/ 30.000,00 d/ 0 |
| Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Piastoszyn ul. Spółdzielcza | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | ETAP I –2005r. ETAP II- 2006r | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów - przebudowa 1800 m drogi - poprawa estetyki wsi | Gmina Kęsowo | 1.600.000,00 I Etap 600.000,00 a/ 450.000,00 b/ 0 c/ 150.000,00 II Etap 1.000.000,00 a/ 750.000,00 b/ 0 c/ 250.000,00 |
| Przebudowa drogi w Klonowie | priorytet 1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2004r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki wsi, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - polepszenie warunków komunikacyjnych (dojazd do istniejącej bazy turystycznej) - wzrost natężenia ruchu rowerowego; - przebudowa drogi w Klonowie o długości 518m | Gmina Lubiewo | 197.204,00 a/ 147.000,00 b/ 19.000,00 c/ 31.204,00 d/ 0 |
| Przebudowa ulic Sportowej i Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Lubiewo | priorytet 3 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2006 r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa estetyki wsi, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 776,67 m dróg | Gmina Lubiewo Rada Sołecka | 1.064.805,40 a/ 638.883,24 b/ 106.480,54 c/ 319.441,62 d/ 0 |
| Budowa odwodnienia i nawierzchni ulic w Lubiewie (ul. Lipowa, Ks. Czarnowskiego) | priorytet 1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2004r.-2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki wsi, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 390 m dróg | Gmina Lubiewo Rada Sołecka | 400.000,00 a/ 300.000,00 b/ 20.000,00 c/ 40.000,00 d/ 40.000,00 |
| Przebudowa ulic w Bysławiu (Nowowiejska, Pejasa, Zbysława, 13 lutego) | priorytet 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2005r.-2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki wsi, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - wybudowanie 960 m. dróg | Gmina Lubiewo Rada Sołecka | 1.300.000,00 a/ 975.000,00 b/ 65.000,00 c/ 130.000,00 d/ 130.000,00 |
| Budowa chodników: -Lubiewo: ul. Lipowa, Ks. Czarnowskiego, Witosa, -Bysław: ul. 13 lutego, Pejasa, Nowowiejska, Zbysława -Sucha, -Minikowo. | priorytet 1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2004r.-2006r. | - poprawa bezpieczeństwa ruchu - poprawa estetyki wsi, - wybudowanie 2420 m chodników | Gmina Lubiewo Rada Sołecka | 300.000,00 a/ 225.000,00 b/ 15.000,00 c/ 30.000,00 d/ 30.000,00 |
| Przebudowa dróg gminnnych: - Droga Teolog, - Droga Cierplewo-Glinki, - Droga „Kozi Borek” w Bysławku, - Droga Lubiewo, kier. Brukniewo, - Droga Lubiewice (od Sochy do Kufla), - ul. Słoneczna w Suchej – modernizacja nawierzchni | priorytet 1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2004r. 2006r. 2004r. 2005r. 2006r. 2004r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska poprawa - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 6770 m dróg | Gmina Lubiewo Wojewódzki Fundusz Rekultywacji Gruntów | 850.000,00 a/ 637.500,00 b/ 42.500,00 c/ 85.000,00 d/ 85.000,00 |
| Budowa ścieżek rowerowych (Bysław, Bysławek) oraz ścieżek zdrowia nad jeziorem Bysławskim | priorytet 3 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2006r. | - poprawa bezpieczeństwa ruchu - poprawa estetyki wsi, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - wzrost natężenia ruchu rowerowego; - wzrost ruchu turystycznego - skrócenie czasu przebywania dzieci szkole poprzez stworzenie warunków do samodzielnego, bezpiecznego powrotu ze szkoły - wybudowanie ścieżki rowerowej o długości 4 km, - wybudowanie ścieżki zdrowia o długości 5km, | Gmina Lubiewo Mieszkańcy | 540.000,00 a/ 405.000,00 b/ 27.000,00 c/ 54.000,00 d/ 54.000,00 |
| Budowa parkingu w Bysławiu | priorytet 1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2004r.-2005r. | - poprawa bezpieczeństwa - poprawa estetyki wsi - udogodnienia dla osób odwiedzających - rozwój działalności handlowej - wykonanie 35 miejsc –parkingowych | Gmina Lubiewo | 50.000,00 a/ 37.500,00 b/ 2.500,00 c/ 5.000,00 d/ 5.000,00 |
| Budowa ronda w Lubiewie na skrzyżowaniu Lubiewo-Bysław, Lubiewo-Klonowo | priorytet 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r | 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - poprawa estetyki wjazdu do gminnej wsi, | Gmina Lubiewo, Zarząd Dróg Powiatowych | 40.000,00 a/ 30.000,00 b/ 2.000,00 c/ 4.000,00 d/ 4.000,00 |
| Przebudowa drogi na ul. Osiedle Młodych w Śliwicach | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2004r. – 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa estetyki wsi, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - 1.511,00 m. przebudowanej drogi | U.G. Śliwice | 1.366.720,54 a/ 1.161.712,46 b/ 0 c/ 205.008,08 d/ 0 |
| Przebudowa ul. Glinianej w Śliwicach | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2004r. – 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa estetyki wsi, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - 500m przebudowanej drogi | U.G. Śliwice | 302.760,76 a/ 227.070,57 b/ 0 c/ 75.690,19 d/ 0 |
| Przebudowa ul. Pocztowej w Śliwicach | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2004r | - poprawa bezpieczeństwa ruchu - poprawa estetyki wsi, - 60 m. chodnika | U.G. Śliwice | 15.000,00 a/ 11.250,00 b/ 0 c/ 3.750,00 |
| Przebudowa drogi do wsi Zazdrość | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2004 – 2006r | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 2 km dróg | U.G. Śliwice | 750.000,00 a/ 562.500,00 b/ 0 c/187.500,00 d/ 0 |
| Przebudowa drogi Okoniny Nadjeziorne – Brzozowe Błota | priorytet 3 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2006 r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 816 m drogi | U.G. Śliwice | 342.742,92 a/ 205.645,75 b/34.274,29 c/102.822,88 d/ 0 |
| Przebudowa drogi do wsi B. Błota | priorytet 3 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2005 – 2006r | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 1 km dróg | U.G. Śliwice | 100.000,00 a/ 60.000,00 b/ 10.000,00 c/ 30.000,00 d/ 0 |
| Przebudowa drogi do wsi Okoniny | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2005r | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 1 km dróg | U.G. Śliwice | 120.000,00 a/ 90.000,00 b/ 0 c/ 30.000,00 d/ 0 |
| Przebudowa drogi do wsi Brzeźno | priorytet 3 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2005 – 2006r | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 1 km dróg | U.G. Śliwice | 170.000,00 a/ 127.500,00 b/ 0 c/ 42.500,00 d/ 0 |
| Przebudowa ul. Leśnej w Śliwicach | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2005r | - poprawa bezpieczeństwa ruchu - poprawa estetyki wsi, - przebudowa 714 m drogi - 777 m .kanalizacji deszczowej | U.G. Śliwice | 1.115.658,80 a/ 669.395,28 b/ 111.565,88 c/ 334.697,64 d/ 0 |
| Budowa pieszo – jezdni w Śliwiczkach (Os. Słoneczne) | priorytet 3 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2006r | poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - poprawa estetyki wsi, - 500m chodnika | U.G. Śliwice | 100.000,00 a/ 60.000,00 b/ 10.000,00 c/ 30.000,00 d/ 0 |
| Przebudowa dróg na Osiedlu Leśnym w Śliwicach | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. – 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 1,3 km dróg | Gmina Śliwice | 1.300.000,00 a/ 780.000,00 b/ 130.000,00 c/ 390.000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Legbąd – Fojutowo | priorytet 3 | decyzja o lokalizacji celu publicznego | 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - polepszenie warunków komunikacyjnych (dojazd do istniejących gospodarstw agroturystycznych i atrakcji turystycznej) - wzrost natężenia ruchu rowerowego; - przebudowa 3 km dróg | Gmina Tuchola | 3.000.000,00 a/ 2.250.000,00 b/ 0 c/ 750.000,00 d/ 0 |
| Przebudowa ulic i jezdni w mieście Tucholi: - ul. Borowiacka - Aleja 700 - lecia | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. – 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki miasta - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - wzrost natężenia ruchu rowerowego; | Gmina Tuchola | 1.618.286,00 a/ 970.971,60 b/161.828,60 c/ 485.485,80 d/ 0 |
| Budowa nawierzchni ulicy Wiejskiej w Tucholi | priorytet 2 | # plan zagospodarowania przestrzennego | 2005 r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki miasta - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - wzrost natężenia ruchu rowerowego; | Gmina Tuchola | 281.714,00 a/ 165.477,85 b/ 27.579,64 c/ 88.656,51 d/ 0 |
| Rozbudowa drogi powiatowej Iwiec – Wełpin | priorytet 1 | # plan zagospodarowania przestrzennego | ETAP I – 2004r. – 2005r. ETAP II – 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - polepszenie warunków komunikacyjnych (dojazd do istniejących gospodarstw agroturystycznych) - przebudowa 2706 m dróg | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 1.119.914,95 a/ 839.936,21 b/ 111.991,49 c/ 167.987,25 800.000,00 a/ 600.000,00 b/ 0 c/ 200.000,00 |
| Remont mostu drogowego na rzece Brdzie w miejscowości Piła Młyn | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2004r. – 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - polepszenie warunków komunikacyjnych (dojazd do istniejących gospodarstw agroturystycznych i ośrodków wypoczynkowych) - wzrost natężenia ruchu rowerowego; | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 439.617,30 a/ 263.770,38 b/ 43.961,73 c/ 131.885,19 |
| Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1042C do miejscowości Wielka Klonia | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów, - przebudowa 715 m dróg | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 614.228,99 a/ 368.537,39 b/ 61.422,90 c/ 184.268,70 |
| Przebudowa odcina drogi powiatowej nr1030C do miejscowości Sucha | priorytet 2 | # plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa estetyki wsi, - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów, - polepszenie warunków komunikacyjnych (dojazd do istniejących gospodarstw agroturystycznych) - wzrost natężenia ruchu rowerowego; - przebudowa 2264 m dróg | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający Projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 1.508.072,60 a/ 904.843,56 b/ 150.807,26 c/ 452.421,78 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Żalno -Kęsowo | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | ETAP I –2005r. ETAP II- 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów - przebudowa 2000 m - poprawa estetyki wsi | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg powiatowych w Tucholi | 1.600.000,00 I Etap 600.000,00 a/ 450.000,00 b/ 0 c/ 150.000,00 II Etap 1.000.000,00 a/ 750.000,00 b/ 0 c/ 250.000,00 |
| Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w miejscowości Lubiewo | priorytet 3 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa estetyki wsi, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów, - polepszenie warunków komunikacyjnych (dojazd do istniejących gospodarstw agroturystycznych) - przebudowa 1000 m dróg | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 600.000,00 a/ 450.000,00 b/ 0 c/ 150.000,00 |
| Przebudowa ulicy Wczasowej w miejscowości Raciąż | priorytet 3 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki wsi, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów, - polepszenie warunków komunikacyjnych (dojazd do istniejących gospodarstw agroturystycznych) - wzrost natężenia ruchu rowerowego; - przebudowa 1500 m dróg | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 800.000,00 a/ 600.000,00 b/ 0 c/ 200.000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w Wielkim Mędromierzu | priorytet 1 | decyzja celu publicznego | 2006.-2007r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa estetyki wsi, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 800 m drogi | Gmina Gostycyn | 300 000,00 a/ 180 000,00 b/ 30 000,00 c/ 90 000,00 d/ 0 |
| Budowa ul. Koślinka w Gostycynie | priorytet 1 | decyzja celu publicznego | 2006.-2007r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki wsi,, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - budowa 600 m drogi | Gmina Gostycyn | 596 000,00 a/ 357 600,00 b/ 59 600,00 c/ 178 800,00 d/ 0 |
| Budowa ulicy Pobocznej w Pruszczu | priorytet 1 | Decyzja celu publicznego | 2006.-2007r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki wsi,, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów, - budowa 350 m drogi | Gmina Gostycyn | 434 781,15 a/ 260 868,69 b/ 43 478,12 c/ 130 434,34 d/ 0 |
| Budowa ciągu pieszo – jezdnego wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Sportowym w Gostycynie | priorytet 1 | decyzja celu publicznego | 2006.-2007r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki wsi,, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy produktów dowozu surowców lub produktów, - budowa 700 m drogi | Gmina Gostycyn | 600 000,00 a/ 360 000,00 b/ 60 000,00 c/ 180 000,00 d/ 0 |
| Budowa ulicy Rzemieślniczej w Gostycynie | priorytet 1 | decyzja celu publicznego | 2006.-2007r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki wsi,, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy produktów dowozu surowców lub produktów, - budowa 120 m drogi | Gmina Gostycyn | 60 000,00 a/ 36 000,00 b/ 6 000,00 c/ 18 00,00 d/ 0 |
| Budowa ulicy Zygmunta Augusta w Gostycynie | priorytet 1 | decyzja celu publicznego | 2006.-2007r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki wsi,, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy produktów dowozu surowców lub produktów, - budowa 240 m drogi | Gmina Gostycyn | 96 000,00 a/ 57 000,00 b/ 9 600,00 c/ 28 800,00 d/ 0 |
| Przebudowa drogi Rosochatka - Okoniny | Priorytet 3 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2006 - 2007 | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki wsi,, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów, - budowa 380 m drogi | Gmina Śliwice | 160.000,00 a/ 96.000,00 b/ 16.000,00 c/ 48.000,00 d/ 0 |
| ROZWÓJ SYSTEMU INFRASTRUKTURY |  |  |  |  |  |  |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości dla miejscowości Ludwichowo, Trzebciny, Mikołajskie, Wielkie Gacno i Zamarte | priorytet 2 | decyzja celu publicznego | 2005r - 2006 r. | - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych - podłączenie 180 posesji | Gmina Cekcyn | 1.828.074,79 a/ 1.022.989,20 b/ 170.498,20 c/ 634.587,39 d/ 0 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Cekcynek, Stary Sumin, Nowy Sumin i część Ostrowa w gminie Cekcyn | priorytet 2 | decyzja celu publicznego | 2005r.- 2006r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - podłączenie 178 posesji | Gmina Cekcyn | 3.603.673,65 a/ 2.017.398,07 b/ 336.233,01 c/ 1.250.042,57 d/ 0 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Brzozie | priorytet 3 | decyzja celu publicznego | 2006r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - podłączenie 55 posesji | Gmina Cekcyn | 3.000.000,00 a/ 2.250.000,00 b/ 450.000,00 c/ 300.000,00 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Zielonka | priorytet 3 | decyzja celu publicznego | 2006r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - podłączenie 83 posesji | Gmina Cekcyn | 3.034.000,00 a/ 2.275.500,00 b/ 455.100,00 c/ 303.400,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Bagienicy | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. – 2006 r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - powstanie 49 przyłączy | Gmina Gostycyn, mieszkańcy | 1.329.400,00 a/ 797.640,00 b/ 132.940,00 c/ 398.820,00 d/ 0 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Mędromierzu | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. – 2006 r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - powstanie 67 przyłączy | Gmina Gostycyn, mieszkańcy | 2.458.700,00 a/ 1.475.220,00 b/ 245.870,00 c/ 737.610,00 d/ 0 |
| Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostycynie | priorytet 1 | decyzja o warunkach zabudowy | 2005 r. | -zmniejszenie kosztów oczyszczenia 1m3 ścieków o 10% | Gmina Gostycyn | 2.000.000,00 a/ 300.000,00 b/ 0 c/ 0 d)1.700.000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Żalno, Kęsowo, Jeleńcz | priorytet 1 | dokumentacja projektowa | 2004r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - powstanie 30 przyłączy | Gmina Kęsowo, instytucje zewnętrzne | 1.740.000,00 a/ 1.305.000,00 b/ 0 c/ 435.000,00 |
| Modernizacja stacji wodociągowej oraz sieci wodociągowej Kęsowo Piastoszyn | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r.-2006r. | - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zmniejszenie energochłonności urządzeń - wymiana 2 km sieci wodociągowej | Gmina Kęsowo, instytucje zewnętrzne | 3.000.000,00 a/ 2.250.000,00 b/ 0 c/ 750.000,00 |
| Rozbudowa infrastruktury na działkach budowlanych Bysław, Bysławek, Lubiewo (wodociągi, kanalizacja, oświetlenie) | priorytet 1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2004r.-2006r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych - wybudowanie 2 km sieci wodociągowej, - wybudowanie 2 km sieci kanalizacyjnej, - wybudowanie 4 km linii energetycznej | Gmina Lubiewo Mieszkańcy | 250.000,00 a/ 187.500,00 b/ 12.500,00 c/ 25.000,00 d/ 25.000,00 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bysławiu | priorytet 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2005r.-2007r. | - zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków, - zmniejszenie energochłonności, - zwiększenie efektywności poprzez zmianę technologii napowietrzania, - likwidacja poletek z osadem poprzez zmianę technologii uzyskania i wykorzystania osadu, | Gmina Lubiewo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 2.500.000,00 a/ 1.875.000,00 b/ 125.000,00 c/ 250.000,00 d/ 250.000,00 |
| Modernizacja stacji wodociągowej w Suchej | priorytet 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2005r.-2006r. | - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych - zmniejszenie energochłonności urządzeń | Gmina Lubiewo | 40.000,00 a/ 30.000,00 b/ 2.000,00 c/ 4.000,00 d/ 4.000,00 |
| Budowa sieci wodociągowej Brukniewo i wyb. Lubiewo | priorytet 3 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2006r.-2007r. | - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych - wybudowanie 10 km sieci wodociągowej, - wykonanie 35 przyłączy wodociągowych, - 125 mieszkańców skorzysta z powstałej infrastruktury, - likwidacja 32 studni | Gmina Lubiewo Mieszkańcy | 500.000,00 a/ 375.000,00 b/ 25.000,00 c/ 50.000,00 d/ 50.000,00 |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Lubiewice i Bysław wyb. i Lubiewo wyb. | priorytet 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2004r. -2006r. | - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych - likwidacja 62 studni - wybudowanie 19,3 km sieci wodociągowej, - wykonanie 66 przyłączy wodociągowych, - 230 mieszkańców skorzysta z powstałej infrastruktury | Gmina Lubiewo Mieszkańcy | 1.550.000,00 a/ 1.019.934,00 b/ 135.991,00 c/ 394.075,00 |
| Przebudowa sieci wodociągowej w m. Lubiewo | priorytet 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo.Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2005r. | - modernizacja sieci wodociągowej o długości 1120 m | Gmina Lubiewo | 45.000,00 a/ 33.750,00 b/ 0 c/ 11.250,00 d/ 0 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Bysławku | priorytet 1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2004r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - likwidacja 37 zbiorników do gromadzenia nieczystości, -wybudowanie 3 km kanalizacji sanitarnej, - wykonanie 40 sztuk przykanalików, - 140 mieszkańców skorzysta z powstałej infrastruktury, | Gmina Lubiewo Mieszkańcy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 1.019.103,00 a/ 764.327,00 b/ 50.955,00 c/ 101.911,00 d/ 101.910,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Minikowo, Klonowo, Sucha i Cierplewo – obiekt Minikowo | priorytet 1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2004r. - 2006r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków o 20 m3 na dobę - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - likwidacja 51 zbiorników do gromadzenia nieczystości, - wybudowanie 5 km kanalizacji sanitarnej, 2 przepompowni, 1 przepompowni przyzagrodowej - wykonanie 72 sztuk przykanalików, - 250 mieszkańców skorzysta z powstałej infrastruktury, | Gmina Lubiewo Mieszkańcy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 1.173.039,50 a/ 633.441,33 b/ 107.048,02 c/ 432.550,15 d/ 0 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w m. Minikowo, Klonowo,Sucha i Cierplewo – obiekt Klonowo,Sucha i Cierplewo – etap Klonowo | priorytet 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2005r.-2007r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - likwidacja 42 zbiorników do gromadzenia nieczystości, - wybudowanie 7 km kanalizacji sanitarnej, - wykonanie 45 sztuk przykanalików, - 155 mieszkańców skorzysta z powstałej infrastruktury, | Gmina Lubiewo Mieszkańcy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 900.000,00 a/ 675.000,00 b/ 45.000,00 c/ 90.000,00 d/ 90.000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Trutnowie | priorytet 3 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2006r.-2008r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - likwidacja 42 zbiorników do gromadzenia nieczystości, - wybudowanie 6 km kanalizacji sanitarnej, - wykonanie 45 sztuk przykanalików, - 155 mieszkańców skorzysta z powstałej infrastruktury, | Gmina Lubiewo Mieszkańcy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 700.000,00 a/ 525.000,00 b/ 35.000,00 c/ 70.000,00 d/ 70.000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w m. Minikowo, Klonowo, Sucha i Cierplewo – obiekt Klonowo, Sucha i Cierplewo – etap Sucha | priorytet 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2005r.-2007r. . | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - likwidacja 50 zbiorników do gromadzenia nieczystości, - wybudowanie 9 km kanalizacji sanitarnej, - wykonanie 55 sztuk przykanalików, - 195 mieszkańców skorzysta z powstałej infrastruktury, | Gmina Lubiewo Mieszkańcy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 1.200.000,00 a/ 900.000,00 b/ 60.000,00 c/ 120.000,00 d/ 120.000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w m. Minikowo, Klonowo,Sucha i Cierplewo – obiekt Klonowo,Sucha i Cierplewo – etap Cierplewo | priorytet 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2005r.-2007r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - likwidacja 15 zbiorników do gromadzenia nieczystości, - wybudowanie 4 km kanalizacji sanitarnej, - wykonanie 20 sztuk przykanalików, - 60 mieszkańców skorzysta z powstałej infrastruktury, | Gmina Lubiewo Mieszkańcy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 700.000,00 a/ 525.000,00 b/ 35.000,00 c/ 70.000,00 d/ 70.000,00 |
| Budowa sieci wodociągowej do wsi: Kamionka, Lińsk, Lisiny, Jabłonka, B. Błota | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2004r. | - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych - 81 przyłączy wodociągowych | Gmina Śliwice | 1.270.529,23 a/ 952.896,00 b/ 0 c/317.633,23 |
| Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Osiedle Młodych w Śliwicach | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2004r. | - poprawa bezpieczeństwa - poprawa estetyki wsi - poprawa stanu środowiska naturalnego | Gmina. Śliwice | 672.664,00 a/ 504.498,00 b/ 0 c/ 168.166,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w wsi Rosochatka i na ul. Czerskiej w Śliwcach | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | projekt- 2004r. realizacja-2005r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - 85 przyłączy kanalizacyjnych | Gmina Śliwice | 2.392.703,05 a/ 1.435.621,83 b/ 239.270,30 c/ 717.810,92 d/ 0 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Krąg | priorytet 3 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2006r | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - likwidacja 47 zbiorników do gromadzenia nieczystości, - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych - 38 przyłącz wodociąg. i kanalizacyjnych | Gmina Śliwice | 3.422.716,55 a/2.567.037,00 b/ 0 c/855.679,55 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Okoniny Nadjeziorne. | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | Projekt- 2005 realizacja- 2006r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - likwidacja 47 zbiorników do gromadzenia nieczystości, - 25 przyłączy kanalizacyjnych | Gmina Śliwice | 530.000,00 a/ 397.500,00 b/ 0 c/ 132.500,00 |
| Budowa sieci wodociągowej do wsi Łoboda, Linówek, Brzeźno. | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | Projekt- 2005r. realizacja-2006r. | - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych - 81 przyłączy wodociągowych | Gmina Śliwice | 1.400.000,00 a/ 840.000,00 b/ 140.00,00 c/ 420.00,00 d/ 0 |
| Budowa sieci wodociągowej do wsi Okoniny Nadjeziorne. | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | Projekt- 2005r. realizacja-2006r. | - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych - 30 przyłączy wodociągowych | Gmina Śliwice | 360.000,00 a/ 270.000,00 b/ 0 c/ 90.000,00 |
| Uzbrojenie gruntów gminnych pod nowe inwestycje (gm. Śliwice) | priorytet 3 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2006r | - powstanie nowych firm - nowe miejsca pracy - 5 hektarów uzbrojonego terenu | Gmina Śliwice | 1.000.000,00 a/ 750.000,00 b/ 0 c/ 250.000,00 |
| Budowa sieci wodociągowej części Śliwic wybudowania (Wądoły) | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | Projekt- 2005r. realizacja-2006r. | - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych - 17 przyłączy wodociągowych | Gmina Śliwice | 348.635,00 a/ 209.181,00 b/ 34.863,50 c/ 104.590,50 d/ 0 |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raciąż i Stobno | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2004r. | - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów - zwiększenie o 8,6 km długości sieci wodociągowej, - zaopatrzenie 13 gospodarstw domowych w wodę zdatną do picia, - wykorzystanie istniejącej rezerwy produkcyjnej stacji wodociągowej | Gmina Tuchola | 884.000,00 a/391.571,57 b/ 0 c/ 100.928,43 d/ 391.500,00 |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bladowo, Bladowo – Nad Bladówkiem | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2004r. | - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych - wykorzystanie istniejącej rezerwy produkcyjnej stacji wodociągowej - zwiększenie o 4,3 km długości sieci wodociągowej, - zaopatrzenie 18 gospodarstw domowych w wodę zdatną do picia, | Gmina Tuchola | 508.000,00 a/ 381.000,00 b/ 0 c/ 27.000,00 d/ 100.000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Raciąż – IV etap | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005 r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - likwidacja 47 zbiorników do gromadzenia nieczystości, - zwiększenie o 2537 m długości sieci kanalizacyjnej, - zwiększenie o 98 gospodarstw obsługiwanych przez nową sieć kanalizacyjną, - 11 przepompowni | Gmina Tuchola | 1.092.205,53 a/754.417,10 b/100.588,95 c/237.199,48 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełpin | priorytet 1 | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 2005r. – 2006r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - likwidacja 47 zbiorników do gromadzenia nieczystości, - zwiększenie o 6.681,5 m długości sieci kanalizacyjnej, - zwiększenie o 94 gospodarstwa obsługiwanych przez nową sieć kanalizacyjną, - 20 przepompowni (w tym 2 sieciowe i 18 przydomowych) | Gmina Tuchola | 2.225.000,00 a/ 1.230.505,32 b/ 205.084,22 c/ 789.410,46 |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy | Priorytet I | Zgłoszenie robót budowlanych, pozwolenie na budowę | 2004 - 2007 r. | - zwiększenie niezawodności dostaw wody, - zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej, - podniesienie standardu życia mieszkańców, - zmniejszenie strat wody na przesyle, - modernizacja ujęć wodociągowych: Tuchola, Kiełpin, Stobno, Raciąż , - rozbudowa systemu wizualizacji i sterowania urządzeń na sieci wod.kanalizacyjnej - uzbrojenie terenów pod przemysł i usługi, - poprawa jakości wód powierzchniowych, podziemnych i zlewni rzeki Brdy, - oczyszczanie wód opadowych i roztopowych, - zapewnienie odpowiednich parametrów oczyszczania ścieków z terenów gmin: Tuchola, Cekcyn, Kęsowo, - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych, - dociążenie oczyszczalni ścieków, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój turystyki, - rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej: Tuchola – Stare Miasto, OM Kopernika, - budowa i wymiana 18.508 mb sieci wodociągowej, - budowa i wymiana 8.165,5 km - mb sieci kanaliz. sanitarnej, - modernizacja laboratorium na Oczyszczalni Ścieków w Tucholi, - wymiana kolektora sanitarnego w ul. Chojnickiej 530 mb. | Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. | 13.034.491,00 - 9.775.868,00 - - - - - 3.258.623,00 |
| POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana okien, modernizacja ogrzewania i docieplenie GOK, budynku UG, Gminnej Biblioteki Publicznej, GOPS, Policji w m.Cekcyn | priorytet 1 | decyzja celu publicznego | 2004r. – 2005r. | - ograniczenie emisji spalin do atmosfery - zmniejszenie kosztów funkcjonowania obiektów | Gmina Cekcyn | 2.089.984,00 a/1.567.488,00 b/208.998,00 c/ 313.498,00 |
| Budowa przydomowych -lokalnych oczyszczalni ścieków w sołectwie Zalesie | priorytet 2 | nie wymaga | 2005r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka gospodarstw domowych posiadających oczyszczalnię - podniesienie standardu życia mieszkańców - powstanie 48 przydomowych oczyszczalni | Gmina Cekcyn | 384.000,00 a/288.000,00 b/ 57.600,00 c/ 38.400,00 |
| Termomodernizacja hali sportowej Kęsowo | priorytet 1 | nie wymaga | 2004r. | - ograniczenie emisji spalin do atmosfery - zmniejszenie kosztów funkcjonowania | Gmina Kęsowo | 568.000,00 a/ 426.000,00 b/ 0 c/ 142.000,00 |
| Modernizacja ogrzewania w budynku Przedszkola Kęsowo | priorytet 1 | nie wymaga | 2004r. | - ograniczenie emisji spalin do atmosfery - zmniejszenie kosztów funkcjonowania | Gmina Kęsowo | 100.000,00 a/ 75.000,00 b/ 0 c/25.000,00 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kęsowo | priorytet 2 | nie wymaga | 2005r-2006r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka gospodarstw domowych posiadających oczyszczalnię - podniesienie standardu życia mieszkańców - 30 oczyszczalni przydomowych | Gmina Kęsowo, Przedsiębiorcy prywatni | 2.000.000,00 a/ 1.500.000,00 b/ 0 c/ 500.000,00 |
| Gazyfikacja Bysławia | priorytet 3 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2006r. | - zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń - podniesienie poziomu życia mieszkańców - poprawa stanu środowiska naturalnego - wykonanie 110 przyłączy, | Gmina Lubiewo Mieszkańcy Zakład Gazowniczy | 2.000.000,00 a/ 1.500.000,00 b/ 100.000,00 c/200.000,00 d/ 200.000,00 |
| Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bysławku | priorytet 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2005r.-2006r. | - likwidacja źródeł zagrożenia środowiska, - poprawa jakości wód podziemnych, - możliwość segregacji odpadów do wtórnego segregowania, - poprawa standardu życia mieszkańców - zwiększenie pojemności użytkowej do 17230m3, | Gmina Lubiewo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 1.000.000,00 a/ 750.000,00 b/ 50.000,00 c/ 100.000,00 d/ 100.000,00 |
| Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach | priorytet 3 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2006 r. | - ograniczenie emisji spalin do atmosfery - zmniejszenie kosztów funkcjonowania | Gmina Śliwice Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach | 149.571,16 a/ 89.742,70 b/ 14.957,11 c/ 44.871,35 d/ 0 |
| Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w ramach kontynuowania Programu Gospodarki Odpadami | priorytet 2 | Nie dotyczy | 2005r. – 2006r. | - zmniejszenie o 1/3 ilości składowanych odpadów, - przedłużenie czasu eksploatacji składowiska - wyeliminowanie możliwości skażenie epidemiologicznego | Gminy: Cekcyn Kęsowo, Tuchola | 150.000,00 a/ 25.000,00 b/ 0 c/ 125.000,00 |
| Zmiana systemu ogrzewania oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stobnie | priorytet 1 | decyzja o lokalizacji celu publicznego | 2004r. – 2010r. | - zredukowanie o 289,34 Mg/rok emisji dwutlenku węgla oraz o 2,164 Mg/rok emisji dwutlenku siarki - uzyskanie 360 kW energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, - zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu - zmiana systemu ogrzewania obiektu | Gmina Tuchola | 730.000,10 a/ 422.999,60 b/ 0 c/ 32.000,50 d/ 275.000,00 z tego w roku 2004: a/ 0 b/ 0 c/ 0 d/275.000,00 |
| Modernizacja systemu gospodarki cieplnej miasta Tucholi | priorytet 3 |  | 2006 – 2008 r. | - uzyskanie standardów dotyczących zapotrzebowania na energię poprzez działania termomodernizacyjne w ogrzewanych budynkach - substytucja lub dywersyfikacja źródeł nośnika energii pierwotnej (paliw) w tym wykorzystanie OZE (np. energia słońca, biomasa) - zmniejszenie uwalniana bezpowrotnie do atmosfery ilości energii odpadowej pochodzącej z przemian energii chemicznej paliw gazowych na ciepło w istniejących kotłowniach Planowane inwestycje służą: - racjonalnemu i efektywnemu wykorzystaniu energii - poprawie komfortu cieplnego i klimatu wewnętrznego w budynkach - ograniczaniu emisji i poprawie oddziaływania eksploatowanych systemów ciepłowniczych na środowisko - wykorzystaniu zasobów odnawialnych źródeł energii (OZE) - ograniczeniu zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym w szczególności związków uznawanych za gazy cieplarniane CO2 - wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego - zrównoważonemu rozwojowi - zmniejszeniu kosztów energii cieplnej | PrzedsiębiorstwoKomunalne w Tucholi, sp. z o.o. Wspólnoty Mieszkaniowe Gmina Tuchola | 4.000.000,00 a/ 0 b/ 0 c/ 700.000,00 d/ 3.300.000,00 |
| Budowa kotłowni olejowo-gazowej dla Szpitala Powiatowego w Tucholi | priorytet 1 | Dokumentacja techniczna | 2005r. – 2006 r. | - ograniczenie emisji spalin do atmosfery - zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostki | Szpital Tucholski Sp. z o.o. | 1.000.000,00 a/ 500.000,00 b/ 0 c/ 0 d/ 500.000,00 |
| Skojarzenie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na terenie gminy Tuchola | priorytet 2 |  | 2005r.-2006r. | - budowa układu kogeneracyjnego dla potrzeb gospodarki wodno – kanalizacyjnej i systemu ciepłowniczego, Planowana inwestycja służy: - właściwemu wykorzystaniu materiałów i surowców - zmniejszeniu kosztów energii cieplnej - zmniejszeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, - zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery | PrzedsiębiorstwoKomunalne w Tucholi, sp. z o.o. | 2.000.000,00 a/ 1.500.000,00 b/ 0 c/ 100.000,00 d/ 400.000,00 |
| Przebudowa budynku SP ZOZ w Śliwicach | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005 – 2006 r. | - ograniczenie emisji spalin do atmosfery - zmniejszenie kosztów funkcjonowania dzięki termomodernizacji | Gmina Śliwice | 117.000,00 a/ 70.200,00 b/ 11.700,00 c/ 35.100,00 d/ 0 |
| POPRAWA STANU ŚRODOWISKA KULTUROWEGO |  |  |  |  |  |  |
| Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego grodziska Raciąż | priorytet 1 | Nie dotyczy | 2005r. – 2006r. | - zwiększenie liczby turystów, - powstanie miejsc pracy (gastronomia, wypożyczalnie rowerów, przewodnik) - podniesienie atrakcyjności terenu | Gmina Tuchola | 200.000,00 a/ 150.000,00 b/ 0 c/ 50.000,00 |
| Rewitalizacja kościoła parafialnego w Raciążu | priorytet 2 | decyzja lokalizacji celu publicznego | 2005r. – 2007r. | - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój turystyki, - Polepszenie estetyki krajobrazu, - Umożliwienie organizacji imprez kulturalnych i religijnych, - Polepszenie estetyki wsi, - Wyremontowanie obiektu wpisanego do rejestru zbytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | Parafia p.w. Świętej Trójcy w Raciążu, Gmina Tuchola | 650.000,00 a/ 390.000,00 b/ 65.000,00 c/ 0 d/ 195.000,00 |
| Rewitalizacja kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Tucholi. | priorytet 2 | decyzja lokalizacji celu publicznego | 2005r. – 2007r. | Zakres prac: wykonanie tynków zewnętrznych, wykonanie posadzki, wykonanie schodów zewnętrznych, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana pokrycia dachowego. Zakładane efekty działania: - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój turystyki, - Umożliwienie organizacji imprez kulturalnych i religijnych, - Polepszenie estetyki miasta Tucholi, - Wyremontowanie obiektu wpisanego do rejestru zbytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła w Tucholi | 403.874,49 a/ 242.324,69 b/ 40.387,55 c/ 0 d/ 121.162,35 |
| POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA |  |  |  |  |  |  |
| Remont budynku OSP w Zdrojach | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2004r.-2005r. | stworzenie bazy noclegowej dla rozwoju turystyki | Gmina Cekcyn | 60.000,0 a/ 45.000,00 b/ 9.000,00 c/ 6.000,00 |
| Budowa centrum sportowo –rehabilitacyjnego w gminie Gostycyn | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | Od 2004r. do 31.12.2006r. | - powstanie nowych miejsc pracy - zwiększenie liczby młodzieży uprawiającej sport - zwiększenie liczby osób korzystających z zajęć rehabilitacyjnych | Gmina Gostycyn, Gminny Zespół Oświatowy | 5.500.000,00 a/ 4.125.000,00 b/ 0 c/1.375.000,00 |
| Zagospodarowanie turystyczne jeziora Średniak | priorytet 2 | Plan w opracowaniu | 2005r. –2006r. | - zwiększenie liczby turystów - powstanie nowych miejsc pracy - podniesienie wartości inwestycyjnej terenów | Gmina Gostycyn, PZW, PGR Charzykowy, przedsiębiorcy prywatni | 550.000,00 a/ 412.500,00 b/ 0 c/137.500,00 |
| Budowa placów zabaw, skwerów, modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Gminy i centralnego placu w Gostycynie | priorytet 2 | Zgłoszenie robót budowlanych | 2005r.-2006r. | - Poprawa estetyki wsi | Sołectwa Gmina Gostycyn | 562.500,00 a/ 450.000,00 b/ 0 c/ 112.500,00 d/ 0 |
| Budowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie | priorytet 2 | decyzja o warunkach zabudowy | 2005r.-2006 r. | - Zwiększenie powierzchni użytkowej SPZOZ o 250 m2 | ##### Gmina Gostycyn | 1 300 000,00 a/ 780 000,00 b/ 130 000,00 c/ 390 000,00 d/ 0 |
| Remont budynku Przedszkola Kęsowo | priorytet 2 | nie wymaga | 2005r. | - poprawa estetyki, - zwiększenie bezpieczeństwa - poprawa funkcjonalności | Gmina Kęsowo | 100.000,00 a/ 75.000,00 b/ 0 c/ 25.000,00 |
| Remont budynków szkoły podstawowej Drożdzienica | priorytet 2 | nie wymaga | 2005r. | - poprawa estetyki, - zwiększenie bezpieczeństwa - poprawa funkcjonalności | Gmina Kęsowo, GZO | 10.000,00 a/ 7.500,00 b/ 0 c/ 2.500,00 |
| Rozbudowa remizy OSP Kęsowo | priorytet 2 | w opracowaniu | 2005r. | - poprawa estetyki, - zwiększenie bezpieczeństwa - poprawa funkcjonalności | Gmina Kęsowo, OSP | 200.000,00 a/ 150.000,00 b/ 0 c/ 50.000,0 |
| Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie | priorytet 3 | zgłoszenie robót budowlanych | 2006r.-2007r. | - zwiększenie liczby imprez kulturalnych i rozrywkowych - poprawa estetyki Wiejskiego Domu Kultury - umożliwienie organizowania innych imprez okolicznościowych dla mieszkańców gminy - zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom gminy poprzez kółka zainteresowań, kursy tańca, warsztaty artystyczne - umożliwienie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży (zespoły wokalne, kółko teatralne itp), - powstanie nowych miejsc pracy. | Gmina Kęsowo | 300.000.00 a/ 225.000,00 b/ 30.000,00 c/ 45.000,00 |
| Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lubiewo | priorytet 1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2004r.-2005r. | - poprawa bezpieczeństwa publicznego - zmniejszenie zużycia energii - poprawa bezpieczeństwa drogowego | Gmina Lubiewo Zakład Energetyczny | 300.000,00 a/ 225.000,00 b/ 15.000,00 c/ 30.000,00 d/ 30.000,00 |
| Budowa sali gimnastycznej w Bysławiu | priorytet 1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2005r.-2006r. | - stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób starszych, - powstanie nowych miejsc pracy - zwiększenie liczby młodzieży uprawiającej sport | Gmina Lubiewo Mieszkańcy MENiS | 2.878.631,86 a/ 1.727.178,00 b/ 287.863,00 c/ 863.590,86 d/ 0 |
| Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy SPZOZ w Śliwicach | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2004r | - poprawa opieki medycznej - podniesienie standardu życia mieszkańców - zmniejszenie liczby wizyt domowych | Gmina Śliwice | 20.000,00 a/ 15.000,00 b/ 0 c/ 5.000,00 |
| Przebudowa budynków Szpitala Tucholskiego na Zespół Przychodni Dziecięcych | priorytet 2 | pozwolenie na budowę | 2005r. | - poprawa opieki medycznej - podniesienie standardu życia mieszkańców | Szpital Tucholski Sp. z o.o. | 405.779,37 a/ 243.467,62 b/ 40.577,94 c/ 0 d/ 121.733,81 |
| Zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala Tucholskiego | priorytet 2 | nie wymaga | 2005 r. | - poprawa opieki medycznej - podniesienie standardu życia mieszkańców | Szpital Tucholski Sp. z o.o. | 210.700,00 a/ 126.420,00 b/21.070,00 c/ 0 d/ 63.210,00 |
| Budowa kina w Tucholi | priorytet 3 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2006r. | - zmniejszenie liczby osób korzystających z kina poza Tucholą - poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów | Gmina Tuchola | 600.000,00 a/450.000,00 b/ 0 c/ 150.000,00 |
| Budowa hali widowiskowo-sportowej w Tucholi | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2004r.-2007r. | - rozwój turystyki, a w tym m.in. wzrost liczby turystów - zwiększenie liczby młodzieży uprawiającej sport - zwiększenie liczby imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym - zwiększenie liczby sekcji sportowych - powstanie nowych miejsc pracy - poprawa kondycji fizycznej społeczeństwa | OSiR Sp. z o.o. (spółka utworzona przez gminę Tuchola i Powiat Tucholski) | 12.012.763,49 a/7.382.681,59 b/ 984.357,55 c/ 3.645.724,35 d/0 |

b). Planowane projekty w okresie 2007 - 2013

| Nazwa planowanego działania (lokalizacja) | Dokument umożliwiający realizację planowanej inwestycji | Etapy działania, czas realizacji (harmonogram) | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZWÓJ SYSTEMU KOMUNIKACJI |  |  |  |  |
| Budowa dróg w Kęsowie | brak dokumentu | 2007r.-2010r. | Gmina Kęsowo, instytucje zewnętrzne | 800.000,00 |
| Przebudowa dróg na Os. Łobodzka | brak dokumentu | Realizacja 2009r | Gmina. Śliwice | 1.200.000,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Żalno - Kęsowo | plan zagospodarowania przestrzennego | ETAP I –2007r. ETAP II- 2008r. | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg powiatowych w Tucholi | 1.600.000,00 I Etap 600.000,00 a/ 450.000,00 b/ 0 c/ 150.000,00 II Etap 1.000.000,00 a/ 750.000,00 b/ 0 c/ 250.000,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Żalno – Kęsowo | # plan zagospodarowania przestrzennego | ETAP III – 2009r. | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 1.000.000,00 |
| Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Cekcyn: a)połączenie ulicy Ogrodowej ze Sportową b)ul. Młyńska i Kolejowa c)Zdroje – przedszkole d)droga w m. Wysoka e)Zielonka – Wierzchucin f)Okiersk – Kowalskie Błota g)nowy sumin – Cekcynek h)Cekcyn – Kruszka i)Cekcynek – Knieja – Huta j)Małe Gacno k. kościoła | decyzja o lokalizacji celu publicznego | 2007r. - 2010 r. | Gmina Cekcyn | a)192.800,00 b)480.000,00 c)420.000,00 d)750.000,00 e)2.000.000,00 f)950.000,00 g)800.000,00 h)1.600.000,00 i)2.355.000.00 j) 130.000,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Bladowo – Bladówek | plan zagospodarowania przestrzennego | 2007r. | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 900.000,00 |
| Przebudowa mostu na rzece Brdzie w miejscowości Plaskosz | plan zagospodarowania przestrzennego | 2007r. | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 700.000,00 |
| Przebudowa ul. Glinianej w Śliwicach | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2007 -2009r. | U.G. Śliwice | 300.000,00 |
| Przebudowa drogi do wsi Brzeźno | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2007– 2008r. | U.G. Śliwice | 300.000,00 |
| Przebudowa dróg na Os. Runa leśnego w Śliwicach | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2007-2009r. | U.G. Śliwice | 1.200.000,00 |
| Budowa drogi ul 19-Lutego | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2007-2008r. | U.G. Śliwice | 180.000,00 |
| Budowa drogi ul 25-lecia PRL | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2008-2009r. | U.G. Śliwice | 180.000,00 |
| ROZWÓJ SYSTEMU INFRASTRUKTURY |  |  |  |  |
| Studnia głębinowa Lubiewo | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo. Uchwała nr XX/144/2000 z 28.12.2000r. | 2007r. | Gmina Lubiewo | 150.000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Pile | brak dokumentu | 2007r. | Gmina Gostycyn, mieszkańcy | 1.000.000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Kiełpin- Legbąd | decyzja o lokalizacji celu publicznego | 2007r. – 2013r. | Gmina Tuchola | 10.000.000,00 |
| Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie, Kowalskie Błota, Łosiny, Gołąbek | decyzja o lokalizacji celu publicznego | 2007r. | Gmina Cekcyn | 2.044.500,00 |
| Budowa sieci wodociągowej w m Suchom, Huta (Duża) | decyzja o lokalizacji celu publicznego | 2008r. | Gmina Cekcyn | 817.500,00 |
| modernizacja sieci wodociągowej w m. Cekcyn wraz z budową deszczówki | decyzja o lokalizacji celu publicznego | 2009r. – 2010r. | Gmina Cekcyn | 2.000.000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zdroje, Ludwichowo, Trzebciny | decyzja o lokalizacji celu publicznego | 2007r. | Gmina Cekcyn | 6.408.000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie | decyzja o lokalizacji celu publicznego | 2008r. – 2009r. | Gmina Cekcyn | 5.340.000,00 |
| Kompleksowe zbrojenie terenów budowlanych – osiedla:Mickiewicza, Szosa Bydgoska, Rudzki Most | decyzja o lokalizacji celu publicznego | 2007r. – 2013r. | Gmina Tuchola | 10.000.000,00 |
| Uzbrojenie terenów inwestycyjnych | decyzja o lokalizacji celu publicznego | 2007r. – 2013r. | Gmina Tuchola | 5.000.000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w wsi Rosochatka i na ul. Czerskiej w Śliwcach | plan zagospodarowania przestrzennego | projekt- 2004 realizacja-2007r. | U.G. Śliwice | 2.617.617,91 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do wsi Okoniny Nadjeziorne | plan zagospodarowania przestrzennego | Projekt 2007r. realizacja 2009r. | U.G. Śliwice | 850.000,00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Łąski Piec | plan zagospodarowania przestrzennego | realizacja- 2008-2009r | U.G. Śliwice | 550.000,00 |
| POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO |  |  |  |  |
| Modernizacja gminnej oczyszczalni w Gostycynie | Brak dokumentu | 2009r. | Gmina Gostycyn | 2.000.000,00 |
| Współfinansowanie składowiska między gminnego w Bladowie gm. Tuchola lub w Srebrnicy gm. Koronowo | Brak dokumentu | 2010r. | Gmina Gostycyn, inne JST | 1.000.000,00 |
| Termomodernizacja gminnych budynków komunalnych (gm. Gostycyn) | Brak dokumentu | 2009r. – 2010r. | Gmina Gostycyn, Mieszkańcy | 1.000.000,00 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cekcyn | decyzja o lokalizacji celu publicznego | 2010r. | Gmina Cekcyn | 40.000,00 |
| Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej. w Śliwicach | Plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2009r. | Gmina Śliwice | 70.000,00 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iwcu (m.in. termomodernizacja) | decyzja celu publicznego | 2007r. – 2008r. | Gmina Cekcyn | 460.000,00 |
| Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w ramach kontynuowania Programu Gospodarki Odpadami | nie dotyczy | 2007r. – 2008r. | Gmina Tuchola, Gmina Cekcyn, Gmina Kęsowo | 900.000,00 |
| Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Śliwicach | Plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2009r | U.G. Śliwice | 70.000,00 |
| POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA |  |  |  |  |
| Zagospodarowanie turystyczne terenów poł. w sołectwie Pruszcz | Brak dokumentu | 2007 -2012r. | Gmina Gostycyn, Mieszkańcy, stowarzyszenia, przedsiębiorcy | 3.000.000,00 |
| Zagospodarowanie turystyczne terenów poł. w sołectwie Wielki Mędromierz | Brak dokumentu | 2007r.-2012r. | Gmina Gostycyn, Mieszkańcy, stowarzyszenia, przedsiębiorcy | 2.000.000,00 |
| Budowa sali gimnastycznej Żalno | Brak dokumentu | 2007r.-2010r. | Gmina Kęsowo, instytucje zewnętrzne | 2.500.000,00 |
| Kapitalny remont Domu Kultury Kęsowo | Brak dokumentu | 2006r.-2008r. | Gmina Kęsowo, instytucje zewnętrzne | 300.000,00 |
| Remont Remizy Strażackiej Kęsowo | Brak dokumentu | 2007r.-2009r. | Gmina Kęsowo, instytucje zewnętrzne | 300.000,00 |
| Rozbudowa Remizy OSP | Brak dokumentu | 2007r.-2009r | Gmina Kęsowo, instytucje zewnętrzne | 200.000,00 |
| Remont świetlic wiejskich | Brak dokumentu | 2008r.-2010r. | Gmina Kęsowo, instytucje zewnętrzne | 100.000,00 |
| Zagospodarowanie terenów wokół szkół w Gminie Kęsowo | Brak dokumentu | 2008r.-2010r. | Gmina Kęsowo, instytucje zewnętrzne | 30.000,00 |
| Zagospodarowanie i uporządkowanie parków wiejskich w Gminie Kęsowo | Brak dokumentu | 2008r.-2010r. | Gmina Kęsowo, instytucje zewnętrzne | 100.000,00 |
| Zagospodarowanie Akwenów wodnych w Gminie Kęsowo | Brak dokumentu | 2008r.-2012r. | Gmina Kęsowo, instytucje zewnętrzne | 300.000,00 |
| Budowa biblioteki w Śliwicach | Brak dokumentu | Realizacja 2010r | Gmina Śliwice | 1.200.000,00 |
| Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych: miejscowościach: Szklana Huta, Iwiec (kier. Stary Wierzchucin), Zielonka (kier. Jelenia Góra), Brzozie (kier. Małe Gacno i Suchom), Wysoka, Ludwichowo (kier. Kaczejewo), Kruszka | decyzja o lokalizacji celu publicznego | 2007r. – 2010r. | Gmina Cekcyn | 301.000,00 |
| Rozbudowa szkoły w Śliwicach | Plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2006 -2008r | U.G. Śliwice | 1.200.000,00 |

V. Powiązanie projektów z celami strategicznymi dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno – społeczno - gospodarczego gmin i powiatu tucholskiego

Planowane zadania spójne są zarówno ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego (przyjętą uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr 439/2000 z dnia 20.06.2000r.), jak również Strategią rozwoju gmin; Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola oraz Powiatu Tucholskiego, a także Strategią Rozwoju Turystyki Powiatu Tucholskiego.

Poza wymienionymi dokumentami samorząd powiatowy oraz samorządy gminne posiadają szereg dokumentów, będących wytycznymi do działań w różnych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego:

- „Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Tuchola”. Autor Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi. Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XVIII/146/04 Rady Miejskiej w Tucholi 22 stycznia 2004 r.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla miasta i gminy Tuchola”. Autor: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy. Studium przyjęto Uchwałą Nr XVI/123/95 RM w Tucholi  29 września 1995 r.

- „Plan gospodarki odpadami dla gminy Tuchola na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020”. Autor: dr inż. Mieczysław Stachowiak – kierownik zespołu. Plan został przyjęty Uchwałą Nr XXV/199/04 RM w Tucholi  24 września 2004 r.

- „Program ogólny rozbudowy wodociągów dla miasta i gminy Tuchola”- Autor: „AQUA-PROJECT” Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej, ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz. Styczeń 2001r.

- „Program ogólny odprowadzania ścieków dla miasta i gminy Tuchola”- Autor: „AQUA-PROJECT” Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej, ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz. Luty 2001r.

- „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gminy Tuchola w latach 2003 – 2008”. Autor: Urząd Miejski w Tucholi. Program przyjęto Uchwałą Nr VII/59/03 Rady Miejskiej w Tucholi 28 marca 2003 r.

- „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tucholi na lata 2000 – 2010”. Autor: Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Plan został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/276/2000 Rady Miejskiej w Tucholi 20 października 2000 roku.

- Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Tuchola na lata 2003 – 2005 Autor: UM w Tucholi. Program przyjęto Uchwałą Nr LV/496/02 Rady Miejskiej w Tucholi w dniu 6 września 2002 r. Zmiany do programu: Uchwała Nr XIV/114/03 RM w Tucholi z dnia 24 października 2003 r., Uchwała Nr XV/134/03 RM w Tucholi z dnia 28 listopada 2003 r., Uchwała Nr XX/172/04 RM w Tucholi 30 marca 2004 r., Uchwała Nr XXIII/197/04 RM w Tucholi  25 czerwca 2004 r.

- „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. na lata 2003 – 2006” Autor: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. Plan został przyjęty Uchwałą nr XVIII/158/04 Rady Miejskiej w Tucholi 27 lutego 2004.

- „Program zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska dla gminy Cekcyn”, zatwierdzony Uchwałą XXIII/225/01 Rady Gminy w Cekcynie  07.02.2001r.

- „Program Ochrony Środowiska” zatwierdzony Uchwałą  XVII/133/04 Rady Gminy w Cekcynie  15.09.2004r.

- „Koncepcja programowa odprowadzania ścieków z miejscowości gminy Cekcyn”, zatwierdzona Uchwałą XX/211/00 Rady Gminy w Cekcynie  29.11.2000r.

- Szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Cekcyn uchwalone po 1995 lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cekcyn” zatwierdzony Uchwałą XXIII/226/01 Rady Gminy 07.02.2001r.

- „Plan inwestycyjny gminy Cekcyn na lata 2003-2010” zatwierdzony Uchwałą VII/55/03 Rady Gminy 25.06.2003r.

- „Program Zaopatrzenia w Wodę Gminy Cekcyn”, zatwierdzony Uchwałą X/58/95 Rady Gminy Cekcyn 23.08.1995r.

- „Strategia Rozwoju dla Gminy Cekcyn” zatwierdzona Uchwałą XVIII/195/00  Rady Gminy z 29.08.2000r.

- „Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gostycyn”, Uchwała Nr V/ 30/1999 Rady Gminy z 15 marca 1999 r.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiewo” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Lubiewie nr XX/144/2000  28.12.2000r.

- „Wieloletni Programem Inwestycyjny Gminy Lubiewo” przyjęty uchwałą Rady Gminy w Lubiewie nr IX/63/2003 , 5 września 2003r.

- "Program Ochrony Środowiska dla gminy Lubiewo na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020 oraz Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Lubiewo na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020" Uchwała Rady Gminy w Lubiewie Nr XVIII/119/2004 z dnia 02.09.2004r.

- „Wieloletni program inwestycyjny gminy Lubiewo na lata 2005 – 2007” – załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/150/2005 z dnia 15.02.2005 r. Rady Gminy w Lubiewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Śliwice”, Uchwała Nr VII/49/03 Rady Gminy z 9 lipca 2003r.

- „Wieloletni Program Inwestycyjny dla Gminy Śliwice” Uchwała Nr XII/82/04 Rady Gminy z 9 lutego 2004r.,

- „Wieloletni Program Inwestycji Drogowych dla Powiatu Tucholskiego na lata 2004 –2007”, Uchwała Nr IX/43/2003 Rady Powiatu Tucholskiego z 28 sierpnia 2003 r.

Projekty powiązane są także z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na terenie Powiatu Tucholskiego:

- „Program Porządkowania Gospodarki Ściekowej i Odpadowej w Rejonie Projektowanego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie”- opracowała Anna Talaga, Usługi Projektowe „ATA”,Elbląg 2000r.

- Budowa drogi Legbąd –Fojutowo powiązana jest z projektem realizowanym przez Nadleśnictwo Woziwoda, Spółkę Wodną Wielkiego Kanału Brdy i Tucholskiego Parku Krajobrazowego – kompleksowe zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy. Autorami projektu są wszyscy jego uczestnicy. Projekt jest realizowany dzięki nieformalnemu porozumieniu jego uczestników.

- „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2004 – 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2020” oraz „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tucholskiego na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020”. Uchwała Nr XX/107/2004 Rada Powiatu Tucholskiego z 2 września 2004r.

- Działania samorządów, zmierzające do utrzymania linii kolejowych o znaczeniu lokalnym.

VI. Efekty realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Efekty realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2004 - 2006 w zależności od obszaru problemowego przedstawiają się następująco:

- Rozwój systemu komunikacji

- przebudowa 42 km dróg gminnych

- przebudowa 10,2 km dróg powiatowych

- wybudowanie 3,0 km chodników

- wybudowanie 0,8 km kanalizacji deszczowej

- wybudowanie 4 km ścieżek rowerowych

- powstanie 4 obiektów infrastruktury drogowej

- przebudowa 1 mostu

- Rozwój systemu infrastruktury

- podłączenie 584 gospodarstw domowych do sieci wodociągowej

- podłączenie 1054 gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej

- wybudowanie 51,8 km sieci wodociągowej

- zmodernizowanie 13 km sieci wodociągowej

- wybudowanie 46 km sieci kanalizacyjnej

- zmodernizowanie 10 km sieci kanalizacyjnej

- przygotowanie 5 hektarów uzbrojonych terenów inwestycyjnych

- rozbudowanie 2 oczyszczalni ścieków

- zmodernizowanie 2 stacji wodociągowych

- Poprawa stanu środowiska naturalnego

- powstanie 78 przydomowych oczyszczalni ścieków

- termomodernizacja 6 obiektów użyteczności publicznej

- modernizacja oczyszczalni ścieków

- rozbudowa 2 składowisk odpadów komunalnych

- powstanie 110 przyłączy gazowych do gospodarstw domowych

- modernizacja 1 kotłowni

- Poprawa stanu środowiska kulturowego

- rewitalizacja 1 obiektu dziedzictwa kulturowego

- odnowienie 2 obiektów sakralnych

- Poprawa warunków i jakości życia

- powstanie 3 obiektów sportowych

- powstanie 1 obiektu kulturalnego

- modernizacja 2 obiektów kulturalnych

- zagospodarowanie turystyczne 1 jeziora

- przystosowanie 2 obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych

- remont 4 obiektów użyteczności publicznej

- powstanie 1 placu zabaw

- adaptacja 1 budynku na potrzeby służby zdrowia

# VII. Plan finansowy na lata 2004 – 2006

Źródła finansowania Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego są następujące:

- Środki UE 		89.171.301,04

- Budżet państwa 	  7.013.992,10

- Budżet JST 		27.518.749,17

- Inne 			12.355.139,16

Łącznie  	136.059.181,47

Szacunkowy koszt inwestycji na lata 2007 - 2013 wynosi prawie 82 mln zł.

VIII. System wdrażania i monitoringu

W celu efektywnego i sprawnego wdrażania Programu niezbędna jest koordynacja działań na poziomie powiatu. Rolę koordynatora pełnić będzie powołany wcześniej zespół zadaniowy, składający się z przedstawicieli samorządu powiatowego oraz wszystkich samorządów gminnych. Zespół ten spotykać się będzie co najmniej raz na kwartał w celu zweryfikowania dotychczasowej działalności samorządów w dziedzinie realizacji projektów. W pracach zespołu zadaniowego mogą brać udział również partnerzy społeczni i gospodarczy, zaangażowani w realizację poszczególnych projektów oraz Radni Powiatowi i Gminni. Do zadań zespołu należeć będzie w szczególności::

- opiniowanie i rekomendowanie uzupełnienia programu, propozycji jego zmian oraz kolejności wyboru projektów w ramach poszczególnych priorytetów,

- monitorowanie postępu prac w zakresie realizacji bieżących zadań,

- promocja Programu Rozwoju Lokalnego,

- ocena efektów realizacji Planu Rozwoju Lokalnego,

- sporządzanie materiałów informacyjnych dla Rady Powiatu (realizacja bieżąca oraz zadania zakończone),

- udzielanie informacji dla mediów,

- pozyskiwanie partnerów do realizacji poszczególnych projektów,

- monitorowanie działań związanych z promocją unijnego źródła dofinansowania projektu.

Funkcję kontrolną w czasie wdrażania Programu pełnić będzie Rada Powiatu, informowana okresowo przez zespół zadaniowy o stanie zaawansowania prac nad Programem i osiąganiu efektów założonych w Programie Rozwoju Lokalnego.

Bezpośrednią realizacją poszczególnych zadań zajmą się samorządy, w gestii których leży dane przedsięwzięcie.

Jest to orientacyjna ilość miejsc noclegowych, obciążona błędem ze względu na niepełne dane.