PROPOZYCJE INWESTYCJI DROGOWYCH NA LATA 2007 – 2013

POWIAT TUCHOLSKI

(Materiał do dyskusji dla Rady Powiatu przed uchwaleniem Wieloletniego Planu Inwestycji Drogowych)

| Lp. | Inwestycja | Opis | Numer drogi powiatowej | Łączna długość [km] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa dróg powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą w Cekcynie GMINA CEKCYN | - przebudowa ulicy: Cisowej, Dworcowej, Głównej, Leśnej, Szkolnej i Wczasowej; - przebudowa odcinka drogi od skrzyżowania z drogą 1027C (Wrzosowisko) do miejscowości Cekcyn; - przebudowa odcinka drogi od skrzyżowania z drogą 1030C (Cekcyn) do granicy lasu za Cekcynkiem; - przebudowa ulicy Okrężnej (droga gminna 010338C); - przebudowa skrzyżowania dróg 1026C i 1023C; - przebudowa skrzyżowania dróg 1026C i 1027C; - przebudowa skrzyżowania dróg 1026C i 010339C (ul. Polna); - wymiana sieci wodociągowej; - budowa kanalizacji deszczowej; - przebudowa chodników z uwzględnieniem ruchu rowerowego; - wykonanie oświetlenia. Inwestycja do zrealizowania na podstawie porozumienia z Gminą Cekcyn. | 1023C, 1026C, 1030C, 1031C | 9,0 W tym: 0,3 km – droga gminna | Przeprowadzić wznowienie granic i rozgraniczenia, przeprowadzić procedurę przetargową i wybrać wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej. |
| 2. | Przebudowa odcinków drogi 1015C GMINA CEKCYN– 6918 m GMINA ŚLIWICE – 1700 m GMINA TUCHOLA–3815 m | - przebudowa skrzyżowania dróg 1015C i 1012C w Wymysłowie; - przebudowa skrzyżowania dróg 1015C i 1023C oraz mostu w Plaskoszu wraz z dojazdami i parkingiem; - przebudowa skrzyżowania dróg 1015C i 1024C w Okiersku; - przebudowa skrzyżowania dróg 1015C i 1017C w Wielkim Gacnie; - przebudowa odcinka drogi 1015C łączącego skrzyżowania z drogą 1017C i 1026C wraz z przejazdem kolejowym w Wielkim Gacnie; - przebudowa skrzyżowania dróg 1015C i 1026C w Wielkim Gacnie; - przebudowa odcinka od Nadleśnictwa Trzebciny do granicy powiatu wraz z budową chodników i parkingu przy jeziorze i Nadleśnictwie oraz przestawienie słupów energetycznych; - przebudowa skrzyżowania dróg 1015C i 1027C w Trzebcinach; - docelowo projektowane poszerzenie całej drogi do szer. 6,0 m i zrobienie nakładki bitumicznej na całości; - docelowo projektowana ścieżka rowerowa od Tucholi do Trzebcin; - docelowo projektowane bezpieczne przejścia dla zwierząt. Inwestycja do zrealizowania na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim. | 1012C, 1015C, 1017C, 1023C, 1024C, 1026C, 1027C. | 22,4 * -tylko w przypadku, gdy dofinansowanie z RPO wyniesie 85%. | Przeprowadzić wznowienie granic i rozgraniczenia, przeprowadzić procedurę przetargową i wybrać wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej. |
| 3. | Rozbudowa drogi powiatowej 1035C, odcinek Iwiec – Wełpin, II etap. GMINA CEKCYN | - rozbudowa odcinka drogi od miejscowości Iwiec do miejscowości Wełpin (II etap). - wykonanie oświetlenia w miejscowości Iwiec na koszt Gminy Cekcyn. I etap uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. | 1035C | 3,3 | Zlecić przeprojektowanie II odcinka drogi (do Wełpina). |
| 4. | Przebudowa odcinków drogi 1031C GMINA CEKCYN | - przebudowa odcinka drogi w Wierzchucinie wraz z przejazdem kolejowym; - przebudowa odcinka drogi w miejscowości Wierzchlas; | 1031C | 2,0 | Przeprowadzić wznowienie granic i rozgraniczenia, przeprowadzić procedurę przetargową i wybrać wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej. |
| RAZEM GMINA CEKCYN: |  |  |  | 21,2 |  |
| 5. | Przebudowa miejsc niebezpiecznych w gminie Gostycyn GMINA GOSTYCYN | - przebudowa odcinków dróg 1021C i 1033C wraz z odwodnieniem w Wielkim Mędromierzu; - przebudowa skrzyżowania dróg 1021C i 1033C w Wielkim Mędromierzu; - przebudowa odcinka drogi 1033C dojazd do ronda w Gostycynie; - przebudowa odcinka drogi 1042C dojazd do ronda w Gostycynie; - przebudowa skrzyżowania dróg 1043C i 1044C w miejscowości Bagienica; - przebudowa odcinka drogi 1043C od skrzyżowania z drogą 1044C w Małej Klonii do skrzyżowania z drogą 1042Cw Wielkiej Klonii. | 1021C, 1033C, 1042C, 1043C, 1044C | 7,0 | Przeprowadzić wznowienie granic i rozgraniczenia, przeprowadzić procedurę przetargową i wybrać wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej. |
| RAZEM GMINA GOSTYCYN: |  |  |  | 7,0 |  |
| 6. | Przebudowa miejsc niebezpiecznych na drodze powiatowej nr 1010C, odcinek Żalno – Kęsowo GMINA KĘSOWO | - przebudowa odcinka Żalno – Żalno dworzec PKP wraz z budową przejazdu kolejowego; - przebudowa skrzyżowania w Tuchółce; - przebudowa odcinka drogi od skrzyżowania z 1022C do końca miejscowości Siciny; - przebudowa odcinka drogi w Kęsowie (wjazd do miejscowości), założenie progów zwalniających przy szkole. | 1010C, 1022C | 4,7 | Przeprowadzić wznowienie granic i rozgraniczenia, przeprowadzić procedurę przetargową i wybrać wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej. |
| 7. | Przebudowa miejsc niebezpiecznych w gminie Kęsowo GMINA KĘSOWO | - przebudowa odcinka drogi 1003C od skrzyżowania z 240 do przejazdu kolejowego (Piastoszyn); - przebudowa skrzyżowania dróg 1010C i 1013C w Kęsowie; - przebudowa skrzyżowania dróg 1013C i 1021C w Kęsowie; - przebudowa odcinka drogi 1013C od skrzyżowania z drogą 1010C do skrzyżowania 1021C w miejscowości Kęsowo; - przebudowa odcinka drogi 1018C od skrzyżowania z drogą 1020C do skrzyżowania 1019C w miejscowości Drożdzienica; - przebudowa odcinka drogi 1018C od skrzyżowania z drogą 1019C do skrzyżowania 1010C w miejscowości Drożdzienica; - przebudowa skrzyżowania dróg 1018C i 1020C w Drożdzienicy; - przebudowa skrzyżowania dróg 1018C i 1019C w Drożdzienicy i odcinka drogi do końca wsi Przymuszewo; - przebudowa skrzyżowania dróg 1018C i 1010C w Drożdzienicy; | 1003C, 1010C, 1013C,1018C, 1019C, 1020C, 1021C | 8,3 | Przeprowadzić wznowienie granic i rozgraniczenia, przeprowadzić procedurę przetargową i wybrać wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej. |
| RAZEM GMINA KĘSOWO: |  |  |  | 13,0 |  |
| 8. | Przebudowa miejsc niebezpiecznych w gminie Lubiewo GMINA LUBIEWO | - przebudowa odcinka drogi 1030C – (korekta geometryczna łuku w miejscowości Bysław; - przebudowa skrzyżowania dróg 1030C, 1040C i 1045C na rondo w miejscowości Lubiewo - przebudowa odcinka drogi 1040C w miejscowości Trutnowo wraz z budową odwodnienia; - przebudowa odcinka Lubiewo – Bruchniewo; - remont odcinka drogi 1036C od skrzyżowania z drogą 1030C (na Suchą) do granicy powiatu wraz z przebudową mostu w Bruchniewie (likwidacja ograniczenia nośności do 15t). | 1030C, 1036C, 1040C, 1045C | 11,6 W tym: 5,7 – droga 1036C | Przeprowadzić wznowienie granic i rozgraniczenia, przeprowadzić procedurę przetargową i wybrać wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej. |
| 9. | Przebudowa wiaduktu drogowego w Klonowie GMINA LUBIEWO | - przebudowa wiaduktu drogowego JNI 01006751 nad linią kolejową (likwidacja ograniczenia nośności do 5t). | 1036C | - |  |
| RAZEM GMINA LUBIEWO: |  |  |  | 11,6 |  |
| 10. | Przebudowa miejsc niebezpiecznych w Śliwicach GMINA ŚLIWICE | - przebudowa odcinka drogi (przejście przez bagna) od strony Mosnej; - przebudowa odcinka drogi 1007C od skrzyżowania z drogą 1005C do wiaduktu kolejowego w miejscowości Śliwice; - budowa przejazdu kolejowego na drodze 1007C zamiast wiaduktu; - przebudowa odcinka drogi 1017C przez miejscowość Śliwice; - przebudowa skrzyżowania dróg 1005C, 1007C i 1017C w Śliwicach na rondo; - przebudowa odcinka drogi 1005C w miejscowości Śliwice i Śliwiczki, aż do wiaduktu kolejowego (kierunek Łąski Piec); - przebudowa skrzyżowania drogi 1006C z drogą 1017C w Śliwicach; - przebudowa odcinka drogi 1017C w miejscowości Lińsk, aż do skrzyżowania z drogą 1016C - przebudowa skrzyżowania 1017C i 1016C; - budowa wschodniej obwodnicy Lińska. Istnieje możliwość zrealizowania inwestycji w porozumieniu z Gminą Czersk. | 1005C, 1006C, 1007C, 1016C, 1017C | 11,8 | Przeprowadzić wznowienie granic i rozgraniczenia, przeprowadzić procedurę przetargową i wybrać wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej. |
| RAZEM GMINA ŚLIWICE: |  |  |  | 13,5 |  |
| 11. | Przebudowa dróg powiatowych nr 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż GMINA TUCHOLA | - przebudowa ulicy: Kasztelańskiej, Lipowej i Wczasowej; - przebudowa skrzyżowania dróg 1003C i 1009C koła kościoła na rondo. | 1003C, 1009C | 2,8 | Przeprowadzić wznowienie granic i rozgraniczenia, przeprowadzić procedurę przetargową i wybrać wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej. |
| 12. | Przebudowa odcinka drogi 1001C – etap II GMINA TUCHOLA | - przebudowa odcinka drogi w Rzepicznej (etap II). | 1001C | 0,8 | Planuje się wykonanie nawierzchni o dł. 463 m, a potem wykonanie podbudowy i nawierzchni o dł. 350 m. |
| 13. | Przebudowa odcinka drogi 1014C GMINA TUCHOLA | - przebudowa odcinka drogi gruntowej od granicy z gminą Tuchola (Bladówek) do skrzyżowania z drogą 240 (Bladowo). | 1014C | 2,4 | Wykonać wznowienie granic i przeprowadzić procedurę przetargową w wyniku, której zostanie wybrany wykonawca dokumentacji projektowej. |
| RAZEM GMINA TUCHOLA: |  |  |  | 9,8 |  |
|  |  |  | RAZEM: | 76,1 |  |

Stan na: 15.03.2007 r.

UWAGA:

- zakresy prac, co do długości mogą ulec zmianie w stosunku do potrzeb.

- w ciągach niektórych dróg będzie wykonywana regeneracja nawierzchni.

Zarząd Powiatu Tucholskiego