# MATERIAŁ

# INFORMACYJNY

## NA XXV SESJĘ

RADY POWIATU

TUCHOLSKIEGO

23 lutego  2005 r.

Tuchola, dnia 18 lutego 2005 r.

BR.0041-25/2005

Pan(i) Radny(a)

.......................................................

.......................................................

Na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem Starosty Tucholskiego z dnia 17 lutego 2005 r., zwołuję XXV sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 23 lutego 2005 r. (środa) o godz. 1000 w sali 203 Starostwa Powiatowego w Tucholi, pl. Zamkowy 1.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

- Otwarcie sesji.

- Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.

- Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.

- Składanie zapytań i interpelacji

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/155/2005 z 27 stycznia 2005 r. dotyczącej przyjęcia „Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004 – 2013”.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycji dla Powiatu Tucholskiego.

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

- Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Internatu Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi w Bursę Szkolną w Tucholi.

- Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.

- Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

- Wnioski i oświadczenia radnych.

- Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Janusz Kiedrowski

UCHWAŁA NR XXIV/……../2005

RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/155/2005 z 27 stycznia 2005 r. dotyczącej przyjęcia „Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004 – 2013”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 21 oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 200 poz.1688; Dz.U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 214, poz. 1806 )

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1

W „Programie Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004 – 2013” przyjętym Uchwałą Nr XXIV/155/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziale II „Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na terenie powiatu tucholskiego” w punkcie c) „turystyka” na stronie 14 do „Identyfikacji problemów” dodać punkt:

- niedostateczne wykorzystanie obiektów historycznych, sakralnych, architektury technicznej na potrzeby turystyki wynikające przede wszystkim ze złego stanu technicznego

2) w dziale II „Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na terenie powiatu tucholskiego” w punkcie d) „zagospodarowanie przestrzenne” na stronie 23 po zdaniu: „Stacje uzdatniania wody znajdują się przy większości ujęć.” dodać zdanie: „Procesy technologiczne uzdatniania wody wymagają uzupełnienia.”

3) w dziale II „Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na terenie powiatu tucholskiego” w punkcie d) „zagospodarowanie przestrzenne” na stronie 24 w tytule tabeli „Podstawowe informacje o drogach wojewódzkich i powiatowych według gmin” dopisać po myślniku „2003 r.”

4) w dziale II „Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na terenie powiatu tucholskiego” w punkcie d) „zagospodarowanie przestrzenne” na stronie 26 w „Identyfikacji problemów” do punktów:

- utrudnione warunki komunikacyjne spowodowane niskim wskaźnikiem utwardzonych dróg gminnych dodać tekst „złym stanem nawierzchni dróg  oraz niskimi parametrami infrastruktury drogowej”

- niski stopień zwodociągowania gmin dodać tekst „brak wystarczających technologii uzdatniania wody”

5) w dziale II „Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na terenie powiatu tucholskiego” w punkcie d) „zagospodarowanie przestrzenne” na stronie 27 w „Identyfikacji problemów” dodać punkt:

- pogarszająca sie dostępność komunikacyjna dla transportu kolejowego

6) w dziale III „Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze” w punkcie 3 „Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury” na stronie 43 w podpunkcie 1) rozwinąć zdanie dodając tekst „oraz poprawa parametrów technicznych infrastruktury drogowej”.

7) w dziale III „Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze” w punkcie 3 „Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury” na stronie 44 podpunkt 3) przyjmuje brzmienie „Modernizacje i przebudowy istniejących ujęć i sieci wodociągowych”.

8) w dziale III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze na „Liście zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe - Rozwój systemu komunikacji” w Priorytecie 1 na stronie 46 nazwę zadania „Remont mostu na rzece Brdzie w miejscowości Piła Młyn” zmienić na „Remont mostu drogowego na rzece Brdzie w miejscowości Piła Młyn”.

9) w dziale III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze na „Liście zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe - Rozwój systemu komunikacji” w Priorytecie 2 na stronie 46 zmienić nazwy zadań:

- „Przebudowa ulic i jezdni w mieście Tucholi (ul. Wiejska, ul. Borowiacka, Aleja 700 – lecia)” na „Przebudowa ulic i jezdni w mieście Tucholi (ul. Borowiacka,  Aleja 700 – lecia)”

- „Przebudowa drogi do wsi Okoniny Nadjeziorne” na „Przebudowa drogi Okoniny Nadjeziorne – Brzozowe Błota”

- „Przebudowa drogi powiatowej Trzciany – Wałdowo – Gostycyn w miejscowości Wielka Klonia” na „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1042 C do miejscowości Wielka Klonia”

- „Przebudowa drogi powiatowej Bysław – Lubiewo – Cierplewo w miejscowości Sucha” na „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr1030 C do miejscowości Sucha”

- „Przebudowa drogi powiatowej Żalno –Kęsowo” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Żalno –Kęsowo”

10) w dziale III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze na „Liście zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe - Rozwój systemu komunikacji” w Priorytecie 2 na stronie 46 wykreślić zadanie

- „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Drożdzienica – Przymuszewo”

11) w dziale III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze na „Liście zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe - Rozwój systemu komunikacji” w Priorytecie 2 na stronie 46 dodać zadanie:

- „Budowa nawierzchni ulicy Wiejskiej w Tucholi”

12) w dziale III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze na „Liście zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe - Rozwój systemu infrastruktury” na stronie 47 w Priorytecie 1 wykreślić następujące zadania:

- Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej jako istotny element ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy oraz element wyjściowy dla projektowanego rezerwatu biosfery – zadanie przewidziane do realizacji przez Przedsiębiorstwo Komunalne

- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Raciąż, Kiełpin, Słupy

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bagienicy i w Wielkim Mędromierzu

13) w dziale III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze na „Liście zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe - Rozwój systemu infrastruktury” na stronie 47 w Priorytecie 1 dodać następujące zadania:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy I ETAP

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy II ETAP

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Raciąż – IV etap

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełpin

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bagienicy

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Mędromierzu

14) w dziale III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze na „Liście zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe - Rozwój systemu infrastruktury” na stronie 48 w Priorytecie 2 zmienić nazwy zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rosochatka i ul. Czerskiej w Śliwcach” na „Budowa kanalizacji sanitarnej w wsi Rosochatka i na ul. Czerskiej w Śliwicach”

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Cekcynek, Stary Sumin, Nowy Sumin i część Ostrowa” na „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Cekcynek, Stary Sumin, Nowy Sumin i część Ostrowa w gminie Cekcyn”

15) w dziale III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze na „Liście zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe – Poprawa stanu środowiska kulturowego” na stronie 49 w Priorytecie 2 zmienić nazwę zadania:

- „Remont kościoła parafialnego w Raciążu” na „Rewitalizacja kościoła parafialnego w Raciążu”

16) w dziale IV. Realizacja zadań i projektów w podpunkcie a). Planowane projekty w okresie 2004 – 2006 wprowadzić zmiany jak w załączniku nr 1.

17) w dziale V. „Powiązanie projektów z celami strategicznymi dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno – społeczno - gospodarczego gmin i powiatu tucholskiego” na stronie 93 dodać:

- punkt 21: "Program Ochrony Środowiska dla gminy Lubiewo na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020 oraz Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Lubiewo na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020" Uchwała Rady Gminy w Lubiewie Nr XVIII/119/2004 z dnia 02.09.2004r.

- punkt 22: „Wieloletni program inwestycyjny gminy Lubiewo na lata 2005 – 2007” – załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/150/2005 z dnia 15.02.2005 r. Rady Gminy w Lubiewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

Kolejne punkty przyjmują numerację odpowiednio 23., 24., 25.

18) w dziale VI. „Efekty realizacji Planu Rozwoju Lokalnego” punkt 1. „Rozwój systemu komunikacji” przyjmuje brzmienie:

- przebudowa 38,8 km dróg gminnych

- przebudowa 10,2 km dróg powiatowych

- wybudowanie 3,0 km chodników

- wybudowanie 0,8 km kanalizacji deszczowej

- wybudowanie 4 km ścieżek rowerowych

- powstanie 4 obiektów infrastruktury drogowej

- przebudowa 1 mostu

19) w dziale VI. „Efekty realizacji Planu Rozwoju Lokalnego” punkt 1. „Rozwój systemu infrastruktury” przyjmuje brzmienie:

- podłączenie 566 gospodarstw domowych do sieci wodociągowej

- podłączenie 1078 gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej

- wybudowanie 51,8 km sieci wodociągowej

- zmodernizowanie 13 km sieci wodociągowej

- wybudowanie 47 km sieci kanalizacyjnej

- zmodernizowanie 10 km sieci kanalizacyjnej

- przygotowanie 5 hektarów uzbrojonych terenów inwestycyjnych

- rozbudowanie 2 oczyszczalni ścieków

- zmodernizowanie 2 stacji wodociągowych

# 20) Dział VII. „Plan finansowy na lata 2004 – 2006” przyjmuje postać:

Źródła finansowania Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego są następujące:

- Środki UE 	           101 458 683,62

- Budżet państwa 	   6 835 790,90

- Budżet JST 	  	 24 983 722,49

- Inne  			 12 994 248,35

Łącznie   146 272 445,36

Szacunkowy koszt inwestycji na lata 2007 - 2013 wynosi ponad 75 mln zł.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

UZASADNIENIE

„Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004-2013” jest dokumentem niezbędnym do pozyskiwania środków finansowych przez samorządy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ze względu na to, że informacje zawarte w Programie Rozwoju Lokalnego powinny być zbieżne z informacjami zawartymi we wniosku aplikacyjnym w zakresie tytułu wniosku, wartości całkowitej oraz harmonogramu realizacji projektu, wymagana jest bieżąca aktualizacja zadań ujętych w Programie.

Załącznik nr 1 do Uchwały

| Nazwa planowanego działania (lokalizacja) | Kryteria kolejności realizacji | Dokument umożliwiający realizację planowanej inwestycji | Etapy działania, czas realizacji (harmonogram) | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia a/ UE b/ budżet państwa c/ budżet JST d/ inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ROZWÓJ SYSTEMU KOMUNIKACJI |  |  |  |  |  |  |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa ulic jako ciągi pieszo – jezdni o nawierzchni z kostki polbrukowej, ulic: Szerokiej, Granicznej, Słonecznej, Kwiatowej, Łąkowej i Przytorze z miejscami parkingowymi dla pojazdów osobowych i ciężarowych wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Leśnej, przebudową wodociągu w ulicy Granicznej i Słonecznej, budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach oraz lokalizacja osadnika i separatora substancji ropopochodnych | priorytet 1 | decyzja celu publicznego | 2005r.-2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa estetyki wsi, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - utwardzenie 13090 m2 nawierzchni | Gmina Cekcyn | 3.500.000,00 a/ 2.100.000,00 b/ 350.000,00 c/ 1.050.000,00 d/ 0 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa ulic jako ciągi pieszo – jezdni o nawierzchni z kostki polbrukowej, ulic: Szerokiej, Granicznej, Słonecznej, Kwiatowej, Łąkowej i Przytorze z miejscami parkingowymi dla pojazdów osobowych i ciężarowych wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Leśnej, przebudową wodociągu w ulicy Granicznej i Słonecznej, budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach oraz lokalizacja osadnika i separatora substancji ropopochodnych | priorytet 1 | decyzja celu publicznego | 2005r.-2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa estetyki wsi, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - utwardzenie 14341 m2 nawierzchni | Gmina Cekcyn | 2.785.934,85 a/ 1.633.190,86 b/ 272.198,48 c/ 880.545,51 d/ 0 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi do wsi Okoniny Nadjeziorne | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2005r | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 1,5 km dróg | U.G. Śliwice | 160.000,00 a/ 120.000,00 b/ 0 c/ 40.000,00 d/ 0 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi Okoniny Nadjeziorne – Brzozowe Błota | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2005r | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - przebudowa 1006 m drogi | U.G. Śliwice | 445.513,18 a/ 267.307,91 b/ 44.551,32 c/ 133.653,95 d/ 0 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa ul. Leśnej w Śliwicach | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2005r | - poprawa bezpieczeństwa ruchu - poprawa estetyki wsi, - 600 m chodnika - 310 m kanalizacji deszczowej | U.G. Śliwice | 1.115.657,80 a/ 669.394,80 b/ 111.565,00 c/ 334.698,00 d/ 0 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa ul. Leśnej w Śliwicach | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | Realizacja 2005r | - poprawa bezpieczeństwa ruchu - poprawa estetyki wsi, - przebudowa 714 m drogi - 777 m .kanalizacji deszczowej | U.G. Śliwice | 1.115.658,80 a/ 669.395,28 b/ 111.565,88 c/ 334.697,64 d/ 0 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa ulic i jezdni w mieście Tucholi: - ul. Wiejska - ul. Borowiacka - Aleja 700 - lecia | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. – 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki miasta - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - wzrost natężenia ruchu rowerowego; | Gmina Tuchola | 1.900.000,00 a/ 1.140.000,00 b/190.000,000 c/ 570.000,00 d/ 0 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa ulic i jezdni w mieście Tucholi: - ul. Borowiacka - Aleja 700 - lecia | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. – 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki miasta - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - wzrost natężenia ruchu rowerowego; | Gmina Tuchola | 1.618.286,00 a/ 970.971,60 b/161.828,60 c/ 485.485,80 d/ 0 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Remont mostu ma rzece Brdzie w miejscowości Piła Młyn | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2004r. – 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - polepszenie warunków komunikacyjnych (dojazd do istniejących gospodarstw agroturystycznych i ośrodków wypoczynkowych) - wzrost natężenia ruchu rowerowego; | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 439.617,30 a/ 263.770,38 b/ 43.961,73 c/ 131.885,19 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Remont mostu drogowego na rzece Brdzie w miejscowości Piła Młyn | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2004r. – 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - polepszenie warunków komunikacyjnych (dojazd do istniejących gospodarstw agroturystycznych i ośrodków wypoczynkowych) - wzrost natężenia ruchu rowerowego; | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 439.617,30 a/ 263.770,38 b/ 43.961,73 c/ 131.885,19 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi powiatowej Trzciany – Wałdowo – Gostycyn w miejscowości Wielka Klonia | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów, - przebudowa 715 m dróg | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 614.228,99 a/ 368.537,39 b/ 61.422,90 c/ 184.268,70 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1042C do miejscowości Wielka Klonia | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów, - przebudowa 715 m dróg | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 614.228,99 a/ 368.537,39 b/ 61.422,90 c/ 184.268,70 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi powiatowej Bysław – Lubiewo – Cierplewo w miejscowości Sucha | priorytet 2 | # plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa estetyki wsi, - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów, - polepszenie warunków komunikacyjnych (dojazd do istniejących gospodarstw agroturystycznych) - wzrost natężenia ruchu rowerowego; - przebudowa 2264 m dróg | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający Projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 1.508.072,60 a/ 904.843,56 b/ 150.807,26 c/ 452.421,78 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa odcina drogi powiatowej nr1030C do miejscowości Sucha | priorytet 2 | # plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - poprawa estetyki wsi, - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów, - polepszenie warunków komunikacyjnych (dojazd do istniejących gospodarstw agroturystycznych) - wzrost natężenia ruchu rowerowego; - przebudowa 2264 m dróg | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający Projekt – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi | 1.508.072,60 a/ 904.843,56 b/ 150.807,26 c/ 452.421,78 |
| WYKREŚLIĆ ZADANIE: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Drożdzienica - Przymuszewo | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | ETAP I –2005r. ETAP II- 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów - przebudowa 2000 m - poprawa estetyki wsi | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg powiatowych w Tucholi | 1.600.000,00 I Etap 600.000,00 a/ 450.000,00 b/ 0 c/ 150.000,00 II Etap 1.000.000,00 a/ 750.000,00 b/ 0 c/ 250.000,00 |
| DODAĆ ZADANIE: |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Żalno -Kęsowo | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | ETAP I –2005r. ETAP II- 2006r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej - poprawy warunków dowozu surowców czy produktów - przebudowa 2000 m - poprawa estetyki wsi | Beneficjent końcowy – Powiat Tucholski Podmiot wdrażający projekt – Zarząd Dróg powiatowych w Tucholi | 1.600.000,00 I Etap 600.000,00 a/ 450.000,00 b/ 0 c/ 150.000,00 II Etap 1.000.000,00 a/ 750.000,00 b/ 0 c/ 250.000,00 |
| DODAĆ ZADANIE: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa nawierzchni ulicy Wiejskiej w Tucholi | priorytet 2 | # plan zagospodarowania przestrzennego | 2005 r. | - poprawa komfortu jazdy - poprawa bezpieczeństwa ruchu - skrócenie czasu przejazdu - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska -poprawa estetyki miasta - poprawa warunków transportowych dla potencjalnych inwestorów, - poprawa dostępności do istniejącej bazy usługowej, - poprawy warunków dowozu surowców lub produktów, - wzrost natężenia ruchu rowerowego; | Gmina Tuchola | 281.714,00 a/ 165.477,85 b/ 27.579,64 c/ 88.656,51 d/ 0 |
| ROZWÓJ SYSTEMU INFRASTRUKTURY |  |  |  |  |  |  |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości dla miejscowości Ludwichowo, Trzebciny, Mikołajskie, Wielkie Gacno i Zamarte | priorytet 2 | decyzja celu publicznego | 2005r | - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych - podłączenie 108 posesji | Gmina Cekcyn | 1.797.623,00 a/ 1.078.573,00 b/ 179.762,00 c/ 539.288,00 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości dla miejscowości Ludwichowo, Trzebciny, Mikołajskie, Wielkie Gacno i Zamarte | priorytet 2 | decyzja celu publicznego | 2005r - 2006 r. | - zwiększenie odsetka zwodociągowania gospodarstw domowych - podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych - podłączenie 180 posesji | Gmina Cekcyn | 1.828.074,79 a/ 1.022.989,20 b/ 170.498,20 c/ 634.587,39 d/ 0 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Cekcynek, Stary Sumin, Nowy Sumin i część Ostrowa | priorytet 2 | decyzja celu publicznego | 2004r.- 2006r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych | Gmina Cekcyn | 3.555.032,82 a/2.666.274,62 b/ 533.254,92 c/ 355.503,28 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Cekcynek, Stary Sumin, Nowy Sumin i część Ostrowa w gminie Cekcyn | priorytet 2 | decyzja celu publicznego | 2005r.- 2006r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - podłączenie 178 posesji | Gmina Cekcyn | 3.603.673,65 a/ 2.017.398,07 b/ 336.233,01 c/ 1.250.042,57 d/ 0 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rosochatka i. ul. Czerskiej w Śliwcach | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | projekt- 2004r. realizacja-2005r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - 88 przyłączy kanalizacyjnych | Gmina Śliwice | 2.361.611,83 a/ 1.416.966,60 b/ 236.161,00 c/ 708.484,23 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w wsi Rosochatka i na ul. Czerskiej w Śliwcach | priorytet 2 | plan zagospodarowania przestrzennego | projekt- 2004r. realizacja-2005r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - 85 przyłączy kanalizacyjnych | Gmina Śliwice | 2.392.703,05 a/ 1.435.621,83 b/ 239.270,30 c/ 717.810,92 d/ 0 |
| WYKREŚLIĆ ZADANIA: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Bagienicy i w Wielkim Mędromierzu | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. – 2006 r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - powstanie 159 przyłączy | Gmina Gostycyn, mieszkańcy | 3.500.000,00 a/ 2.100.000,00 b/ 350.000,00 c/ 1.050.000,00 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Raciąż, Kiełpin, Słupy | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2004r. – 2006r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - likwidacja 47 zbiorników do gromadzenia nieczystości, - zwiększenie o 8 km długości sieci kanalizacyjnej, - zwiększenie o 150 gospodarstw obsługiwanych przez nową sieć kanalizacyjną, | Gmina Tuchola | 2.949.705,00 a/ 2.250.000,00 b/ 100.588,95 c/ 599.116,05 z tego w Raciążu: 1.092.205,53 a/754.417,11 b/100.588,95 c/150.883,42 |
| Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej istotnym elementem ochrony Borów Tucholskich zlewni rzeki Brdy oraz element wyjściowy dla projektowanego rezerwatu biosfery | Priorytet 1 |  | 2004r. – 2006r. | A. - zmniejszenie strat wody na przesyle - oszczędne gospodarowanie zasobami wody - zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej -podniesienie standardu życia mieszkańców - zwiększenie niezawodności dostaw wody - zmiana technologii uzdatniania wody na ujęciach: usuwanie manganu -modernizacja ujęcia wody w Tucholi: automatyka, wizualizacja sieci wod., monitoring jakości wody -uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi - wymiana 10,4 km sieci wod. z AC w m. Tuchola, Raciąż Kiełpin, M.Mędromierz, M. Komorza - rozbudowa, modernizacja 7,9 km sieci wod. - budowa zbiornika wyrównawczego i pompowni II stopnia w Kiełpinie B. - poprawa jakości wód powierzchn. i podziemnych, zlewni rzeki Brdy - odpowiednie oczyszczanie wód opadowych i roztopowych, - zapewnienie odpowiednich parametrów oczyszczania ścieków z terenu gmin:Tuchola, Cekcyn, Kęsowo - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej: Tuchola- Stare Miasto, OM Kopernika - rozbudowa, modernizacja 11,9 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Tuchola, Stobno, Kiełpin - modernizacja oczyszczalni ścieków: przepompowni, OKF, kompostowni osadów ściekowych | PrzedsiębiorstwoKomunalne w Tucholi, sp. z o.o. | 13.034.491,00 a/ 9.775.868,00 b/ 0 c/ 0 d/ 3.258.623,00 |
| DODAĆ ZADANIA: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Bagienicy | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. – 2006 r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - powstanie 64 przyłączy | Gmina Gostycyn, mieszkańcy | 1.329.400,00 a/ 797.640,00 b/ 132.940,00 c/ 398.820,00 d/ 0 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Mędromierzu | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. – 2006 r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - powstanie 95 przyłączy | Gmina Gostycyn, mieszkańcy | 2.458.700,00 a/ 1.475.220,00 b/ 245.870,00 c/ 737.610,00 d/ 0 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Raciąż – IV etap | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005 r. | - zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - likwidacja 47 zbiorników do gromadzenia nieczystości, - zwiększenie o 2537 m długości sieci kanalizacyjnej, - zwiększenie o 98 gospodarstw obsługiwanych przez nową sieć kanalizacyjną, - 11 przepompowni | Gmina Tuchola | 1.092.205,53 a/754.417,10 b/100.588,95 c/237.199,48 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełpin | priorytet 1 | plan zagospodarowania przestrzennego | 2005r. – 2006r. | wód powierzchniowych i podziemnych - dociążenie oczyszczalni ścieków - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych - zwiększenie odsetka skanalizowania gospodarstw domowych - likwidacja 47 zbiorników do gromadzenia nieczystości, - zwiększenie o 6757,5 m długości sieci kanalizacyjnej, - zwiększenie o 75 gospodarstw obsługiwanych przez nową sieć kanalizacyjną, - 21 przepompowni | Gmina Tuchola | 2.225.000,00 a/ 1.230.505,32 b/ 205.084,22 c/ 789.410,46 |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy # I ETAP | Priorytet I | Zgłoszenie robót budowlanych, pozwolenie na budowę | 2004 - 2006 r. | - zwiększenie niezawodności dostaw wody - zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej - podniesienie standardu życia mieszkańców, - zmniejszenie strat wody na przesyle, - zmiana technologii uzdatniania wody na ujęciach: Tuchola, Kiełpin, Stobno, Raciąż - usuwanie manganu, - modernizacja ujęć wodociągowych: automatyka sterowanie, pompownia IIo - rozbudowa systemu wizualizacji i sterowania urządzeń na sieci wod.-kan. - uzbrojenie terenów pod przemysł i usługi, - budowa 3.248 mb sieci wodociąg. i 1.689 mb sieci kanaliz., - wymiana 7.206 mb sieci i 3.459 mb przyłączy wodociągowych z rur AC i stalowych: miasto i tereny wiejskie, - modernizacja laboratorium na Oczyszczalni Ścieków w Tucholi, - wymiana kolektora sanitarnego w ul. Chojnickiej 530 mb. | Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. | 3.933.020,00 - 2.280.612,00 - 380.102,00 - 0,00 - 1.272.306,00 |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy ## II ETAP | Priorytet I | Zgłoszenie robót budowlanych, pozwolenie na budowę | 2004 - 2007 r. | - poprawa jakości wód powierzchniowych, podziemnych i zlewni rzeki Brdy, - oczyszczanie wód opadowych i roztopowych, - zapewnienie odpowiednich parametrów oczyszczania ścieków z terenów gmin: Tuchola, Cekcyn, Kęsowo, - zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych, - dociążenie oczyszczalni ścieków, - podniesienie standardu życia mieszkańców, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój turystyki, - uzbrojenie terenów pod przemysł i usługi, - rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej: Tuchola – Stare Miasto, OM Kopernika, - rozbudowa i modernizacja 9.503,5 mb kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - budowa 5 separatorów wód opadowych, - wymiana 2.616,5 mb sieci wodociągowej wykonanej z rur AC (Tuchola), - budowa 4.407,5 mb sieci wodociągowej (miasto, Kiełpin -Trzcionek), - modernizacja oczyszczalni ścieków II etap: budynek krat, przepompownia wielofunkcyjna, OKF, laguny, produkcja nawozu mineralnego z osadów ściekowych. | Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. | 9.101.480,00 - 6.826.110,00 - 0,00 - 100.000,00 - 2.175.370,00 |
| POPRAWA STANU ŚRODOWISKA KULTUROWEGO |  |  |  |  |  |  |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Remont kościoła parafialnego w Raciążu | priorytet 2 | decyzja lokalizacji celu publicznego | 2005r. – 2007r. | - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój turystyki, - Polepszenie estetyki krajobrazu, - Umożliwienie organizacji imprez kulturalnych i religijnych, - Polepszenie estetyki wsi, - Wyremontowanie obiektu wpisanego do rejestru zbytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | Parafia p.w. Świętej Trójcy w Raciążu, Gmina Tuchola | 650.000,00 a/ 390.000,00 b/ 65.000,00 c/ 0 d/ 195.000,00 |
| Rewitalizacja kościoła parafialnego w Raciążu | priorytet 2 | decyzja lokalizacji celu publicznego | 2005r. – 2007r. | - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój turystyki, - Polepszenie estetyki krajobrazu, - Umożliwienie organizacji imprez kulturalnych i religijnych, - Polepszenie estetyki wsi, - Wyremontowanie obiektu wpisanego do rejestru zbytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | Parafia p.w. Świętej Trójcy w Raciążu, Gmina Tuchola | 650.000,00 a/ 390.000,00 b/ 65.000,00 c/ 0 d/ 195.000,00 |
| JEST: |  |  |  |  |  |  |
| Rewitalizacja kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Tucholi. | priorytet 2 | decyzja lokalizacji celu publicznego | 2005r. – 2007r. | - Zakres prac: remont dachu, otynkowanie ścian, wykonanie posadzki i schodów zewnętrznych, remont placu wokół kościoła, zakup i zamontowanie żyrandoli, podświetlenie kościoła, wykonanie systemu grzewczego kościoła, wykonanie i zamontowanie witraży - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój turystyki, - Umożliwienie organizacji imprez kulturalnych i religijnych, - Polepszenie estetyki miasta Tucholi, - Wyremontowanie obiektu wpisanego do rejestru zbytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. . | Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła w Tucholi | 950.000,00 a/ 570.000,00 b/ 95.000,00 c/ 0 d/ 285.000,00 |
| PO ZMIANACH: |  |  |  |  |  |  |
| Rewitalizacja kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Tucholi. | priorytet 2 | decyzja lokalizacji celu publicznego | 2005r. – 2007r. | Zakres prac: wykonanie tynków zewnętrznych, wykonanie posadzki, wykonanie schodów zewnętrznych, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana pokrycia dachowego. Zakładane efekty działania: - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój turystyki, - Umożliwienie organizacji imprez kulturalnych i religijnych, - Polepszenie estetyki miasta Tucholi, - Wyremontowanie obiektu wpisanego do rejestru zbytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła w Tucholi | 403.874,49 a/ 242.324,69 b/ 40.387,55 c/ 0 d/ 121.162,35 |

PROJEKT UCHWAŁY NR XXV/……./2005

RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia ……………………..

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycji dla Powiatu Tucholskiego

Na podstawie art.12 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 200 poz.1688; Dz.U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 214, poz. 1806)

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć Wieloletni Program Inwestycji dla Powiatu Tucholskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Program, o którym mowa w § 1 nie narusza Wieloletniego Programu Inwestycji Drogowych dla Powiatu Tucholskiego na lata 2004-2007, przyjętego odrębną uchwałą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

Uzasadnienie

W związku ze złożonym wnioskiem do ZPORR istnieje potrzeba wywołania projektu uchwały z etapami prac, które zakończą się w roku 2006 i podjęcie uchwały o Wieloletnim Programie Zadań Inwestycyjnych Powiatu finansowanych w części ze środków własnych.

Załącznik do uchwały Rady Powiatu  nr XXV/……./2005 z dnia ………………………..

Wieloletni Program Inwestycji dla Powiatu Tucholskiego

| Lp. | Nazwa Inwestycji | Łączne nakłady zł | 2005 zł | 2006 zł | Uwagi do inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Książnica Tucholska | 2.660.000** | 1.667.000 /1.167.000/* | 993.000 /693.000/* | Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych na bibliotekę powiatową |

* - przypuszczalny zwrot z UE; ** - koszty szacunkowe

UCHWAŁA NR XXV/………/2005

## RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia ................................

w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie  i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 200 poz.1688; Dz.U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 214, poz. 1806) oraz art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 1997 r. Nr  123 poz.776 ze zmianami: Dz.U. Nr 160, poz. 1082; z 1998 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1019; Dz. U. Nr 99, poz. 628; Dz.U. Nr 106, poz. 668; Dz. U. Nr 137, poz. 887; Dz. U. Nr 162, poz. 1118; Dz. U. Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Dz. U. Nr 49, poz. 486; Dz. U. Nr 90, poz. 1001; Dz. U. Nr 95, poz. 1101; Dz. U. Nr 111, poz. 1280; z 2000 r. Dz. U. Nr 48, poz. 550; Dz. U. Nr 119, poz. 1249; z 2001 r. Dz. U. Nr 39, poz. 459; Dz. U. Nr 125, poz. 1368; Dz. U. Nr 129, poz. 1444; Dz. U. Nr 154, poz. 1792; Dz. U. Nr 100, poz. 1080; Dz. U. Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1387; Dz. U. Nr 200, poz. 1679; Dz. U. Nr 200, poz. 1683; Dz. U. Nr 241, poz. 2074; z 2003 r. Dz. U. Nr 7, poz. 79; Dz. U. Nr 90, poz. 844; Dz. U. Nr 223, poz. 2217; Dz. U. Nr 228, poz. 2262; z 2004 r. Dz. U. Nr 96, poz. 959; Dz. U. Nr 99, poz. 1001; Dz. U. Nr 240, poz. 2407 )

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1

Rozdysponować środki w wysokości  557 956 złotych przyznane przez Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji

zawodowej a przypisanych Staroście i Powiatowemu Urzędowi Pracy,  oraz z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej, a przypisanych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie

w następujący sposób:

Rehabilitacja zawodowa                                                                         proponowana kwota

Zadania Starosty

- Zwrot kosztów w związku z przystosowaniem

tworzonych lub istniejących  stanowisk

pracy dla osób niepełnosprawnych art. 26                                              40 000  złotych

- Zobowiązania dot. zwrotu kosztów wynagrodzeń

i składki na ubezpieczenie społeczne osób

niepełnosprawnych (dot. umów z lat ubiegłych)                                    61 430  złotych

- Pożyczki na rozpoczęcie działalności

gospodarczej albo rolniczej  art. 12                                                        30 000  złotych

Zadania Powiatowego Urzędu Pracy

- Finansowanie kosztów szkolenia osób

niepełnosprawnych   art. 38 i 40                                                              3 000  złotych

### Rehabilitacja społeczna

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

- Dofinansowanie  uczestnictwa w turnusach

rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

a/ osoby dorosłe                                                                                    99 000  złotych

b/ dzieci i młodzież  niepełnosprawna                                                  46 000  złotych

- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,

urbanistycznych, w komunikowaniu się i technicznych

w związku z indywidualnymi potrzebami  osób

niepełnosprawnych

a/ osoby dorosłe                                                                                  128 000 złotych

b/ dzieci i młodzież niepełnosprawna                                                   45 000 złotych

- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane

osobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych przepisów

a/ osoby dorosłe                                                                                     50.000  złotych

b/ dzieci i młodzież niepełnosprawna                                                    30.526  złotych

- Dofinansowanie sportu, kultury,  rekreacji

i turystyki osób niepełnosprawnych

a/ osoby dorosłe                                                                                    10 000  złotych

b/ dzieci i młodzież niepełnosprawna                                                   15 000  złotych

§ 2.

Przyjęte zadania i rozdysponowane środki  uwzględniają postanowienia  art. 48 ust. 1 pkt 1

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. Nr 123, poz.776, z późn. zm.)   i stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zadania i przeznaczone na ich realizację środki finansowe mieszczą się w planie finansowym

Funduszu  przypadającej według algorytmu w 2005 roku na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządów powiatowych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

Uzasadnienie

Do zadań ustawowych powiatu należy opracowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia,  rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym zasadnym jest wywołanie niniejszej uchwały, która umożliwi realizację wyżej wymienionych zadań i racjonalne wykorzystanie na ten cel  środków finansowych przeznaczonych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych.

Przy podziale środków na poszczególne zadania uwzględniono wnioski złożone przez osoby niepełnosprawne  w  2005 roku   i  wysokości  kwot wydatkowane  w latach ubiegłych.

PROJEKT UCHWAŁY NR XXV/…/2005

RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 23 lutego 2005r.

w sprawie przekształcenia Internatu Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych 
w Tucholi w Bursę Szkolną w Tucholi

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220;Dz.U.Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 200 poz.1688; Dz.U. Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 214, poz. 1806); art.2 pkt 7, art. 5 ust 2 pkt 1oraz art. 58 ust 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256  poz. 2572 z późn. zm.)

## Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§1 1. Przekształca się z dniem 1 września 2005r Internat Zespołu Szkół Leśnych 
i Agrotechnicznych w Tucholi w publiczną placówkę zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania pod nazwą Bursa Szkolna z siedzibą w Tucholi, ul. Pocztowa 9.

2. Placówka przejmie majątek po internacie Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych 
w Tucholi.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

# UZASADNIENIE

Przekształcenie Internatu Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Bursę Szkolną daje możliwość korzystania z internatu uczniom szkół średnich, policealnych 
i studentom, uczących się w szkołach znajdujących się na terenie Tucholi, a nie tylko uczniom danej szkoły.

Likwidacja środków specjalnych dotyczących wyżywienia spowoduje zwiększenie budżetu dotyczącego bursy i prawidłowe rozliczenie kosztów pobytu i wyżywienia.

PROJEKT UCHWAŁY NR XXV/……/2005

RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 23 lutego 2005r.

w sprawie: utworzenia Technikum Informatycznego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 
5 czerwca 1998r. (tekst jednolity z 2001r., Dz.U.. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220;Dz.U.Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 200 poz.1688; Dz.U. Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 214, poz. 1806) art. 5 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 5a ust. 2 pkt 2 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 62 ust. 5 ustawy 
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256  poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1  Utworzyć z dniem 1 września 2005r. Technikum Informatyczne na podbudowie gimnazjum, z siedzibą przy ul. Świeckiej 89a w Tucholi.

§ 2 Utworzona szkoła wchodzić będzie w skład Zespołu Szkół Licealnych 
i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi.

§ 3 Szkoła kształcić będzie w zawodzie technik informatyk.

§ 4 Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Technikum Informatycznego.

§ 5 Wykonanie uchwały zlecić Zarządowi Powiatu.

§ 6 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi i obowiązuje od dnia 1 września 2005r.

Zarząd Powiatu

# UZASADNIENIE

Technikum Informatyczne jest szkołą dla absolwentów szkół gimnazjalnych, jest to zgodne z wprowadzaną reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Technikum Informatyczne przyczyni się do poszerzenia możliwości zdobycia wykształcenia na poziomie średnim w naszym powiecie.

Traktując edukację jako jeden z najważniejszych elementów pobudzania aktywności zawodowej oraz przeciwdziałania bezrobociu, zasadne jest otworzenie nowego kierunku dla młodzieży, która znajduje się na różnych etapach edukacyjnych.